Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН/

# Эл\к район\н

# депутатсен Пух=в\

# ЙЫШ+НУ

24.12.2010 №16

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЛИКОВСКИЙ  РАЙОН

Собрание депутатов

Аликовского района

#### РЕШЕНИЕ

24.12.2010 №16

с. Аликово

Глава

О рассмотрении  муниципальной  целевой программы «Повышение экологической безопасности в Аликовском районе на 2010-2015 годы»

В целях повышения экологической безопасности, нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды на территории Аликовского района Чувашской Республики Собрание депутатов Аликовского района РЕШИЛО:

Рекомендовать администрации Аликовского района утвердить муниципальную целевую программу «Повышение экологической безопасности в Аликовском районе на 2010-2015 годы»  (прилагается).

Глава

Аликовского района                                                                          В.Х. Дубинин

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# «Повышение экологической безопасности

в  Аликовском районе Чувашской Республике на 2010–2015 годы»

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | – | муниципальная целевая программа «Повышение экологической безопасности в Аликовском районе Чувашской Республике на 2010–2015 годы» |
| --- | --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке Программы | – | федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «Об особо охраняемых природных территориях»; Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р; законы Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года», «Об обеспечении экологической безопасности в Чувашской Республике», «О природопользовании в Чувашской Республике»; Указ Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 г. № 100 «О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2010 г. № 16 «О Комплексном плане действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания Президента Чувашской Республики Н. Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2010 года «Чувашия из будущего и для будущего»; республиканская целевая программа «Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2010–2015 годы |
| Муниципальный заказчик Программы | – | Администрация Аликовского района Чувашской Республики |
| Основной разработчик Программы | – | Администрация Аликовского района Чувашской Республики |
| Цель Программы | – | повышение экологической безопасности, включающей повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий на территории Аликовского района |
| Задачи Программы | – | снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; минимизация экологических рисков, связанных с возможным возникновением чрезвычайных ситуаций при эксплуатации гидротехнических сооружений; развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей среды; сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | – | Организация сбора люминесцентных ламп для демеркуризации не менее 10 000 шт. (2010–2015 годы); организация селективного сбора твердых бытовых отходов; строительство мусороперегрузочной станции с участком сортировки вторичного сырья и организация вывоза ТБО на полигоны утилизации ТБО Красноармейского и Моргаушского районов; облагородить территорию 7-ми источников в районе бывшего женского монастыря д.Выселки Раскильдинского сельского поселения как уникальный уголок природы; проведение охранных мероприятий по предупреждению негативного воздействия на объекты ООПТ. |
| Срок реализации Программы | – | 2010–2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет 87,730 млн. рублей; из них: средства федерального бюджета – 48,705 млн. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 13,595 млн. рублей; средства местных бюджетов – 20,880 млн. рублей; средства внебюджетных источников – 4,550 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и бюджетной эффективности | – | уменьшение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды за счет снижения выбросов в атмосферный воздух, очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков, обезвреживания и безопасного размещения отходов; снижение риска аварий на гидротехнических сооружениях; получение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды, основанной на данных мониторинга окружающей среды, для предотвращения и уменьшения неблагоприятных последствий ее изменений; повышение экологической культуры, что позволит стабилизировать экологическую ситуацию, сохранять природные системы, поддерживать их целостность и жизнеобеспечивающие функции, которые необходимы как основные условия функционирования социально-экономической сферы и ее отдельных элементов в Аликовском районе Чувашской Республики, а также сохранять и повышать качество жизни населения, способствовать улучшению его здоровья, сохранять трудовой потенциал, улучшать демографическую ситуацию в условиях поддержания благоприятной окружающей среды и экологической безопасности |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Аликовского района Чувашской Республики. Администрация Аликовского района ежегодно к 15 февраля до 2016 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. |

# Введение

Муниципальная целевая программа «Повышение экологической безопасности в Аликовском районе Чувашской Республике на 2010–2015 годы» (далее – Программа) разработана в целях реализации федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «Об особо охраняемых природных территориях»; Экологической доктрины Российской Федерации; законов Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года», «Об обеспечении экологической безопасности в Чувашской Республике», «О природопользовании в Чувашской Республике»; Указа Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 г. № 100 «О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике»; постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2010 г. № 16 «О Комплексном плане действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания Президента Чувашской Республики Н. Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2010 года «Чувашия из будущего и для будущего»; республиканская целевая программа «Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2010–2015 годы»

Программа разработана на пять лет с учетом проблем, связанных с высокой плотностью населения в Аликовском районе Чувашской Республики, особенностей взаимодействия человека и природы.

Реализация настоящей Программы будет способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду, улучшению ее качественного состояния и созданию предпосылок для реализации права населения на благоприятную окружающую среду и экологически безопасные условия проживания.

# I. Характеристика проблемы,

# на решение которой направлена Программа

Аликовский район расположен в северо-восточной части Чувашской Республики, граничит с Вурнарским, Шумерлинским, Красночетайским, Ядринским, Моргаушским и Красноармейским районами. Площадь района составляет 55,6 тыс. га, из них 4,2 тыс. га занято лесами, 43,5 тыс. га – сельскохозяйственными угодьями (в т. ч. 32,4 тыс. га – пашня).   На территории района проживает 19,5 тыс. человек.  В районе – 115 населенных пунктов, 12 сельских поселений.

Район является аграрным, промышленность развита слабо. На сегодняшний день на территории района действуют 5 крупных и средних промышленных предприятий, 15 сельскохозяйственных предприятий, 174 крестьянско-фермерских хозяйств. Имеются животноводческие комплексы для содержания голов крупного рогатого скота.

Анализ состояния окружающей среды на основе данных наблюдений Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды свидетельствует о негативных тенденциях как в изменении показателей ее качества, так и в организации управления в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Разработка настоящей Программы обусловлена актуальностью вопросов повышения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды в целях формирования благоприятных условий жизнедеятельности, намеченного стратегией социально-экономического развития Аликовского района до 2020.

Исследования существующей системы обращения с отходами, проведенные  в последние годы выявили комплекс проблем по которым необходимо принятие решений направленных на оздоровление экологической обстановки в районе. Настоящая Программа идет в ногу с развивающимся Российским законодательством в части обращения с отходами. Программа поможет нам глубоко вникнуть в проблемы, существующие в Аликовском районе в части обращения с отходами. Более детальное исследование выявленных недостатков поможет разобраться в причинах их возникновения.

На сегодняшний момент анализ ситуации выявил, что в Аликовском районе положение дел в части обращения с отходами не соответствует действующему природоохранному законодательству.

Отсутствие единой координационной структуры  в части сбора, транспортировки и размещения отходов, а также действующего лицензированного полигона на территории района - приводят к возникновению несанкционированных свалок (в среднем объем твердых бытовых отходов на территории района составляет 3352 куб.м. в год); к отвлечению бюджетных средств района на создание бесперспективных объектов, не отвечающих экологическим требованиям.

В перспективе количество отходов, получаемых в результате жизнедеятельности человека, будет только увеличиваться, что обусловлено, в первую очередь, ростом благосостояния людей. Следовательно, возрастают и требования населения к экологической безопасности окружающей среды и чистоте территорий, на которой обитает человек. Поэтому решать эту проблему необходимо сейчас.

Весьма значительные и возрастающие год от года объемы образующихся твердых бытовых отходов (ТБО) обостряют санитарно-эпидемиологическую обстановку района и отрицательно сказываются на состоянии атмосферы, гидросферы и почвы.

В целях сокращения объемов накопления отходов за счет увеличения их переработки и обезвреживания необходимы создание и внедрение соответствующих экологически безопасных технологий, сортировки и селективного сбора твердых бытовых отходов. В целях решения проблем по обращению и утилизации твердых бытовых отходов данной программой предусматривается строительство мусороперегрузочной станции с участком сортировки и временного накопления вторичного сырья. Утилизацию твердых бытовых отходов предусматривается путем вывоза на межрайонные полигоны утилизации твердых бытовых отходов. Также предусматривается ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах, благоустройство территорий населенных пунктов и кладбищ.

Актуальной остается проблема обеспечения ртутной безопасности и обезвреживанию отходов пестицидов и агрохимикатов. По данным Аликовского отдела филиала ФГУ «Россельхозцентр по Чувашской Республике» в районе имеются 5,3 т запрещенных и пришедших в негодность пестицидов. Программой предусматривается проведение мероприятий по хранению ядохимикатов на имеющихся складах ядохимикатов, недопущению загрязнения окружающей среды от складов ядохимикатов.

В 2010 году разработана схема сбора ртутьсодержащих электрических ламп от населения. От бюджетных организаций организован сбор перегоревших люминесцентных ламп. Утилизация ртутьсодержащих ламп проводится ООО «Меркурий» по заявке в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Предусматривается отправка на утилизацию 2,0 тыс. ртутьсодержащих ламп ежегодно.

В связи с нарастанием процессов урбанизации все большую актуальность приобретают проблемы содержания сети особо охраняемых природных территорий и сохранения биологического разнообразия в целях поддержания экологического баланса, воспроизводства природных ресурсов, сохранения эталонных экосистем и ценного генофонда растений и животных.

В Аликовском районе 2 памятника природы и один природный заказник. Необходимо установить баннера на границах территории памятников природы и соблюдать охранные мероприятия на территории особо охраняемых природных территорий.  По мере обострения экологических проблем связанных с загрязнением воздуха, почвы и водоемов, возрастанием уровня шума, ухудшением микроклимата и условий проживания населения, возрастает значение зеленых насаждений в нормализации экологической обстановки и создании благоприятной окружающей среды.

В целях создания благоприятной жизненной среды для населения, обеспечения комплексного социально-экономического развития, улучшения внешнего облика населенных пунктов, их экологического, эстетического и культурного состояния Указом Президента Чувашской Республики от 22 сентября 2004 г. № 107 «О Годе парков и садов» 2005 год объявлен Годом парков и садов, а Указом Президента Чувашской Республики от 28 марта 2005 г. № 30 «О проведении Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» учрежден День дерева, который проводиться ежегодно.

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности в районе, является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии.  Эта проблема требует включения в настоящую Программу мероприятий по повышению экологической культуры, экологическому образованию и просвещению.

Программа содержит комплекс мероприятий по защите территории и населения от вредного воздействия вод, оздоровление экологической обстановки на водных объектах. Определение мероприятий Программы основано на наиболее острых проблемах.

По данным обследований, проведенных в 2009-2010 г.г., на территории района ранее построены и введены в эксплуатацию более 50 гидротехнических сооружений и 200 прудов, в том числе более 20 прудов, объемом от 15,0 тыс.м3 до 35,0 тыс.м3. В 43 прудах необходимо произвести очистку от ила и укрепительные работы.

Гидротехнические сооружения на водохранилищах и прудах в основном соответствуют IV классу капитальности, то есть срок эксплуатации 25 лет. Для 75 процентов ГТС этот срок уже истек, а для оставшихся истекает в ближайшие годы. Поэтому в выше указанных сооружениях требуют проведение мероприятий по обеспечению их сохранности.

От надежности гидротехнических сооружений зависит безопасность населенных пунктов, хозяйственных структур и окружающей природной среды, находящихся в зоне действия сооружений.

- В настоящее время большинство собственников и эксплуатирующих организаций даже крупных прудов не способны выполнять требования, определенные законодательством, в части ведения мониторинга, регламентных и ремонтных работ, подготовки сооружений к пропуску паводков, оформления декларации по безопасности. Существуют и бесхозные гидротехнические сооружения. В результате длительной эксплуатации гидротехнических сооружений без проведения необходимых ремонтных работ, недостаточной пропускной способности водосбросных и водопропускных сооружений, низкого уровня эксплуатации, отсутствия квалифицированного персонала, дефектов при строительстве, большое количество сооружений в настоящее время находится в неудовлетворительном техническом состоянии (около 40 %). При пропуске весенних паводков через потенциально опасные гидротехнические сооружения, находящиеся в предаварийном и аварийном состоянии, могут возникать чрезвычайные ситуации с разрушением плотин и затоплением сельскохозяйственных угодий.

- Основными причинами неудовлетворительного состояния гидротехнических сооружений являются:

- физический износ бетонных и металлических конструкций;

- деформация паводкового водосброса;

- нарушение геометрических размеров тела плотины за счет деформации и размывов откосов;

- фильтрация тела плотины;

- отсутствие собственника гидротехнического сооружения.

Эффективное решение проблемы обеспечения безопасности потенциально опасных гидротехнических сооружений возможно с применением программного метода - комплексного и системного подхода, обеспечивающего взаимосвязь научного обоснования приоритетных мероприятий, их проектирования и реализации, а также мониторинг ситуации и достигнутых результатов.

Значительное негативное воздействие на водные объекты оказывает сброс недостаточно очищенных сточных вод после очистных сооружений. Наиболее распространенными загрязняющими водные объекты веществами являются фенол, фторид-анион, легкоокисляющиеся органические вещества по величине БПК5, соединения меди, марганца, цинка, железа и никеля.

. Всего на территории района  имеются 2 биологических очистных сооружения. Биологические очистные сооружения с. Аликово  морально устарели и в значительной мере изношены, работает с перегрузкой и не обеспечивает эффективную очистку сточных вод с.Аликово, что способствует загрязнению р. Аба-Сирьма и вызывает необходимость проведения реконструкции очистных сооружений с.Аликово.

Основные мероприятия по восстановлению очистных сооружений реализуются в рамках республиканской и районной целевой программы «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы», принятой Указом Президента Чувашской Республики от 2 декабря 2008 г. № 123.

Во исполнение республиканской  целевой  программы «Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2006–2011 годы» в 2006–2009 годах осуществлены:

все существующие котельные переведены на природный газ, что  способствовало  уменьшению выбросов в атмосферный воздух,

ликвидация в населенных пунктах несанкционированных свалок твердых бытовых отходов;

организован сбор и отгрузка на обезвреживание (демеркуризация) ртутьсодержащих отходов первого класса опасности в целях недопущения ртутного загрязнения территории района;

мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов: построен трупосборочный пункт, биологичекские отходы отправляются в Цивильский ветсанутильзавод на переработку мясо-костной муки;

капитальный ремонт  Тимирзькасинской плотины,

присвоен статус особо охраняемой природной территории Илгышевского сада, природный заказник «Сорминский орхидный»; общей площадью 103,8 гектаров;

посадка 77,347 тыс. деревьев и кустарников для развития зеленого фонда;

открыт парк им. И.Тукташа в д.Большие Токташи;

работы и мероприятия в рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности;

участие на проводимых семинарах, конкурсах, научно-практических конференциях, слетах, олимпиадах природоохранной тематики;

составлен Радиационно-гигиенический паспорт Аликовского района.

Динамика достигнутых показателей эффективности реализации Программы в 2006–2009 годах приведена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика достигнутых показателей

эффективности реализации Программы

| Наименование индикаторов | 2006 г. |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Отгрузка на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп |  | 1,5 тыс.шт | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 2,5 |
| Снижение риска аварий на гидротехнических сооружениях, создающих угрозу экологической безопасности, единиц нарастающим итогом | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 |
| Количество созданных ООПТ для формирования экологического каркаса Чувашской Республики и сохранения биологического разнообразия (в единицах) |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |

# II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью настоящей Программы является повышение экологической безопасности на территории Аликовского района, что предполагает повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий на территории  Аликовского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:                         снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; минимизация экологических рисков, связанных с возможным возникновением чрезвычайных ситуаций при эксплуатации гидротехнических сооружений; участие в системе мониторинга окружающей среды для своевременного обеспечения потребностей  Аликовского района Чувашской Республики в полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях для предотвращения или уменьшения неблагоприятных последствий таких изменений; сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры.

Масштабность и ресурсоемкость задач, которые необходимо решить в целях повышения экологической безопасности в Аликовском районе, обусловлены их комплексностью и взаимоувязанностью. Их решение требует координации действий по реализации разнородных мероприятий. организационного, научно-методического, проектного и восстановительно-строительного характера, согласованности по объемам и времени привлечения средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников и может быть достигнуто только программно-целевым методом.

Программа реализуется в 2010–2015 годах.

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы приведена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика целевых индикаторов

и показателей эффективности реализации Программы

| № пп | Наименование индикаторов | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2010–2015 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов, тонн | не менее 2тыс.шт | не менее 2 тыс. шт. | не менее 2тыс.шт | не менее 2 тыс. шт. | не менее 2 тыс. шт. | не менее 2 тыс. шт. | не менее 2 тыс. шт. |
| 2. | Селективный сбор ТБО, процентов по отношению к предыдущему году | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 117 |

# III. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.

Мероприятия Программы по основным направлениям предусматривают:

раздел I. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду:

внедрение новых технологий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух;

озеленение санитарно-защитных зон, способствующее улучшению качества атмосферного воздуха;

модернизация, реконструкция и капитальный ремонт биологических очистных сооружений;

мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений;

строительство мусороперегрузочной станции с участком сортировки и временного накопления вторсырья, намеченных рабочей группой по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 г.  № 100 «О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике»;

рекультивация несанкционированной свалки с. Аликово;

сбор, сортировка, транспортировка твердых бытовых отходов на переработку и обезвреживание отходов производства и потребления;

участие в сборе данных мониторинга Чувашской Республики состояния недр.

раздел II. Развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сохранение биологического разнообразия:

содержание имеющихся ООПТ;

сохранение биологического разнообразия.

раздел III. Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в поселениях:

развитие зеленого фонда населенных пунктов.

раздел IV. Формирование экологической культуры:

работы и мероприятия по формированию экологической культуры;

реализация проектов, программ, акций, мероприятий по охране окружающей среды.

Мероприятия по реализации настоящей Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников (табл. 3).

Программа предусматривает финансирование из федерального бюджета мероприятий по ремонту гидротехнических сооружений и строительство биологического очистного сооружения. Из внебюджетных источников за счет средств организаций будут осуществляться мероприятия по снижению негативного воздействия деятельности этих организаций на окружающую среду; ООО «Жилище» мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления, по развитию зеленого фонда населенных пунктов.

Таблица 3

Объемы и источники финансирования Программы

(млн. рублей)

| Источники финансирования | Объемы финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010–2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| Всего из них: | 62,097 | 0,402 | 16,553 | 17,909 | 17,766 | 7,278 | 2,189 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из федерального бюджета | 37,230 | 0,000 | 10,650 | 11,040 | 11,040 | 4,500 | 0,000 |
| из республикан-ского бюджета Чувашской Республики | 1,320 | 0,000 | 0,350 | 0,360 | 0,360 | 0,250 | 0,000 |
| из местных бюджетов | 19,405 | 0,250 | 4,934 | 5,539 | 5,379 | 1,774 | 1,529 |
| из внебюджетных источников | 4,142 | 0,152 | 0,619 | 0,970 | 0,987 | 0,754 | 0,660 |

Исходя из возможностей бюджетов всех уровней объемы средств, направляемых на реализацию Программы, могут уточняться.

# V. Механизм реализации Программы

Администрация Аликовского района Чувашской Республики обеспечивает координацию деятельности сельских поселений, ООО «Тепловодоканал», ООО «Жилище», хозяйствующих организаций, осуществляющих меры по выполнению Программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями Программы, а также общий контроль за реализацией Программы.

Администрация Аликовского района о выполнении мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2016 года представляет информацию в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.VI. Оценка социальной и бюджетной эффективности Программы

Оценка эффективности Программы проводится с учетом следующих показателей:

демеркуризация ртутьсодержащих отходов не менее 10 тыс.шт. (за 2010–2015 годы);

увеличение селективного сбора твердых бытовых отходов на 17 процентов (по отношению к 2009 году);

Реализация программных мероприятий позволит:

уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды за счет снижения выбросов в атмосферный воздух и сбросов сточных вод, переработки, обезвреживания и безопасного размещения отходов;

сохранять биологическое разнообразие за счет сохранения природно-антропогенных объектов;

повысить экологическую культуру;

Основываясь на Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от      1 апреля 1996 г. № 440, следует констатировать, что в условиях развития общества, ориентированного на быстрые темпы экономического роста и породившего причинение беспрецедентного вреда окружающей среде, необходимо сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды, предполагает реализацию комплекса затратных мер по устранению последствий нанесенного окружающей среде вреда, а также снижению негативного воздействия на нее хозяйственной и иной деятельности.

Таким образом, эколого-экономическая эффективность Программы будет состоять в стабилизации экологической ситуации, сохранении природных систем, поддержании целостности и жизнеобеспечивающих функций, которые необходимы как одни из непременных условий функционирования социально-экономической сферы в районе.

Социальная эффективность Программы будет выражена в сохранении и повышении качества жизни населения, улучшении его здоровья, сохранении трудового потенциала, улучшении демографической ситуации в условиях поддержания благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

Оценку эффективности расходования бюджетных средств планируется осуществлять по годам в течение срока реализации Программы.

Приложение № 1

от 03.10.2008 № 299

к муниципальной целевой программе «Повышение экологической безопасности в Аликовском районе Чувашской Республике 
на 2010–2015 годы»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Муниципальной целевой программы «Повышение экологической безопасности в Аликовском районе

на 2010–2015 годы»

| № пп | Наименование мероприятий, видов работ | Ответственные исполнители | Сроки реализации (годы) | Источники финансирования | Объемы финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010–2015 гг. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Капитальный ремонт противоэрозионной плотины у д. Большие Атмени | Минприроды Чувашии Администрация Аликовского района Шумшевашское с/п | 2011 |  |  | всего |  | 11,500 |  | 0,000 |  |  |  |  | 11,500 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 10,650 |  |  |  |  |  |  | 10,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,350 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 0,350 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,150 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт противоэрозионной плотины у села Чувашская - Сорма | Минприроды Чувашии Администрация Аликовского района Чувашско-Сорминское с/п |  |  |  | всего |  | 12,000 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 12,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  |  | федеральный бюджет |  | 11,040 |  |  |  |  |  |  |  | 11,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт противоэрозионной плотины у села Русская - Сорма | Минприроды Чувашии Администрация Аликовского района Яндобинское с/п | 2013 |  |  | всего |  | 12,000 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 12,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 11,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт противоэрозионной плотины у д. Нижние Куганары | Минприроды Чувашии Администрация Аликовского района Ефремкасинское с/п | 2014 |  |  | всего |  | 5,000 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 5,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство мусороперегрузочной станциии участком сортировки и временного накопления вторсырья: Аликовский район | Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии Администрация Аликовского района |  |  |  | всего |  | 10,500 |  | 0,000 |  |  |  |  | 2,900 | 3,800 |  |  | 3,800 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 10,500 |  | 0 |  |  |  |  | 2,900 | 3,800 |  |  | 3,800 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятия по обеспечению экологических и гигиенических требований к содержанию существующих объектов размещения твердых бытовых отходов | Администрация Аликовского района Аликовское с/п | 2010–2015 |  |  | всего |  | 0,360 |  | 0 |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 0,360 |  | 0 |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов в населенных пунктах: Аликовский район | Сельские поселения | 2010–2015 |  |  | всего |  | 0,180 |  | 0,030 |  |  |  |  | 0,030 | 0,030 |  |  | 0,030 |  | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 0,180 |  | 0,030 |  |  |  |  | 0,030 | 0,030 |  |  | 0,030 |  | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятия по обеспечению ртутной безопасности: сбор и демеркуризация ртутьсодержащих отходов | Минприрода Чувашии, сельские поселения, бюджетные организации ООО «Меркурий» | 2010–2015 |  |  | всего |  | 0,180 |  | 0,030 |  |  |  |  | 0,030 | 0,030 |  |  | 0,030 |  | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 0,060 |  | 0,010 |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 |  |  | 0,010 |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,120 |  | 0,020 |  |  |  |  | 0,020 | 0,020 |  |  | 0,020 |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятия по обезвреживанию отходов пестицидов и агрохимикатов | Минприроды Чувашии, Минсельхоз Чувашии, администрация Аликовского района, сельхозорганизации*, специализированные организации | 2011–2015 |  |  | всего |  | 0,290 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,054 | 0,054 |  |  | 0,054 |  | 0,054 |  |  |  | 0,054 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 0,170 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,034 | 0,034 |  |  | 0,034 |  | 0,034 |  |  |  | 0,034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,120 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,020 | 0,020 |  |  | 0,020 |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 1.7. | Разработка проектно- сметной документации по строительству биологического очистного сооружения | администрация Аликовского района, организация коммунального комплекса | 2011 |  |  | всего |  | 0,400 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,400 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,400 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,400 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.8 | Строительство биологического очистного сооружения | администрация Аликовского района | 2012-2013 |  |  | всего |  | 27,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  | 17,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 11,475 |  |  |  |  |  |  |  | 4,250 |  |  | 7,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 11,475 |  |  |  |  |  |  |  | 4,250 |  |  | 7,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 1,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 1,350 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  | 0,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Развитие сети особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2.1. | Проведение природоохранных мероприятий на особо охраняемых природных территориях и объектах республиканского значения | Администрация Аликовского района Минприроды Чувашии, ГУ «Дирекция ООПТ» Минприроды Чувашии |  |  | 2010, 2013–2015 | всего | 0,800 |  | 0,100 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  | 0,300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,800 |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  | 0,300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие зеленого фонда с.Аликово и сельских поселений: | Администрация Аликовского района Сельские поселения |  | 2010–2015 |  | всего |  | 0,360 |  |  | 0,060 |  | 0,060 |  |  |  |  | 0,060 |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты внебюджетные источники |  | 0,180 |  |  | 0,030 |  | 0,030 |  |  |  |  | 0,030 |  | 0,030 |  |  | 0,030 |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 |  |  | 0,030 |  | 0,030 |  |  |  |  | 0,030 |  | 0,030 |  |  | 0,030 |  |  | 0,030 |  |  |
| 3.2. | Очистка и благоустройство прудов | Администрация Аликовского района Сельские поселения |  |  | 2011-2015 | всего |  | 7,150 |  |  |  |  |  | 0,750 |  |  | 1,600 |  |  | 1,600 |  |  | 1,600 |  |  | 1,600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 5,400 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |  | 1,200 |  |  | 1,200 |  |  | 1,200 |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 1,750 |  |  |  |  |  | 0,150 |  |  | 0,400 |  |  | 0,400 |  |  | 0,400 |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  | IV. Формирование экологической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия по формированию экологической культуры: |  |  |  |  | всего |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение природоохранных акций и мероприятий | Минприроды Чувашии, организации |  |  | 2010–2015 | всего |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | всего |  | 87,730 |  |  |  | 0,220 |  | 15,904 |  |  | 27,769 |  |  | 34,759 |  |  | 6,989 |  |  | 2,089 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 48,705 |  |  |  | 0,000 |  | 10,650 |  |  | 15,290 |  |  | 18,265 |  |  | 4,500 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 13,595 |  |  |  | 0,100 |  | 0,350 |  |  | 4,610 |  |  | 7,785 |  |  | 0,450 |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 20,880 |  |  |  | 0,070 |  | 4,134 |  |  | 6,654 |  |  | 7,144 |  |  | 1,564 |  |  | 1,314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 4,550 |  |  |  | 0,050 |  | 0,770 |  |  | 1,215 |  |  | 1,565 |  |  | 0,475 |  |  | 0,475 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной целевой программе «Повышение экологической безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики 
на 2010–2015 годы»

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации муниципальной  целевой программы

«Повышение экологической безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики  на 2010–2015 годы»

Эффективность реализации муниципальной целевой программы «Повышение экологической безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики на 2010–2015 годы» (далее – Программа) определяется на основе установленных индикаторов и показателей.

Настоящая Методика определяет следующий порядок расчета приведенных в паспорте и разделах Программы индикаторов и показателей:

1. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов, тонн/год – количество ртутьсодержащих отходов, обезвреженных путем демеркуризации.

Источником информации для определения данного показателя являются данные статотчетности в области обращения с отходами .

2. Селективный сбор ТБО, процентов к предыдущему году – показатель, характеризующий изменение общего количества разных видов селективно собранных отходов в отчетном году по отношению к предыдущему году.

3. Вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, тыс. тонн/год – общее количество разных видов отходов, направленных на повторное использование в качестве дополнительных источников сырья.

4. Количество созданных особо охраняемых природных территорий для формирования экологического каркаса Чувашской Республики и сохранения биологического разнообразия, ед./год – количество созданных в рамках программных мероприятий особо охраняемых природных территорий для формирования экологического каркаса Аликовского района и сохранения биологического разнообразия.