Паспорт программы.

Наименование Программы.                                      Районная целевая программа

обеспечение населения

Батыревского района Чувашской

Республики качественной питьевой

водой на 2005-2008 г.г.

Заказчик.                                                                     Министерство природопользования

Чувашской республики

Министерство строительства, архитектуры

и ЖКХ Чувашской республики

Администрация Батыревского района

Основные разработчики                                            Управление капитального строительства

программы.                                                                 и ЖКХ администрации Батыревского

района.

Управления и отделы

администрации района

Сельские администрации (органы

Местных самоуправлений-поселений)

МУП «Батыревское ЖКХ»

Сельскохозяйственные и другие

предприятия района

ЗАО «Чувашгипроводхоз»

Цели и задачи Программы.                                       Обеспечение населения Батыревского

района качественной питьевой водой,                                                                                                                       сокращение  затрат энергоресурсов,

уменьшение  заболеваемости населения,

в результате потребления некачественной

водой.

Срок реализации Программы.                                    2005-2008 годы.

Перечень подпрограмм и                                            Развитие системы водоснабжения и

основных мероприятий.                                              водоотведения райцентра. Развитие

систем водоснабжения сельских

населенных пунктов. Охрана и

восстановление объектов – источников

водоснабжения.

Объемы и источники                                                   Средства бюджетов всех уровней,

финансирования.                                                          внебюджетные источники, в млн.руб.

Всего по объекту – 864,98

из них

Федеральный бюджет – 370,03

Республиканский бюджет – 455,15

Местный бюджет – 26,6

Внебюджетные средства – 13,2

Ожидаемые конечные результаты                             Обеспечение населения, предприятий

реализации Программы.                                              общественного питания, детских

дошкольных и школьных учреждений

здравоохранения и социальной защиты

района питьевой водой нормативного

качества и в достаточном количестве,

что обеспечивает 42.0 тыс. чел.

Водопотребление на перспективу –

4286,52 тыс. м3/год, 11473 тыс. м3/сут,

180 лит/сут. на 1 чел.

Согласовано                                                                                     Утверждена

Председатель межведомственной                                                Собранием депутатов

Комиссии по реализации                                                               Батыревского района

Республиканской целевой программы                                          от 06.07.2005г. №

«Обеспечение населения Чувашской

Республики качественной питьевой                                               ____________Н.И.Глухов

водой на 2005-2008 годы»

---------------------- С. Э. Дринев

Районная целевая программа «Обеспечения населения

Батыревского района питьевой водой на 2005-2008 годы.»

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Одной из приоритетных проблем Батыревского района Чувашской Республики является обеспечение населения района питьевой водой нормативно качества и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшение условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Общая численность населения в районе составляет 42,531 – тыс. человек, в том числе в                  с. Батырево 5559 – тысяч человек. В настоящее время использование воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района составляет 14,7 % от потребного. Хозяйственно-питьевое водоснабжение района в основном представлено подземными источниками,  так как нет поверхностных источников. Из подземных источников для хозяйственно-питьевых нужд забирается 2,15 тысяч кубических метров в сутки воды. Существующие водопроводные системы, в основном не используется населением для питьевых целей, из-за неудовлетворительных органолептических показателей воды. Для питьевых целей используются вода из шахтных колодцев, родников. В Батыревском районе 81,7 % воды из общественных колодцев и родников не имеет надежной защиты от загрязнения и неудовлетворительное их санитарно-техническое состояние, которые представляют угрозу возникновения и распространения заболевания людей кишечными инфекциями. Количество шахтных колодцев по району – 560, родников – 2.

По обследованию специалистов в районе не обнаружены залежи качественной питьевой воды. В трех населенных пунктах (Шаймурзино, Тарханы, Первомайское) имеется залежи воды. При подключении всех потребителей количество добытой воды недостаточна для обеспечения водой вышеназванные населенные пункты. Для обеспечения питьевой водой население района предусматривается строительство группового водопровода с р. Карла Шемуршинского района и на р. Була в районе д. Бахтигильдино. В некоторых деревнях имеется существующие водопроводы, которые требуют капитального ремонта или полной его замены. Результаты санитарно-химических исследований воды из скважин водопроводов за 2001 год не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-10 «Питьевая вода». Контроль качества показал, что в 71% отобранных проб общая минерализация воды характеризуется содержанием сухого остатка – 3076,0 мг/дм3 (при норме 1000 мг/дм3),  содержанием сульфатов до 1800,3 мг/дм3. общая жесткость в 30% проб 11,26 моль/дм3. эти показатели превосходят нормативные требования. По данным центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (письмо №170 от 28.03.2002 г.), вода из существующих артезианских скважин водопроводов за 2001 год не соответствует требованиям СанПин 2.14. 1074-01 «Питьевая вода» - гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение с. Батырево. На территории села пресные воды, пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют. Подземные воды нижнетатарских отложений, поступающие в существующие артскважины с. Батырево, имеют повышенную минерализацию: концентрация сухого остатка 2500-3000 мг/л, сульфатов 1400-1900 мг/л. Эта вода используется для технического водоснабжения предприятий и населением для стирки белья, мытья полов. Для питьевых нужд населением используется вода из шахтных колодцев, которая не соответствует СанПин «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по содержанию нитратов, железа, мутности, сухому остатку. Централизованная система канализации в с. Батырево отсутствует. В настоящее время работает только очистные сооружения Батыревской ЦРБ, которой требуется капитальный ремонт.

Социологический опрос населения района показал, что 60-85 % жителей населенных пунктов хотят провести водоснабжение. Из 56 населенных пунктов района предусматривается подача питьевой воды на 53. Информация о количестве жилых домов, желающих проводить водоснабжения, в разрезе населенных пунктов по району отражены в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество постоянных хозяйств- без дачников | Количество желающих провести водоснабжение | Уровень желающих % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Батырево | 2039 | 1586 | 77 |  |
| 2 | с.Шыгырданы | 1390 | 1123 | 80 |  |
| 3 | д.Кзыл-Камыш | 110 | 92 | 81 |  |
| 4 | д. Малое Батырево | 223 | 182 | 81 |  |
| 5 | д. Н. Котяково | 135 | 110 | 81 |  |
| 6 | с.Туруново | 240 | 198 | 82 |  |
| 7 | с. Сугуты | 610 | 505 | 82 |  |
| 8 | д.Татарские Сугуты | 351 | 297 | 84 |  |
| 9 | д.Красномайск | 191 | 147 | 77 |  |
| 10 | д.Кзыл-Чишма | 196 | 157 | 80 |  |
| 11 | с. Первомайское | 384 | 318 | 82 |  |
| 12 | д.Сидели | 169 | 143 | 84 |  |
| 13 | д.Нижнее Атыково | 90 | 68 | 75 |  |
| 14 | д.Полевое Чекурово | 107 | 83 | 77 |  |
| 15 | д.В. Б. Шигали | 87 | 58 | 66 |  |
| 16 | д.Кокшаново | 94 | 71 | 65 |  |
| 17 | д. Старое Котяково | 205 | 170 | 82 |  |
| 18 | с. Новое Ахпердино | 436 | 327 | 75 |  |
| 19 | д. Татмыш Югелево | 200 | 161 | 80 |  |
| 20 | д. Полевые Бикшики | 321 | 240 | 74 |  |
| 21 | д.Именево | 126 | 90 | 71 |  |
| 22 | д. Малые Арабузи | 128 | 101 | 78 |  |
| 23 | д.Тигашево | 157 | 112 | 71 |  |
| 24 | д.Яншихово | 172 | 137 | 79 |  |
| 25 | д. Долгий Остров | 238 | 185 | 77 |  |
| 26 | д.Старое Ахпердино | 203 | 149 | 73 |  |
| 27 | д.Старые Тойси | 292 | 195 | 67 |  |
| 28 | с.Тойси | 295 | 210 | 71 |  |
| 29 | д. Тат. Тимяши | 62 | 45 | 72 |  |
| 30 | д.Новое Бахтиарово | 170 | 134 | 78 |  |
| 31 | д.Козловка | 54 | 39 | 72 |  |
| 32 | д. Шаймурзино | 268 | 220 | 82 |  |
| 33 | д.В.Атыково | 127 | 95 | 74 |  |
| 34 | д.Нижнее Турмышево | 121 | 93 | 76 |  |
| 35 | с. Тарханы | 280 | 240 | 85 |  |
| 36 | д.Верхнее Турмышево | 95 | 76 | 80 |  |
| 37 | д.Абамза | 197 | 151 | 76 |  |
| 38 | п.Хурама -Твары | 53 | 40 | 75 | Не планирован |
| 39 | д.Б.Баишево | 322 | 275 | 85 |  |
| 40 | д.Бахтигильдино | 195 | 152 | 77 |  |
| 41 | д. Б. Нурусово | 118 | 91 | 77 |  |
| 42 | п.Ульяновка | 52 | 39 | 75 |  |
| 43 | д. М. Чеменево | 51 | 33 | 65 |  |
| 44 | д. Сигачи | 216 | 164 | 75 |  |
| 45 | с. Б. Чеменево | 210 | 165 | 78 |  |
| 46 | д. Бакашево | 147 | 120 | 81 |  |
| 47 | с.Алманчиково | 263 | 194 | 74 |  |
| 48 | с.Норваш-Шигали | 342 | 239 | 69 |  |
| 49 | д.Подлесные Шигали | 195 | 134 | 68 |  |
| 50 | д.Чувашские Ишаки | 99 | 74 | 74 |  |
| 51 | д.Новые Чепкасы | 10 | 8 | 80 |  |
| 52 | д.Булаково | 67 | 48 | 72 |  |
| 53 | д. М. Шихирданы | 40 | 30 | 75 |  |
| 54 | д. Выселка Шигали | 13 | 9 | 69 |  |
| 55 | д. Ясная Поляна | 23 | 15 | 65 | Не планирован |
| 56 | п. Люля | 39 | 28 | 71 | Не планирован |
|  | ИТОГО | 13018 | 10166 | 78 |  |

На настоящее время имеются проекты водоснабжения следующих населенных пунктов:

Водоснабжение с. Батырево, очистные сооружения и сети канализации с.Батырево, водоснабжение с.Сугуты (прошли Главэкспертизу), водоснабжение д. Тат.Югелево, д.Шаймурзино, с. Тарханы. На разработке в ПИ «Чувашгипроводхоз» находятся проекты водоснабжения следующих населенных пунктов: с. Н.Шигали, д. Тат.Сугуты, с.Шыгырдан.

Наличие проектно-сметной документации по программе на 1.06.2005 г.

| № п/п | Наименование объектов | Наличие проектов | Наличие экспертиз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение с. Батырево | имеется | Главгосэкспертиза |
| 2 | Очистные сооружения в с. Батырево | имеется | Главгосэкспертиза |
| 3 | Водоснабжение с. Сугуты | имеется | Главгосэкспертиза |
| 4 | Водоснабжение д. Тат. Югелево | имеется | Госэкспертиза Минстроя ЧР |
| 5 | Водоснабжение д. Шаймурзино | имеется | На экологической экспертизе |
| 6 | Водоснабжение с. Алманчиково | имеется | На экологической экспертизе |
| 7 | Водоснабжение д. Кзыл Чишма | имеется | На экологической экспертизе |
| 8 | Противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия на р. Була у д. Кокшаново | имеется | Главгосэкспертиза |
| 9 | Противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия на р. Була у д. Старое Ахпердино | имеется | Главгосэкспертиза |
| 10 | Противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия на р. Була у д. Малое Батырево | имеется | Госэкспертиза Минстроя ЧР |

Учитывая большой ущерб здоровья от потребления недоброкачественной питьевой водой, необходимо вложить значительные финансовые средства в обеспечении населения района питьевой водой нормативного качества в достаточном объеме.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки реализации.

Главными целями Программы являются улучшение обеспечение населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. Для достижения этих необходимо: решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водо-охранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Программу предусматривается выполнить поэтапно. На первом этапе (2005-2006 г.г.) осуществить:

- разобрать и утвердить схему водоснабжения района, проведя необходимые поисково-разведочные работы, оценку запасов и качества подземных вод;

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию систем  водоснабжения и водоотведения, начатых до 2005 года (с. Батырево, д. Тат.Югелево);

- землеотвод и подготовка проектно-сметной документаций по водоснабжению населенных пунктов района;

- проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны и водо-охранных зон источников питьевого водоснабжения;

На втором этапе (2007-2008 г.г.):

- строительство групповых водоотводов на р. Карла Шемуршинского района и на р.Була у д. Бахтигильдино.

- строительство уличных сетей водоснабжения населенных пунктов;

- создание специализированного предприятия по обслуживанию сданных сетей водоснабжения;

- урегулирования тарифов по оплате услуг по обеспечению питьевой водой.

3. Система программных мероприятий. Развитие систем водоснабжения населенных пунктов района.

3.1. Водоснабжение и водоотведение с. Батырево.

Водоснабжение и водоотведение с. Батырево выполняется в два этапа:

Первый этап (2005-2006 г.г.): 1) Водоснабжение из подземных источников с очисткой в опреснительной установке с целью обеспечения населения питьевой водой нормативного качества западной жилой о общественной зоны с.Батырево (проект – ПИ «Чувашгражданпроект» 2002 году)

2) Водоотведение канализационных стоков из западной жилой и общественной зоны с.Батырево на строящуюся очистные сооружения №1 в районе ОАО «Батыревсий маслозавод» на северо-западной окраине села (проект ЗАО «Экострой» 2004 г.)

Второй этап (2007-2008 г.г.): 1) Водоснабжение – из группового водовода на р. Карла в Шемуршинском районе с целью обеспечения питьевой водой нормативного качества восточной и всей жилой, общественной и производственной зоны.

2) Водоотведение – в очистные сооружения №1 и №2 (на восточной окраине с. Батырево) из восточный и других жилых, общественных зон, из локальных систем водоочистки производственных предприятий.

Примечания: Предусматривается взаимоувязанная работа: а) систем водоснабжения по проекту ПИ «Чувашгражданпроект» и из группового водовода на          р. Карла;

2) систем водоотведения в очистные сооружения №1 и №2.

Выполнение программы полностью позволит довести среднесуточного водопотребления на 1 жителя до 180 л/сутки.

3.2. Водоснабжение и водоотведение сельских населенных пунктов.

Системы водоснабжения развиваются по следующим направлениям (с учетом результатов поисково-разведочных работ):

- от существующих, реконструируемых и проектируемых подземных источников;

- от существующих открытых источников;

- от группового водовода на р. Карла;

- от группового водовода на р. Була.

3.3. Водоснабжение муниципальных учреждений, объектов социальной сферы производится согласно, разработанных план- программ муниципальных учреждений.

В районе централизованное питьевое водоснабжение осуществляется крайне недостаточно. Общий объем воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд составляет 2,15 тыс. м3 в сутки, в основном из подземных источников. Удельное водопотребление на одного жителя равно 53,0 литров в сутки. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления на 1 жителя в сельских населенных пунктах составляет 180 л/сутки.

3.4. Мероприятия по развитию системы водоснабжения включают::

- развитие систем водоснабжения районного центра;

- развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов;

- охрана и восстановление водных объектов – источников питьевого водоснабжения;

- строительство систем водоотведения в с. Батырево.

3.5. Эксплуатация объектов водоснабжения и водоотведении.

I этап 2005-2006 годы. Эксплуатация объектов водоснабжения будет возложено на МУП «Батыревское ЖКХ».

II этап 2007-2008 годы. Планируется создание специализированной эксплуатирующей организации на конкурсной основе, при условии вложений инвестиций, с последующим возвратом через тарифных составляющих.

Ожидаемые результаты реализации Программы.

Выполнение мероприятий Программы позволит коренным образом изменить состояние водных объектов – источников питьевого водоснабжения, довести водопотребление до необходимого объема и качества.

Результатами выполнения программных мероприятий является:

- общий объем водопотребления в населенных пунктах района – 7,6 т. м3 в сутки;

- соответствие СанПин и качества воды в источниках питьевого водоснабжения и потребляемой питьевой воды;

- ввод в действие мощностей систем водоснабжения в населенных пунктах района;

- создание новых рабочих мест.

Конечным результатом Программы является обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, а именно, улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки в районе.

Мероприятия по программе

«Обеспечение населения Батыревского района качественой питьевой

водой на 2005-2008 годы».

Согласовано:

Руководитель  Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства ЧР.

-------------------- Глотов С.И.

Заместитель министра

Природопользования ЧР

--------------------- Юшин Е. В.

| № п/п | Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий с указанием местоположения | Источники финансирования |  | Сроки начала и окончания работ (годы) | в том числе по годам |  |  |  |  | Всего по объекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 |  |  | 2007-2008 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |
| Развитие систем водоснабжения городов и районных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водозаборов поверхностных вод | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2005-2008 | - | 25,9 |  |  | 103,0 | 128,9 |  |
|  |  |  |  |  | - | 25,3 |  |  | 55,1 | 80,4 |  |
|  |  |  |  |  | - | 0,6 |  |  | 47,9 | 48,5 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 1* | Строительство водохранилищ на р. Карла для водоснабжения сел Батыревского района | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2005-2008 | - | 25 |  |  | 30 | 55 |  |
|  |  |  |  |  | - | 25 |  |  | - | 25 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |
| 2 | Первомайский водовод Строительство водохранилища на р. Була в районе д. Бахтигильдино | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006-2008 | - | 0,9 |  |  | 73,0 | 73,9 |  |
|  |  |  |  |  | - | 0,3 |  |  | 55,1 | 55,4 |  |
|  |  |  |  |  | - | 0,6 |  |  | 17,9 | 18,5 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |
| 3 | Строительство уличной водопроводной сети Водоснабжение с. Батырево 10,2 км | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2005-2008 | 21,0 | 44,0 |  |  | 28,0 | 88,0 |  |
|  |  |  |  |  | - | 13,0 |  |  | - | 13,0 |  |
|  |  |  |  |  | 20,0 | 30,0 |  |  | 20,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  | - | 1,0 |  |  | 2,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция и восстановление | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет |  | 2005-2008 | 6,25 | 67,33 |  |  | 316,2 | 390,48 |  |
|  |  |  |  |  | 2,0 | 23,83 |  |  | 123,3 | 149,13 |  |
|  | локальных систем водоснабжения | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  | 4,5 0,45 | 36,9 3,1 |  |  | 174,15 14,45 | 214,4 19,15 |  |
|  |  |  |  |  | - | 3,5 |  |  | 4,3 | 7,8 |  |
| 4 | Водоснабжение д.Тат.Югелево 7 км. | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2005 | 4,95 |  |  |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 |  |
|  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 5 | Водоснабжение с.Сугуты 6,2 км. | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2005-2006 | 2,0 | 6,5 |  |  |  | 8,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2,0 | - |  |  |  | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | - | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  | - | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  | - | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |
| 6 | Водоснабжение д.Шаймурзино 5,1 км. | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006 |  | 7,6 |  |  |  | 7,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,4 |  |  |  | 7,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
| 7 | Водоснабжение д.Кзыл-Чишма | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006 |  | 8,73 |  |  |  | 8,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8,73 |  |  |  | 8,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 8 | Водоснабжение д.Долгий-Остров | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006 |  | 4,8 |  |  |  | 4,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |
| 9 | Водоснабжение д. Кзыл Камыш | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 4,3 | 4,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 | 4,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 10 | Водоснабжение с.Шыгырдан | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006-2008 |  | 6,6 |  |  | 11,5 | 18,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | 6,5 | 6,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,7 |  |  | 4,0 | 9,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,5 | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,5 | 1,1 |  |
| 11 | Водоснабжение д.Тат.Сугуты 6,2 км | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006 |  | 6,4 |  |  |  | 6,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 3,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 2,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 12 | Водоснабжение с.Алманчиково | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006 |  | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 13 | Водоснабжение д.Красномайск | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 5,2 | 5,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 | 5,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 14 | Водоснабжение д.Нов.Чепкасы | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 15 | Водоснабжение д.Н.Ахпердино | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 13,4 | 13,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 | 3,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 | 9,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 16 | Водоснабжение д.Козловка-Булаково | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 6,2 | 6,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 | 5,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 17 | Водоснабжение с.Ст.Ахпердино | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 6,8 | 6,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 | 6,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 18 | Водоснабжение с.Тойси | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 8,4 | 8,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 19 | Водоснабжение д. Ст.Тойси | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 8,7 | 8,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 | 8,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |
| 20 | Водоснабжение д.д. Тат.ТИмяши, М.Шихирданы | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 5,5 | 5,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 | 5,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 21 | Водоснабжение д. Ст.Котяково | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 7,3 | 7,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,25 | 7,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 22 | Водоснабжение д. Ч.Ишаки | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 5,4 | 5,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 23 | Водоснабжение с.Туруново | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
| 24 | Водоснабжение д.М.Батырево | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 | 5,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 25 | Водоснабжение д. Н.Котяки | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 6,3 | 6,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 26 | Водоснабжение с.Первомайское | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006 |  | 11,2 |  |  |  | 11,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 5,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |
| 27 | Водоснабжение д. Бахтигильдино | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 | 6,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 28 | Водоснабжение с.Балабаш Баишево | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 8,8 | 8,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 | 8,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |
| 29 | Водоснабжение д.Б.Нурусово | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 6,3 | 6,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 30 | Водоснабжение д.Сидели | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 9,6 | 9,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,55 | 9,55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 31 | Водоснабжение д.Полевое Чекурово | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 7,2 | 7,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,15 | 7,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 32 | Водоснабжение д.Бакашево | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 7,6 | 7,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,55 | 7,55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 33 | Водоснабжение с.Чеменево | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 11,6 | 11,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 34 | Водоснабжение д.Сигачи | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 12,3 | 12,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 | 7,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |
| 35 | Водоснабжение с.Тарханы | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  | 4,2 |  |  | 6,4 | 10,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  | 6,2 | 10,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,,2 | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |
| 36 | Водоснабжение д.В.Турмышево | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 5,4 | 5,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,35 | 5,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 37 | Водоснабжение д. В.Атыково | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 4,2 | 4,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 | 4,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 38 | Водоснабжение д.Н.Турмышево | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 4,8 | 4,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 39 | Водоснабжение с.Норваш Шигали | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  | 2,4 |  |  | 8,3 | 10,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  | 4,2 | 6,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 01, |  |  | 0,1 | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |
| 40 | Водоснабжение д.П.Шигали | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 6,4 | 6,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,35 | 6,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 41 | Водоснабжение д.Абамза | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 13,4 | 13,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 | 7,35 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,05 - | 0,05 - |  |
| 42 | Водоснабжение д.Н.Атыково | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 4,9 | 4,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 | 4,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 43 | Водоснабжение д.Кокшаново | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,25 | 5,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 44 | Водоснабжение д.Именево | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 9,4 | 9,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 2,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,05 | 7,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 45 | Водоснабжение д.П.Бикшики | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 10,2 | 10,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 | 9,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 46 | Водоснабжение д. Тигашево | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 7,4 | 7,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 | 7,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 47 | Водоснабжение д.Яншихово | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 8,3 | 8,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,25 | 8,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 48 | Водоснабжение д. В.Б.Шигали | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 5,6 5,0 | 5,6 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |
| 49 | Водоснабжение д. М.Чеменево | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 4,4 | 4,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,35 | 4,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 50 | Водоснабжение д.Ульяновка | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2008 |  |  |  |  | 9,9 | 9,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,6 | 9,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 51 | Водоснабжение д.Хурама-Твары | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 13,3 | 13,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,25 | 13,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 52 | Водоснабжение д. Мылые Арабузи | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,75 | 5,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 53 | Водоснабжение д.Н.Бахтиярово | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  |  | 6,3 | 6,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 | 6,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Гидрогеологическое обследование, строительство и реконструкция водозаборных скважин | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006-2008 |  | 1,0 |  |  | 1,8 | 2,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,6 0,2 |  |  | 1,0 0,5 | 1,6 0,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,3 | 0,5 |  |
|  | Проектирование систем водоснабжения и водоотведения | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2005-2008 | 0,3 | 0,7 |  |  | 1,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 0,3 | 0,7 |  |  | 1,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |
|  | Проектирование и строительство групповых водопроводов по Батыревскому району | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2005-2008 | 0,4 | 51,2 |  |  | 96,4 | 148,0 |  |
|  |  |  |  |  | - | 25,0 |  |  | 54,0 | 79,0 |  |
|  |  |  |  |  | - | 25,8 |  |  | 41,4 | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  | 1,0 | 1,8 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |
|  | Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006-2008 |  | 0,3 |  |  | 0,3 | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | - | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,2 | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,2 |  |
| Охрана и восстановление водных объектов – источников питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство систем водоотведения в с.Батырево на 600 м3/сут. | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006-2008 |  |  | 26,9 | 61,7 |  |  | 88,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14,0 | 22,0 |  |  | 36,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12,0 | 37,9 |  |  | 49,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 1,0 |  |  | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,8 |  |  | 1,1 |
|  | Облесение прибрежных защитных полос водных объектов района | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006-2008 |  |  | 0,3 | 0,4 |  |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 |  |  | 0,7 |
|  | Залужение прибрежных защитных полос водных объектов | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006-2008 |  |  | 0,4 | 0,7 |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - 0,4 | - 0,7 |  |  | - 1,1 |
|  | Установление границ водоохранных зон на реках | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2006-2008 |  |  | 0,4 | 0,7 |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,5 |  |  | 0,8 |
|  | Укрепление берегов рек в том числе: | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  | 6,9 |  |  | 5,8 |  |  | 12,7 |
|  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 5,7 |  |  | 12,5 |
|  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | Противопаводковые и берегоукрепительные работы на р.Була у д. Ст.Ахпердино | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2005 | 4,4 |  |  |  |  |  | 4,4 |
|  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  | 4,4 |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
|  | Противопаводковые берегоукрепительные работы на р. Була у д. Кокшаново | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2005 | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |
|  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  | 2,4 |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
|  | Противопаводковые и берегоукрепительные работы на р. Була у д. М.Батырево | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 2007-2008 |  |  |  | 5,8 |  |  | 5,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  |  | 5,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
|  | Итого по программе |  | Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 35,55 |  | 218,4 | 611,0 |  |  | 864,98 |
|  |  |  |  |  | 8,8 |  | 101,13 | 260,1 |  |  | 370,03 |
|  |  |  |  |  | 24,8 |  | 106,8 | 323,55 |  |  | 455,15 |
|  |  |  |  |  | - |  | 5,4 | 19,25 |  |  | 26,6 |
|  |  |  |  |  | 1,95 |  | 5,1 | 8,1 |  |  | 13,2 |

Примечание:

1*- Объемы финансирования на 2006-2008 годы предусмотрено на строительство водоочистных сооружений после водохранилища для Батыревского района