ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к распоряжению главы Батыревского

района от ____________          № _____

Перечень

основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения в Батыревском районе к эксплуатации в зимний период 2010-2011 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить подготовку автомобильных дорог общего пользования к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения, для чего завершить работы: -по устранению мелких деформаций и повреждений покрытий, заливке швов и трещин на дорожном покрытии, приведению в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений; -по заготовке необходимых объемов материалов для устранения мелких деформаций и повреждений покрытий в зимний период; -по приведению в рабочее состояние базы хранения противогололедных материалов; -по заготовке противогололедных материалов; -по ремонту дорожной техники, занятой на работах в зимний период; -по подготовке теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей; -по подготовке искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование; -по подготовке зданий и сооружений имущественного комплекса. | до 01.10.10 г до 01.11.10 г до 01.10.10 г до 01.11.10 г до 01.10.10 г до 01.10.10 г до 01.10.10 г до 01.10.10 г | Батыревское ДРСУ ОАО «Чувашавто дор», ООО ДПМК «Батыревская», ООО ТПК «Шыгырданы»* |
| 2 | Организовать диспетчерский пункт для оперативной работы в зимний период. | до 01.10.10 г | Батыревское ДРСУ ОАО «Чувашавто дор", ООО ДПМК «Батыревская», ООО ТПК «Шыгырданы»* |
| 3 | Обеспечить эффективное использование существующей техники, при необходимости приобрести новую технику, агрегаты и запасные части к ним. | до 01.10.10 г | Батыревское ДРСУ ОАО «Чувашавто дор", ООО ДПМК «Батыревская», ООО ТПК «Шыгырданы»* |
| 4 | Обеспечить необходимый запас горюче смазочных материалов. | до 01.10.10 г | Батыревское ДРСУ ОАО «Чувашавто дор", ООО ДПМК «Батыревская», ООО ТПК «Шыгырданы»* |
| 5 | Образовать комиссию по оперативному контролю за ходом подготовки автодорог общего пользования к работе в зимний период. | 01.10.10 г | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры |
| 6 | Обеспечить ежемесячно до 1 числа каждого месяца представление информации в Минстрой ЧР о ходе подготовки автодорог общего пользования к работе в зимний период | до 1 числа каждого месяца | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры |
| 7 | Организовать в зимний период дежурство из числа ответственных работников аппарата дорожно-эксплуатационных организаций. | постоянно | Батыревское ДРСУ ОАО «Чувашавто дор", ООО ДПМК «Батыревская», ООО ТПК «Шыгырданы»* |

- Мероприятия указанные в настоящем перечне реализуются по согласовании с исполнителями.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к распоряжению главы Батыревского

района от ____________          № _____

Состав

рабочей комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения в Батыревском районе к эксплуатации

в зимний период 2010-2011 гг.

Председатель комиссии:

Дикин И. А.              – заместитель главы администрации Батыревского района –

Начальник отдела строительства и развития общественной

инфраструктуры;

Члены комиссии:

Петров А  А.            –  начальник ОГИБДД ОВД по Батыревскому району (по

согласованию);

Андрианов О. В.     – главный государственный инспектор УГАДН по Чувашской

Республике (по согласованию);

Рубцов В. П.             – директор Батыревского ДРСУ ОАО «Чувашавтодор» (по

согласованию);

Кузнецов П. В.         – главный специалист отдела строительства и развития общественной

инфраструктуры администрации Батыревского района;

Александров Н. Е.    – менеджер по организации перевозок Канашского ПАТП филиал

ГУП ЧР «Чувашавтотранс» (по согласованию);

Каллин Г. Н.              – начальник отдела ГО и ЧС администрации

Батыревского района;

Главы сельских поселений Батыревского района (по согласованию)