|  | Утверждена Постановлением Главы Козловского района от «31» декабря 2008г. № 578 |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Козловского района

на 2009-2011г.г.

Козловка 2008 г.

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Козловского района на 2009-2011 гг. |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Устав Козловского района. |
| Заказчик Программы | Администрация Козловского района Чувашской Республики |
| Разработчики | Отдел строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры администрации Козловского района. |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации Козловского района - начальник отдела строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры администрации Козловского района. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы - 211 071 690 рублей, в том числе: Источники финансирования: - республиканский бюджет – 126 642 600 руб. (по согласованию); - средства внебюджетных источников – 42 214 320 - консолидированный бюджет Козловского района - 42 214 320 руб. |
| Основные цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в Козловском районе; - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; -модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; -привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечении реализации инвестиционных программ; -разработка методики проведения мониторинга инвестиционных программ; -формирование тарифов на коммунальные услуги, размера надбавки к тарифу для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса; -увеличение пропускной способности сетей; -замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; -обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам |
| Сроки реализации | 2009-2011 г.г. |
| Исполнители основных мероприятий | Организации коммунального комплекса |
| Организация контроля | Контроль за ходом выполнения программы осуществляет отдел строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры совместно с органами местного самоуправления поселений. |
| Ожидаемые результаты | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг),улучшение экологической ситуации на территории Козловского района; снижение потерь энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры |

Введение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Козловского района на 2009-2011 г.г. разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Устава Козловского района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии района. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Козловского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

# Существующее положение, проблемы  коммунальной инфраструктуры Козловского района

Электроснабжение

Электроснабжение Козловского района в настоящее время осуществляется  филиалом открытого акционерного общества  «МРСК Волги – Чувашэнерго», ООО «Электроснаб».

Протяженность  электросетей ВЛ  0,4-10 кВ по Козловскому району составляет 698,2 км, 30 КТП. Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное обеспечение электроснабжение района. Основной проблемой является  изношенность распределительных электрических сетей 0,4-10кВ, которые требуют ремонта и замены, потери в электросетях составляют 25-22% в год. Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством  повышения надежности электроснабжения требуются модернизация ряда подстанций с заменой трансформаторов на более мощные, строительство и модернизация линий электропередач.

Теплоснабжение

Теплоснабжение района осуществляется от 17 источников теплоснабжения, из них  8 котельных эксплуатирует филиал «Козловкамежрайгаз» ОАО «Чуваштсетьгаз», 9 котельных ООО «Теплоснаб», 1 котельная ФБУ ИК № 5. Все котельные  функционируют на природном газе.

За 2008 год выработано  теплоэнергии котельными района 68,2 тыс. Гкал.

Теплоснабжающими организациями  в Козловском районе является филиал «Козловкамежрайгаз» ОАО «Чуваштсетьгаз», ООО «Теплоснаб», ФБУ ИК № 5 , которые обеспечивает теплоэнергией  население  и объекты социальной сферы г.Козловка и Козловского района. Мощность всех  котельных составляет  42,45 Гкал\час.

Протяженность теплосетей  по району  составляет 44,2 км, из них теплосети, нуждающиеся в замене 9,2 км. Удельный вес теплосетей, нуждающихся в замене 45 %.

Одной из основных проблем является высокий уровень физического износа объектов теплоснабжения, низкий коэффициент полезного действия мощностей.

Потери в тепловых сетях достигают 30%, потери, связанные с утечками  теплоносителя из-за  коррозии труб, составляют 10-15 %

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение и водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности района и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Обеспеченность населения сельских населенных пунктов в Козловском районе централизованной системой водоснабжения составляет 55 процентов. В населенных пунктах имеется 25 шахтных колодцев, 38 действующих объектов централизованного водоснабжения. Срок эксплуатации  действующих систем централизованного  водоснабжения менее 8 лет составляет 3 процента, 8-25 лет 29 процента, более 25 лет 68 процентов. По микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам в Козловском районе 25 процентов проб воды. В большинстве населенных пунктов отсутствует централизованное водоснабжение, для хозяйственно-питьевых нужд используется вода из подземных скважин. Подземные источники  не обеспечивают население водой питьевого качества в достаточном количестве. Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление  недоброкачественной питьевой, необходимы  строительство  водозаборов, водопроводов обеспечивающих эффективную защиту источников поверхностного водоснабжения, модернизация системы очистки на всех водопроводных станциях.

Протяженность водопроводной  сети на территории Козловского района  составляет  74,2 км. Ветхие  водопроводные сети составляют 53,3 км.  Водозаборов 76 ед.

Процент износа  существующих водопроводных сетей  составляет 72 %,  в следствии чего, возникают сверхнормативные потери, повышенная аварийность.

На территории Козловского района  ведется  строительство очистных сооружений мощностью  2700 куб/м в сутки.

В настоящее время необходимо строительство новых канализационных очистных сооружений и сетей на ст. Тюрлема, д. Андреево-Базары, д. Еметкино, с. Карамышево, с. Байгулово, подключение потребителей к этим сетям.

Санитарная очистка территории района.

Услуги по сбору и вывозу, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на территории района предоставляет ООО «Коммунальщик».   Полигон твердых бытовых отходов находится на территории Тюрлеминского сельского поселения.

В настоящее время имеет место ряд нерешенных вопросов в этой сфере:

- строительство нового полигона ТБО

-приобретение достаточного количества спецтехники для вывоза ТБО

-организация предварительной сортировки ТБО перед захоронением;

-внедрение отечественного и зарубежного опыта в области сортировки и утилизации ТБО

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

-улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

-повысить эффективность работы предприятий ЖКХ и снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

-	строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры  Козловского района;

-	улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания горожан.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения задач Программы предполагается осуществить финансирование за счет средств федерального бюджета проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования из других источников, использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития Козловского района, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть пересмотрены администрацией района по предложению организаций коммунального комплекса и  по собственной инициативе.

# Система программных мероприятий

- Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры города | Администрация Козловского района |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры города | Организации коммунального хозяйства |
| 3. | Расчет финансовых потребностей по инвестиционной программе, надбавок и тарифов: - надбавки к ценам (тарифам) для потребителей; - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; - тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры; - тарифа организации коммунального комплекса на подключение. | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Козловского района |
| 4. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Козловского района |
| 5. | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Администрация Козловского района |
| 6. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Козловского района |
| 7. | Заключение договора между администрацией района и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Козловского района |
| 8. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального хозяйства Козловского района |
| 9. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Козловского района |
| 10. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Козловского района |

Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: республиканский бюджет, местный  бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Объемы и источники финансирования Программы (руб.)

| Источники финансирования | 2009-2011годы |
| --- | --- |
| Средства республиканского бюджета | 126 642 600 |
| Средства местных бюджетов | 42 214 320 |
| Средства внебюджетных источников | 42 214 320 |
| ИТОГО | 211 071 600 |

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного главой технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации и представить их в  администрацию для проверки.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);.

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в администрацию района , которая утверждает инвестиционные программы и устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

После утверждения инвестиционной программы администрация района устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги.

Организация управления Программой и контроль  за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

-	количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ,

-	количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляют отдел  экономики и имущественных отношений, отдел строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры администрации Козловского района, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится администрацией района в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых администрацией района для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Козловского района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы  электрических  сетей

-	обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией районной инфраструктуры,

-	увеличение мощности электрических подстанций на 20 МВт,

-	обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы  теплоснабжения

-	повышение надежности и качества теплоснабжения,

-	обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов,

-	снижение износа тепловых сетей на 15 %,

-	улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие  системы водоснабжения  и  водоотведения

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения,

- повышение экологической безопасности в районе,

- соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН – 100 %,

- снижение уровня потерь воды до 15 %,

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции,

Утилизация твердых бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния территории Козловского района,

- улучшение экологического состояния  Козловского района,

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в районе и создание благоприятной среды обитания в Козловском районе.

## Приложение N 1

## к Программе комплексного развития

## систем коммунальной инфраструктуры

## Козловского района Чувашской Республики

## на 2009 - 2011 годы

## Мероприятия программы

## комплексного развития систем коммунальной

## инфраструктуры Козловского района Чувашской Республики

## на 2009 - 2011 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Краткое обоснование необходимости выполнения мероприятий | Единица измерения | Мощность, объем работ | Финансовые потребности, тыс. руб. | Источник финансирования (из республиканского бюджета - по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |
| 1 | Ремонт наружного водопровода ул. Кутузова г. Козловка | Улучшение качества питьевой воды, надежного и бесперебойного водоснабжения населения и предприятий г. Козловка | м | 527 | 203,8 | Республиканский, местный бюджет, внебюджетные |
| 2 | Ремонт наружного водопровода ул. Мира г. Козловка | Улучшение качества питьевой воды, надежного и бесперебойного водоснабжения населения | м | 342 | 141 |  |
| 3 | Монтаж группы учета холодной воды на водобашнях | Обеспечение новых многоквартирных и индивидуальных жилых домов питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве | Шт. | 21 | 348,5 |  |
| 4 | Строительство наружного водопровода ул. Радужная | Улучшение качества питьевой воды, надежного и бесперебойного водоснабжения населения и предприятий г. Козловка | М | 1169 | 8700,0 |  |
| Итого по водоснабжению | 9393,3 |  |
| 2. Водоотведение |
| 1 | Строительство КНС и канализационных сетей ( ул Солнечная, Радужная, Светлая, 60 лет ККАФ, Тихая) | Сброс в водные объекты нормативно-очищенных сточных вод | Шт/м | 1/ | 20000,0 | Республиканский бюджет |
| 2 | Строительство КНС и канализационных сетей (ул. Лобачевского, Николаева, Ленина) | Сброс в водные объекты нормативно-очищенных сточных вод | Шт/м | 1/ | 25000,0 | Внебюджетные средства |
| 3 | Завершение строительства первой очереди КОС г. Козловка | Сброс в водные объекты нормативно-очищенных сточных вод | Куб..м | 2700 | 8000,0 | Республиканский бюджет |
| Итого по водоотведению | 53000,0 |  |
| 3. Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция котельной № 1 (демонтаж, монтаж дымовой трубы, сетевого насоса и котла) | Повышение надежности теплоснабжения, высвобождение обслуживающего персонала, экономия энергоресурсов в виде природного газа, электроэнергии | т/шт/шт | 8,85/2/1 | 3255,5 | Республиканский, местный бюджет, внебюджетные |
| 2 | Реконструкция котельной № 9 (демонтаж, монтаж сетевых насосов) | Повышение надежности теплоснабжения, высвобождение обслуживающего персонала, экономия энергоресурсов в виде природного газа, электроэнергии | т/шт/шт | 3 | 913 |  |
| 3 | Реконструкция котельной д. Янтиково (демонтаж, монтаж котлов) | Повышение надежности теплоснабжения, высвобождение обслуживающего персонала, экономия энергоресурсов в виде природного газа, электроэнергии | т/шт/шт | 2 | 1468,5 |  |
| 4 | Реконструкция котельной А.Базары (демонтаж, монтаж дымовой трубы) | Повышение надежности теплоснабжения, экономия энергоресурсов в виде природного газа, электроэнергии | т/шт/шт | 1 | 1018,3 |  |
| 5 | Замена наружных сетей теплотрассы от котельной №1 |  | м | 200 | 5298,6 |  |
| 6 | Восстановление резервной КЛ 0,4 кВ ЦТП №2 |  | м | 200 | 95,7 |  |
| 7 | Монтаж ВЛИ 0,4 кВ от ТП №19 до ВРУ-0,4 кВ ЦТП №1 ул. Герцена |  | м | 200 | 98,9 |  |
| 8 | Замена насосов и котлов в котельной д. Андреево-Базары |  | шт | 4/2 | 4401,1 |  |
| 9 | Замена подземной теплотрассы от котельной до 16 кв ж/д и ДК в д. Еметкино |  | м | 700 | 2515,3 |  |
| 10 | Замена подземной теплотрассы от котельной до школы дома ветеранов в д. Карамышево |  | м | 750 | 1593,3 |  |
| 11 | Замена насосов и котлов в д. Карамышево |  | шт. | 4/2 | 4401,1 | Внебюджетные средства |
| 12 | Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения и водопровода г. Козловка |  | км | 1,4 | 10100 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | 600 | местный бюджет |
| Итого по теплоснабжению | 35759,3 |  |
| 4. Электроснабжение |
| 1 | Электрификация новых улиц и жилых домов в д. Можары Козловского района | Обеспечение новых индивидуальных жилых домов электроэнергией, повышение надежности электроснабжения | км | 0,93 | 1635,0 | Республиканский, местный бюджет |
| 2 | Электрификация новых улиц и жилых домов в д. Новая Тюрлема Козловского района | Обеспечение новых многоквартирных жилых домов электроэнергией, повышение надежности электроснабжения | км | 1,55 | 2,300 |  |
| 3 | Электрификация новых улиц и жилых домов в д. Шутнерово Козловского района | Обеспечение новых индивидуальных жилых домов электроэнергией, повышение надежности электроснабжения | км | 0,48 | 1800,0 |  |
| 4 | Электрификация новых улиц и жилых домов северо-западного микрорайона г. Козловка Козловского района | Обеспечение новых индивидуальных жилых домов электроэнергией, повышение надежности электроснабжения | км | 6,61 | 12700,0 |  |
| 5 | Электрификация новых улиц и жилых домов в д. Байгулово Козловского района | Повышение надежности электроснабжения | км | 1,30 | 2170,0 |  |
| Итого по электроснабжению | 20605,0 |  |
| 6. Санитарная очистка |
| 1 | Строительство полигона ТБО | Для складирования ТБО | Куб. м. | 20,4 | 80300,0 |  |
| 2 | Приобретение мусоровоза на базе автомобиля ЗИЛ |  | Ед. | 2 | 1864,0 |  |
| 3 | Приобретение контейнеров |  | Ед. | 20 | 150 |  |
| 4 | Приобретение спецтехники на полигон ТБО в Козловском районе |  | Ед. | 5 | 10000,0 |  |
| Итого по Программе | 211071,6 |