| Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ КУСЛАВККА РАЙОН/ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| КУСЛАВККА РАЙОН/Н ДЕПУТАТСЕН ПУХ+В/ ЙЫШ+НУ 28.06. 2010 № 271/2 Куславкка хули |  | СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ от 28 июня 2010 г № 271/2 город Козловка |

38 заседание 4 созыва

##### Об утверждении Районной целевой программы

##### энергосбережения в Козловском районе

##### Чувашской Республики

на 2010-2015 годы и на период до 2020 года

Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики реши л о:

- Утвердить Районную целевую программу энергосбережения в  Козловском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года (прилагается).

- Руководителям управлений, отделов администрации Козловского района, главам  поселений района, руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности принять меры по обеспечению выполнения мероприятий настоящей программы.

3.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Козловского района по бюджету, экономике, финансам, налогам и сборам (председатель комиссии А.П. Ларионов) и первого заместителя главы администрации – начальника отдела экономики и имущественных отношений администрации Козловского района Палагина В.Е.

Глава Козловского района                                                            И.Г. Майоров

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ

##### ПРОГРАММА

энергосбережения в Козловском районе Чувашской Республики на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года

г. Козловка - 2010 г.

###### Утверждена решением

###### Собрания депутатов

###### Козловского района

###### от «___»_______2010 г. № ____

###### Оглавление

Паспорт Программы…………………………………………………………..3

Введение. Нормативно-правовое обеспечение Программы……..…………5

Содержание проблемы…………………………………..……….……5

Цели и задачи Программы……………………………..………………8

Сроки и этапы реализации Программы…….…………..…..…….…..9

Подпрограммы Районной целевой программы энергосбережения

в Козловском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и

на период до 2020……………………………………………………………..10

Подпрограмма «Энергосбережение в коммунальном хозяйстве»…10

Подпрограмма «Энергосбережение в жилищном фонде»…………12

Подпрограмма «Энергосбережение в бюджетной сфере»…………..13

Подпрограмма «Энергосбережение в транспортном комплексе»…..14

Перечень программных мероприятий ………………………………..15

Тарифное стимулирование внедрения энергосберегающих

мероприятий на предприятиях и организациях всех форм

собственности Козловского района …………………………………..……..18

Социально-экономическая и бюджетная эффективность

реализации Программы…………….…………………………………..……..19

Ресурсное обеспечение Программы…………………………..………20

Механизм реализации Программы……………………..…….……….21

Приложение 1 . Мероприятия Районной целевой программы энергосбережения в Козловском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года.

Приложение 2. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Районная целевая программа энергосбережения в Козловском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года №1225 « О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение администрации Козловского района от 28.09.2009 года №227 |
| Заказчик | Администрация Козловского района Чувашской Республики |
| Основные разработчики | Отдел строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры, отдел экономики и имущественных отношений администрации Козловского района |
| Координаторы Программы | Отдел строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры, отдел экономики и имущественных отношений администрации Козловского района |
| Цель Программы | Развитие экономики, жилищного и коммунального хозяйства района через повышение эффективности использования топлива и энергии, снижение финансовой нагрузки на бюджет района и бюджеты поселений |
| Задачи Программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | годы: - I этап – 2010-2011 годы; - II этап – 2012-2015 годы; - III этап – 2016-2020 годы. |
| Исполнители Программы и основных мероприятий | Администрация Козловского района, учреждения, финансируемые из бюджета Козловского района, администрации городского и сельских поселений Козловского района, предприятия топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 93900 тыс. руб. В т.ч.: республиканский бюджет – 16800 тыс. руб.; консолидированный бюджет Козловского района –11080 тыс. руб.; внебюджетные средства – 65420 тыс. руб. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах, гекакалориях, тыс. Квт/ч, тыс. куб. метров); - уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления, муниципальных учреждений; - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, ведущих топливно-энергетические балансы; - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, в которых проведены энергетические обследования и которыми заключены энергосервисные договоры; - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов; - доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Планируется достичь следующих основных результатов: -наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; установленных нормативов и лимитов энергопотребления на уровне 100 процентов от общего количества организаций; экономии до 500 тысяч рублей бюджетных средств (в сопоставимых ценах) ежегодно после 1 этапа, до 800 тысяч – после 2 этапа, более 1 млн. рублей после 2020 года. сокращение удельных показателей энергоемкости района на 8-10% по сравнению с 2009 годом. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Решение Собрания депутатов Козловского района «Об утверждении Районной целевой программы энергосбережения в Козловском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года». |

###### Введение. Нормативно-правовое обеспечение программы.

Районная целевая программа энергосбережения в Козловском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года (далее - Программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом  от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года №1225 « О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- распоряжением Правительства Российской федерации от 01.12.2009 г. №1830-р;

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2005 г. № 349;

- постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 02 февраля 2010 г. № 27 «О Республиканской целевой программе энергосбережения в Чувашской Республике на 2010-2015 и на период до 2020 года»;

- постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2009 г. № 97 «О Концепции энергосбережения в Чувашской Республике на период до 2020 года»;

- распоряжением администрации Козловского района от 28 сентября 2009 года №227 «Об организации работы по разработке Районной целевой программы энергосбережения в Козловском районе Чувашской Республики на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года».

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года.

Повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении баланса энергетических ресурсов, реализация которого возможна лишь при снижении удельной энергоемкости валового внутреннего продукта.

В Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2005 г. № 349 определены задачи по повышению энергетической эффективности, позволяющие с учетом возможностей энергетического комплекса обеспечить развитие экономики в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Чувашской Республики

В современных условиях реформирования энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и энергетических мощностей программа энергосбережения должна заложить основу системы управления эффективного энергопотребления, обеспечивающего экономику района надежностью энергоснабжения.

Главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.

I. Содержание проблемы

Решения, принятые Правительством Российской Федерации, изменили направления динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с этими решениями к 2012 году цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2012 году вырастут по расчетам по сравнению с 2008 годом в 2,2-2,5 раза.

Одновременно будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100%. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2008 годом вырастет к 2012 году в 1,8-2,1 раза.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в следующие несколько лет будет расти от 10 до 20% в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2012 года стоимость основных для района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти, причем темпы роста в 2-2,5 раза превысят инфляцию. Такое увеличение стоимости роста энергоносителей является беспрецедентным.

Затраты получателей основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут на оплату по сравнению с 2008 годом в 1,8-2,0 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Козловского района становится снижение эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту доли затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии, и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов. Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения

Реализация Программы позволит решить существующие проблемы энергосбережения, вовлечь в работу энергосберегающий потенциал объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории района и имеет не только экономическое, но и социальное и экологическое значение.

Основные проблемы в сфере энергоснабжения и энергопотребления:

а) по бюджетным учреждениям:

- слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов и воды в учреждениях бюджетной сферы;

- недостаточное финансирование учреждений бюджетной сферы для проведения в короткие сроки полного комплекса мер по энергосбережению;

- ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы;

- отсутствие квалифицированных кадров в сфере управления энергоэффективностью.

б) в жилищном фонде:

- слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов и воды в жилфонде;

- ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы;

- необходимость капитального ремонта значительного объема многоквартирных домов;

в) промышленного и агропромышленного сектора;

- значительная доля физически и морально устаревших энергоёмких основных производственных фондов на промышленных предприятиях и предприятиях АПК района;

- ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы;

- дефицит финансовых средств для проведения всех необходимых мероприятий в сфере энергоэффективности.

г) коммунального сектора:

- значительный износ сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, особенно в поселковой части города Козловка, ст. Тюрлема, д. Еметкино и д. Андреево-Базары, в отдельных населенных пунктах сетей электроснабжения, водоснабжения и ряда трансформаторов на подстанциях;

- наличие большой задолженности населения за потребленные энергоресурсы, коммунальные услуги, что не позволяет осуществлять инвестирование в реконструкцию и новое строительство сетей в необходимом объеме;

- ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы;

- значительная доля физически и морально устаревших энергоёмкого оборудования  на предприятиях коммунальной сферы.

д) транспортного комплекса:

- ежегодный значительный рост цен на ГСМ;

- отсутствие АГНКС на территории района.

II. Цели и задачи программы

Основными целями Программы являются замедление темпа роста потребления топлива и энергии без нанесения ущерба благосостоянию и интересам общества; повышение   эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на оплату энергетических услуг; улучшение экологической обстановки в населенных пунктах района, снижение финансовой нагрузки на бюджет Козловского района и бюджеты сельских поселений района за счет сокращения платежей за получаемые энергоресурсы.

Задачами Программы являются:

- снижение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов энергопотребителями района за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района;

- обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в процессе строительства, реконструкции и  капитального ремонта и в процессе их эксплуатации;

- обеспечение учета используемых энергоресурсов и применения приборов учета используемых энергоресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности субъектов хозяйственной деятельности Козловского района;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обязательное заключение энергосервисных договоров (контрактов) и договоров купли-продажи, поставки, передачи энергоресурсов, включающих в себя условия энергосервисных договоров (контрактов);

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Районная целевая программа энергосбережения в Козловском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года базируется на следующих основных принципах:

1. Муниципальное регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2. Приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии над увеличением производства и закупки;

3. Сбалансирование развития энергетического комплекса и энергосбережения у потребителей;

4. Приоритет энергосбережения в жилищном фонде;

5. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

6. Открытость программы по составу проектов, участников и направлениям энергосбережения;

7. Экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление финансовых поощрений в пределах сэкономленных средств;

8. Консолидация финансовых ресурсов и их использование на условиях возврата;

9. Обеспечение экологической безопасности.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период 2010-2020 годы в три этапа:

- I этап – 2010-2011 годы;

- II этап – 2012-2015 годы;

- III этап – 2016-2020 годы.

На  первом  этапе 2010 -2011 гг. проводятся организационные мероприятия  и   реализуются малозатратные мероприятия и высокоэффективные проекты и малым сроком окупаемости в 1-3 года, проводится обследование объектов, разработка проектов и компьютерных программ, совершенствуется система мониторинга энергетической эффективности, продолжается монтаж систем  учета  энергоресурсов и воды в жилищном хозяйстве, бюджетной и производственной сферах.

На втором этапе  реализуются высоко-затратные мероприятия, прежде всего у потребителей энергоресурсов,   реализуются проекты, в том числе разработанные на первом этапе, внедряются прогрессивные энергосберегающие технологии, оборудование, завершается монтаж систем учета и регулирования  энергоресурсов и воды  в  жилищном хозяйстве.

На третьем этапе реализуются проекты по кардинальной замене систем тепло- и электроснабжения на основе энерготехнологических комплексов глубокого использования топливно-энергетических ресурсов (генерация), диверсификация энергетической инфраструктуры.

IV. Подпрограммы Районной целевой программы энергосбережения в Козловском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020

Районная целевая программа энергосбережения в Козловском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года включает в себя 4 подпрограммы:

- подпрограмма «Энергосбережение в коммунальном хозяйстве»

- подпрограмма «Энергосбережение в жилищном фонде»

- подпрограмма «Энергосбережение в бюджетной сфере»

- подпрограмма «Энергосбережение в транспортном комплексе»

В данных подпрограммах отображен анализ состояния в коммунальном хозяйстве, жилищной и бюджетной сфере, транспортном комплексе Козловского района соответственно, отражены основные проблемы  в части энергопотребления в них.

4.1. Подпрограмма «Энергосбережение в коммунальном хозяйстве».

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Коммунальное хозяйство Козловского района представляет собой отрасль территориальной инфраструктуры. Это одна из отраслей экономики района, которая отличается сложным и разнообразным характером деятельности. В настоящее время в ней осуществляют деятельность следующие предприятия: филиал ОАО «Чувашсетьгаз» - Козловкамежрайгаз», группа компаний ООО «Паритет» (ООО «Теплоснаб», ООО «Водоканал», ООО «Электроснаб», ИП Перанова Л.), ООО «Коммунальщик», ООО «Управляющая компания «Слобода», ООО «УК  «Звезда» (ст. Тюрлема), филиал ОАО «МРСК Чувашэнерго – Южное производственное отделение «Козловские РЭС».

Перечисленные предприятия охватывают следующие виды деятельности:

- производство тепловой энергии и теплоснабжение;

- электроснабжение;

- водоснабжение и водоотведение, водоочистка;

- банно-прачечное хозяйство;

- газоснабжение;

- наружное уличное освещение;

- управление жилфондом

- ремонт жилфонда.

Таблица 1.

Основные показатели по производству и поставке потребителям продукции предприятиями жилищно-коммунального комплекса Козловского района.

|  | Показатель | Ед. изм. | 2001 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск воды всем потребителям | Тыс. куб. м. | 1490 | 896 | 908,7 | 905,4 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | -населению |  | 821 | 612 | 644,9 | 640,8 |
|  | -бюджетным организациям |  | 1 92 | 224 | 211,1 | 202,4 |
| 2. | Пропуск сточных вод через очистные сооружения | Тыс. куб. м. | 857 | 504 | 487,8 | 483,9 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | - от населения |  | 344 | 284 | 283,9 | 278,4 |
|  | - от бюджетных организаций |  | 227 | 198 | 186,9 | 178,9 |
| 3. | Произведено тепловой энергии | Тыс. Гкал | 95,6 | 71,9 | 64,9 | 61,4 |
| 4. | Отпущено тепловой энергии | Тыс. Гкал | 90,4 | 66,0 | 59,0 | 56,5 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | -населению |  | 42,4 | 39,3 | 33,6 | 31,2 |
|  | -бюджетным организациям |  | 17,6 | 22,5 | 21,3 | 21,0 |
|  | -на производственные нужды |  | 29,6 | 2,8 | 3,1 | 2,9 |
| 5. | Отпуск сетевого газа населению | Тыс. куб. м. | 9811 | 15241 | 14968 | х |
| 6. | Отпуск сжиженного газа населению | тонн | 275 | 114 | 99 | х |

Основной проблемой для организации коммунального комплекса в предстоящий период станет сохранение рисков, приводящий к снижению финансовой устойчивости, надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг. Несмотря на значительный объем работ по реконструкции ветхих и аварийных сетей тепло- и водоснабжения в Козловском районе, в первую очередь в городской местности, остается высокой доля изношенных тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Потери тепла достигают 10% (за 2008 год – 9,1% или 5,9 тыс. Гкал.), аварии на тепловых, водопроводных и канализационных сетях случаются с периодической частотой. Основными проблемами остаются низкий уровень автоматизации, аварийность и значительные потери тепла. Необходимо продолжение модернизация тепловых сетей и их замена, реконструкция и автоматизация технологических процессов на ряде котельных, замена оборудования на большей части трансформаторных подстанций, замена изношенных сетей водоснабжения, электроснабжения, запорной арматуры.

Основными проблемами водоснабжения являются высокие затраты на электроэнергию, устаревшая технология очистки, высокая аварийность и значительные потери воды. Учесть потери воды не представляется возможным, так как нет счетчиков учета на объектах отпуска учета и объектах потребления. Реализации всех этих целей служит принятие Программы энергосбережения на территории района.

Необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- в пределах финансовой возможности провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

- оснастить предприятие коммунального комплекса современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

- органам местного самоуправления совершенствовать тарифную политику.

4.2.Подпрограмма «Энергосбережение в жилищном фонде».

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования.

По состоянию на 01.01.2010 года жилищный фонд Козловского района составлял 600,7 тыс. кв. м., в том числе в городской местности  - 250,1 тыс. кв. м., в сельской – 350,6 тыс. кв. м., по формам собственности: частной – 554 тыс. кв. м., муниципальной – 46,7 тыс. кв. м. Число домов и квартир индивидуального  типа - 12,8 тыс. единиц.

Оборудование всего жилфонда составляет: водопроводом – 33,1%, канализацией – 31,5%, отоплением (в том числе индивидуальным) – 85,6%, газом – 93,7%, ваннами – 26,7%, горячим водоснабжением – 26,7%.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение общедомовыми и квартирными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления горячей и холодной воды, тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, за счет средств из республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников, в том числе средств населения.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий  в жилищном фонде Козловского района, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение в бюджетной сфере».

В бюджетной сфере Козловского района действуют: 4 детских дошкольных учреждения, 12 общеобразовательных школ, 2 музыкальные школы, 1 художественная школа, Детско-юношеская спортивная школа, Центр детского творчества, МУЗ «Козловская ЦРБ», в составе которой центральная райбольница с поликлиникой, стоматологическая поликлиника, 6 офисов врача , 18 ФАПов, 37 учреждений культуры клубно-досугового типа, 16 библиотек, администрации района и 10 поселений.

Таблица 2.

Потребление энергоресурсов бюджетными организациями Козловского района, финансируемыми из районного и поселенческих бюджетов района

| № | Наименование ТЭР | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | Мвтч | 1960,1 | 1910,0 | 2093,0 | 2171 | 1860 |
| 2 | Теплоэнергия | Гкал | 8930,8 | 8822,0 | 8945,0 | 9003 | 9852 |
| 3 | Природный газ | Тыс. куб.м. | 445,8 | 456 | 564,0 | 489,0 | 620 |
| 4 | Уголь | тн | 495 | 388 | 184 | 130 | 21 |

В период реализации данной подпрограммы основной проблемой в бюджетной сфере может оказаться снижение эффективности муниципального управления и оказания бюджетных услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных организациях;

установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на уровне, не выше соответствующих показателей для государственных организаций области;

обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета.

4.4. Подпрограмма «Энергосбережение в транспортном комплексе».

В последние годы значительными темпами идет роста количества автотранспортных средств в Козловском районе. Из 3153 единиц автотранспортных средств на 01.01.2009 года в частной (личной) собственности находится 2985 единиц (94,7%), в собственности предприятий, учреждений, организаций  - 168 единиц (5,3%).

Таблица 3.

Динамика изменения количества автотранспортных средств в Козловском

районе за 2007 - 2009 годы, на начало года.

| Наименование показателей | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие автомобилей, всего, единиц | 2611 | 2946 | 3153 |
| из них : |  |  |  |
| - грузовых автомобилей, единиц | 402 | 413 | 402 |
| в том числе в собственности граждан, ед. | 305 | 334 | 354 |
| - автобусов, единиц | 61 | 66 | 65 |
| - специальные автомобили, единиц | 45 | 42 | 41 |
| - легковые автомобили, единиц | 2103 | 2425 | 2645 |
| в том числе в собственности граждан, ед. | 2045 | 2365 | 2606 |
| Наличие собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения района, ед. | 83,5 | 96,4 | 110,0 |
| для сравнения – по Чувашской Республике | 99,9 | 110,0 | 124,9 |

Состояние автомобильного транспорта, как подотрасли, имеющей особую значимость для обеспечения жизнедеятельности экономики района и социально-экономических потребностей населения, вызывает серьезную озабоченность. Удорожание стоимости жидкого моторного топлива требует ускорения работы по переводу автомобильного транспорта на сжатый природный и сжиженный нефтяной газы (СПГ, СНГ). Использование СПГ и СНГ на автомобильном транспорте решает задачу не только топливообеспечения, но и способствует уменьшению выбросов вредных веществ с отработавшими газами.

Доля автотранспортной техники, в качестве топлива использующих компримированный природный газ (газомоторное топливо), в Козловском районе по состоянию на начало 2010 года составляет 2,3% от их общего числа  (89 единиц). По общественному транспорту ситуация значительно лучше. Так в Козловском АТП- филиале ГУП ЧР «Чувашавтотранс» из 23 автобусов переоборудованы на использование газомоторного топлива 16 единиц, то есть 69,5% от общего числа.

Владельцами автотранспортных средств, в первую очередь гражданами, практически не ведется работа по переоборудованию имеющегося парка автомашин для работы на сжатом природном газе. Главная причина – отсутствие в Козловском районе АГНКС.

В связи с этим, в рамках реализации механизмов энергосбережения в транспортном комплексе Козловского района предстоит решить ряд задач, основными из которых будут: переоборудование автотранспорта на использование газа, строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции для заправки сжиженным природным газом (АГНКС), организация центра сервисного обслуживания автомобилей, работающих на ГМТ.

V. Перечень программных мероприятий.

Система мероприятий Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, такие как:

- Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения;

- Разработка и внедрение формы мониторинга потребления энергетических ресурсов;

- Организация и проведение конференций, выставок и семинаров по энергосбережению;

- Информационное обеспечение энергосбережения;

- Подготовка кадров в сфере энергосбережения;

- Включение в программы повышения квалификации муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов;

- Сбор и анализ данных месячного потребления энергоресурсов, уровня оплаты муниципальными учреждениями, предприятиями ЖКХ и управляющими компаниями;

- Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

- Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества;

- Организация эксплуатации бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи  электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов.

Второй блок представляют мероприятия, вошедшие в 4  подпрограммы, которые являются составной частью Районной целевой программы энергосбережения в Козловском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года

Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение в коммунальном хозяйстве»:

- Анализ ситуации и разработка проектов оптимизации схем электро- и теплоснабжения населенных пунктов района;

- Разработка тарифов на теплоэнергию, горячее водоснабжение для утверждения в Государственной службе по конкурентной политике и тарифам;

- Разработка тарифов на водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО и ЖБО для утверждения Собраниями депутатов поселений Козловского района;

- Замена скоростных подогревателей горячей воды в котельных БМК-5 (Поселок), БМК-2 (Тюрлема);

- Замена котлов и насосов, монтаж автоматики подпитки системы отопления в котельной ТКУ-80 (Тюрлема);

- Установка водогрейного котла КВГ-7,56 для горячего водоснабжения в котельной №9;

- Замена электрических ТЭН-ов 1,5-2 КВт на водонапорных башнях на элементы нагревательные ЭГНЛ-1-0,26;

- Монтаж группы учета холодной воды на водобашнях;

- Приобретение комплексорных препаратов для уменьшения жесткости воды;

- Замена котлов в котельных №1,4, 8, 9, Янтиково, Андреево-Базары, Еметкино, Карамышево;

- Замена насосов в котельных №1, 9, Андреево-Базары, Еметкино, Карамышево;

- Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по г. Козловка;

- Замена трансформаторов на подстанциях:

ТП-4, ТП-22, ТП-23, ТП-19, ТП-7, ТП-9, Тп-3, ТП-18, ТП-16, ТП-19, ТП-24 в г. Козловка;

- Замена паровых котлов в котельной учреждения ФБУ ИК-5 в количестве 2-х шт.;

- Замена энергоемких и установка энергоэффективных узлов учета холодной, горячей воды, электроэнергии и теплоэнергии;

- Реконструкция ВЛ-10 кВ «Заря»;

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в д. Карамышево;

- Капитальный ремонт ВЛ-0,4-10 кВ Козловского района;

- Реконструкция ветхих теплотрасс в г. Козловка и ст. Тюрлема;

- Контроль за инженерными коммуникациями, ежегодная ревизия запорной арматуры, оперативная ликвидация утечек при авариях, своевременный ремонт теплоизоляции участков теплотрасс, восстановление поврежденных участков линий электропередач.

Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение в жилищном фонде»:

- Ведение энергетических паспортов на объектах жилищного фонда Козловского района;

- Подготовка тарифов на водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО и ЖБО для утверждения Собраниями депутатов поселениями Козловского района;

- Установка общедомовых приборов учета тепла, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения на объектах жилого фонда Козловского района, замена неисправных;

- Установка индивидуальных приборов учета использования воды, природного газа, электроэнергии и теплоэнергии на объектах жилого фонда Козловского района, замена неисправных;

- Снижение потерь теплоэнергии в жилом фонде (ремонт входных дверей в подъезды многоквартирных домов, остекление рам, утепление подвальных помещений, ремонт кровли и т.д.);

- Замена ламп накаливания в многоквартирных домах на энергосберегающие;

- Контроль за инженерными коммуникациями, ежегодная ревизия запорной арматуры, оперативная ликвидация утечек при авариях, своевременный ремонт теплоизоляции участков теплотрасс;

- Проведение контрольных проверок для выявления несанкционированного потребления энергоресурсов (электричества, газа, горячей и холодной  воды) из систем снабжения.

Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение в бюджетной сфере»:

- Организация проведения энергоаудита в организациях, ведение энергетических паспортов, топливно-энергетических балансов организаций бюджетной сферы;

- Подготовка и утверждение в установленном порядке лимитов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями с учетом нормативов и фактического потребления, разработка энерго-финансового баланса потребления ТЭР;

- Расчет финансирования потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями по уровню лимитов;

- Замена ламп накаливания в учреждениях бюджетной сферы и уличного освещения на энергосберегающие;

- Установка приборов учета тепла, горячего водоснабжения на объектах социальной сферы Козловского района, замена неисправных;

- Завершение программы газификации объектов социальной сферы (сельских клубов, ФАПов);

- Замена котлов в котельных Андреево-Базарской СОШ и Янгильдинской ООШ;

- Контроль за инженерными коммуникациями, ежегодная ревизия запорной арматуры, оперативная ликвидация утечек при авариях, своевременный ремонт теплоизоляции участков теплотрасс в учреждениях бюджетной сферы Козловского района;

- Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками энергоресурсов;

- Заключение энергосервисных договоров (контрактов) и мониторинг за их реализацией.

Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение в транспортном комплексе»:

- Переоборудование автотранспорта на использование газа в качестве моторного топлива;

- Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции для заправки сжиженным природным газом (АГНКС);

- Организация центра сервисного обслуживания автомобилей, работающих на ГМТ.

Тарифное стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий на предприятиях и организациях всех форм собственности Козловского района.

В настоящее время тарифы на электрическую и тепловую энергию устанавливаются методом экономически обоснованных расходов (затрат).

Расходы на инвестиции при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии определяются на основе согласованных в установленном порядке инвестиционных программ (проектов) развития организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. Средства на финансирование капитальных вложений, направляемых на развитие производства, определяются с учетом амортизационных отчислений и сумм долгосрочных заемных средств, а также условий их возврата.

Указанные средства являются источниками финансирования строительства и реконструкции линий электропередачи, подстанций, увеличения сечения проводов и кабелей, увеличения мощности трансформаторов, расширения распределительных устройств и установки компенсирующих устройств для обеспечения качества электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства) в целях обеспечения надежности работы электрических станций, присоединяемых энергопринимающих устройств и ранее присоединенных потребителей, а также строительства новых улиц в сельских населенных пунктах.

При формировании тарифов на тепловую энергию учтываются капитальные вложения. Инвестиции при этом направляются на реконструкцию тепловых сетей, модернизацию котельных.

Капитальные вложения в теплоэнергетику позволят снизить потери тепловой энергии, сократить расход условного топлива, что в конечном счете приведет к уменьшению энергоемкости производства тепловой энергии. Данные показатели необходимо учитывать при формировании тарифов на очередной период регулирования. В то же время следует отметить, что направление инвестиций в малых объемах в производство тепловой энергии не приведет к значительным изменениям в тарифном регулировании. Существующая степень износа объектов теплоснабжения в ряде случаев требует коренной модернизации для преодоления технической и технологической отсталости и производства энергоэффективной продукции в теплоэнергетике.

Для дальнейшего тарифного стимулирования мероприятий по энергосбережению необходимо:

1. Внедрение в практику тарифного регулирования метода экономически обоснованной доходности инвестиционного капитала.

2. Установление тарифов с учетом нормативов, утвержденных  Министерством энергетики Российской Федерации:

на тепловую энергию – технологических потерь при передаче тепловой энергии и удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

3. Установление двухставочных тарифов на тепловую энергию, включающих в себя ставку платы за потребленную тепловую энергию из расчета платы за 1 Гкал тепловой энергии, ставку платы за тепловую мощность из расчета платы за 1 Гкал/ч тепловой нагрузки (устанавливается в договоре энергоснабжения) и предусматривающих оплату использования тепловой мощности объектов систем теплоснабжения с учетом их развития и оптимизации.

Введение двухставочных тарифов позволит решить многие актуальные для систем теплоснабжения задачи, наиболее значимыми из которых являются:

выравнивание финансовых потоков энергоснабжающих организаций за счет «мощностной» ставки, равномерно распределенной по году, что позволяет гораздо точнее осуществлять финансовое планирование деятельности компании, снижает потребность в привлекаемых средствах (снижение этой составляющей в тарифах);

стимулирование к проведению энергосберегающих мероприятий, так как снижение выручки за проданное количество тепловой энергии в результате энергосбережения компенсируется снижением издержек на «топливную» составляющую, что не ведет к снижению рентабельности или прибыли;

стимулирование к выравниванию договорной и фактической присоединенной мощности, что в свою очередь позволит оптимизировать энергетические балансы и высвободить дополнительные резервы мощностей, а впоследствии оптимизировать/снизить инвестиции в развитие мощностей;

устранение экономических препятствий технологической оптимизации загрузки источников, работающих на единую сеть, что сделает возможным перевод котельных в пиковый режим работы без убытков при сохранении оплаты мощности. Это позволит не только оптимизировать загрузку источников, но и снизить стоимость вырабатываемой энергии за счет загрузки более эффективных источников и объемы неэффективно сжигаемого газа.

VII. Социально-экономическая и бюджетная эффективность реализации Программы.

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих основных результатов:

- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:
      энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления на уровне 100 процентов от общего количества организаций;

экономии до 600 тысяч рублей бюджетных средств ежегодно на третьем этапе реализации Программы;

снижение затрат районного бюджета на оплату коммунальных ресурсов на 10%;

сокращение удельных показателей энергоемкости района на 10-15% по сравнению с 2008 годом.

Повышение эффективности использования энергоресурсов будет происходить в том случае, если в каждой организации и в каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, в том числе управляющих жилфондом  Козловского района будет опираться на достигнутые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (приложение 2 к настоящей программе).

VIII. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются республиканский бюджет Чувашской Республики, консолидированный бюджет Козловского района, внебюджетные источники.

| Общие объемы затрат по источникам финансирования Программы | 2010-2020 годы | Этапы реализации по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | I этап (2010-2011 годы) | II этап (2012-2015 годы) | III этап (2016-2020 годы) |
| Итого в том числе: | 93900,0 | 30445,0 | 24235,0 | 39220,0 |
| из республиканского бюджета Чувашской Республики | 16800,0 | 12000,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| из консолидированного бюджета Козловского района | 11080,0 | 1645,0 | 5735,0 | 4300,0 |
| из внебюджетных источников | 65420,0 | 16800,0 | 16100,0 | 32520,0 |

Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

IX. Механизм реализации Программы

Механизм реализации заявленных целей и задач Программы - это система скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнителями Программы являются отделы, управление образования администрации Козловского района, администрации поселений Козловского района, организации и учреждения, финансируемые из бюджета Козловского района, предприятия и организации, осуществляющие деятельность в жилищно-коммунальном и топливно-энергетическом комплексах Козловского района.

Координация деятельности органов местного самоуправления по выполнению мероприятий Программы осуществляется отделом строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры и отделом экономики и имущественных отношений администрации Козловского района.

Исполнители основных мероприятий Программы ежеквартально к 30 числу месяца следующего за отчетным кварталом представляют в отдел экономики и имущественных отношений администрации Козловского района информацию о ходе реализации Программы для обобщения. Ежегодно до 1 апреля следующего года Координаторы Программы готовят информацию о ходе реализации Районной целевой программы энергосбережения в Козловском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года за очередной год  для рассмотрения Собранием депутатов Козловского района.

Приложение 1 к Районной целевой

программе энергосбережения в

Козловском районе Чувашской Республики

на 2010-2015 годы и на период до 2020 года.

Мероприятия Районной целевой программы  энергосбережения Козловского района

Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период 2020 годы.

| №№ п/п | Наименования мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источники финансирования | Экономический эффект от реализации | Сроки окупаемости мероприятия | Ответствен. за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия межотраслевого характера |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2010-2020 | - | - | - | - | Отдел строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры (далее - ОКС), отдел экономики и имущественных отношений администрации района (далее – Отдел экономики) |
| 2. | Разработка и внедрение формы мониторинга потребления энергетических ресурсов | 2010 | - | - | - | - | ОКС, отдел экономики |
| 3. | Организация и проведение конференций, выставок и семинаров по энергосбережению | 2010-2020 | В пределах ассигнований на основную деятельность | Местный бюджет | - | - | ОКС, отдел экономики |
| 4. | Информационное обеспечение энергосбережения | 2010-2020 | В пределах ассигнований на основную деятельность | Местный бюджет | - | - | ОКС, отдел экономики |
| 5. | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | 2010-2020 | В пределах ассигнований на основную деятельность | Местный бюджет | - | - | ОКС, Муниципальные учреждения, администрации поселений |
| 6. | Включение в программы повышения квалификации муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2010-2020 | В пределах ассигнований на основную деятельность | Местный бюджет | - | - | Муниципальные учреждения, администрации поселений |
| 7. | Сбор и анализ данных месячного потребления энергоресурсов, уровня оплаты муниципальными учреждениями, предприятиями ЖКХ и управляющими компаниями | Ежемесячно до 20 числа | - | - | - | - | Отдел экономики |
| 8. | Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества | 2010-2020 | В пределах ассигнований на основную деятельность | Местный бюджет | - | - | Комитет по управлению имуществом администрации района , администрации поселений |
| 9. | Организация эксплуатации бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |  |  |  | - | - | ОКС, Комитет по управлению имуществом администрации района , администрации поселений |
|  | Всего | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | - - - - | - - - - |  |  |  |
|  | В том числе Республиканский бюджет | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | - - - - | - - - - |  |  |  |
|  | В том числе (консолидированный) бюджет Козловского района | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | - - - - | - - - - |  |  |  |
|  | В том числе Внебюджетные средства | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | - - - - | - - - - |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение в коммунальном хозяйстве». |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ ситуации и разработка проектов оптимизации схем электро- и теплоснабжения населенных пунктов района | 1 этап (2010-2011) | - | - | - | - | ОКС |
| 2. | Разработка тарифов на теплоэнергию, горячее водоснабжение для утверждения в Государственной службе по конкурентной политике и тарифам | Ежегодно до 01 ноября | - | - | - | - | Отдел экономики, администрации поселений |
| 3. | Разработка тарифов на водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО и ЖБО для утверждения Собраниями депутатов поселениями Козловского района | Ежегодно до 01 декабря | - | - | - | - | Отдел экономики, администрации поселений |
| 4. | Замена скоростных подогревателей горячей воды в котельных БМК-5 (Поселок), БМК-2 (Тюрлема) | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 490,0 245,0 245,0 - | Бюджет Козловского района | 245,2 | 2 | ОКС , филиал ОАО «Чувашсетьгаз»-«Козловкамежрайгаз» |
| 5. | Замена котлов и насосов, монтаж автоматики подпитки системы отопления в котельной ТКУ-80 (Тюрлема) | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 380,0 - 380,0 - | Бюджет Козловского района | 211,1 | 1,8 | ОКС , филиал ОАО «Чувашсетьгаз»-«Козловкамежрайгаз» |
| 6. | Установка водогрейного котла КВГ-7,56 для горячего водоснабжения в котельной №9 | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 6100,0 6000,0 100,0 - - | Респуб. бюджет Собственные средства | 4654,4 | 1,31 | ОКС; ООО «Теплоснаб» |
| 7. | Замена электрических ТЭН-ов 1,5-2 КВт на водонапорных башнях на элементы нагревательные ЭГНЛ-1-0,26 | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 70,0 70,0 - - | Внебюджетные средства | 70 | 1,0 | ООО «Водоканал» |
| 8. | Монтаж группы учета холодной воды на водобашнях | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 350,0 350,0 - - | Внебюджетные средства | 175 | 2 | ООО «Водоканал» |
| 9. | Приобретение комплексорных препаратов для уменьшения жесткости воды | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 360,0 120,0 120,0 120,0 | Внебюджетные средства | 140 | 1 | ООО «Теплоснаб», филиал ОАО «Чувашсетьгаз»-«Козловкамежрайгаз» |
| 10. | Замена котлов в котельных №1,4, 8, 9, Янтиково, Андреево-Базары, Еметкино, Карамышево | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 16100,0 4400,0 5300,0 6400,0 | Внебюджетные средства | 4600 | 3,5 | ООО «Теплоснаб» |
| 11. | Замена насосов в котельных №1, 9, Андреево-Базары, Еметкино, Карамышево | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 2100,0 600,0 900,0 600,0 | Внебюджетные средства | 954 | 2,2 | ООО «Теплоснаб» |
| 12. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по г. Козловка | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 31250,0 6990,0 9160,0 15100,0 | Внебюджетные средства | 3906 | 8 | ООО «Электроснаб» |
| 13. | Замена трансформаторов на подстанциях: ТП-4, ТП-22, ТП-23, ТП-19, ТП-7, ТП-9, Тп-3, ТП-18, ТП-16, ТП-19, ТП-24 в г. Козловка | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 4640,0 1620,0 1170,0 1850,0 | Внебюджетные средства | 773 | 6 | ООО «Электроснаб» |
| 14. | Замена паровых котлов в котельной учреждения ФБУ ИК-5 в количестве 2-х шт. | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 1300 - 1300 - | Внебюджетные средства | 325 | 4 | ФБУ ИК-5 УФСИН РФ |
| 15. | Замена энергоемких и установка энергоэффективных узлов учета холодной, горячей воды, электроэнергии и теплоэнергии | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 350,0 100,0 100,0 150,0 | Внебюджетные средства | - | - | ФБУ ИК-5 УФСИН РФ |
| 16. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Заря» | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 1400,0 250,0 1150,0 - | Внебюджетные средства | 200 | 7 | Козловский РЭС филиала «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» |
| 17. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в д. Карамышево | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 800,0 - 800,0 - | Внебюджетные средства | 114 | 7 | Козловский РЭС филиала «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» |
| 18. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4-10 кВ Козловского района | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 4000,0 - 1000,0 3000,0 | Внебюджетные средства | 571 | 7 | Козловский РЭС филиала «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» |
| 19. | Реконструкция ветхих теплотрасс в г. Козловка и ст. Тюрлема | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 5000,0 - 2400,0 2600,0 | Бюджет Козловского района | 1000 | 5 | ОКС, ООО «Теплоснаб», филиал ОАО «Чувашсетьгаз»-«Козловкамежрайгаз» |
| 20. | Контроль за инженерными коммуникациями, ежегодная ревизия запорной арматуры, оперативная ликвидация утечек при авариях, своевременный ремонт теплоизоляции участков теплотрасс, восстановление поврежденных участков линий электропередач | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | В пределах ассигнований на основную деятельность | Внебюджетные средства | - | - | ООО «Теплоснаб», ООО «Водоканал», ООО «Электроснаб», филиал ОАО «Чувашсетьгаз»-«Козловкамежрайгаз», Козловский РЭС филиала «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» |
|  | Всего по подпрограмме«Энергосбережение в коммунальном хозяйстве». | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 68090,0 20845,0 17425,0 29820,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе Республиканский бюджет | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 6000,0 6000,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе (консолидированный) бюджет Козловского района | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 5870,0 245,0 3025,0 2600,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе Внебюджетные средства | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 56220,0 14600,0 14400,0 27220,0 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение в жилищном фонде». |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведение энергетических паспортов на объектах жилищного фонда Козловского района | 2010-2020 гг. | - | - | - | - | ОКС, ООО «УК «Слобода», ООО «УК «Звезда» |
| 2. | Подготовка тарифов на водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО и ЖБО для утверждения Собраниями депутатов поселениями Козловского района | Ежегодно до 01 декабря | - | - | - | - | Отдел экономики и имущественных отношений администрации района |
| 3. | Установка общедомовых приборов учета тепла, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения на объектах жилого фонда Козловского района, замена неисправных | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 2000,0 200,0 1200,0 50,0 400,0 50,0 400,0 100,0 | Респуб. бюджет Внебюдж. средства Респуб. бюджет Внебюдж. средства Респуб. бюджет Внебюдж. средства Респуб. бюджет Внебюдж. средства | - | - | ОКС, администрации поселений Козловского района, ООО «УК «Слобода», ООО «УК «Звезда» |
| 4. | Установка индивидуальных приборов учета использования воды, природного газа, электроэнергии и теплоэнергии на объектах жилого фонда Козловского района, замена неисправных | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 2400,0 2000,0 200,0 200,0 | Внебюджетные средства | - | - | Собственники помещений, жилых домов |
| 5. | Снижение потерь теплоэнергии в жилом фонде (ремонт входных дверей в подъезды многоквартирных домов, остекление рам, утепление подвальных помещений, ремонт кровли и т.д.) | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 6000,0 300,0 2000,0 100,0 2000,0 100,0 2000,0 100,0 | Респуб. бюджет Внебюдж. средства Респуб. бюджет Внебюдж. средства Респуб. бюджет Внебюдж. средства Респуб. бюджет Внебюдж. средства | 2000 | 3 | ОКС, ООО «УК «Слобода», ООО «УК «Звезда» |
| 6. | Замена ламп накаливания в многоквартирных домах на энергосберегающие | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 300,0 - 100,0 200,0 | Внебюджетные средства | 150 | 2 | ООО «УК «Слобода», ООО «УК «Звезда» |
| 7. | Контроль за инженерными коммуникациями, ежегодная ревизия запорной арматуры, оперативная ликвидация утечек при авариях, своевременный ремонт теплоизоляции участков теплотрасс | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | В пределах ассигнований на основную деятельность | Внебюджетные средства | - | - | ОКС, администрации поселений Козловского района, ООО «УК «Слобода», ООО «УК «Звезда» |
| 8. | Проведение контрольных проверок для выявления несанкционированного потребления энергоресурсов (электричества, газа, горячей и холодной воды) из систем снабжения | постоянно | - | - | - | - | ООО «УК «Слобода», ООО «УК «Звезда» энергоснабжающие организации |
|  | Всего по подпрограмме «Энергосбережение в жилищном фонде». | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 11200,0 5350,0 2850,0 3000,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе Республиканский бюджет | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 8000,0 3200,0 2400,0 2400,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе (консолидированный) бюджет Козловского района | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | - - - - |  |  |  |  |
|  | В том числе Внебюджетные средства | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 3200,0 2150,0 450,0 600,0 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение в бюджетной сфере». |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение энергоаудита в учреждениях, ведение энергетических паспортов, топливно-энергетических балансов организаций бюджетной сферы | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 2800,0 600,0 2800,0 100,0 - 200,0 - 300,0 | Респуб. бюджет Местный бюджет Респуб. бюджет Местный бюджет Респуб. бюджет Местный бюджет Респуб. бюджет Местный бюджет | - | - | Отдел ОКС, администрации поселений Козловского района, МУЗ «Козловская ЦРБ», Управление образования администрации района |
| 2. | Подготовка и утверждение в установленном порядке лимитов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями с учетом нормативов и фактического потребления, разработка энерго-финансового баланса потребления ТЭР | Ежегодно до 15 декабря | - | - | - | - | отдел экономики, администрации поселений Козловского района |
| 3. | Расчет финансирования потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями по уровню лимитов | Ежегодно до 01 декабря | - | - | - | - | Муниципальные учреждения, Финансовый отдел администрации Козловского района, Централизованная бухгалтерия |
| 4. | Замена ламп накаливания в учреждениях бюджетной сферы и уличного освещения на энергосберегающие | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 2100,0 100,0 1000,0 1000,0 | Бюджет Козловского района | 700 | 3 | ОКС, администрации поселений Козловского района, МУЗ «Козловская ЦРБ», Управление образования администрации района |
| 5. | Установка приборов учета тепла, горячего водоснабжения на объектах социальной сферы Козловского района, замена неисправных. | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 2200,0 1200,0 600,0 400,0 | Бюджет Козловского района | 550 | 4 | ОКС, администрации поселений Козловского района, МУЗ «Козловская ЦРБ», Управление образования администрации района. |
| 6. | Завершение программы газификации объектов социальной сферы (сельских клубов, ФАПов) | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 700,0 - 700,0 - | Бюджет Козловского района | 350 | 2 | ОКС, администрации поселений Козловскогорайона, МУЗ «Козловская ЦРБ», Управление образования администрации района |
| 7. | Замена котлов в котельных Андреево-Базарской СОШ и Янгильдинской ООШ | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020 | 210,0 - 210,0 - | Бюджет Козловского района | 52 | 4 | Управление образования администрации района |
| 8. | Контроль за инженерными коммуникациями, ежегодная ревизия запорной арматуры, оперативная ликвидация утечек при авариях, своевременный ремонт теплоизоляции участков теплотрасс в учреждениях бюджетной сферы Козловского района | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020 | В пределах ассигнований на основную деятельность | Бюджет Козловского района | - | - | ОКС, администрации поселений Козловского района, МУЗ «Козловская ЦРБ», Управление образования администрации района |
| 9. | Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками энергоресурсов | Ежеквартально до 30 числа следующего месяца | В пределах ассигнований на основную деятельность | Бюджет Козловского района | - | - | Муниципальные учреждения, Финансовый отдел администрации Козловского района, Централизованная бухгалтерия Козловского района |
| 10. | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) и мониторинг за их реализацией | Ежегодно, постоянно | В пределах ассигнований на основную деятельность | Бюджет Козловского района | - | - | ОКС, администрации поселений Козловского района, МУЗ «Козловская ЦРБ», Управление образования администрации района |
|  | Всего по подпрограмме «Энергосбережение в бюджетной сфере». | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 8610,0 3200,0 2710,0 1700,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе Республиканский бюджет | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 2800,0 2800,0 - - |  |  |  |  |
|  | В том числе (консолидированный) бюджет Козловского района | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 5210,0 1300,0 2510,0 1400,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе Внебюджетные средства | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | - - - - |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение в транспортном комплексе». |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переоборудование автотранспорта на использование газа в качестве моторного топлива | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 700,0 50,0 250,0 400,0 | Внебюджетные средства | 175 | 4 | Предприятия, учреждения и население района |
| 2. | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции для заправки сжиженным природным газом (АГНКС) | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 5000,0 - 1000,0 4000,0 | Внебюджетные средства | - | - | ОАО «Чувашсетьгаз» |
| 3. | Организация центра сервисного обслуживания автомобилей, работающих на ГМТ | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 300,0 - - 300,0 | Внебюджетные средства | - | - | Индивидуальные предприниматели |
|  | Всего по подпрограмме «Энергосбережение в транспортном комплексе». | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 6000,0 50,0 1250,0 4700,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе Республиканский бюджет | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | - | - | - | - | - |
|  | В том числе (консолидированный) бюджет Козловского района | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | - | - | - | - | - |
|  | В том числе Внебюджетные средства | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 6000,0 50,0 1250,0 4700,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 93900,0 30445,0 24235,0 39220,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе Республиканский бюджет | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 16800,0 12000,0 2400,0 2400,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе (консолидированный) бюджет Козловского района | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 11080,0 1645,0 5735,0 4300,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе Внебюджетные средства | 2010-2020 гг., в т.ч. 1 этап (2010-2011) 2 этап (2012-2015) 3 этап (2016-2020) | 65420,0 16800,0 16100,0 32520,0 |  |  |  |  |

Приложение 2 к Районной целевой

программе энергосбережения в

Козловском районе Чувашской Республики

на 2010-2015 годы и на период до 2020 года.

Перечень целевых показателей  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

|  | Ед. изм. | 2009 (факт) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием (общедомовых ) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием (общедомовых ) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 5,7 | 10 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 11,7 | 20 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования муниципальной программы. | %. | 61,6 | 65 | 68 | 70 | 70 | 71 | 71 | 75 |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,125 | 0,132 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,115 | 0,108 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,007 | 0,048 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 108,7 | 122,2 | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | Тыс. куб. м./чел | 0,071 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | Тыс. куб. м./чел | 0,23 | 0,22 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | Тыс. куб. м./чел | 0,009 | 0,04 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 323,9 | 275 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | Тыс. Квтч/чел | 0,023 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,02 |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | Тыс. Квтч/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | Тыс. Квтч/чел | 0,001 | 0 | 0 | -0,001 | 0 | 0 | 0 | -0,003 |
| Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 28 | 29 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 10 | 15 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемой) бюджетными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,6 |
| Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | Шт. | 0 | 7 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | 0 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд, в соответствии с требованиями энергетической эффективности в общем объеме закупаемых товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 78 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 12 | 20 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 0 | 10 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 18 | 25 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 8 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число жилых домов, в отношении которых произведено энергетическое обследование | Ед. | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | Ед. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0,036 | 0,092 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,183 | 0,183 | 0,147 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | Гкал/кв.м | 0 | 0,036 | 0,056 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | % | 0 | 508 | 262,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Куб. м./кв.м. | 0,15 | 0,26 | 0,53 | 0,91 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Куб. м./кв.м. | 0,91 | 0,8 | 0,53 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | Куб. м./кв.м. | 0,11 | 0,27 | 0,38 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | % | 606,6 | 307,7 | 100 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Тыс. кВтч/ кв.м. | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| Удельный расход электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Тыс. кВтч/ кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | Тыс. кВтч/ кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | Тыс. кВтч/ кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отношения удельного расхода электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Куб. м./кв.м. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Куб. м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | Куб. м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива ( в том числе относящиеся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |