| Чăваш Республикин Куславкка район Администраций ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика АДМИНИСТРАЦИЯ Козловского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| _____________ №______ | «23» 05 2012 г. № 321 |
| Куславкка хули | г. Козловка |

О распределении средств на долевое

финансирование проведения капитального

ремонта многоквартирных домов между

многоквартирными домами

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и в соответствии с Соглашением о финансировании и выполнении мероприятий по республиканской адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2012 год, заключенным между Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики и администрацией Козловского района от 28.04.2012 года №16/4-04, администрация Козловского района постановляет:

1.Утвердить прилагаемое распределение средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2012 год, между многоквартирными домами.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Козловского района А.И.Чернову.

Глава администрации Козловского района                                                             В.Н. Колумб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Утверждаю" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Козловского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______ В.Н. Колумб |  |
| П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в республиканскую адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2012 год |
| № | Адрес многоквартирного дома | Год | материал стен | количество этажей | количество подъездов | общая площадь многоквартирного дома – всего | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта одного кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта одного кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | плановая дата завершения работ |
| пп |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ или собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | руб/кв.м | руб/кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Козловский район |
| 1 | ст. Тюрлема, ул. Лесная, 3 | 1968 | - | кирпич | 2 | 2 | 569,6 | 410,51 | 290,16 | 17 | ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт систем электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 1 682 678 | 962714 | 317831 | 317831 | 84302 | 4098,9939 | 8364 | ноябрь 2012г. |
| 2 | г. Козловка, ул. Мичурина, 3 | 1968 | - | кирпич | 2 | 1 | 373,41 | 347,71 | 215,49 | 17 | ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт систем электроснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | 1 962 640 | 1122889 | 370712 | 370712 | 98328 | 5644,4738 | 8364 | ноябрь 2012г. |
| 3 | г. Козловка, ул. Чернышевского, 1 | 1962 | - | кирпич | 2 | 2 | 442,06 | 389,8 | 345,96 | 15 | ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт систем электроснабжения, холодного водоснабжения, горяего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | 2 335 580 | 1336260 | 441154 | 441154 | 117013 | 5991,7394 | 8364 | сентябрь 2012г. |
| 4 | г. Козловка, ул. Чернышевского, 3 | 1967 | - | кирпич | 2 | 1 | 316,12 | 291,38 | 256,26 | 11 | ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт систем электроснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | 2 127 630 | 1217285 | 401876 | 401876 | 106594 | 7301,9082 | 8364 | сентябрь 2012г. |
| 5 | г. Козловка, ул. Калинина, 22 | 1972 | - | панельный | 2 | 2 | 651,6 | 647,88 | 545,91 | 39 | ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт систем электроснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | 2 210 000 | 1264411 | 417434 | 417434 | 110721 | 3411,1255 | 8364 | сентябрь 2012г. |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2352,79 | 2087,28 | 1653,78 | 99 |  | 10318528 | 5903558 | 1949006 | 1949006 | 516958 | 26448,241 |  |  |