| Чăваш Республикин Куславкка район Администраций ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика АДМИНИСТРАЦИЯ Козловского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| _____________ №______ | « 25 » мая 2012 г. № 337 |
| Куславкка хули | г. Козловка |

Об обеспечении устойчивой работы

жилищно-коммунального хозяйства

в осенне-зимний период 2012/2013 года

Согласно постановления Кабинета Министров Чувашской Республики № 157 от 25.04.2012 года «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2012/2013 года», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2012/2013 года администрация Козловского района постановляет:

- Считать подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также объектов социального значения к  осенне-зимнему периоду 2012/2013 года первоочередной задачей в работе городского и сельских поселений Козловского района, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года  по Козловскому району (приложение №1).

- Рекомендовать главам городского и сельских поселений совместно  с предприятиями и организациями, находящимися на соответствующих территориях, руководителям предприятий, на балансе которых имеются  объекты энергетического и коммунального хозяйства, ООО «Теплоснаб», ООО «Электроснаб», ООО «Жилремстрой», ООО «Коммунальщик», филиал «Козловкамежрайгаз» - ОАО «Чувашсетьгаз» в срок до 15 июня 2012 года своими приказами и распоряжениями:

3.1. Создать рабочие комиссии и назначить ответственных лиц за организацию подготовки электросетей, отопительных котельных, обеспечивающих теплом учреждения социальной сферы и жилищный фонд, тепловых сетей, объектов водоснабжения и канализаций, получением разрешения на их эксплуатацию от органов Ростехнадзора к 15 сентября 2012 года  с составлением актов, паспортов готовности и дефектные ведомости по результатам проверки.

3.2. Определить объемы ремонтных и строительно-монтажных работ, составить графики ремонтно-восстановительных работ котельных, теплотрасс, водо- и электроснабжения на объектах жилищно-коммунальной сферы;

3.3. Разработать мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2012/2013  года, обеспечивающие:

- устойчивое функционирование систем тепло, водо- и электроснабжения;

- выполнение предусмотренных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда, здравоохранения, культуры и  образования до 1 сентября 2012 года;

- снижение задолженности за использование топливно-энергетические ресурсы организациями, финансируемыми из местного бюджета;

- замена морально и физически устаревшего оборудования;

- накопление объемов топлива котельных согласно потребности;

- усиление контроля, за ходом работ по подготовке объектов тепло и газоснабжения к безопасной эксплуатации в отопительном сезоне;

- проведение своевременного и качественного планово-предупредительных  ремонтов;

- нормальное функционирование аварийно-восстановительных и ремонтных бригад, а в отопительный период с 1 октября 2012 года в круглосуточном режиме;

- повышение ответственности работников служб, обеспечивающих подготовку и эксплуатацию объектов тепло- и газоснабжения;

- не допущение эксплуатации технических устройств без проведения технического диагностирования;

- продолжение работ по установке приборов безопасности, учета и регулирования потребления энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы.

3.4. Заключить договора на поставку топлива, нефтепродуктов, твердого топлива  в соответствии с доведенными лимитами до 1 августа 2012 года, а также обеспечить создание до 25 сентября  2012 года запасов твердого и жидкого топлива в утвержденных объемах.

3.5. Выполнить утвержденный План мероприятий, объемы капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года (приложение  № 2), объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2012 год (приложение № 3), представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению № 4;

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, ООО «Теплоснаб», ООО «Электроснаб», ООО «Жилремстрой», ООО «Коммунальщик», филиал «Козловкамежрайгаз» - ОАО «Чувашсетьгаз», ООО «УК «Слобода», ООО «УК «Звезда», руководителям учреждений бюджетной сферы:

4.1. Обеспечить строгое целевое использование выделяемых средств на выполнение предзимних работ, заготовку топлива.

4.2. Обеспечить рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, а в подведомственных организациях в соответствии с утвержденными нормами  и лимитами потребления, выполнение программ энергоресурсосбережения.

4.3. Осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года, соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы.

5. Рекомендовать ООО «Теплоснаб», ООО «Коммунальщик» обеспечить резервирование источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных.

6. Рекомендовать руководителям  предприятий и учреждений, ООО «Теплоснаб», филиал «Козловкамежрайгаз» - ОАО «Чувашсетьгаз», ООО «УК «Слобода», ООО «УК «Звезда», до 15 сентября 2012 года полностью погасить дебиторскую задолженность за использование тепла, электроэнергии и природного газа.

7. Финансовому отделу администрации Козловского района и главным распорядителям средств местных бюджетов обеспечить своевременное финансирование средств, предусмотренных на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года.

8. Отделу экономики и имущественных отношений администрации Козловского района систематически проводить проверку затрат, включаемых в тарифы с целью выявления неэффективных и необоснованных затрат.

9. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, ООО «Теплоснаб», ООО «Электроснаб», ООО «Жилремстрой», ООО «Коммунальщик», ООО «УК «Слобода», ООО «УК «Звезда»,  руководителям предприятий и организаций о ходе выполнения настоящего постановления информировать отдел строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры администрации Козловского района ежемесячно до 28 числа.

10. Признать утратившим силу постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 27.05.2011г.№ 269 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2011/2012 года».

11. Контроль за выполнением данного постановления, возложить на и.о. начальника отдела строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры администрации Козловского района И.В. Рожкова.

Глава администрации Козловского района                                                                В.Н. Колумб

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Козловского района

от «25» мая 2012 г.   № 337

(приложение № 1)

# П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности Козловского района к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года | до 15 июня 2012 г. | Администрация Козловского района |
| 2. | Обеспечение выполнения установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2012 г. | Администрация Козловского района, Администрация Козловского городского поселения, Администрации сельских поселений, ООО «Жилремстрой», ООО «Теплоснаб» ООО «Коммунальщик», ООО УК «Слобода», ООО УК «Звезда»٭ |
| 3. | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2012 г. | Администрация Козловского района, Администрация Козловского городского поселения, Администрации сельских поселений, ООО «Коммунальщик», ООО «Жилремстрой», ООО «Теплоснаб» ООО УК «Слобода», ООО УК «Звезда»* |
| 4. | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности | до 15 сентября 2012 г. | Администрация Козловского района, Администрация Козловского городского поселения, Администрации сельских поселений, ООО «Коммунальщик», ООО «Жилремстрой», ООО «Теплоснаб» ООО УК «Слобода», ООО УК «Звезда»* |
| 5. | Завершение комиссионной проверки и приемки готовности к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | до 1 сентября 2012 г. | Администрация Козловского района |
| 6. | Обеспечение оформления паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго России 25 августа 2004 года | до 1 октября 2012 г. | Администрация Козловского района, организации и учреждения и бюджетной сферы٭ |
| 7. | Заключение контрактов на поставку каменного угля и топочного мазута с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | до 1 августа 2012 г. | Администрация Козловского района |
| 8. | Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах | до 1 октября 2012 г. | Администрация Козловского района, Администрация Козловского городского поселения, Администрации сельских поселений, ООО «Коммунальщик», ООО «Жилремстрой», ООО «Теплоснаб» ООО УК «Слобода», ООО УК «Звезда»* |
| 9. | Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | Администрация Козловского района, Администрация Козловского городского поселения, Администрации сельских поселений, ООО «Коммунальщик», ООО «Жилремстрой», ООО «Теплоснаб», ООО «Электроснаб», ООО УК «Слобода», ООО УК «Звезда», предприятия и учреждения бюджетной сферы٭ |
| 10. | Создание неснижаемых запасов материально-технических ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 октября 2012 г. | ООО «Жилремстрой», ООО «Теплоснаб», ООО «Коммунальщик», ООО «Электроснаб», ООО УК «Слобода», ООО УК «Звезда»* |
| 11. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 октября 2012 г. | ООО «Теплоснаб», ООО «Коммунальщик» |
| 12. | Подготовка котельных к работе на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 сентября 2012г. | Администрация Козловского района, Администрация Козловского городского поселения, Администрации сельских поселений, ООО «Коммунальщик»,ООО «Теплоснаб»* |
| 13. | Подготовка специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2012 г. | ООО «Жилремстрой», ООО «Теплоснаб», ООО «Коммунальщик», ООО «Электроснаб», ООО УК «Слобода», ООО УК «Звезда»* |
| 14. | Возобновление работы на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | с 1 октября 2012 г. | ООО «Теплоснаб», ООО «Коммунальщик»* |
| 15. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 сентября 2012 г. | Администрация Козловского района, Администрация Козловского городского поселения, Администрации сельских поселений, ООО «Коммунальщик», ООО «Жилремстрой», ООО «Теплоснаб» ООО УК «Слобода», ООО УК «Звезда* |
| 16. | Обеспечение представления информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период в Минстрой Чувашии согласно приложению № 5 к постановлению в Госжилинспекцию Чувашии | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля до 31 сентября 2012 г. с 1 августа до 31 сентября 2012 г. еженедельно | Администрация Козловского района |
| 17. | Представление в Минстрой Чувашии информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября | Администрация Козловского района |
| 18. | Ежедневное представление информации о вхождении в отопительный сезон в Минстрой Чувашии | с даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Администрация Козловского района |

* Мероприятия осуществляются по согласованию.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Козловского района

от «25» мая 2012 г.   №  337

О Б Ъ Е М Ы

капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

(единиц)

| № п/п | Наименование муниципального района, городского округа | Всего | В том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Козловский район | 1 | 1 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Козловского района

от «25» мая 2012 г.   № 337

# О Б Ъ Е М Ы

замены ветхих тепловых и водопроводных сетей

на 2012 год

(км)

| № п/п | Наименование муниципального района, городского округа | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении | Ветхие водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Козловский район | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Козловского района

от «25» мая 2012 г.   № 337

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период на «___» «______________» 2012 г.

(форма)

|  | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района (городского округа), единиц | Промывка и опрессовка, единиц | Замена внутридомовых сетей, пог. метров | Ремонт | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов | узлов | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |  |
| план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Козловского района ______________  (подпись, дата)