| ЧАваш Республикин Куславкка район Администраций/ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика АДМИНИСТРАЦИЯ Козловского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 2012 Ç _______№ |  | 16. 07. 2012 г. № 461 |
| Куславкка хули |  | г. Козловка |

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов на 2012-2014  годы»

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 декабря 2011 года № 86 «О Республиканском бюджете Чувашской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», а так же в целях повышения комфортности проживания жителей Козловского района, администрация Козловского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012- 2014 годы» (далее – Программа).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации – начальника отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Козловского района И.В. Рожкова .

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

| Глава администрации Козловского района | В.Н. Колумб |
| --- | --- |

Утверждена

постановлением  администрации

Козловского района

от «16» июля  2012 г. N 461

# Муниципальная целевая программа
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-2014 годы"

# Паспорт
муниципальной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-2014 годы"

| Наименование Программы | - | муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 -2014 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Нормативные документы, послужившие основанием для разработки программы | - | Закон Чувашской Республики от 15.03.2012 №10 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов» |
| Заказчик Программы | - | администрация Козловского района |
| Разработчик Программы | - | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Козловского района |
| Цели и задачи Программы | - | формирование в кварталах жилой застройки благоприятной среды для проживания населения |
| Целевые индикаторы программы и их значение | - | увеличение количества отремонтированных дворовых территорий на 23 шт.; увеличение количества отремонтированных проездов к дворовым территориям на 22 шт.; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 23160 кв.м; |
| Сроки реализации Программы | - | 2012 -2014 годы |
| Основные мероприятий программы | - | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам; |
| Исполнители Программы | - | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Козловского района, администрации городского и сельских поселений, управляющие компании |
| Объем и источники финансирования | - | Ориентировочный объем финансирования Программы –22394,799 тыс. рублей, в том числе: из них: - субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации - 20017,839 тыс. рублей; - средства бюджета Козловского городского и сельских поселений –2376,960 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности расходования бюджетных средств | - | Увеличение доли отремонтированных площадей дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям . |
| Система организации контроля за исполнением программы | - | Контроль за исполнением Программы возлагается на заказчика - администрацию Козловского района, подготовка отчетов по исполнению Программы - на отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Козловского района. |

# I. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости её решения программными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование

Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 -2014 годы" разработана на основании Закона Чувашской Республики от 15.03.2012 №10 «О внесении изменений в Закон Чувашской республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов»

В настоящее время в Козловском районе 124 многоквартирных жилых домов..

Количество дворов, образуемых группой многоквартирных домов жилой застройки,  - 36 шт.

Площадь асфальтового покрытия на данных дворовых территориях – 23,160 тыс.кв.м.

В ходе реализации программы в 2012-2014 годах, в основном необходимо выполнить ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов к ним.

Во многих дворах - недостаточное количество стоянок для личного транспорта и зачастую отсутствует уход за зелеными насаждениями, которые представляют собой переросшие, изуродованные деревья, практически отсутствуют газоны.

Для нормального функционирования имеет большое значение развитие благоустройства территорий, как объектов внешнего благоустройства, так и благоустройства внутриквартальных и дворовых территорий.

Выполнение данных работ позволяет создать единую безопасную, комфортную и эстетически привлекательную среду проживания граждан, а также говорит о целесообразности решения проблемы именно программным методом.

# II. Цели и задачи Программы

Целью программы является повышение уровня  благоустройства дворовых территорий, формирование высокой бытовой культуры населения на территориях, прилегающих к постоянному месту жительства, активной гражданской позиции населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на дворовых территориях.

Программа ориентирована на выполнение следующих основных задач:

- ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий;

- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения путем создания зеленых насаждений различного функционального назначения.

В ходе реализации программы планируется сформировать активную поддержку общественности и граждан района в вопросах охраны и содержания дворовых территорий. В целях реализации конкретных мероприятий программы необходимо привлекать коммерческие предприятия, общественные организации, жителей многоквартирных домов к работам по благоустройству дворов.

Программа реализуется в течение 2012-2014 годов.

# III. Перечень основных мероприятий программы

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, включая материально-техническое, кадровое, информационное обеспечение.

В Программе предусматривается проведение следующих мероприятий:

- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам (Приложение 1 к Программе).

Управляющим организациям и собственникам помещений многоквартирных домов рекомендуется, на завершительной стадии выполнения работ, принять участие в благоустройстве своего двора в порядке озеленения с устройством газонов, санитарной обрезки и посадки деревьев и кустарников.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

Программа направлена на консолидацию средств бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов для формирования в дворовых территориях условий комфортного проживания жителей города.

Для реализации программы необходимо 22 394,799  тыс.руб.

- Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам предусматривается за счет субсидии из  бюджета Чувашской Республики в сумме –20155,319 тыс. рублей и софинансирования из бюджетов Козловского городского и  сельских поселений Козловского района в сумме –2239,480 тыс. руб.; в т.ч 2012г всего.2023,977 тыс. руб., в том числе  1684,100 тыс. руб. за счет субсидии из республиканского   бюджета Чувашской Республики, 339,877 тыс.руб. за счет средств бюджета Козловского городского  поселения; 2013г. – всего. 16783,252 тыс.руб. в т.ч. 15104,926 тыс.руб.. за счет субсидии из республиканского   бюджета Чувашской Республики, 1678,326 тыс. руб. за счет средств бюджета Козловского городского поселения ;  2014г.  всего- 3587,570 тыс. руб. в т.ч. 3228,813 тыс. руб.  за счет субсидии из республиканского   бюджета Чувашской Республики, 358,757тыс. руб. за счет средств бюджета сельских поселений Козловского района.

Средняя стоимость ремонта 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия составляет –966,96 рублей.

# V. Оценка эффективности Программы и прогноз социально-экономических результатов реализации Программы

Реализация мероприятий программы в основном направлена на достижение социально-экономического эффекта. Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве оценочных показателей (индикаторов). Они представлены социальными и количественными параметрами.

Социальная направленность программы заключается в следующем:

- улучшения санитарного состояния дворовых территорий;

- улучшения экологической обстановки ;

- обновления и расширения инженерной инфраструктуры;

- повышения качества жилищно-коммунального обслуживания населения;

- улучшения безопасности и уменьшения криминогенной обстановки на дворовых территориях;

- формирования активной гражданской позиции населения.

Экономический эффект от реализации мероприятий программы, повлекших за собой улучшение качества дворовых территорий муниципального образования можно ожидать за счет снижения травматизма, уменьшения количества дорожных аварий на внутридворовых проездах, снижения уровня заболеваемости, и как следствие, повышении  работоспособности и производительности труда граждан.

Количественные параметры - это количество:

- метров квадратных отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов –17,722 тыс.кв.м., охвативших 23 двора;

- метров квадратных отремонтированного асфальтового покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов –5,438тыс.кв.м., охвативших 22 проезда;

.

# Индикаторы оценки эффективности реализации мероприятий программы

| Мероприятия программы | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям тыс.кв.м. | - | - | 2,094 | 17,356 | 3,710 |

# VI. Механизм реализации Программы

Финансовый отдел администрации Козловского района осуществляет финансирование мероприятий Программы главному распорядителю средств – администрации Козловского района.

- администрация Козловского района Чувашской Республики в рамках Программы осуществляет следующие функции:

- производит отбор подрядных организаций для реализации мероприятий Программы;

- осуществляет технический надзор за выполняемыми работами в рамках Программы;

- принимает выполненные работы в рамках Программы;

- производит оплату подрядным организациям за выполненные работы.

# VII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет в установленном порядке заказчик Программы - администрация Козловского района.

Исполнителем Программы является отдел строительства и развития общественной инфраструктуры  администрации Козловского района. Он действует по поручению Заказчика Программы и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию конкретных мероприятий Программы.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на конкурсной основе между администрацией Козловского района и подрядными организациями.

Администрация района при необходимости готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий и уточнению отдельных его показателей, вносит предложения о продлении сроков реализации Программы и ее отдельных мероприятий.

По истечении срока исполнения Программы исполнитель Программы в обязательном порядке в течение одного месяца готовит сводный отчет о реализации Программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях.

Приложение 1

к муниципальной целевой программе

"Капитальный ремонт и ремонт

дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов на 2012-2014 годы"

# Перечень 
объектов, подлежащих ремонту асфальтобетонных покрытий внутриквартальных проездов и дворовых территорий по Козловскому району

| N п/п | Адрес дома | Потребность покрытия асфальтобетоном |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вся потребность | в т.ч. двора, кв.м. | в т.ч. заезды кв.м. |
|  | 2012 г. |  |  |  |
|  | Козловское городское поселение в т.ч. | 2094 | 1406 | 688 |
| 1 | Ул. Лобачевского д.35, 37 | 334 | 127 | 207 |
| 2 | ул. Герцена,4 | 239 | 239 | - |
| 3 | ул. Герцена, 10 | 604 | 487 | 117 |
| 4 | ул. Герцена, 17 | 243 | 222 | 21 |
| 5 | Ул. Герцена, 21 | 331 | 331 |  |
| 6 | Ул. Лобачевского магазин «Радуга» | 343 | - | 343 |
|  | 2013г. |  |  |  |
|  | Козловское городское поселение в т.ч. | 17356 | 13406 | 3950 |
| 1 | ул. Герцена д.1, д. 3, д. 4,д. 5 д. 6,д. 7 д. 8, д. 9, д.11, д. 12, д.13, д.15, д. 19 | 7800 | 6000 | 1800 |
| 2 | ул. Лобачевского д.26, 26А, | 400 | 300 | 100 |
| 3 | ул. Лобачевского д.33, д. 31 А, 39 | 600 | 500 | 100 |
| 4 | ул. Лобачевского д.20, д. 21, д.22, д.,24, 25 | 2500 | 1900 | 600 |
| 5 | ул. Октябрьская д. 87,д. 89, д.91, д. 93. | 2450 | 2150 | 300 |
| 6 | ул. Мичурина д.2, д. 3 | 334 | 184 | 150 |
| 7 | ул. Чернышевского д. 1, д. 2,д. 3, д.9. д. 11, д. 13 | 854 | 554 | 300 |
| 8 | ул. К.Маркса д.18, д. 24, д28. | 350 | 250 | 100 |
| 9 | ул.30 лет Победы д.19, д. 40, д. 42, 42 а | 768 | 568 | 200 |
| 10 | ул. Ленкина д. 7 | 200 | 100 | 100 |
| 11 | Ул. Маяковского д.1, д. 2А, 4, д. 5, д. 6, д.7, д. 8, д. 9,д. 10, | 1100 | 900 | 200 |
|  | 2014 г. | 3710 | 2910 | 800 |
|  | Тюрлеминское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Станция Тюрлема ул. Лесная д. 1, д. 2, д. 3, д. 4 | 800 | 600 | 200 |
| 2 | Станция Тюрлема ул. Ленина д. 1,д. 2,д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, | 1200 | 900 | 200 |
| 3 | Ст. Тюрлема ул. Молодежная д. 8, д.9, д.10, д.11, д. 12 | 1000 | 900 | 100 |
|  | Андреево-Базарское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | д. Андреево-Базары ул.Молодежная д. 3 | 170 | 90 | 80 |
|  | Солдыбаевское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | д. Солдыбаево ул. Новая д.3, д. 4 | 400 | 320 | 80 |
|  | Карачевское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | д. Илебары ул. Новая д. 30 | 140 | 100 | 40 |
|  | Всего: | 23160 | 17722 | 5438 |

Приложение N 2

к муниципальной целевой программе

"Капитальный ремонт и ремонт дворовых

территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов на 2012 -2014годы"

(таблица 1)

Отчет  о достижении целевых показателей результативности использования

субсидии по состоянию на _________________ 2012 года

(с начала года нарастающим итогом)

| N пп | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение показателя результативности | Фактическое значение показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество отремонтированных дворовых территорий с использованием Субсидии | ед. |  |  |
| 2. | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям с использованием Субсидии | ед. |  |  |
| 3. | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием Субсидии | % |  |  |
| 4. | Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием Субсидии | % |  |  |

| Руководитель |  |
| --- | --- |

(таблица 2)

Отчет

об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации,

источником финансового обеспечения которых является Субсидия,

по состоянию на ___________ 2012 года

| N п/п | Наименование административного центра субъекта Российской Федерации (административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей) | 2012год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Предусмотрено Соглашением (тыс. рублей) | Фактически профинансировано | Кассовый расход (тыс. рублей) | Фактическое освоение (тыс. рублей) | Остаток на ______ 2012г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | г. Чебоксары Чувашская Республика | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | - консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |

| Руководитель |  |
| --- | --- |