УТВЕРЖДЕНА:

постановлением

№ 475 от 06 декабря 2001 г.

Главы администрации

Козловского района

ПРОГРАММА

# Энергосбережения в бюджетных организациях

и жилищно-коммунальном хозяйстве Козловского района

на 2001-2005 годы.

г.Козловка

ПАСПОРТ Цель программы:

Развитие отраслей через повышение эффективности использования топлива и энергии, снижение финансовой нагрузки на районный и республиканский бюджет Чувашской Республики и повышение жизненного уровня населения.

Задачи Программы:

- создание в 2001-2005 гг. систем учета, регулирования расхода и контроля за эффективностью использования топлива и энергии, совершенствование управления энергосбережением на территории района;

- снижение затрат к 2005 году на приобретение топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями за счет нормирования, лимитирования и энергосбережения;

- экономия энергоресурсов в промышленности за счет внедрения энергосберегающих технологий;

- экономия за счет энергосбережения в сельском хозяйстве путем использования низкопотенциальной тепловой энергии, нетрадиционной энергетики и повышения потребления возобновляемых энергоресурсов.

Сроки и этапы реализации - 2001-2005 гг.

I этап-2001-2002 г.

II этап - 2002-2005 гг.

Перечень основных мероприятий:

1. Формирование систем учета и информационно-аналитической системы потребления топлива и энергии.

2. Создание нормативно-правового и организационных механизмов обеспечения эффективного использования энергоресурсов.

3. Энергосбережение по отраслям:

-    энергосбережение в промышленности;

энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ);

энергосбережение в бюджетных организациях.

Программа предусматривает.

создание систем учета и отслеживания потребления энергоресурсов в Козловском районе:

организацию нормирования потребления энергоресурсов;

организацию энергетических обследований на предмет выявления сверхнормативных по ;

разработку энергосберегающих мероприятий;

организацию статистической отчетности по рациональному использованию энергоресурсов

Исполнение Программы и основных мероприятий:

администрация района; хозяйствующие объекты; предприятия и организации.

Источники финансирования:

бюджетные средства;

собственные средства предприятий и учреждений,

кредиты банков и иные привлеченные средства.

Объем финансирования уточняется при разработке ежегодных планов.

1.Анализ эффективности использования топлива и энергии определение потенциала энергосбережения в Козловском районе.

Анализ распределения топливно-энергетических ресурсов при их переработке, транспортировке и потреблении позволяет сделать вывод о необходимости вести работу для повышения эффективности использования ТЭР по следующим направлениям:

снижение потерь при транспортировке;

повышение эффективности использования ТЭР у потребителей;

замена неэффективных видов топлива.

2. Цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является повышение экономических показателей отраслей промышленности, улучшение жизни населения через повышение эффективности использования топлива и энергии на единицу валового продукта, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижение финансовой нагрузки на бюджеты района, республики за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергии.

2.1. Задачами Программы являются:

создание в 2001- 2004 г. системы учета и контроля за эффективностью использования топлива и энергии и управления энергосбережением на территории района;

снижение затрат к 2005 году на приобретение ТЭР бюджетными организациями за счет нормирования, лимитирования и энергосбережения;

экономия энергоресурсов в энергосберегающих организациях в 2001-2005 гг. за счет снижения потерь при транспортировке;

снижение удельного расхода теплоэнергии в системе отопления зданий до нормативных значений и постепенный переход на бездотационное потребление энергоносителей населением в 2007 году;

экономия энергоресурсов в промышленности за счет внедрения энергосберегающих технологий.

3. Основные принципы Программы:

государственное регулирование, надзор и управление энергосбережением;

приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии над увеличением добычи, производства, закупки;

приоритет энергосбережения в организациях бюджетной сферы;

обязательность учета ТЭР;

экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление финансовых льгот и поощрение в пределах сэкономленных средств (для бюджетных организаций);

консолидация финансовых ресурсов и их использование на условиях возврат;

обеспечение экологической безопасности и снижение технологической нагрузки на территории района.

4. Управление энергосбережением в Козловском районе.

Первоочередными мероприятиями муниципального уровня управления энергосбережением являются:

организация контроля за использованием энергетических ресурсов бюджетных и дотируемых из бюджета организаций;

составление энергетических балансов и паспортов муниципальных образований; органи- зация  энергетических обследований всех организаций, финансируемых их местного бюджета.

5. Финансовые механизмы реализации Программы.

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести к 2005 году объем, привлекаемых в энергосбережение средств до 4500 тыс. руб.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

собственных средств;

средств республиканского бюджета ЧР;

средств местного бюджета;

средств инвесторов;

кредитов банков.

6. Организационные проекты Программы.

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения и ресурсы. Схемы управления прс-ектом.

6.1. Энергосбережение в бюджетных организациях.

Задачи проекта:

создание в 2001-2002 г. системы контроля расходования ТЭР бюджетными организациями; введение нормирования ми лимитирования потребления ТЭР, предусматривающее в бюджетах всех уровней выделения отдельной строкой финансирования затрат на ТЭР; организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое обследование - энергоаудит - технический паспорт - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимитов ТЭР.

6.2 Энергосбережение на объектах ЖКХ.

Целью проекта является обеспечение соблюдения СанПиН, СниП в части отопления жилых зданий путем снижения потерь тепла и теплоснабжение за счет наладки систем теплоснабжения, а также снижение тепловых потерь в энергообеспечении жилищного фонда на IО % от соответствующей нагрузки. Задачи проекта:

поэтапное определение необходимого тепла для нормативного отопления зданий с помощью инструментально определяемой теплоградусной характеристики каждого здания; разработка документов и внедрение в практику правил приемки отопительных систем, тепловых узлов и трубопроводов тепловой сети с проверкой соответствия проектным к нормативным показателям энергоэффективности и требованиями нормативного теплоснабжения зданий;

применение современных теплоизоляционных материалов и конструкций, приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов при реконструкции жилого фонда; внедрение эффективных отопительных агрегатов, в том числе и автономных; обучение персонала, обслуживающего отопительные системы зданий, учитывающие внедрение энергосберегающих технологий.

6.3. Энергосбережение на объектах строительства.

Целью проекта является сокращение затрат тепла на отопление в строящихся и проектируемых объектах.

Задачами являются:

обеспечение строительств современными энергозффективными решениями на стадии проектирования;

приемка законченных строительством зданий и сооружений в строгом соответствии с требованиями строительных норм и правил;

создание банка данных материалов и конструкций с их реальными теплотехическими характеристиками;

введение энергетического паспорта жилого здания, сопровождающего здание от проекта до эксплуатации, с занесением всех изменений, согласований, проверок фактического теплопо-требления.

6.4. Энергосбережение на промышленных предприятиях.

Целью проекта является повышение конкурентоспособности продукции за счет снижения ее себестоимости путем оптимизации энергопотребления.

Выполнение проекта включает:

1) разработку прогноза платежеспособности промышленных предприятий с целью определения конкурентных возможностей их продукций и обоснования энергосберегающих мероприятий;

2) проведение обязательных энергоаудитов;

3) стимулирование производителя за оказание энергосберегающих услуг потребителю;

4) выбор энергоэффективного оборудования технологических процессов.

6.5. Организация производства нового энергосберегающего оборудования.

Цель проекта:

организация производства на предприятиях района импортозамещающего энергосберегающего оборудования на базе регулируемых электроприборов и малошумящих насосов; стимулирование внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; снижение себестоимости одного кубометра холодной и горячей воды, подачи тепла на отопление за счет снижения потерь и повышения энергоэффективности.

6.6. Энергосбережение в сельском хозяйстве.

Целью проекта является снижение затрат топлива и энергии при производстве сельскохозяйственной продукции, обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения сельского населения.

Для достижения этих целей необходимо три этапа. Первый этап: 2001 год:

1. Создание информационной базы потребителей и производителей энергоресурсов: проведение энергообследования;

2. Разработка, проведение и контроль за оперативными мероприятиями по обеспечению технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, зданий и сооружений,

Второй этап: 2001-2002 годы:

1. Разработка и реализация мероприятий, определяющих приоритет направления повышения • эффективности использования ТЭР.

Третий этап: 2003-2005 годы:

1. Анализ эффективности проведенных мероприятий за 2001-2002 годы и корректировка долгосрочной программы;

2. Отбор и реализация энергоэффективных проектов.

6.7. Кадровое сопровождение реализации организационных проектов.

1. Обучение технического персонала эксплуатации энергосберегающих оборудования и систем (организуется в рамках службы главного энергетика предприятий)

2. Подготовка и переподготовка инженерно-технических кадров.

3. Подготовка управленческих кадров по энергосбережению (организуется на уровне учебных комбинатов и учебных заведений).

7. Приоритетные технические направления энергосбережения.

Приоритетные технические направления энергосбережения являются:

1. Применение современных технологий теплоизоляции тепловых сетей.

2. Оптимизация потребления электрической и тепловой энергии в промышленности.

3. Модернизация жилого фонда и систем инженерных коммуникаций с учетом внедрения поквартального учета расхода энергоресурсов.

4. Реконструкция жилых домов с индивидуальным (поквартальным или на жилой дом) котлами и водоподогревателями.

5. Энергосбережение в сельском хозяйстве за счет использования современных технологий.

8. Сроки и этапы реализации Программы и прогнозируемые результаты.

Особое внимание на 1 этапе (2002 г) должно быть уделено организации производства и оснащения всех категорий потребителей, прежде всего бюджетной сферы и ЖКХ, средствами учета и регулирования расхода топлива и энергии.

На II этапе (2002-2005 г.г.) должны быть созданы, освоены и должны получить развитие новые малоэнергоёмкие технологии. Внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета энергоресурсов.

Реализация программы позволит достигнуть экономию ТЭР и бюджетных средств.

9. Заключение.

Программа энергосбережения обеспечивает перевод экономики на энергоэффективный путь развития, создает предпосылки для её устойчивого развития и построения инфраструктуры общественного производства и потребления, ориентированной в основном на возобновляемые ресурсы.

Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно -энергетического баланса.

-организацию статистической отчетности по рациональному использованию, нормированию, лимитированию энергоресурсов.

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов.

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Придание статуса стратегического направления эффективному использованию топлива и энергии, тотальное энергосбережение по отраслям хозяйствования, внедрение идеологии бережного отношения к энергетическим ресурсам, обеспечивают конкурентными преимуществами для устойчивого социально-экономического развития.

## ПЛАН

мероприятий энергосбережения в бюджетных организациях и жилищно-коммунальном хозяйстве Козловского района на 2001-2005 годы.

| № | Наименование Ед. |  | Ко | Ори- | Срок |  | Источ* | Ответе. | Техн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | предприятия изм. |  | л- | ент. | испол. |  | финан- | за испол- | -экон |
|  |  |  | во | Стоим. | (годы) |  | сиро- | нение | эф- |
|  |  |  |  | Ме- |  |  | вания |  | фект |
|  |  |  |  | ропр |  |  |  |  | тыс. |
|  |  |  |  | тыс. |  |  |  |  | руб |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 1 | 8 8 | 9 |
|  | I. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии всего: | комп | 3 | 3 | 2002г. |  | Рес- | Централь- | 6,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  | публ.и | ная район- |  |
|  | а) по здравоохранению | комп | 3 | 3 |  |  | район- | ная боль- |  |
|  | - Еметкинский фельдшерский |  |  |  | 2002г. |  | ный | ница |  |
|  | пункт; |  |  |  |  |  | бюджет |  |  |
|  | - Солдыбаевский фельдшерский |  |  |  | 2002г. |  |  |  |  |
|  | пункт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | - Тоганашевский фельдшерский |  |  |  | 2002г. |  |  |  |  |
|  | пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепло- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергии всего: | узел | 12 | 480 |  |  |  |  | 550,0 |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) по здравоoхранению | узел | 1 | 40 | 2002 г. | Респуб- |  | центр. | 50.0 |
|  | комплекс центр, райбольницы |  |  |  |  | ликан- |  | райболь- |  |
|  | б) по отделу культуры | узел | 3 | 120 | 2002 г. | ский и |  | ница | 150,0 |
|  | - музыкальная школа г. Козловка |  |  |  | 2002 г. | район- |  | отдел |  |
|  | сельский дом культуры |  |  |  |  | ный |  | культуры |  |
|  | д. А. Базары |  |  |  | 2003 г. | бюджет |  |  |  |
|  | - сельский дом культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Тюрлема | узел | 7 | 280 |  |  |  |  | 350,0 |
|  | в) по управлению образования |  |  |  | 2002 г. |  |  |  |  |
|  | -КозловскаяЧ:ОШ№1 |  |  |  | 2002 г. |  |  | управле- |  |
|  | - Козловская СОШ №2 |  |  |  | 2002 г. |  |  | ние обра- |  |
|  | - Козловская СОШ №3 |  |  |  | 2002 г. |  |  | зования |  |
|  | - Тюрлеминская СОШ |  |  |  | 2003 г. |  |  |  |  |
|  | - Еметкинская СОШ |  |  |  | 2003 г. |  |  |  |  |
|  | - Карамышевская СОШ |  |  |  | 2003 г. |  |  |  |  |
|  | - Янтиковская СОШ | узел | 1 | 40 | .2002 г. |  |  |  |  |
|  | г) по социальному обеспечению |  |  |  |  |  |  | центр соц- |  |
|  | - дом ветеранов г. Козловка |  |  |  |  |  |  | обслужи- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вания |  |
| 3 | Установка приборов учета горячей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воды всего: | комп | 7 | 42 | 2002 г. |  | Респуб- |  | 50,0 |
|  | из них |  |  |  |  |  | ликан- |  |  |
|  | а) по здравохранению | комп | 1 | 6 | 2002 г. |  | ский и | центр. | 7,0 |
|  | комплекс центр, райбольницы |  |  |  |  |  | район- | райболь- |  |
|  | б) по отделу культуры комп 1 6 |  |  |  | 2002 г. |  | ный ница 7.0 |  |  |
|  | - музыкальная школа г. Козловка |  |  |  |  |  | бюджет |  |  |
|  | в) по управлению образования | комп 5 |  | 30 | 2002 г. |  | отдел 36.0 |  |  |
|  | -Козловская СОШ №3 |  |  |  | 2002 г. |  | культуры |  |  |
|  | - Тюрлеминская СОШ : |  |  |  | 2003 г. |  |  |  |  |
|  | - Еметкинская СОШ |  |  |  | 2003 г. |  | управле- |  |  |
|  | - Карамышевская СОШ 2003 г. |  |  |  |  |  | ние обра- |  |  |
|  | - Янтиковская СОШ ¦ |  |  |  |  |  | зования |  |  |

Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из выделенных из бюджетов пи.чнм* \;п

| 1 | 2 3 |  | 4 | 5 6 |  | 7 | 8 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Установка приборов учета холод- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V- *&Й< нои воды всего: | комп | 7 | 42 | 2002 г. | Республи- | 60.0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  | канский и |  |  |
|  | а) по здравохранению | комп | 1 | 6 | 2002 г. | районный | центр. | 8,0 |
|  | комплекс центр, райбольницы |  |  |  |  | бюджет | райболь- |  |
|  | б) по отделу культуры | комп | 1 | 6 | 2002 г. |  | ница | 7,0 |
|  | - музыкальная школа г. Козловка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) по управлению образования | комп | 5 | 30 | 2002 г. |  | отдел | 45,0 |
|  | - Козловская СОШ №3 |  |  |  | 2002 г. |  | культу- |  |
|  | - Тюрлемино^ая СОШ |  |  |  | 2003 г. |  | ры |  |
|  | - Еметкинская СОШ |  |  |  | 2003 г. |  |  |  |
|  | - Карамышевская СОШ |  | 1 |  | 2003 г. |  | управ- |  |
| ¦ | Янтиковская СОШ |  | 1 |  |  |  | ление |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | образо- |  |
| ! ' 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | вания |  |
| 5 | Перевод небольших котельных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных организаций на ис- 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пользование газового топлива все- |  | ¦ |  |  |  | 1 |  |
|  | го: |  | 48 1 7765 2002-2005г |  |  |  |  | 9200,0 |
|  |  |  | ! ' ' |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  | Центр. |  |  |  |
|  | а) по здравохранению | ко- | 7 | 1175 | Республ.и райболь- |  |  |  |
|  | - по мере строительства газопро- | тель |  |  | 2002-2005г | районный | ница | 1200.0 |
|  | водов в населенных пунктах осу- |  |  |  |  | Бюджет |  |  |
|  | ществить перевод котельных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фельдшерских пунктов на исполь- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зование газа ^ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) по отделу культуры | ко- | 14 | 2100 | 2002-2005г | Республи- | Отдел | 2600,0 |
|  | центральная библиотека | тель |  |  | 2002г | канский и | культу- |  |
|  | дом-музей им. Лобачевского |  |  |  | 2002г | районный | ры |  |
|  | по мере строительства газо- |  | 12 | 1800 | 2002-2005г | бюджет |  | 2200,0 |
|  | проводов в населенных пунк- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тах осуществить перевод ко- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тельных сельских домов куль- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | туры на использование газа ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) по социал&юму обеспечению ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом ветеранов д.Еметкино | ко- | 2 | 350 | 2003г | Республи- | Центр | 400,0 |
|  | дом ветеранов д.Солдыбаево | тель |  |  | 2003г канский и |  | соц- |  |
|  | г) по отделу образования |  |  |  | 2002-2005г | районный | обеспе- |  |
|  | - по мере строительства газопро- | ко- | 13 | 2340 |  | бюджет | чения | 2800.0 |
|  | водов в населенных пунктах осу- | тель |  |  |  | Республи- |  |  |
|  | ществить перевод котельных об- |  |  |  |  | канский и У прав- |  |  |
|  | щеобразовательных школ на ис- |  |  |  |  | районный ление |  |  |
|  | пользование газа %' |  |  |  |  | бюджет | образо- |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вания |  |
| 6 | Реконструкция и перевод неболь- | ¦Дом | 12 | ¦ 600 | 2002-2005 | Республи- | Отдел | 500,0 |
|  | ших котельных муниципального |  |  | 1 | г. канский и |  | единого |  |
|  | жилого фонда с твердого топлива |  |  |  |  | районный | заказ- |  |
|  | на использование газового топлива | ! ! |  |  |  | бюджет | чика |  |
| 7 | Проведение энергетического об- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | следования зданий и сооружений Ежегодно, ответственные балансодержатели объектов и ад- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных Организаций, состав- | министрация района, согласно утвержденного графика. |  |  |  |  |  |  |
|  | ление энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пересмотр нормативов потребле- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ния коммунальных услуг и введе- | Ежегодно, ответственные балансодержатели объектов и ад- |  |  |  |  |  |  |
|  | ние лимитов потребления ТЭР для | министрация района |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Утепление подвальных и чердач- | Незначительные трудозатраты, применять для утепления ме- |  |  |  |  |  |  |
|  | ных помещений объектов соци- | стные материалы - отходы производства (угольный шлак и |  |  |  |  |  |  |
|  | альной сферы | древесные опилки) |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 3 ! 4 ¦ 5 6 ¦ 7 [ 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II. ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Режимная накладка котлов а) Котельная №9 б) Котельная № 1 в) Котельная №6 г) Котельная №4 д) Котельная №8 е)Янтиково ж) Тюрлема з)А-Базары | шт | 4 3 8 4 4 4 6 4 | 444 | 2001-2005 гг. | Рай-бюджет ОЕЗ РМПО ЖКХ | ЖКХ | 500.0 |
| 2 | Гидравлическое регулирование систем теплоснабже- ния |  | 12 | 120 | 2001-2005 гг | Рес-публ.бю джет районный бюджет соб. среде. | РМПО ЖКХ | 150,0 |
| "Ч 3 | Реконструкция котельных и строительство новых котельных с котлами имеющими более высокий КПД | шт | 6. | 2800 | 2001-2005 гг | Рай-бюджет ОЕЗ ЖКХ,ин весторы | РМПО ЖКХ | 3000,0 |
| 4 | Установка приборов учета: воды | КОМ. | 18 | 180 | 2001-2005 гг | Собст.ср едства, Рес-публ.бю джет | РМПО ЖКХ, ОЕЗ | 200,0 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей города | ТЫС П/М | 5 | 2500 | 2001-2005 гг | Рай-бюджет ОЕЗ РМПО ЖКХ | РМПО ЖКХ | 2800,0 |
| 6 | Проведение регулярных проверок систем теплоснабжения. Восстановление теплоизоляции | ТЫС П/М | 19 | 20 | 2001-2005 гг | Рай-бюджет ОЕЗ РМПО ЖКХ | РМПО ЖКХ | 100,0 |
| 7 | Реконструкция тепловых сетей ст. Тюрлема | П/М | 2500 | 650 | 2001-2005 гг | Рай-бюджет ОЕЗ РМПО ЖКХ | РМПО ЖКХ 800 ,0 |  |
| 8 | Организация пропаганды энергосбережения в районе | Выступление в печати 2 р. в год, и радио |  |  | 2001-2005 гг | РМПО ЖКХ | РМПО РМПО ЖКХ ЖКХ |  |
| 9 | Установка регуляторов напряжения ул. освещения | шт 3 |  | 150 | 2001-2005 гг | Собст. средства, Респ бюджет | РМПО ЖКХ | 200,0 |
| 10 | Реконструкция электросетей 0,4 кВт | км. 5 |  | 450 | 2001-2005 гг | Рай-бюджет ОЕЗ РМПО ЖКХ | РМПО ЖКХ | 500,0 |
| 11 | Установка систем учета тепловой энергии | ком. 12 |  | 720 | 2001-2005 гг | Рай-бюджет ОЕЗ. собст. средства | РМПО ЖКХ | 800,0 |
| 12 | Нормирование потребление г энергоресурсов | Т. ГКал |  | 5 | 2001-2005 тт^ |  | РМПО ЖКХ |  |