| Чăваш Республики Красноармейски районăн депутатсен Пухăвĕ ЙЫШĂНУ 2007.05.30 № С - 14/6 Красноармейски сали |  | Чувашская Республика Собрание депутатов Красноармейского района РЕШЕНИЕ 30.05.2007 № С - 14/6 с. Красноармейское |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Программы развития в 2007 году и в 2008-2010 годах дорожных работ по Красноармейскому району

В целях формирования сети автомобильных дорог Красноармейского района, адекватной потребностям экономики и населения, содействия освоению и развитию территорий, интенсификации производства, решению социальной проблем сельского населения,

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1.Утвердить Программу развития в 2007 году и в 2008-2010 годах дорожных работ по Красноармейскому району (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на сектор строительства и жилищно-коммунального хозяйства отдела сельского хозяйства администрации Красноармейского района (Иванов Б.М.).

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания главой Красноармейского района.

Глава

Красноармейского района                                                                 С.А. Николаев

Утверждена

решением Собрания              депутатов Красноармейского района

от 30.05.2007 № С-14/6

Программа

развития в 2007 году и в 2008-2010 годах дорожных работ по Красноармейскому району

Паспорт   программы

| Наименование Программы | – | Программа развития в 2007 году и в 2008-2010 годах дорожных работ по Красноармейскому району |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | – | республиканская целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2007-2010 годы с прогнозом до 2025 года» утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.09.2006 г. №227 и в соответствии со статьями 31 и 38 Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2007 год» от 30 ноября 2006 года № 57 (приложения к Закону № 27 и № 32) -постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2006 г. № 321 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2007 год» -Указ Президента Чувашской Республики от 21 августа 2006 г. № 68 «О мерах по ускоренному завершению строительства сети автомобильных дорог Чувашской Республики» |
| Заказчики Программы | – | администрация Красноармейского района |
| Разработчик Программы | – | сектор строительства и ЖКХ |
| Цель Программы | – | формирование сети автомобильных дорог, адекватной потребностям экономики и населения; содействие освоению и развитию территорий, интенсификации производства, решению социальной проблем сельского населения |
| Задачи Программы | – | определение в качестве важнейшего приоритета соблюдения интересов пользователей автомобильных дорог, сокращение времени доставки грузов и пассажиров; совершенствование сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования; эффективное использование средств, направляемых на совершенствование и развитие дорожной сети из местного и республиканского бюджета Чувашской Республики |
| Сроки и этапы реализации Программы | – | Программа рассчитана на 2007-2010 годы, в том числе: первый этап – 2007-2008 годы второй этап – 2009-2010 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | – | строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования к сельским населенным пунктам в разрезе сельских поселений; сохранение действующей сети автомобильных дорог, восстановление несущей способности дорожных одежд с учетом современных нагрузок |
| Исполнители мероприятий Программы | – | администрация Красноармейского района Чувашской Республики на конкурсной основе определяет исполнителей мероприятий Программы, с которыми заключает муниципальные контракты на выполнение дорожных работ |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | объем финансирования Программы за счет средств всех источников составляет 487,936 млн. рублей, в том числе средства: -по предложению администрации Красноармейского района о финансировании в 2008 году и 2009-2010 годах дорожных работ за счет средств всех источников составляет 101,3 млн. рублей, в том числе средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 63,5 млн. рублей; местного бюджета –37,7 млн. рублей; и по поэтапно в том числе на: 2007-2008 гг. - 47,6 млн. рублей 2009-2010 гг. - 53,7 млн. рублей. -по постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2006 г. № 321 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2007 год» за счет средств всех источников составляет 31,493 млн. рублей, в том числе средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 31, 493 млн. рублей; -по выполнению Указа Президента Чувашской Республики от 21 августа 2006 г. № 68 «О мерах по ускоренному завершению строительства сети автомобильных дорог Чувашской Республики» за счет средств всех источников составляет 355,143 млн. рублей: -с привлечением бюджетного кредита 91,096 млн.руб.; - с привлечением кредитных средств международных финансовых организаций 127,127 млн.руб.; - с привлечением других кредитных средств 136,920 млн.руб. в том числе на: 2007 год 290,127 млн.руб. 2008 год 65,016 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | – | в результате реализации Программы будет построено 50,1 км автомобильных дорог с твердым покрытием к существующей сети протяженностью 173,6 км и плотность дорог общего пользования на 1000 кв.км территории района достигнет 490,1 км; 39 населенных пунктов получат круглогодичную транспортную связь с районным центром, другими населенными пунктами и опорной сетью автомобильных дорог; снизится отрицательное воздействие на окружающую среду транспортных средств, повысится безопасность движения на автомобильных дорогах; возрастут рынок дорожных работ, производственные мощности в дорожной отрасли; появится условия для организации дополнительных рабочих мест в дорожной отрасли и смежных отраслях |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Заказчик- администрация Красноармейского района (сектор строительства и ЖКХ совместно с органами местного поселения); исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе их реализации в сектор строительства и ЖКХ ежегодно в срок до 1 февраля |

Введение

Программа развития в 2007 году и в 2008-2010 годах дорожных работ по Красноармейскому району в рамках республиканской целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2007-2010 годы с прогнозом до 2025 года» разработана на основании республиканской  целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2007-2010 годы с прогнозом до 2025 года» утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.09.2006 г. №227 и  финансируемый в соответствии со статьями  31 и 38 Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2007 год» от 30 ноября 2006 года № 57 (приложения к Закону № 27 и № 32).

Разработка Программы продиктована необходимостью решения сложных проблем повышения качества жизни сельского населения, создания условий для развития предприятий агропромышленного комплекса, совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог. Программой предусматривается соединение автодорогами с твердым покрытием всех сельских населенных пунктов Красноармейского района (39), не имеющих по состоянию на 1 января 2007 года подъездных дорог, соединяющих их с сетью автодорог общего пользования.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения

ее программными методами

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования по Красноармейскому району Чувашской Республики на 01 января 2007 года составила 173,537 км, в том числе на балансе:

- Министерства градостроительства  и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики –50,0 км;

-администрации Красноармейского района Чувашской Республики- 62,055 км;

-администраций сельских поселений Красноармейского района- 61,532 км.

На данной сети автомобильных дорог общего пользования эксплуатируется 5 мостов общей длиной 338,45 погонных метров.

Структура автомобильных дорог общего пользования

Красноармейского района

| Административное значение | Всего (км) | В том числе с твердым покрытием |
| --- | --- | --- |
|  |  | км | % |
| Республиканского автодороги | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Муниципальные автодороги | 62,055 | 62,055 | 100 |
| Автодороги поселений | 61,532 | 61,282 | 99,6 |
| Итого: | 173,587 | 173,337 | 99,8 |

В настоящее время в Красноармейском районе Чувашской Республики имеется 89 сельских населенных пунктов, из них по состоянию на 01 января 2007 года 50 сельских населенных пунктов соединено автодорогами с твердым покрытием с выходом на автодороги общего пользования.39 сельских населенных пунктов, где проживают 3697  человек, не имеют подъездных автодорог с твердым покрытием. В большинстве своем населенные пункты представляют собой производственные подразделения колхозов, сельские производственные кооперативы, фермерские хозяйства, которые не имеют возможности самостоятельно строить и содержать автодороги.

Перечень

сельских населенных пунктов, не имеющих подъездных путей с твердым  типом покрытия по Красноармейскому району Чувашской Республики

на 01.01.2007 г.

| №№ п/п | Наименование сельского населенного пункта, к которому планируется построить автодорогу | Число проживающих жителей (чел) | Протяженность дорог необходимых для соединения сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования (км) | Ввод сельских дорог в сеть дорог общего пользования по годам (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Кожары | 135 | 0,3 | 2007 |
| 2. | д.Оба-Сирма | 57 | 0,4 | 2007 |
| 3. | д.Четрики | 100 | 1,0 | 2008 |
| 4. | д.Голов | 103 | 2,5 | 2008 |
| 5. | д.Дворики | 76 | 0,7 | 2007 |
| 6. | д.Байсубино | 224 | 0,6 | 2007 |
| 7. | д.Верхняя Типсирма | 23 | 0,7 | 2007 |
| 8. | д.Нижняя Типсирма | 106 | 1,0 | 2007 |
| 9. | д.Тватпюрть | 52 | 1,9 | 2007 |
| 10. | д.Серткасы | 43 | 2,0 | 2007 |
| 11. | д.Чумаши | 38 | 1,0 | 2007 |
| 12. | д.Шорги | 66 | 2,6 | 2007 |
| 13. | д.Ванюшкасы | 82 | 2,1 | 2007 |
| 14. | д.Сирмапоси | 259 | 0,86 | 2007 |
| 15. | д.Вотланы | 139 | 0,5 | 2007 |
| 16. | д.Хозакасы | 160 | 1,45 | 2007 |
| 17. | д.Юськасы | 106 | 1,9 | 2007 |
| 18. | д.Передние Карыки | 98 | 1,0 | 2007 |
| 19. | д.Задние Карыки | 118 | 1,0 | 2007 |
| 20. | д.Чиганары | 72 | 0,8 | 2007 |
| 21. | д.Хлеси | 114 | 1,6 | 2007 |
| 22. | д.Кюль-Сирма | 104 | 0,3 | 2008 |
| 23. | д.Ойрисюрт | 56 | 0,6 | 2008 |
| 24. | д.Сесмеры | 88 | 1,5 | 2007 |
| 25. | д.Ыхракасы | 110 | 1,0 | 2007 |
| 26. | д.Ямайкасы | 91 | 0,3 | 2007 |
| 27. | д.Шипырлавар | 49 | 0,5 | 2008 |
| 28. | д.Кивьялы | 12 | 1,5 | 2008 |
| 29. | д.Тоганаши | 20 | 0,5 | 2008 |
| 30. | д.Енешкасы | 97 | 0,76 | 2007 |
| 31. | д.Сявал-Сирма | 55 | 0,2 | 2007 |
| 32. | д.Шинарпоси | 86 | 0,8 | 2007 |
| 33. | д.Полайкасы | 140 | 3,2 | 2007 |
| 34. | д.Типвары | 18 | 0,5 | 2008 |
| 35. | д.Арзюнакасы | 48 | 0,8 | 2008 |
| 36. | д.Вурманкасы | 64 | 2,79 | 2007 |
| 37. | д.Санькасы | 119 | 2,72 | 2007 |
| 38. | д.Малые Челлы | 53 | 1,37 | 2007 |
| 39. | д.Малые Собары | 69 | 1,5 | 2007 |
|  | Итого | 3697 | 50,1 |  |

2. Ресурсное обеспечение Программы.

Основными источниками финансирования строительства местных сельских автодорог, соединяющих сельские населенные пункты с общей сетью дорог, являются средства  республиканского бюджета Чувашской Республики. Общая сумма затрат на реализацию Программы за период 2007-2010 годы составляет 487,936 млн.руб. в текущих ценах.

В том числе:

Строительство и реконструкция:

-а/дорога "Чебоксары- Сурское"- Чадукасы- Красноармейское" сметная стоимость работ 30,5 млн.руб. протяженность 3,05 км ввод в 2010 году;

Ремонт:

-а/д "Цивильск- Красноармейское- Кюль-Сирма"- Шивбоси (участок «Тузи-Чурино- Шивбоси») сметная стоимость работ 19,2 млн.руб ввод в 2009 году;

а/дорога "Чебоксары- Сурское"- Чадукасы- Красноармейское" сметная стоимость работ 6,5 млн.руб. ввод в 2009 году (ремонт водопропускных труб и поверхностная обработка проезжей части);

- а/д "Чебоксары- Сурское"- Караево- Красноармейское сметная стоимость работ 6,7 млн.руб ввод в 2010 году (ремонт водопропускных труб и поверхностная обработка проезжей части);

--а/д "Цивильск- Красноармейское- Кюль-Сирма"- Шивбоси сметная стоимость работ 7,2 млн.руб ввод в 2010 году (ремонт водопропускных труб и поверхностная обработка проезжей части);

| Объемы |
| --- |
| финансирования в 2008 году и в 2009-2010 годах дорожных работ в рамках республиканской целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года" |
| № п/п | Наименование работ | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|  |  | Объем финансирования, тыс.рублей | ввод км/пог.м мостов | Объем финансирования, тыс.рублей | ввод км/пог.м мостов | Объем финансирования, тыс.рублей | ввод км/пог.м мостов |
|  |  | всего | в т.ч. за счет средств местного бюджета |  | всего | в т.ч. за счет средств местного бюджета |  | всего | в т.ч. за счет средств местного бюджета |  |
| I. | Строительство и реконструкция | 6210,8 | 5874,0 | 0,6/0 | 5121,0 | 5121,0 | 0,5/0 | 5236,5 | 5236,5 | 0,5/0 |
| II. | Ремонт | 12410,0 | 0 | 0,6/0 | 13279,0 | 0 | 2,0/0 | 13943,0 | 0 | 2,0/0 |
| III. | Содержание | 6174,0 | 2454,0 | 143,8/20,1 | 7771,0 | 3776,0 | 169,9/20,1 | 8299,5 | 4032,8 | 170,9/20,1 |
|  | Всего | 24794,8 | 8328,0 |  | 26171,0 | 8897,0 |  | 27479,0 | 9269,3 |  |

Объемы

финансирования строительства сельских автодорог на 2007-2008 годы.

| №№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Мощность (км) | Всего стоимость дороги (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | а/д"Цивильск- Красноармейское"- Шивбоси- Яншихово-Челлы- Санькасы | 2,72 | 7121,7 |
| 2. | а/д "Чебоксары- Сурское"- Шипырлавар- Сесмеры- Ямайкасы- Ыхракасы | 2,9 | 22620,0 |
| 3. | а/д"Чебоксары- Сурское"- Нижняя Типсирма (подъезд к д.Нижняя Типсирма) | 1,0 | 7800,0 |
| 4. | а/д"Чебоксары- Сурское"- Чадукасы- Краснгоармейское"- Полайкасы- Шинарпоси (подъезд к дд.Полайкасы,Шинарпоси) | 3,5 | 28460,0 |
| 5. | а/д "Кошки-Анаткасы"- Четрики- Голов- Оба-Сирма | 3,4 | 32216,0 |
| 6. | а/д "Чебоксары- Сурское"- Караево- Красноармейское- Сирмапоси (подъезд к д.Сирмапоси) | 0,6 | 4666,0 |
| 7. | а/д"Цивильск- Красноармейское- Кюль-Сирма"- Юськасы- Вотланы (подъезд к д.Вотланы) | 0,5 | 3862,0 |
| 8. | а/д Цивильск- Красноармейское- Кюль-Сирма- Юськасы (подъезд к д.Юськасы) | 1,9 | 15150,0 |
| 9. | а/д "Цивильск- Красноармейское- Кюль-Сирма"-Юськасы- Хозакасы(подъезд к д.Хозакасы) | 1,3 | 10750,0 |
| 10. | а/д"Цивильск- Красноармейское- Кюль-Сирма"- Юськасы- Передние Карыки (подъезд к д.Передние Карыки) | 1,1 | 8060,0 |
| 11. | а/д Чебоксары- Сурское- Чадукасы- Красноармейское (подъезд к дд.Енешкасы,Сявал-Сирма) | 1,5 | 11160,0 |
| 12. | а/д"Вурнары- Убеево- Красноармейское"- Байсубино (подъезд к д. Байсубино) | 0,6 | 4920,0 |
| 13. | а/д"Цивильск- Красноармейское- Кюль-Сирма"- Шивбоси- Вурманкасы (подъезд к д.Вурманкасы) | 2,9 | 22600,0 |
| 14. | а/д"Вурнары- Красноармейское"- Синьял-Убеево- Хлеси (подъезд к. д. Хлеси) | 1,6 | 12650,0 |
| 15. | а/д "Кошки- Анаткасы"- Кожары (подъезд к д Кожары) | 0,3 | 2370,0 |
| 16. | а/д"Цивильск- Красноармейское- Кюль-Сирма"- Серткасы(подъезд к д.Серткасы) | 1,7 | 12080,0 |
| 17. | а/д Исаково-Ванюшкасы | 2,1 | 18860,0 |
| 18. | а/д Яншихово-Челлы-Санькасы (подъезд к д.Малые Собары) | 1,5 | 10500,0 |
| 19. | а/д "Цивильск-Красноармейское-Кюль-Сирма" (подъезд к д.Задние Карыки) | 1,0 | 7920,0 |
| 20. | а/д"Кошки- Анаткасы"- Дворики (подъезд к д Дворики) | 0,7 | 5060,0 |
| 21. | а/д "Цивильск-Красноармейское-Кюль-Сирма" (подъезд к д.Чумаши,Шорги) | 3,5 | 25720,0 |
| 22. | а/д"Вурнары- Красноармейское"- Синьял-Убеево (подъезд к. д. Чиганары) | 0,5 | 3850,0 |
| 23. | а/д "Чебоксары-Сурское"-Верхняя Типсирма (подъезд к д.Верхняя Типсирма) | 0,8 | 5881,5 |
| 24. | а/д "Цивильск-Красноармейское-Кюль-Сирма"-Тватпюрть (подъезд к д.Тватпюрть) | 1,9 | 13968,5 |
| 25. | а/д"Цивильск- Красноармейское- Кюль-Сирма"- Шивбоси- Малые Челлы | 1,4 | 9660,0 |
| 26. | а/д"Цивильск- Красноармейское- Кюль-Сирма" (подъезд к д Кюль-Сирма) | 0,3 | 2340,0 |
| 27. | а/д «Чебоксары- Сурское»- Чадукасы- Красноармейское (подъезд к д. Арзюнакасы) | 0,8 | 6240,0 |
| 29. | а/д «Чебоксары- Сурское»- Чадукасы- Красноармейское (подъезд к д.Типвары) | 0,3 | 2340,0 |
| 30. | а/д «Чебоксары- Сурское»- Шипырлавар (подъезд к д Шипырлавар) | 1,5 | 11700,0 |
| 31. | а/д Чебоксары- Сурское- Шипырлавар (подъезд к д. Ойрисюрт) | 0,5 | 3900,0 |
| 32. | а/д Чебоксары- Сурское- Шупоси (подъезд к д. Кивъялы) | 1,5 | 11700,0 |
| 33. | а/д Чебоксары- Сурское- Чадукасы- Красноармейское (подъезд к дд | 0,5 | 3900,0 |
|  | Всего: | 50,1 | 362265,7 |

Объемы и стоимость дорожных работ уточняются на стадии разработки инженерных проектов по каждому конкретному объекту.