| # Чăваш Республики Красноармейски районĕн администраци пуçлăхĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2009.03.20; 174а; №. |  | Чувашская Республика Глава администрации Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ с. Красноармейское 20.03.2009; №; 174а. |
| --- | --- | --- |

О муниципальной целевой программе «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах в Красноармейском районе на 2009-2013 годы»

В целях упорядочения расчетов за электрическую энергию, тепловую энергию и холодное водоснабжение, а также выполнения нормативно-технических требований в части регулирования режимов теплопотребления жилищного фонда, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах в Красноармейском районе на 2009-2013 годы».

2. Утвердить заказчиком Программы сектор строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноармейского района

3. Установить, что:

- при подготовке проектов решений о  бюджете Красноармейского района на очередной финансовый год и плановый период Программа ежегодно включается в перечень муниципальных  целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств  бюджета Красноармейского район;

- объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей  бюджета Красноармейского района.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на сектор строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноармейского района (Иванов Б.М.).

Глава

Красноармейского района 			                   	С.  А. Николаев

Б. М.  Иванов

2-15-58

- Утверждена

постановлением главы

Красноармейского района

от 20.03.2009 г.  № 174а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-,

ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 2009 - 2013 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование      - муниципальная    целевая     программа     "Установка

Программы           общедомовых   приборов    учета    электро-,    тепло-,

водоснабжения в многоквартирных  домах  на  2009 - 2013

годы"

Основания         - Федеральный закон от 29 декабря  2004  г.  N 189-ФЗ  "О

для разработки      введении  в  действие  Жилищного   кодекса   Российской

Программы           Федерации";

Федеральный закон от 1  декабря  2008  г.  N 225-ФЗ  "О

внесении  изменений  в  Федеральный  закон   "О   Фонде

содействия     реформированию     жилищно-коммунального

хозяйства" и отдельные законодательные акты  Российской

Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008  г.

N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической  и

экологической эффективности российской экономики";

постановление Правительства Российской Федерации от  23

мая  2006  г.   N   307   "О   порядке   предоставления

коммунальных услуг гражданам";

протокол заседания Правительства  Российской  Федерации

от 13 октября 2008 г. N 37 "О  реформировании  жилищно-

коммунального комплекса Российской Федерации"

Муниципальный     - Администрация Красноармейского района

заказчик            Чувашской Республики

Программы

Основной          - Сектор строительства и ЖКХ администрации Красноармейского

разработчик         района

Программы

Исполнители       - Сектор строительства и ЖКХ Красноармейского района

программных	управляющие     организации      (по согласованию),

мероприятий         товарищества собственников жилья (по согласованию)

Цель              - завершение к 2013 году установки  общедомовых  приборов

Программы           учета     электро-,     тепло-,     водоснабжения     в

многоквартирных   домах   на    территории

Красноармейского района Чувашской Республики

Задачи            - сокращение  потребления   энергоресурсов   и   воды   в

Программы           многоквартирных   домах   до   уровня   технически    и

экономически обоснованных  величин  за  счет  установки

общедомовых   приборов    учета    электро-,    тепло-,

водоснабжения;

снижение   финансовой    нагрузки    на    потребителей

коммунальных  услуг  за  счет  сокращения  расходов  на

энергоресурсы и воду;

стимулирование  мотивации   потребителей   к   экономии

энергоресурсов и создание  условий  для  предоставления

коммунальных  услуг  в  соответствии   со   стандартами

качества,    обеспечивающими     комфортные     условия

проживания

Целевые           - доведение  к  2013  году  доли  многоквартирных  домов,

индикаторы          оснащенных  общедомовыми  приборами   учета   электро-,

Программы           тепло-, водоснабжения, до 100 процентов

Сроки             - 2009 - 2013 годы

реализации

Программы

Объемы            - общий   объем   финансирования   Программы   составляет

и источники         5929 тыс. рублей, в том числе средства:

финансирования         республиканского  бюджета  Чувашской  Республики   -

Программы           351,8 тыс. рублей (5 процентов);

местных   бюджетов   -    4224,35    тыс.    рублей

(71 процентов);

Фонда     содействия     реформированию     жилищно-

коммунального  хозяйства  -  1142,8 тыс.  рублей   (19

процента);

внебюджетных источников -  301,05  тыс.  рублей  (5

процентов)

Ожидаемые         - обеспечение  экономии    потребления  энергоресурсов  и

конечные            воды  до   20   процентов   от   существующего   уровня

результаты          потребления;

реализации          эффективное  использование  энергетических  ресурсов  и

Программы           воды на объектах жилищно-коммунального хозяйства

и показатели ее

эффективности

Система           - контроль за  ходом  реализации  Программы  осуществляет

организации         сектор строительства и ЖКХ администрации Красноармейского

контроля за         района Чувашской  Республики.

исполнением         Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 5  февраля

Программы           до  2014  года  и  ежеквартально  до  7  числа  месяца,

следующего   за   отчетным   кварталом,    представляют

информацию  о  ходе  их   реализации   в   Министерство

градостроительства     и     развития      общественной

инфраструктуры Чувашской Республики.

По окончании срока  реализации  Программы  сектор

строительства и ЖКХ  не позднее 1  марта

2014 г. представляет главе Красноармейского района

доклад    о     выполнении     Программы,

эффективности использования финансовых средств за  весь

период ее реализации.

- I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Одними из основных приоритетов жилищной политики в Красноармейском районе являются обеспечение комфортных условий проживания, доступность коммунальных услуг для населения, оплата за фактическое потребление энергоресурсов. С 2003 года на территории Красноармейского района осуществлялось оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения (далее - приборы учета). Уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета в настоящее время достиг 42 процента, в том числе холодного водоснабжения - 12 процента, теплоснабжения и горячего водоснабжения - 14 процента, электроснабжения - 100 процентов.

Установка приборов учета стимулирует уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать платежи за энергоресурсы и воду в среднем до 20 процентов. Экономия воды достигается установкой современной эффективной водоразборной арматуры и приборов регулирования для поддержания оптимального давления в сети.

Программа направлена на обеспечение реального контроля потребления энергоресурсов и создание действенного механизма стимулирования энергосбережения. Она не может быть реализована только усилиями органов местного самоуправления без привлечения средств республиканского бюджета Чувашской Республики и требует значительных бюджетных расходов.

Реализация Программы позволит повысить эффективность проводимых в многоквартирных домах мероприятий энергосбережения и привести в соответствие платежи населения с фактически использованными объемами тепловой энергии и воды.

- II. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является завершение к 2013 году установки приборов учета в многоквартирных домах на территории Красноармейского района Чувашской Республики.

Задачи Программы:

сокращение потребления энергоресурсов и воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета;

снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду;

стимулирование мотивации потребителей к экономии энергоресурсов и создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2009 - 2013 годах.

В рамках реализации Программы планируется осуществить завершение установки приборов учета в 50 многоквартирных домах и обеспечить экономию потребления энергоресурсов и воды до 20 процентов от существующего уровня потребления.

- III. Система программных мероприятий

Исполнителями программных мероприятий являются администрация Красноармейского района, Красноармейского сельского поселения, управляющие организации, товарищества собственников жилья. Для практического снижения расходов по установке приборов учета целесообразно использование метода "Демонстрационные объекты". Для этого выбираются многоквартирные дома, типичные для определенных групп. На этих объектах форсированно устанавливаются и запускаются приборы учета.

Системный анализ демонстрационного объекта позволит выявить оптимальные способы исполнения Программы и уточнить сведения для ее технико-экономического обоснования.

Введение приборного учета потребления электрической, тепловой энергии и воды в рамках Программы является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ в многоквартирных домах. Именно учет позволяет дать информацию о реальном потреблении ресурсов, достичь экономии финансовых средств за счет исключения излишне предъявляемой платы за непотребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. Сочетанием учета и энергосберегающих мероприятий достигается максимальный энергосберегающий эффект.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики;

местных бюджетов;

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

внебюджетных источников, в том числе средства управляющих организаций, товариществ собственников жилья. Общий объем финансирования Программы за 2009 - 2015 годы составит 6,020 млн. рублей.

Распределение средств по источникам финансирования Программы и годам ее реализации представлено в табл. 1.

Примерный расчет потребности в финансовых средствах на установку приборов учета приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДСТВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

┌─────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│       Источники     │  Всего  │                   В том числе по годам                      │

│    финансирования   │         ├────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │         │  2009  │ 2010  │  2011  │  2012  │  2013  │2014	2015

└─────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Республиканский         351,8       -       -        -     351,8

бюджет Чувашской

Республики

Местные бюджеты        4224,35	1320,5  1584,6   1319,25

Фонд содействия и      1142,8    1142,5     -        -        -                        -

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

Внебюджетные            301,5	60,2	69,5	83,4	87,95

источники

Итого                  6020	1203	1390	1668		1759

В 2009 году часть средств в размере 1142,8 тыс. рублей, выделяемых Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт многоквартирных  домов, планируется направить на установку приборов учета.

В ходе реализации Программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Объемы проведения работ по установке приборов учета и объектов с предложением собственников многоквартирных домов определяются ежегодно на очередной финансовый год на основе результатов анализа проведенных в предыдущем году работ, подготовительных мероприятий.

- V. Механизм реализации Программы

Муниципальным  заказчиком Программы является администрация Красноармейского района Чувашской Республики.

Муниципальный  заказчик Программы осуществляет:

общее руководство и управление реализацией Программы;

отбор многоквартирных домов на установку приборов учета с учетом приоритетных направлений Программы, удовлетворяющих условиям и критериям отбора;

координацию и контроль за деятельностью исполнителей и иных юридических лиц, связанной с реализацией Программы.

Администрация Красноармейского района Чувашской Республики ежегодно в установленном порядке представляют государственному заказчику заявку на участие в отборе проектов на установку приборов учета.

Отбор заявок на участие в реализации мероприятий Программы производится с учетом их соответствия условиям участия в Программе.

Условиями для участия в реализации мероприятий Программы являются:

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, направленные на установку приборов учета в многоквартирных домах, а также привлечение средств из местного бюджета и внебюджетных источников;

наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации;

обеспечение софинансирования предлагаемых проектов с привлечением средств из местного бюджета и внебюджетных источников.

Координацию работ по реализации Программы будет осуществлять сектор строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района. К реализации Программы на конкурсной основе привлекается широкий круг исполнителей, включая проектные, монтажные и пусконаладочные организации, а также другие организации, осуществляющие деятельность в сфере энергосбережения.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 5 февраля до 2014 года и ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе их реализации в Администрацию Красноармейского района Чувашской Республики.

По окончании срока реализации Программы Администрация Красноармейского района Чувашской Республики не позднее 1 марта 2014 г. представляет  главе администрации Красноармейского района Чувашской Республики доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

- VI. Оценка эффективности реализации Программы

Программой предусматривается создание условий, способствующих устойчивому функционированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставлению качественных коммунальных услуг населению.

Приборы учета планируется устанавливать в многоквартирных домах, где объемы потребления тепловой энергии и воды достаточны для окупаемости работ за  года. Расчеты проведены в денежном выражении с применением коэффициента инфляции.

Целесообразность выполнения работ определяется по результатам предварительного энергетического обследования объекта.

Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество теплоэнергоресурсов и воды, которое, как правило, значительно ниже расчетного. Опыт установки приборов учета в жилых домах показал, что разница между потреблением расчетным и фактическим может достигать:

по холодному водоснабжению до 20 процентов;

по горячему водоснабжению до 10 процентов;

по тепловой энергии до 7 процентов.

Установка приборов учета в многоквартирных домах позволит привести уровень платежей населения за теплоэнергоресурсы и воду в соответствие с фактическими объемами их использования.

Оперативный контроль за потреблением теплоэнергоресурсов и воды существенно повысит результативность энергосбережения, так как позволяет выявлять многоквартирные дома с избыточным или недостаточным теплопотреблением, производить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их.

Подключение многоквартирных домов к автоматизированной системе контроля и коммерческого учета холодного, горячего водоснабжения и отопления предоставляет возможность сформировать оптимальную систему взаиморасчетов между ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами; обеспечить прозрачность отношений между ними; создать условия, снижающие вероятность возникновения спорных вопросов и конфликтов, а также обеспечить оперативный контроль за уровнем расхода и своевременного выявления предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Расчет окупаемости Программы показывает, что ежегодное потребление тепловой энергии многоквартирными домами, которые охвачены данной Программой, составляет 16,5 тыс. Гкал. Увеличение стоимости 1 Гкал тепловой энергии (с НДС) прогнозируется в среднем на 12 процентов в год:

на 2008 год – 657,44 рублей;

на 2009 год-   747,8 рубля;

на 2010 год – 837,5 рубля;

на 2011 год - 938 рублей;

на 2012 год – 1050,56 рублей;

В результате реализации Программы ожидается:

1) снижение расхода тепловой энергии не менее чем на 3 процента, или на 495 Гкал, в год.

Экономия по годам составит:

в 2009 году (80 процентов установленных приборов учета) - 0,8 x 495 Гкал x 748 рубля/Гкал = 296,2 тыс. рублей;

в 2010 году (86 процентов установленных приборов учета) - 0,86 x 495 Гкал x 838 рубля/Гкал = 356,7 тыс. рублей;

в 2011 году (96 процент установленных приборов учета) - 0,96 x 495 Гкал x 938 рубля/Гкал = 445,7 тыс. рублей;

в 2012 году (99 процент установленных приборов учета) - 0,99 x 495 Гкал x 1051 рублей/Гкал = 515,0 тыс. рублей;

Экономия от установленных приборов учета в 2012 году составит 1613,6 тыс. рублей;

2) снижение расхода холодной воды не менее чем на 10 процентов, или на 15,2 тыс. куб. метров, при усредненном по Красноармейскому району тарифе 8,9 рублей за куб. метр - экономия в 2012 году составит 379,4 тыс. рублей.

Затраты на установку приборов учета будут равны 6020 тыс. рублей, а экономия от установки приборов учета к 2012 году составит приблизительно 2 млн. рублей, то есть произведенные затраты окупятся уже к 2015 году.

Реализация настоящей Программы приведет к созданию реальных стимулов для экономии энергоресурсов.

Социально-экономическая эффективность Программы будет выражена в повышении качества жизни и здоровья населения за счет комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Показателем экономической эффективности Программы является достижение индикаторов Программы (табл. 2).

- Таблица 2

ИНДИКАТОРЫ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│        Индикаторы     │        Планируемые показатели по годам, процентов    │

│                       ├─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│                       │2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │

├───────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│              1        │  2  │  3   │  4   │  5   │  6   │   7  │  8   │  9   │

└───────────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Уровень  оснащенности    72    80      86     96    99

многоквартирных домов

приборами учета

в том числе:

холодной воды          12     27     47      70    94

тепловой энергии       14     32     51      74    100

электрической энергии   100   -      -      -    -

Источниками информации о показателях являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.

В результате реализации Программы к 2013 году предусматривается доведение уровня оснащенности приборами учета многоквартирных домов, включенных в Программу, до 99 процентов, а также экономии тепловой энергии и воды - до 20 процентов.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 3 к настоящей Программе.

- Приложение N 1

к муниципальной целевой программе

"Установка общедомовых приборов учета

электро-, тепло-, водоснабжения

в многоквартирных домах

на 2009 - 2013 годы"

- ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

НА 2009 - 2013 ГОДЫ"

┌───┬────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────┐

│ N │        Наименование        │   Срок   │  Ответственные исполнители │

│п/п│        мероприятия         │исполнения│                            │

└───┴────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────────┘

1. Отбор      проектов      для  ежегодно  сектор строительства и ЖКХ

финансирования     установки            Управляющие организации

общедомовых  приборов  учета            ТСЖ

электро-,            тепло-,

водоснабжения    с    учетом

срока     окупаемости     по            <*>

объемам энергопотребления

2. Установка        общедомовых  2009 -    управляющие организации <*>,

приборов  учета    электро-,  2013 гг.  товарищества собственников

тепло-, водоснабжения                   жилья <*>, жилищные

кооперативы <*>, иные

специализированные

потребительские кооперативы

<*>

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.

- УСТАНОВКА

ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ,

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ

┌──────┬──────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│Годы  │Коли- │Оснащен-  │     Финансовые средства, тыс. рублей, в том числе   │

│      │чество│ность     ├──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┤

│      │прибо-│приборами,│Фонд      │республи- │ местные │внебюд-  │   всего   │

│      │ров,  │процентов │содействия│канский   │ бюджеты │жетные   │           │

│      │единиц│          │реформиро-│бюджет    │         │источники│           │

│      │      │          │ванию     │Чувашской │         │         │           │

│      │      │          │жилищно-  │Республики│         │         │           │

│      │      │          │коммуналь-│          │         │         │           │

│      │      │          │ного      │          │         │         │           │

│      │      │          │хозяйства │          │         │         │           │

├──────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│  1   │   2  │    3     │      4   │    5     │    6    │    7    │     8     │

└──────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┘

Холодное водоснабжение

2008     6        12

2009     8        27       364,8          -                 19,2     384                       2010      10       47           -          -       456       24        480

2011     12       70           -          -       547,2     28,8      576

2012     12       94           -      115,2       432       28,8      576

Всего    48                364,8      115,2       1435,2    100,8     2016

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

2008     7        14

2009     9        32       778                      -	41	819

2010     10       51                              864,5     45,5       910

2011     12       74                              1037,4    54,6       1092

2012     13       100                  236,6      887,25    59,15      1183

Всего    51                 778        236,6       2789,15  200,25     4004

Электроснабжение

2008     51        100

Всего    51

Итого   150                1142,8        351,8    4224,35   301,05     6020

- Приложение N 2

к муниципальной целевой программе

"Установка общедомовых приборов учета

электро-, тепло-, водоснабжения

в многоквартирных домах

на 2009 - 2013 годы"

РАСЧЕТ

ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ НА УСТАНОВКУ

ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 2009 - 2013 ГОДЫ

В каждом из многоквартирных домов, включенных в республиканскую целевую программу "Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2013 годы", на вводах электрической энергии, трубопроводов тепловой энергии и холодной воды планируется смонтировать приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения (далее - приборы учета) с использованием вычислителя, который за счет оснащения адаптерами сотовой связи позволит передавать оперативную информацию на диспетчерские пункты. Диспетчерские пункты автоматизированного сбора и обработки информации программируются на системный опрос всех объектов, анализ информации и выдачу как оперативных сведений, так и различных форм отчетности.

Помимо передачи накопленных и текущих данных диспетчерские системы программируются на выполнение постоянного контроля состояния датчиков, приборов и узлов учета в целом, а также предотвращение несанкционированного воздействия на достоверность информации. Функционирование системы учета основывается на принципе сбора, анализа и использования информации диспетчерскими пунктами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, специализированных потребительских кооперативов, а также взаимной связи и обмена информацией с диспетчерскими пунктами ресурсоснабжающих организаций.

В настоящем приложении учтены практика и опыт использования различных типов приборов учета тепловой энергии, эксплуатируемых на объектах гг. Чебоксары, Новочебоксарска, и выявлены наиболее рациональные варианты.

Вычислитель модели ВКТ-7-04 ЗАО "Теплоком" (г. Санкт-Петербург) позволяет вести учет и регистрацию параметров по двум тепловым вводам, имеет 6 каналов измерения расхода теплового носителя и 5 каналов измерения температуры.

В качестве основного выбран расходомер ПРЭМ-2 электромагнитного принципа действия производства ЗАО "Теплоком" (г. Санкт-Петербург). В домах, где существует опасность затопления, планируется использовать расходомер марки УРЖ2КМ ЗАО "Тесс-инжиниринг" (г. Чебоксары).

Датчики температуры выбраны на основе подобранного термопреобразователя КТСПР-001 производства ОАО "Эталон" (г. Владимир), положительно зарекомендовавшего себя в эксплуатации. Осуществление связи и обмена информацией с диспетчерскими пунктами ресурсоснабжающих организаций планируется на базе программного комплекса ООО "Кливер Мониторинг Энергии" (г. Санкт-Петербург). Этот программный комплекс используется в ООО "Коммунальные технологии", и по нему наработаны опыт и практика эксплуатации.

- Примерный расчет потребности  в финансовых средствах

на установку приборов учета

расхода холодной воды

| Расходомер УРЖ2КМ или водосчетчик турбинный ВМГ РП-1.6 МПа, Т50/150 град | Стоимость установки одного прибора учета, тыс. рублей | Количество устанавливаемых приборов учета, единиц | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 48,0 | 2840 | 136320,0 |

- Примерная калькуляция

на выполнение работ по монтажу прибора учета

расхода холодной воды

Общая стоимость:        48,0 тыс. рублей

в том числе:

сантехнические работы    4,8 тыс. рублей;

монтажные работы         2,4 тыс. рублей;

пусконаладочные работы   4,8 тыс. рублей;

проектные работы         7,2 тыс. рублей;

оборудование            28,8 тыс. рублей.

- Примерный расчет

потребности в финансовых средствах на установку

приборов учета расхода тепловой энергии на отопление

и горячее водоснабжение

| Вычислитель ВКТ-7-04, расходомер ПРЭМ-2, термопреобразователь КТСПР-001 | Стоимость установки одного прибора учета, тыс. рублей | Количество устанавливаемых приборов учета, единиц | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 91,0 | 2746 | 249886,04 |

- Примерная калькуляция

на выполнение работ по монтажу прибора учета

расхода тепловой энергии на отопление

и горячее водоснабжение

Общая стоимость:         91,0 тыс. рублей

в том числе:

сантехнические работы     9,1 тыс. рублей;

монтажные работы          4,5 тыс. рублей;

пусконаладочные работы    9,1 тыс. рублей;

проектные работы         13,6 тыс. рублей;

оборудование             54,6 тыс. рублей.

- Примерный расчет

потребности в финансовых средствах на установку

приборов учета электрической энергии

| Двухтарифный, трехфазный электросчетчик ПСЧ-3ТА.07.612 | Стоимость установки одного прибора учета, тыс. рублей | Количество устанавливаемых приборов учета, единиц | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6,0 | 440 | 2639,95 |

- Примерная калькуляция

на выполнение работ по монтажу прибора учета

электрической энергии

Общая стоимость:         6,0 тыс. рублей

в том числе:

монтажные работы         0,3 тыс. рублей;

пусконаладочные работы   0,6 тыс. рублей;

проектные работы         0,9 тыс. рублей;

оборудование             4,2 тыс. рублей.

- Приложение N 3

к муниципальной целевой программе

"Установка общедомовых приборов учета

электро-, тепло-, водоснабжения

в многоквартирных домах

на 2009 - 2013 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

НА 2009 - 2013 ГОДЫ"

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы "Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы" определяется на основе установленного индикатора.

Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения, рассчитывается по следующей формуле:

Yосн = (Акд / Пкп) x 100,

где:

Yосн - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения, процентов;

Акд - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения;

Пкп - количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения.

Источником информации о показателе являются данные формы федерального государственного статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная).