| Чăваш Республики Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2010.07.02 208 № |  | Чувашская Республика Администрация Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 02.07.2010 № 208 |
| --- | --- | --- |
| Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района в осенне-зимний период 2010-2011 годов |

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красноармейского района к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2010-2011 годов, администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красноармейского района к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы  и вида собственности обеспечить:

выполнение утвержденного Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красноармейского района к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов, объемов капитального ремонта жилищного фонда на 2010 год (приложение № 2), объемов замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей на 2010 год (приложение № 3);

до 15 сентября 2010 года завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда организациями, участвующими в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовой формы и вида собственности;

завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности жилищного фонда до 15 сентября 2010 года, энергосберегающих организаций – до  1 октября 2010 года.

3. Утвердить состав Комиссии по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района в осенне-зимний период 2010-2011 годов (приложение № 4).

4. Комиссии по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района в осенне-зимний период 2010-2011 годов осуществить в июле-октябре 2010 года комплексную проверку сельских поселений по подготовке к осенне-зимнему периоду, соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и объектов социальной сферы.

5. Сектору строительства и ЖКХ с 1 сентября 2010 года обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сектор строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района (Иванов В.З.) с информированием до 1 ноября 2010 года.

Глава администрации

Красноармейского района                                                                       В.В. Александров

Иванов В.З.

2-10-54

Приложение № 1

к постановлению администрации

Красноармейского района

от  02.07.2010 № 208

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красноармейского района к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить выполнение установленных объемов замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2010 г. | учреждения социальной сферы, администрации сельских поселений*, коммунальные и энергоснабжающие организации* |
| 2 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 1 сентября 2010 г. | администрации сельских поселений района* |
| 3 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону коммунальных и энергоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности | до 15 сентября 2010 г. | администрации сельских поселений района*, коммунальные и энергоснабжающие организации* |
| 4 | Завершить комиссионную проверку, приемку и оформление паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2010-2011 г.г. организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | до 1 октября 2010 г. | администрации сельских поселений района*, учреждения социальной сферы*, коммунальные и энергоснабжающие организации* |
| 5 | Заключить контракты на поставку каменного угля с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | до 1 августа 2010 г. | учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района* |
| 6 | Создать запасы жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах | до 1 октября 2010 г. | учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района*, коммунальные и энергоснабжающие организации* |
| 7 | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района*, коммунальные и энергоснабжающие организации* |
| 8 | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 октября 2010 г. | учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района*, энергоснабжающие организации* |
| 9 | Обеспечить резервирование источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащение объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 октября 2010 г. | учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района*, коммунальные и энергоснабжающие организации* |
| 10 | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива (каменный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 октября 2010 г. | учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района*, коммунальные и энергоснабжающие организации |
| 11 | Продолжить работу по переводу котельных с твердого и жидкого топлива на природный газ, предусматривая возможность работы на альтернативных видах топлива | постоянно | учреждения социальной сферы*, администрации сельских поселений района* |
| 12 | Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | с 1 октября 2010 г. | администрации сельских поселений района*, коммунальные и энергоснабжающие организации |
| 13 | Проводить работу по реализации энергосберегающих мероприятий, оснащению объектов социальной сферы, жилищного фонда приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды | до 15 октября 2010 г. | администрации сельских поселений*, коммунальные и энергоснабжающие организации* |
| 14 | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 сентября 2010 г. | администрация района, администрации сельских поселений района* |
| 15 | Обеспечить представление информации администрации района о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период | 1 и 15 числа ежемесячно с 2 июля по 30 сентября 2010 г. | администрации сельских поселений района* |
| 16 | Обеспечить предоставление сведений в администрацию района: о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца с 1 июля по 1 ноября 2010 г. | администрации сельских поселений*, коммунальные и энергоснабжающие организации*, учреждения социальной сферы* |
|  | О работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях по форме № 2-ЖКХ (зима) | По состоянию на 1 декабря 2010 г. |  |
|  | О наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях по форме №3-ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца с 1 ноября 2010 г. по 1 апреля 2011г. |  |
| 17 | Обеспечить ежедневное представление информации о вхождении в отопительный сезон в администрацию района | с даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | администрации сельских поселений района* |

* - мероприятия, указанные в настоящем плане мероприятий реализуются по согласованию с исполнителями

Приложение № 2

к постановлению администрации

Красноармейского района

от 02.07.2010 № 208

О Б Ъ Е М Ы

капитального ремонта жилищного фонда на 2010 год

| № п/п | Наименование | Капитальный ремонт внутридомовых систем, тыс. пог. метров | Установка общедомовых приборов учета, ед. | Ремонт кровель тыс. кв. метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водо снабже ния | водо отве дения | тепло снаб жения | элек тро снаб жения | водо снаб жения | тепло снаб жения | элек тро снаб жения |  |
| 1 | Красноармейский | 0,1 | 0,07 | 0,05 | - | 3 | - | - | 0,05 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Красноармейского района

от 02.07.2010 № 208

О Б Ъ Е М Ы

замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей на 2010 год (км)

| № п/п | Наименование муниципального района | Ветхие тепловые сети | Ветхие водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. предприятий жилищно-коммунального хозяйства | всего | в т.ч. предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Красноармейский | 0,100 | 0,100 | 0,05 | 0,05 |

Приложение № 4

к постановлению администрации Красноармейского района

от 02.07.2010 № 208

Состав комиссии

по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района в осенне-зимний период 2010-2011 годы

| Антонов Н.И. | - первый заместитель главы администрации по социальным вопросам (председатель); |
| --- | --- |
| Иванов В.З. | - заведующий сектором строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района; |
| Иванов А.И. | - директор МУП ЖКХ Красноармейского района; |
| Шестаков В.К. | - глава Красноармейского сельского поселения (по согласованию); |
| Филиппов Л.В. | - начальник Красноармейского газового участка филиала «Цивильскмежрайгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» |