| # Чăваш Республики # Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2011.03.21; 91; №. |  | Чувашская Республика Администрация # Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 21.03.2011; №; 91. |
| --- | --- | --- |

Об утверждении «Программы развития в 2011-2020 годах дорожной деятельности в Красноармейском районе

В целях прироста количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглосуточной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, содействия освоению и развитию территорий, интенсификации производства, решению социальных проблем сельского населения администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу развития в 2011-2020 годах дорожной деятельности в Красноармейском районе (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и ЖКХ Красноармейского района (Иванов Б.М.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания главой администрации Красноармейского района.

Глава администрации

Красноармейского района 					В.В.Александров

Иванов Б.М.

2-15-58

Утверждена

постановлением администрации

Красноармейского района

от ___________2011 г.  № _____

Программа развития

в 2011-2020 годах дорожной деятельности

в Красноармейском районе

село Красноармейское, 2011

Программа развития в 2011-2020 годах дорожной деятельности в Красноармейском районе

Паспорт   программы

| Наименование Программы | – | Программа развития в 2011–2020 годах дорожной деятельности в Красноармейском районе |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | – | Республиканская целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2007–2010 годы с прогнозом до 2025 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.09.2006 № 227; Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года (Закон Чувашской Республики от 04.06.2007 № 8); Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2010 года № 441 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2011-2013 год»; Письмо ФДА от 1 октября 2010 года № 01–25/11220, Письмо Минстроя Чувашии от 30.09.2010 года № 17/2–16/2790, Письмо Минстроя Чувашии от 24.11.2010 года № 17/1–14/203; Стратегия социально-экономического развития Красноармейского района до 2020 года; Программа социально-экономического развития Красноармейского района на 2011–2013 годы, утвержденная собранием депутатов Красноармейского района № С-40/3 от 07.04.2010 |
| Муниципальный заказчик Программы | – | Администрация Красноармейского района |
| Разработчик Программы | – | Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района |
| Цель Программы | – | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглосуточной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, содействие освоению и развитию территорий, интенсификации производства, решению социальных проблем сельского населения. |
| Задачи Программы | – | Определение в качестве важнейшего приоритета соблюдения интересов пользователей автомобильных дорог, сокращение времени доставки грузов и пассажиров; совершенствование сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования; эффективное использование средств, направляемых на совершенствование и развитие дорожной сети из бюджета Красноармейского района и Республиканского бюджета Чувашской Республики |
| Сроки и этапы реализации | – | Программа рассчитана на 2011-2020 годы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | – | Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования к социально значимым и культурным центрам населенных пунктов в разрезе сельских поселений; сохранение действующей сети автомобильных дорог, восстановление несущей способности дорожных одежд с учетом современных нагрузок |
| Исполнители мероприятий Программы | – | Администрация Красноармейского района Чувашской Республики на конкурсной основе определяет исполнителей мероприятий Программы, с которыми заключает муниципальные контракты на выполнение дорожных работ |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | Объем финансирования Программы в части строительства и реконструкции за счет средств всех источников составляет 523,9 млн. рублей, в том числе средства: Федерального бюджета Российской Федерации – 366,7 млн. рублей; Республиканского бюджета Чувашии –104,8 млн. рублей; Местного бюджета Красноармейского района – 52,4 млн. рублей; в том числе по годам: 2011 г. – 0 млн. рублей; 2012 г. – 52,2 млн. рублей; 2013 г. – 43,7 млн. рублей. 2014 г. – 49,1 млн. рублей; 2015 г. – 52,3 млн. рублей. 2016 г. – 68,1 млн. рублей; 2017 г. – 67,1 млн. рублей; 2018 г. – 49,2 млн. рублей; 2019 г. – 56,8 млн. рублей; 2020 г. – 85,3 млн. рублей; Объем финансирования Программы в части содержания и ремонт за счет средств всех источников составляет 214,04 млн. рублей, в том числе средства Республиканского бюджета Чувашии –156,31 млн. рублей; Местного бюджета Красноармейского района – 57,73 млн. рублей в том числе по годам: 2011 г. – 17,443 млн. рублей; 2012 г. – 18,446 млн. рублей; 2013 г. – 17,942 млн. рублей. 2014 г. – 18,446 млн. рублей; 2015 г. – 18,446 млн. рублей. 2016 г. – 20,290 млн. рублей; 2017 г. – 22,319 млн. рублей; 2018 г. – 24,551 млн. рублей; 2019 г. – 27,006 млн. рублей; 2020 г. – 29,700 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | – | В результате реализации Программы будет построено 36,78 км автомобильных дорог с твердым покрытием к существующей сети протяженностью 172,2 км и плотность дорог общего пользования на 1000 кв. км. территории района достигнет 540,1 км; 27 населенных пунктов получат круглогодичную транспортную связь с районным центром, другими населенными пунктами и опорной сетью автомобильных дорог; снизится отрицательное воздействие на окружающую среду транспортных средств, повысится безопасность движения на автомобильных дорогах; возрастут рынок дорожных работ, производственные мощности в дорожной отрасли; появятся условия для организации дополнительных рабочих мест в дорожной отрасли и смежных отраслях |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Заказчик- администрация Красноармейского района (отдел строительства и ЖКХ совместно с органами местного самоуправления сельских поселений); исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе их реализации в отдел строительства и ЖКХ ежегодно в срок до 1 февраля |

Введение

Программа развития в 2011-2020 годах дорожной деятельности в Красноармейском районе разработана на основании республиканской  целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2007-2010 годы с прогнозом до 2025 года», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.09.2006 № 227; Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года (Закон Чувашской Республики от 04.06.2007 № 8); Письма ФДА от 1 октября 2010 года № 01-25/11220; Письма Минстроя Чувашии от 30.09.2010 года № 17/2-16/2790; Письма Минстроя Чувашии от 24.11.2010 № 17/1-14/203; Стратегии социально-экономического развития Красноармейского района до 2020 года; Программы социально-экономического развития Красноармейского района на 2011-2013 годы, утвержденной решением Собрания депутатов Красноармейского района № С-40/3 от 07.04.2010.

Разработка Программы продиктована необходимостью повышения уровня жизни сельского населения, создания условий для развития предприятий агропромышленного комплекса, совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог. Программой предусматривается соединение автодорогами с твердым покрытием сельских населенных пунктов с населением не менее 100 человек, не имеющих по состоянию на 1 декабря 2010 года подъездных дорог к социально значимым и культурным центрам, соединение этих населенных пунктов сетью автодорог общего пользования (далее ОП), обеспечивающих выход к сети автодорог соседних районов и строящихся крупных сельскохозяйственных объектов.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения

ее программными методами

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования по Красноармейскому району Чувашской Республики на 01 декабря 2010 года составила 172,193 км, в том числе на балансе:

– администрации Красноармейского района Чувашской Республики – 156,816 км;

– администраций сельских поселений Красноармейского района – 15,377 км.

На данной сети автомобильных дорог общего пользования эксплуатируется 5 мостов общей длиной 338,45 погонных метров.

Структура автомобильных дорог общего пользования

Красноармейского района

| Административное значение | Всего (км) | В том числе с твердым покрытием |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | % |
| Республиканские автодороги | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Муниципальные автодороги | 156,816 | 156,816 | 100,000 |
| Автодороги поселений | 15,377 | 15,127 | 98,370 |
| Итого: | 222,193 | 221,943 | 99,890 |

В настоящее время в Красноармейском районе Чувашской Республики имеется 89 сельских населенных пунктов, из них по состоянию на 01 января 2011 года 62 сельских населенных пунктов соединено автодорогами с твердым покрытием с выходом на автодороги общего пользования. 39 сельских населенных пунктов, где проживают 3697 человек, не имеют подъездных автодорог к социально значимым объектам и культурному центру с твердым покрытием. В большинстве своем населенные пункты представляют собой места расположения основных фондов сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, не имеющие возможности самостоятельно строить и содержать автодороги.

Перечень

объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог на 2011–2020 гг. по Красноармейскому району Чувашской Республики.

(Подлежит ежегодной корректировке)

| №№ п/п | Наименование сельского населенного пункта, к которому планируется построить автодорогу | Число проживающих жителей (чел) | Протяженность (км) | Транспортный разрыв от а/д ОП, административного центра, транспортного узла (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт а/д «Чебоксары – Сурское» – Караево – Красноармейское» |  | 5 |  |
| 2. | Реконструкция автодороги «Исаково – Ванюшкасы» | 180 | 2,1 | 2/11/35 |
| 3. | Реконструкция автодороги «Цивильск – Красноармейское – Кюль-Сирма» – Юськасы – Вотланы (подъезд к д. Вотланы)» | 147 | 0,71 | 1/10/30 |
| 4. | Реконструкция автодороги «Цивильск – Красноармейское – Кюль-Сирма» – Юськасы – Хозакасы (подъезд к д. Хозакасы)» | 154 | 1,45 | 1,5/7/27 |
| 5. | Реконструкция автодороги «Чебоксары – Сурское» – Караево – Красноармейское – Сирмапоси (подъезд к д. Сирмапоси)» | 250 | 0,90 | 1/\2/30 |
| 6. | Реконструкция автодороги «Вурнары – Убеево – Красноармейское» – Байсубино (подъезд к д. Байсубино)» | 243 | 0,97 | 01/04/32 |
| 7. | Строительство автодороги Чебоксары – Сурское – Кошки в Красноармейском районе Чувашской Республики (по ул. Школьная и Татарская)» | 232 | 2,5 | 1/3/40 |
| 8. | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Чадукасы» в Красноармейском районе Чувашской Республики» | 378 | 1,1 | 0,4/1/34 |
| 9. | Строительство подъездной автодороги к д. Пшонги в Красноармейском районе Чувашской Республики | 185 | 1,1 | 0,6/3/32 |
| 10. | Строительство подъездной автодороги к д. Бурундуки в Красноармейском районе Чувашской Республики | 199 | 1,5 | 0,5/2/33 |
| 11. | Строительство подъездной автодороги к д. Анаткасы в Красноармейском районе Чувашской Республики | 178 | 2,8 | 1/5/36 |
| 12. | Строительство подъездной автодороги к д. Синьял Караево в Красноармейском районе Чувашской Республики | 133 | 0,9 | 0,8/3/37 |
| 13. | Строительство подъездной автодороги к д. Шивбоси в Красноармейском районе Чувашской Республики | 182 | 1,3 | 0,3/6/35 |
| 14. | Строительство подъездной автодороги к д. Синьял-Чурино в Красноармейском районе Чувашской Республики | 354 | 1,2 | 1,0/6/35 |
| 15. | Строительство моста через реку Б. Шатьма и подъездной автодороги к нему по ул. В. Петрова, через ул. Полевая и Луговая в д. Яманаки. | 560 | 0,7 | 0,7/10/35 |
| 16. | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Ванюшкасы по ул. Липовая и Знатная Красноармейского района Чувашской Республики | 180 | 1,0 | 2/11/35 |
| 17 | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Васнары по ул. Гагарина и Полевая Красноармейского района Чувашской Республики | 258 | 1,7 | 1,7/3/28 |
| 18 | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Крендейкасы по ул. Центральная и Овражная Красноармейского района Чувашской Республики | 116 | 1,0 | 1.0/6/31 |
| 19 | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Синьял-Убеево по ул. Марка Атая Красноармейского района Чувашской Республики | 152 | 1,0 | 1.0/5/30 |
| 20 | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Старые Игити по ул. Ленина Красноармейского района Чувашской Республики | 181 | 1,5 | 1.5/3/28 |
| 21 | Строительство подъездной автодороги к социальному объекту в д. Хозакасы по ул. Ленина Красноармейского района Чувашской Республики | 154 | 1,3 | 1,3/5/30 |
| 22 | Строительство подъездной автодороги к социальному объекту в д. Юськасы по ул. Мостовая Красноармейского района Чувашской Республики | 120 | 1,0 | 1/7/32 |
| 23 | Строительство подъездной автодороги к социальному объекту в д. Пикшики Красноармейского района Чувашской Республики | 285 | 0,5 | 0,5/0,5/38 |
| 24. | Строительство подъездной автодороги к социальному объекту в д. Вурманкасы Красноармейского района Чувашской Республики | 117 | 0,3 | 0,3/3/41 |
| 25. | Строительство подъездной автодороги к социальному объекту в д. Ыхракасы по ул. Трошкина Красноармейского района Чувашской Республики | 102 | 1,0 | 1,0/3/44 |
| 26. | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Досаево по ул. Комсомольская Красноармейского района Чувашской Республики | 402 | 1,6 | 1,6/4,5/33 |
| 27. | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Янмурзино по ул. 50 лет Октября Красноармейского района Чувашской Республики | 457 | 0,95 | 1/2/31 |
| 28 | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Санькасы по ул. Комсомольская (частично) и Клубная Красноармейского района Чувашской Республики | 128 | 1,5 | 1,5/5/23 |
|  | Итого |  | 36,78 |  |

2. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования строительства местных сельских автодорог, соединяющих сельские населенные пункты с общей сетью дорог, являются средства федерального, республиканского и местного бюджетов. Общая сумма затрат на реализацию Программы в части строительства за период 2011-2020 годы составляет 557,5 млн. рублей в текущих ценах, приведенных к соответствующему периоду.

| Объемы финансирования в (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | 2011 год |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. за счет средств местного бюджета |  | ввод км/ пог. м мостов |  | всего | в т.ч. за счет средств местного бюджета |  | ввод км/ пог. м мостов |  | всего | в т.ч. за счет средств местного бюджета |  |  | ввод км/ пог. м мостов | всего | в т.ч. за счет средств местного бюджета |  | ввод км/ пог. м мостов | всего | в т.ч. за счет средств местного бюджета |  | ввод км/ пог. м мостов |
| I. | Строительство и реконструкция | - | - |  |  |  | 52231,0 | 5223,1 |  |  |  | 43702,0 | 4370,2 |  |  |  | 49136,0 | 4913,6 |  | 47.5 п/м | 52295,0 | 5229,5 |  |  |
| II. | Содержание и Ремонт | 17442,5 | 4781,9 |  |  |  | 18446,3 | 4873,0 |  |  |  | 17942,1 | 4968,6 |  |  |  | 18446,3 | 4873,0 |  |  | 18446,3 | 4873,0 |  |  |
|  | Всего | 17442,5 | 4781,9 |  |  |  | 70670,3 | 10096,1 |  |  |  | 61644,1 | 9338,8 |  |  |  | 67582,3 | 9786,6 |  |  | 70741,3 | 10102,5 |  |  |

|  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | всего | в т.ч. за счет средств местного бюджета | ввод км/ пог. м мостов | всего | в т.ч. за счет средств местного бюджета | ввод км/ пог. м мостов | всего | в т.ч. за счет средств местного бюджета | ввод км/ пог. м мостов | всего | в т.ч. за счет средств местного бюджета | ввод км/ пог. м мостов | всего | в т.ч. за счет средств местного бюджета | ввод км/ пог. м мостов |
| I. | Строительство и реконструкция | 68128,0 | 6812,8 |  | 67115,0 | 6711,5 |  | 49215,0 | 4921,5 |  | 56800,0 | 5680,0 |  | 85330,0 | 8533,0 |  |
| II. | Содержание и Ремонт | 20290,0 | 5465,0 |  | 22319,0 | 6011,0 |  | 24551,0 | 6612,0 |  | 27006,0 | 7273,0 |  | 29700,0 | 8000,0 |  |
|  | Всего | 88418,0 | 12277,8 |  | 89434,0 | 12722,5 |  | 73766,0 | 11533,5 |  | 83806,0 | 12953,0 |  | 115030,0 | 16533,0 |  |

3. Мероприятия по реализации программы (приложение)

В приложении – мероприятия по строительству и реконструкции автодорог в 2011-2020 гг.

4. Система управления программой развития в 2011-2020 годах дорожной деятельности в Красноармейском районе

Управление Программой развития в 2011-2020 годах дорожной деятельности в Красноармейском районе проводится через Соглашения о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Красноармейского района и  сельскими поселениями, подписываемыми на очередной бюджетный год.

Администрации района ежегодно заключает Соглашения с Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры. Отдел строительства и ЖКХ проводит ежегодно в срок до 1 февраля мониторинг реализации Программы. Финансовый отдел ежегодно корректирует совместно с сельскими поселениями объемы финансирования мероприятий.

5. Ожидаемые конечные результаты

В результате реализации Программы будет построено 36,78 км автомобильных дорог с твердым покрытием протяженностью 174,3 км и протяженность дорог общего пользования на территории района достигнет 211,1 км. 27 населенных пунктов получат круглогодичную транспортную связь с районным центром, другими населенными пунктами и опорной сетью автомобильных дорог; снизится отрицательное воздействие на окружающую среду транспортными средствами, повысится безопасность движения на автомобильных дорогах; возрастут рынок дорожных работ, производственные мощности в дорожной отрасли; появятся условия для организации дополнительных рабочих мест в дорожной отрасли и смежных отраслях. Будут обеспечены подъездными автодорогами с твердым покрытием социально значимые объекты и культурные центры. Расположенные в указанных населенных пунктах сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, ЛПХ  будут иметь возможность расширить производство.

Приложение к Программе развития в 2011–2020 годах дорожной деятельности в Красноармейском районе

Мероприятия к Программе

| №№ п/п | Наименование | Мощность (км) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Реконструкция автодороги «Исаково – Ванюшкасы» | 2,1 | 19950 | 2017 |
| 3. | Реконструкция автодороги «Цивильск – Красноармейское – Кюль-Сирма» – Юськасы – Вотланы (подъезд к д. Вотланы)» | 0,71 | 5923 | 2014 |
| 4. | Реконструкция автодороги «Цивильск – Красноармейское – Кюль-Сирма» – Юськасы – Хозакасы (подъезд к д. Хозакасы)» | 1,45 | 16165 | 2017 |
| 5. | Реконструкция автодороги «Чебоксары – Сурское» – Караево – Красноармейское – Сирмапоси (подъезд к д. Сирмапоси)» | 0,90 | 9630 | 2015 |
| 6. | Реконструкция автодороги «Вурнары – Убеево – Красноармейское» – Байсубино (подъезд к д. Байсубино)» | 0,97 | 10696 | 2013 |
| 7. | Строительство автодороги «Чебоксары – Сурское» - Кошки в Красноармейском районе Чувашской Республики (по ул. Школьная и Татарская)» | 2,5 | 33604 | 2012 |
| 8. | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Чадукасы» в Красноармейском районе Чувашской Республики» | 1,1 | 18627 | 2012 |
| 9. | Строительство подъездной автодороги к д. Пшонги в Красноармейском районе Чувашской Республики | 1,1 | 19035 | 2013 |
| 10. | Строительство подъездной автодороги к д. Бурундуки в Красноармейском районе Чувашской Республики | 1,5 | 25380 | 2018 |
| 11. | Строительство подъездной автодороги к д. Анаткасы в Красноармейском районе Чувашской Республики | 2,8 | 52028 | 2016 |
| 12. | Строительство подъездной автодороги к д. Синьял Караево в Красноармейском районе Чувашской Республики | 0,9 | 13971 | 2013 |
| 13. | Строительство подъездной автодороги к д. Шивбоси в Красноармейском районе Чувашской Республики | 1,3 | 17463 | 2014 |
| 14. | Строительство подъездной автодороги к д. Синьял-Чурино в Красноармейском районе Чувашской Республики | 1,2 | 19035 | 2018 |
| 15. | Строительство моста через реку Б. Шатьма и подъездной автодороги к нему по ул. В. Петрова, через ул. Полевая и Луговая в д. Яманаки. | 0,7 | 31000 | 2017 |
| 16 | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Ванюшкасы по ул. Липовая и Знатная Красноармейского района Чувашской Республики | 1,0 | 16100 | 2016 |
| 17 | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Васнары по ул. Гагарина и Полевая Красноармейского района Чувашской Республики | 1,7 | 27370 | 2015 |
| 18 | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Крендейкасы по ул. Центральная и Овражная Красноармейского района Чувашской Республики | 1,0 | 16100 | 2019 |
| 19 | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Синьял-Убеево по ул. Марка Атая Красноармейского района Чувашской Республики | 1,0 | 16100 | 2019 |
| 20 | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Старые Игити по ул. Ленина Красноармейского района Чувашской Республики | 1,5 | 24150 | 2020 |
| 21 | Строительство подъездной автодороги к социальному объекту в д. Хозакасы по ул. Ленина Красноармейского района Чувашской Республики | 1,3 | 20930 | 2020 |
| 22 | Строительство подъездной автодороги к социальному объекту в д. Юськасы по ул. Мостовая Красноармейского района Чувашской Республики | 1,0 | 16100 | 2020 |
| 23 | Строительство подъездной автодороги к социальному объекту в д. Пикшики Красноармейского района Чувашской Республики | 0,5 | 8500 | 2019 |
| 24 | Строительство подъездной автодороги к социальному объекту в д. Вурманкасы Красноармейского района Чувашской Республики | 0,3 | 4800 | 2018 |
| 25 | Строительство подъездной автодороги к социальному объекту в д. Ыхракасы по ул. Трошкина Красноармейского района Чувашской Республики | 1,0 | 16100 | 2019 |
| 26 | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Досаево по ул. Комсомольская Красноармейского района Чувашской Республики | 1,6 | 25750 | 2014 |
| 27 | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Янмурзино по ул. 50 лет Октября Красноармейского района Чувашской Республики | 0,95 | 15295 | 2015 |
| 28 | Строительство подъездной автодороги к соц. объекту в д. Санькасы по ул. Комсомольская (частично) и Клубная Красноармейского района Чувашской Республики | 1,5 | 24150 | 2020 |
|  |  | 36,78 | 523952 |  |

Объемы и стоимость дорожных работ уточняются на стадии разработки инженерных проектов по каждому конкретному объекту и будут корректироваться ежегодно.