| # Чăваш Республики # Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2011.06.30; 244; №. |  | Чувашская Республика Администрация # Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 30.06.2011; №; 244. |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2011-2012 года

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2011-2012 года, администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2011-2012 года (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам сельских поселений, предприятиям, организациям, независимо от организационно-правовой формы, обеспечить:

1) выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года, объемов капитального ремонта жилищного фонда на 2011 год (приложение № 2), объемов замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2011-2012 года, объемов замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей на 2011 год (приложение № 3);

2) до 15 сентября 2011 года завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности;

3) завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности жилищного фонда до 15 сентября 2011 г., энергосберегающих организаций – до 1 октября 2011 года;

3. Утвердить состав комиссии по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района в осенне-зимний период 2011-2012 годов (приложение № 4).

4. Районной комиссии по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района в осенне-зимний период 2011-2012 годов осуществить в июле-октябре 2011 года комплексную проверку сельских поселений по подготовке к осенне-зимнему периоду, соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и объектов социальной сферы.

5. Отделу строительства и ЖКХ с 1 сентября 2011 г. обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района (Иванов Б. М.) с информированием до 1 ноября 2011г.

Глава администрации

Красноармейского района 					В.В.Александров

Иванов Б.М.

2-15-58

Приложение № 1

к постановлению администрации

Красноармейского района

от 30.06.2011   №  244

П л а н

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и     социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2011-2012 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать комиссию и обеспечить общую координацию работ по обеспечению готовности сельских поселений, предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период 2011-2012года | до 4 июля 2011 г. | отдел строительства и ЖКХ |
| 2. | Обеспечить выполнение установленных объемов замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей. | до 15 сентября 2011 г. | Главы сельских поселений, МУП ЖКХ Красноармейского района |
| 3 | Обеспечить выполнение объемов капитального ремонта многоквартирных домов, предусмотренных Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году | до 31 декабря 2011 г. | ООО «Управляющая компания «Коммунальщик» Красноармейского района |
| 4 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осеннее - зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2011 г. | ООО «Управляющая компания «Коммунальщик», МУП ЖКХ Красноармейского района |
| 5 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности | до 15 сентября 2011 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района, ООО «Управляющая компания «Коммунальщик»,предприятия и организация |
| 6 | Завершить комиссионную проверку и приемку готовности к работе в осенне-зимний период 2011/2012года организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | до 1 октября 2011 г. | Отдел строительства и ЖКХ |
| 7 | Обеспечить оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго России 25 .08.2004г. | до 1 октября 2011 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района, ООО «УК «Коммунальщик» Красноармейского района» |
| 8 | Заключить контракты на поставку каменного угля с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | до 1 августа 2011 г. | Главы сельских поселений, организация бюджетной сферы |
| 9 | Контроль за подготовкой энергоснабжающими организациями материалов, необходимых для утверждения нормативов удельного расхода топлива, нормативов технологических потерь электроэнергии и тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных | до 1 октября 2011 г. | Отдел строительства и ЖКХ |
| 10 | Создать запасы твердого топлива в утвержденных объемах | до 1 октября 2011 г. | Отдел экономического развития |
| 11 | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | Бюджетные учреждения и организации |
| 12 | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 октября 2011 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района, ООО «Управляющая компания «Коммунальщик» Красноармейского района, предприятия и организация |
| 13 | Обеспечить резервирование источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащение объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 октября 2011 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района, ООО «Управляющая компания «Коммунальщик» Красноармейского района, предприятия и организация |
| 14 | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива (каменный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 октября 2011 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района, ООО «Управляющая компания «Коммунальщик» Красноармейского района», предприятия и организация |
| 15 | Продолжить работу по реализации энергоснабжающих мероприятий, оснащению жилищного фонда, объектов социальной сферы приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов | постоянно | Отдел строительства и ЖКХ, ООО «Управляющая компания «Коммунальщик» Красноармейского района» |
| 16 | Продолжить работу по переводу котельных с твердого и жидкого вида топлива на природный газ, предусматривая возможность работы на альтернативных видах топлива | постоянно | Предприятия и организации бюджетной сферы |
| 17 | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | до 1 октября 2011 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района, ООО «Управляющая компания «Коммунальщик» Красноармейского района» |
| 18 | Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | с 1 октября 2011 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района, ООО «Управляющая компания «Коммунальщик» Красноармейского района |
| 19 | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 сентября 2011 г. | Отдел строительства и ЖКХ |
| 20 | Обеспечить представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осеннее - зимний период в Минстрой Чувашии | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля по 30 сентября 2011 г. | Отдел строительства и ЖКХ |
| 21 | Обеспечить своевременное представление информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-жск (зима) срочная в Минстрой Чувашии | 1 числа месяца следующего за очередным, в период с 1 июля по 1 ноября | Отдел строительства и ЖКХ |

Приложение № 2

к постановлению администрации Красноармейского района

от 30.06.2011   №  244

О Б Ъ Е М Ы

Капитального ремонта  жилищного фонда на 2011 год

| № п./п | Наименование муниципаль- ного района | Капитальный ремонт внутридомовых систем, тыс. кв. метров |  |  |  | Установка общедомовых приборов учета, ед |  |  | Ремонт кровель тыс. кв. метров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водо- снабже ния | водо- отвеве- дения | тепло- снабже- ния | электро снабже ния | водо- снабже ния | тепло- снабже- ния | электро снабже ния |  |
| 1. | Красноармейский район | 0,1 | 0,07 | 0,05 | - | 30 | 35 | - | 709,4 |

Приложение  № 3

к  постановлению администрации

Красноармейского района

от 30.06.2011   №  244

ОБЪЕМЫ

Замены ветхих муниципальных тепловых  и водопроводных сетей на 2011г. (км)

| №п/п | Наименование муниципаль- ного района | Ветхие тепловые сети |  | Ветхие водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. предприятий жилищно-коммунального хозяйства | всего | в т.ч. предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Красноармейский | 0,150 | 0,150 | 0,10 | 0,10 |

Приложение № 4

к постановлению администрации Красноармейского района

от 30.06.2011   №  244

Состав комиссии по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2011/2012 годы

| Степанов И. В. | - заместитель главы администрации по экономическим вопросам, начальник управления сельского хозяйства, экономики и развития общественной инфраструктуры (председатель); |
| --- | --- |
| Иванов Б. М. | - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации района; |
| Егоров В. М. | - директор ООО «Управляющая компания «Коммунальщик» (по согласованию); |
| Филимонов С.К. | - технический директор МУП ЖКХ Красноармейского района» (по согласованию); |
| Ермаков Э.Ю. | - глава Красноармейского сельского поселения (по согласованию) |
| Филиппов Л.В. | - начальник Красноармейского газового участка филиала «Цивильскмежрайгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» (по согласованию) |