| # Чăваш Республики # Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2011.09.29; 408; №. |  | Чувашская Республика Администрация # Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 29.09.2011; №; 408. |
| --- | --- | --- |

О плане мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011 год

В  целях реализации статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении  муниципальных услуг на 2011 год  (далее – План) согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации Красноармейского района  ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представлять отчёт о результатах выполнения Плана  в отдел информатизации и организационно-контрольной работы администрации  района.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на управляющего делами – начальника управления организационно-контрольной работы и информационного обеспечения администрации Красноармейского района Иванова В. Ю.

Глава администрации

Красноармейского района 						В.В. Александров

Иванов В.Ю.

2-13-15

Приложение

к постановлению администрации

Красноармейского района

№___ от «___» сентября 2011 г.

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие

# при предоставлении муниципальных услуг на 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация перехода к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование межведомственной рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  | сентябрь | Постановление главы администрации района | Управление ОКР и информационного обеспечения |
|  | Определение перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия |  |  | октябрь | Постановление главы администрации района | Управление ОКР и информационного обеспечения; Отдел экономики, земельных и имущественных отношений; структурные подразделения |
|  | Определение способов взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): 1) в электронном виде – документы (сведения) могут быть переданы в электронном виде с использованием СМЭВ, МЭДО в зависимости от готовности данных систем к использованию; 2) с использованием факсов – документы передаются посредством факса; 3) в бумажном виде – документы передаются в бумажном виде |  |  | сентябрь ноябрь декабрь | Отчет о результатах анализа главе администрации Красноармейского района | Структурные подразделения администрации района |
| - Внесение изменений в нормативные правовые акты в целях предоставления муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия |  |  | в течение года | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | Управление ОКР и информационного обеспечения; структурные подразделения |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  | в течение года | Нормативные правовые акты | Структурные подразделения администрации района |
|  | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |  |  | в течение года в соответствии с графиком разработки административных регламентов | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Структурные подразделения администрации района |
|  | Разработка порядка формирования и направления органами местного самоуправления, предоставляющими муниципальные услуги, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) |  |  | Октябрь Ноябрь | Нормативный правовой акт | Управление ОКР и информационного обеспечения; структурные подразделения |
|  | Разработка порядка предоставления ответов на требования органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги |  |  | Октябрь Ноябрь | Нормативный правовой акт | Управление ОКР и информационного обеспечения; структурные подразделения |
|  | Разработка проектов соглашений и заключение таких соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления сельских поселений, организациями, сведения которых требуются для предоставления муниципальных услуг |  |  | Ноябрь | типовое соглашение, одобренное решением межведомственной рабочей группы, Соглашения | Отдел правовой и кадровой работы; Управление ОКР и информационного обеспечения; структурные подразделения |
| - Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение муниципальных информационных систем к республиканской единой системе межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  | декабрь | Отчет о результатах подключения, представленный в Комиссию по проведению административной реформы | Отдел информатизации и ОКР |
|  | Регистрация, тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой муниципальной услуге в республиканской системе межведомственного электронного взаимодействия, подготовка предложений для разработки и регистрации электронных сервисов (по согласованию с Госкомсвязьинформ Чувашии) |  |  | декабрь | технические задания на электронные сервисы, перечень зарегистрированных электронных сервисов, протоколы тестирования электронных сервисов | Отдел информатизации и ОКР |
| - Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в обучающих семинарах (видеоконференциях) для муниципальных служащих (технологическое обеспечение, использование СМЭВа) |  |  | в течение года | семинар | Отдел информатизации и ОКР |
| - Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и реализация медиа-планов по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | в течение года | медиа-планы, отчеты об их выполнении главе администрации района | Управление ОКР и информационного обеспечения; структурные подразделения |
|  |  | Организация систематического участия общественности в реализации Плана путем обсуждения на заседаниях координационных и совещательных органов при администрации района, а также в рамках проведения Единых информационных дней |  | ежемесячно | Информации, справки, сведения, | Управление ОКР и информационного обеспечения; структурные подразделения |
| - Финансовое обеспечение выполнения требований Закона №210 в части организации межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Закона в части организации межведомственного взаимодействия |  | Ноябрь декабрь | Смета расходов | финансовый отдел; Отдел экономики, земельных и имущественных отношений |
| - Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга реализации мероприятий Плана |  | в течение года, ежеквартально |  | Отчеты структурных подразделений о ходе предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия главе администрации района | Управление ОКР и информационного обеспечения; Отдел экономики, земельных и имущественных отношений структурные подразделения |
|  |  | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | декабрь |  | Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому структурному подразделению | Управление ОКР и информационного обеспечения; Отдел экономики, земельных и имущественных отношений |
|  |  | Разработка и утверждение Плана на 2012 год | декабрь |  | Постановление главы администрации района | Управление ОКР и информационного обеспечения; Отдел экономики, земельных и имущественных отношений структурные подразделения |