П Л А Н

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке в Красночетайском районе

с 30 сентября по 30 октября 2009 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения |  | Ответственные за поведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение осенних мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройства, в Красночетайском районе с 30 сентября по 30 октября 2009 года в соответствии с Постановлением главы Красночетайского | с 30 сентября по 30 октября 2009 года |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ, отдел образования, отдел сельского хозяйства администрация Красночетайского района, главы сельских поселений руководители предприятий расположенные на территории Красночетайского района. |
| 2. | Информирование населения через районную газету «Пирен пурнăç» о сроках и задачах, проводимых осенних мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройству на территории Красночетайского района | до 01 октября 2009 года |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ и информационный отдел администрации Красночетайского района |
| 3. | Совещание с главами сельских поселений руководителями предприятий и учреждений по организации массовых мероприятий по уборке и благоустройству территории населенных пунктов | с 30 сентября по 30 октября 2009 года |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ, отдел образования, отдел сельского хозяйства администрация Красночетайского района |
| 4. | Проведения районного экологического субботника | 16 октября 2009 года |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ, отдел образования, отдел сельского хозяйства администрация Красночетайского района, главы сельских поселений руководители предприятий расположенные на территории Красночетайского района. |
| 5. | Организовать работу по приведению придорожных полос вдоль автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями методики оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования в ЧР, утвержденной Постановлением Кабинета Министров ЧР от 29.04.2005 г. № 102. | с 1октября по 23 октября 2009 года |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ администрации Красночетайского района, главы сельских поселений |
| 6. | Проведение рейдов по содержанию улиц населенных пунктов | Ежемесячно |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ администрации Красночетайского района. |
| 7. | Освещение хода проводимых осенних мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройству территории Красночетайского района | с 30 сентября по 30 октября 2009 года |  | Информационный отдел администрации Красночетайского района |
| 8. | Подведение итогов проведения осенних мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройству территории Красночетайского района | Ноябрь 2009 года. | Комиссия по проведению осеннего месячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству 7населенных пунктов |  |

Зам. главы, начальник отдела  по развитию

общественной  инфраструктуры и ЖКХ	                   							                  И.Л. Хорськин

А.В. Секайкин

2-15-32