|  | М Е Р О П Р И Я Т И Я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальной районной целевой программы "Повышение экологической безопасности в Красночетайском районе Чувашской Республики на 2012-2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий, видов работ, | Ответственные исполнители | Сроки реали-зации (годы) | Источники финансирования | Объемы финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012– | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  |  |  |  | 2015 гг. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Мероприятия по обеспечению санитарно-технического состояния подземных источников водоснабжения | Органы местного самоуправления, специлизированные организации | 2012-2015 | всего | 0,132 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 0,072 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,06 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 1.2. | Проведение мониторинга качества питьевой воды | Органы местного самоуправления, специлизированные организации | 2012-2015 | всего | 0,45 | 0,025 | 0,145 | 0,14 | 0,14 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 0,39 | 0,01 | 0,13 | 0,125 | 0,125 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,06 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 1.3. | Строительство мусороперегрузочной станции с участками сортировки и временного накопления вторсырья | Органы местного самоуправления | 2012-2013 | всего | 7 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 7 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятия по обеспечению экологических и гигиенических требований к содержанию существующих объектов размещения твердых бытовых отходов | Органы местного самоуправления поселений | 2012-2015 | всего | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1.5. | Обустройство площадок для сбора и вывоза контейнеров | Эксплуатирую-щие организа-ции | 2012-2015 | всего | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.6. | Приобретение контейнеров для сбора и вывоза ТБО | Эксплуатирую-щие организа-ции | 2012-2015 | всего | 0,544 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,544 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 1.7. | Ликвидация стихийно возникающих свалок твердых бытовых отходов в населенных пунктах: | Органы местного самоуправления поселений | 2012-2015 | всего | 0,24 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.8. | Организация обучения специалистов в области обращения с отходами производства и потребления | ГУ НИИ "Экологии" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии, органы местного самоуправления, специализированные организации | 2012-2015 | всего | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1.9. | Организация в населенных пунктах сбора, в т.ч. раздельного, и вывоза твердых бытовых отходов | Органы местного самоуправления поселений,специализированные организации | 2012-2015 | всего | 0,73 | 0,178 | 0,181 | 0,184 | 0,187 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0,078 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,024 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 0,48 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,172 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 2.0 | Организация селективного сбора твердых бытовых отходов | Органы местного самоуправления поселений , специализированные организации | 2012-2015 | всего | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.1 | Мероприятия по обеспе- | Органы местного самоуправления | 2012-2015 | всего | 0,144 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | демеркуризация |  |  | бюджет муниципального района | 0 |  |  |  |  |
|  | ртутьсодержащих отходов |  |  | бюджеты поселений | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,144 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 2.2 | Обустройство скотомогильников | Органы местного самоуправления | 2012-2015 | всего | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Развитие зеленого фонда сельских поселений | Органы местного самоуправления | 2012-2015 | всего | 0,21 | 0,05 | 0,05 | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,21 | 0,05 | 0,05 | 0,055 | 0,055 |
|  | Итого: |  |  | всего | 10,27 | 0,723 | 4,346 | 4,349 | 0,852 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 7,078 | 0,015 | 3,518 | 3,521 | 0,024 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 1,022 | 0,168 | 0,288 | 0,283 | 0,283 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,17 | 0,54 | 0,54 | 0,545 | 0,545 |

Утверждена

постановлением администрации

Красночетайского района

от  __16.04.__2012 г. №__182

# Муниципальная районная целевая программа
"Повышение экологической безопасности в Красночетайском районе Чувашской Республики на 2012-2015 годы"

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | - | муниципальная районная целевая программа "Повышение экологической безопасности в Красночетайском районе Чувашской Республики на 2012-2015 годы"; |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - | федеральные законы "Об охране окружающей среды", "Об охране атмосферного воздуха", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "Об отходах производства и потребления"; "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Российской Федерации "О ветеринарии"; законы Чувашской Республики "Об обеспечении экологической безопасности в Чувашской Республике", "О природопользовании в Чувашской Республике"; Указ Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 года N 100 "О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике"; |
| Муниципальный заказчик Программы | - | администрация Красночетайского района Чувашской Республики; |
| Основной разработчик Программы | - | отдел по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики; |
| Цель Программы | - | повышение экологической безопасности, включающей повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий на территории Красночетайского района Чувашской Республики; |
| Задачи Программы | - | снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и водные объекты; создание пунктов селективного сбора твёрдых бытовых и ртутьсодержащих отходов в сельских поселениях; снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья; минимизация экологических рисков, связанных с возможным возникновением чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами производства и потребления; сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры; |
| Срок реализации Программы | - | 2012-2015 годы; |
| Система программных мероприятий | - | внедрение новых технологий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух; минимизация негативного влияния сбросов сточных вод на водные объекты; создание и организация объектов размещения, сортировки и переработки отходов; сбор промышленных и бытовых отходов; развитие зеленого фонда сельских поселений; обеспечение деятельности по контролю за соблюдением природоохранного законодательства; проведение работ и мероприятий по формированию экологической культуры; реализация проектов, программ, акций и других мероприятий по охране окружающей среды; организация работ в целях приведения скотомогильников в соответствие с санитарно-ветеринарными правилами и предотвращения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и эпидемиологических заболеваний населения района; организация системы сбора и транспортировки ТБО в каждом сельском поселении района; |
| Основные исполнители Программы | - | отдел по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики; отдел сельского хозяйства; отдел образования; отдел экономики, имущественных и земельных отношений; КУ "Красночетайская районная СББЖ" (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию); сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности (по согласованию); организации (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объём финансирования Программы составляет 10,27 млн. рублей, в том числе: в 2012 году – 0,723 млн. рублей; в 2013 году – 4,346 млн. рублей; в 2014 году – 4,349 млн. рублей; в 2015 году – 0,852 млн. рублей; из них: из бюджета муниципального района – 7,078 млн. рублей: в 2012 году – 0,015 млн. рублей; в 2013 году - 3,518 млн. рублей; в 2014 году – 3,521 млн. рублей; в 2015 году - 0,024 млн. рублей; из бюджета поселений – 1,022 млн. рублей: в 2012 году – 0,168 млн. рублей; в 2013 году – 0,288 млн. рублей; в 2014 году – 0,283 млн. рублей; в 2015 году – 0,283 млн. рублей; из внебюджетных источников – 2,17 млн. рублей: в 2012 году – 0,54 млн. рублей; в 2013 году - 0,54 млн. рублей; в 2014 году - 0,545 млн. рублей; в 2015 году - 0,545 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | уменьшение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды за счет снижения выбросов в атмосферный воздух и сбросов недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты и безопасного размещения отходов; повышение экологической культуры; совершенствование и развитие правового и кадрового обеспечения, включая принятие мер предосторожности от возникновения угроз экологической безопасности и создание условий обеспечения благоприятной окружающей среды и повышения экологической безопасности в Красночетайском районе |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | исполнители программных мероприятий представляют информацию о ходе реализации Программы в отдел по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики ежегодно к 1 февраля до 2016 года. Отдел по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики осуществляет контроль за реализацией Программы с информированием главы администрации Красночетайского района ежегодно не позднее 1 марта до 2016 года. |

# Введение

Муниципальная районная целевая программа "Повышение экологической безопасности в Красночетайском районе Чувашской Республики на 2012-2015 годы" (далее - Программа) разработана в целях реализации федеральных законов "Об охране окружающей среды", "Об охране атмосферного воздуха", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закона Российской Федерации "О ветеринарии", законов Чувашской Республики "Об обеспечении экологической безопасности в Чувашской Республике", "О природопользовании в Чувашской Республике", Указа Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 года N 100 "О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике".

Программа содержит характеристику экологических проблем, связанных с экологической напряженностью в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами (далее - ТБО) производства и потребления и систему мероприятий по их решению для повышения экологической безопасности в Красночетайском районе.

Программа разработана с учетом общих и территориальных особенностей взаимодействия человека и природы.

Реализация настоящей Программы позволит принять меры предосторожности от возникновения угроз экологической безопасности в области обращения с отходами производства и потребления, создать условия обеспечения благоприятной окружающей среды и повысить экологическую безопасность в Красночетайском районе.

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Защищенность природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий является основной задачей создания мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления.

Одной из наиболее острых проблем, способствующей ухудшению качества окружающей среды и нарастанию экологической напряженности, является загрязнение отходами производства и потребления на территории Красночетайского района Чувашской Республики, т.к. на территории района отсутствуют объекты длительного размещения отходов, вследствие чего образуются стихийно возникающие свалки ТБО.

В настоящее время возникла такая дилемма - с улучшением условий быта, в сельских поселениях увеличиваются объемы ТБО, образующихся в жилищно-коммунальном секторе, это привело к тому, что вместимость существующих свалок ТБО в основном исчерпана и не отвечают современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. Усугубляющим экологическую ситуацию фактором, является низкий уровень сознания и экологической культуры населения.

Количество образующихся ТБО и ртутьсодержащих отходов значительно увеличиваются также вследствие развития промышленного и аграрного комплексов района. Темпы роста количества образующихся отходов значительно превышают темпы развития системы объектов для их размещения.

Проблемными вопросами по выполнению муниципальными районами полномочий в области обращения с отходами являются вопросы финансирования из федерального и республиканского бюджетов.

В сельских поселениях Красночетайского района ежегодно проводится работа по ликвидации стихийно возникающих свалок ТБО и убирается порядка 100 тонн мусора. В рамках Всероссийской добровольческой акции "Весенняя неделя Добра", ежегодно с участием школьников, проводятся акции "Чистое село", "Родной деревне добрые дела", "Чистота", во всех поселениях проводятся "Дни дерева", экологические субботники.

Организованным вывозом мусора на территории района занимается ООО "Жилсервис", которое заключило соглашения с 57 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на вывоз ТБО.

Вопросы утилизации ТБО давно стоят перед жителями Красночетайского района Чувашской Республики. Бурное внедрение пластмассы - революционного изобретения человечества во все сферы жизни показала обратную сторону медали - быстрое накопление не перегнивающего и не разлагающегося мусора, становящегося самым опасным загрязнителем.

В целях сокращения объемов накопления отходов за счет увеличения их  переработки и обезвреживания необходимы создание и внедрение соответствующих экологически безопасных технологий, сортировки и селективного сбора ТБО.

Администрация Красночетайского района поставила перед собой задачу комплексного решения всех проблем, связанных с утилизацией различных видов отходов.

Наиболее приемлемым в настоящее время сооружением по обезвреживанию собираемого в районе мусора является строительство мусороперегрузочной станции с участками сортировки и временного накопления вторсырья.

В настоящее время в соответствии со статьями 29, 30, 31, Земельного кодекса Российской Федерации от 28.10.2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 10 ст. 3 Федерального закона "О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 г. N 137-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом "О землеустройстве" от 18.06.2001 г. N 78-ФЗ (с изменениями и дополнениями), ведутся работы по определению земельного участка для строительства мусороперегрузочной станции с участками сортировки и временного накопления вторсырья стоимостью 7 млн. рублей со сроком ввода в эксплуатацию в 2014 году. На ликвидацию стихийно возникающих свалок ТБО в населенных пунктах Красночетайского района в 2012-2015 годах будет выделено    0,04 млн. рублей из  бюджета поселений Красночетайского района. На организацию в населенных пунктах сбора, в том числе раздельного, и вывоза ТБО будет выделено 0,73 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 0,172 млн. рублей.

Администрациям сельских поселений, сельскохозяйственным организациям и учреждениям предстоит в 2012-2015 годах решить следующие поставленные задачи:

организация мест временного хранения сбора твёрдых бытовых и ртутьсодержащих отходов;

обустройство контейнерных площадок для селективного сбора ТБО в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;

приобретение контейнеров для сбора, хранения и перевозки ртутьсодержащих отходов;

заключить договора со специализированными предприятиями, имеющими лицензию по обращению с опасными отходами, на вывоз бытовых отходов и мусора с территорий поселений;

вести контроль по недопущению сжигания бытовых отходов и мусора в местах сбора бытовых отходов и мусора;

определить предельные сроки вывоза ТБО и ртутьсодержащих отходов.

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности в районе, является проведение работ на существующих скотомогильниках на территории Пандиковского и Большеатменского сельских поселений.

Таким образом, в сфере экологической безопасности в области обращения с отходами производства и потребления в районе возникает ряд приоритетных направлений:

привлечение инвестиций, строительство объектов, обеспечивающих сохранение компонентов природной среды;

формирование экологически чистого сельхозпроизводства;

в сельском хозяйстве формирование рынка экологически безопасных товаров и технологий;

развитие работ по созданию системы зелёных насаждений в сельских поселениях в целях озеленения и благоустройства мест сбора ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями;

широкое вовлечение органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, средств массовой информации, образовательных учреждений и учреждений культуры и населения, в организацию и проведение республиканских экологических мероприятий;

формирование экологической культуры, эколого-образовательные и просветительские проекты;

формирование с помощью СМИ экологически ориентированного общественного мнения и "экологически воспитанных" людей.

# II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью настоящей Программы, является повышение экологической безопасности в области обращения с твёрдыми бытовыми и ртутьсодержащими отходами на территории Красночетайского района Чувашской Республики, что предполагает повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий на территории Красночетайского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и водные объекты;

снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья;

минимизация экологических рисков;

сохранение и восстановление природной среды;

формирование экологической культуры.

Масштабность и ресурсоемкость задач, которые необходимо решить в целях повышения экологической безопасности в Красночетайском районе, обусловлены их комплексностью и взаимосвязанностью. Это требует координации действий по реализации разнородных мероприятий организационного, научно-методического, проектного и восстановительно-строительного характера, согласованности по объемам и времени привлечения средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников и может быть достигнуто только программно-целевым методом.

Программа реализуется в 2012-2015 годах.

# III. Система программных мероприятий

Система мероприятий Программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.

Мероприятия Программы по основным направлениям предусматривают:

I. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и вовлечение в товарный оборот в качестве дополнительных источников сырья отходов производства и потребления:

ликвидация стихийно возникающих свалок ТБО в сельских поселениях;

сбор, переработка и обезвреживание промышленных и бытовых отходов;

организация селективного сбора ТБО в сельских поселениях;

сбор, регенерация и обезвреживание маслоотходов;

реализация мероприятий по разложению и обезвреживанию отработанных смазывающе-охлаждающих жидкостей;

сбор и отправка тары и ёмкостей после работы с агрохимикатами и пестицидами;

обеспечение ртутной безопасности: создание пунктов сбора ртутьсодержащих отходов в сельских поселениях и оснащение их спецконтейнерами для временного хранения ртутьсодержащих отходов;

сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов.

II. Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в сельских поселениях:

организация работ в целях приведения скотомогильников в соответствие с санитарно-ветеринарными правилами и предотвращения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и эпидемиологических заболеваний населения района;

развитие зелёного фонда в сельских поселениях.

III. Формирование экологической культуры:

проведение работ и мероприятий по формированию экологической культуры;

проведение работ и мероприятий в рамках Всероссийской общественной акции "Дни защиты от экологической опасности";

реализация проектов, программ, акций и других мероприятий по охране окружающей среды;

информационное обеспечение, издательско-просветительская деятельность;

обеспечение деятельности по контролю за соблюдением природоохранного законодательства;

проведение учебными заведениями акций, форумов, конкурсов, олимпиад и обучения специалистов.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования за весь период реализации Программы составляет – 10,27 млн. рублей, в том числе за счёт бюджета муниципального района – 7,078 млн. рублей, бюджетов поселений –  1,022 млн. рублей, внебюджетных источников – 2,17 млн. рублей.

В ходе реализации Программы объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учётом реальных возможностей всех видов бюджетов.

# V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Красночетайского района.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленные на повышение экологической безопасности в Красночетайском районе Чувашской Республики.

Отдел по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики координирует деятельность исполнителей по выполнению программных мероприятий, контролирует использование финансовых средств, определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 1 февраля до 2016 г. представляют в отдел по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ администрации Красночетайского района Чувашской Республики информацию о ходе реализации Программы для обобщения и последующего информирования главы администрации района не позднее 1 марта до 2016 года ежегодно.

# VI. Оценка эффективности Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды за счет снижения выбросов в атмосферный воздух и сбросов недостаточно очищенных сточных вод, переработки, обезвреживания и безопасного размещения отходов;

воспроизводить и сохранять биологическое разнообразие за счет мероприятий по репродукции и развития сети природно-антропогенных объектов;

повысить экологическую культуру.

Таким образом, будут приняты меры предосторожности от возникновения угроз экологической безопасности в области обращения с отходами производства и потребления и созданы условия обеспечения благоприятной окружающей среды и повышения экологической безопасности в Красночетайском районе Чувашской Республики.