| Ч=ваш Республикин С\нт\рв=рри район\н Депутатсен пух=в\ Й Ы Ш + Н У 11.12.2009 С-54/3 № С\нт\рв=рри хули Об утверждении районной целевой программы «Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» |  | Чувашская Республика Мариинско-Посадское районное Собрание депутатов Р Е Ш Е Н И Е 11.12.2009 № С-54/3 г. Мариинский Посад |
| --- | --- | --- |

Во   исполнение   Указа  Президента  Чувашской  Республики от  02 декабря  2008 года  № 123 о республиканской  целевой программе «Обеспечение населения Чувашкой Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы», в целях обеспечения населения Мариинско-Посадского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшения качества жизни и здоровья населения и восстановления охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения

Мариинско-Посадское районное Собрание депутатов

р е ш и л о:

##### 1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы»

2. Финансовому отделу  администрации Мариинско-Посадского района обеспечить финансирование мероприятий программы.

Глава Мариинско-Посадского района                                                               Ю.В.Васильев

| Чёваш Республикинчи С.нт.рвёрри район.н администраций |  | Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО

Председатель межведомственной комиссии                                   Решением Собрания депутатов

по реализации республиканской целевой программы                    Мариинско-Посадского района

«Обеспечение населения Чувашской Республики

качественной питьевой водой на 2009-2020 годы»

министр природных ресурсов и экологии                                          «   »                                   2009 г.

Чувашской Республики

____________                     С.Э. Дринев

«    »                           2009 г.____

________

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра министерства

градостроительства и развития

общественной инфраструктуры

Чувашской Республики

С.Т. Банюк

«     »                                    2009 г.

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

НА 2009-2020 ГОДЫ»

2009 г.

### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - районная целевая программа «Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»; Указ Президента Чувашской Республики от 21 мая 2001 г. № 45 «О дальнейшем развитии общественной инфраструктуры в Чувашской Республике»; «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» Генеральный план Мариинско-Посадского городского поселения, разработанный ФГУП«Российский государственный научно-исследовательский и проектный институт урбанистики» в 2007 г. Генеральные планы сельских поселений, разработанных ГУП Чувашской Республики «Проектный институт «Чувашгражданпроект» в 2007 г. Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004-2010 годы»; Указ Президента Чувашской Республики от 23 сентября 2004 г. № 109 «О дополнительных мерах по обеспечению жителей Чувашской Республики качественной питьевой водой» Указ Президента Чувашской Республики от 2 декабря 2008 г. № 123 о республиканской целевой программе «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» |
| Заказчики Программы | - Администрация Мариинско-Посадского района Министерство экологии и природных ресурсов Чувашской Республики; Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Разработчики Программы | - Администрация Мариинско-Посадского района |
| Цели Программы | - обеспечение населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; улучшение качества жизни и здоровья населения; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения |
| Задачи Программы | - развитие систем водозабора, транспортировки воды и водоотведения; создание групповых систем водоснабжения; повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счёт реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий; предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - В результате реализации мероприятий Программы: доля населённых пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (централизованными системами водоснабжения): в Мариинско-Посадском городском поселении составит 100%; сельских населенных пунктах 53,8 % до 73,7% среднесуточное водопотребление в сельских населенных пунктах увеличится с 39 л до 80 л на 1 человека; доля нормативно-очищенных сточных вод возрастет с 5 % до 73% |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2009-2020 годы (в три этапа): I этап -2009-2012 годы; II этап -2013-2016 годы; III этап -2017-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы составляет 868,843 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 млн. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 477,68 млн. рублей; средства местных бюджетов – 19,599 млн. рублей; внебюджетные источники – 371,564 млн. рублей; объем финансирования по этапам: I этап - 15,759млн. руб. II этап - 74,286млн. руб.; III этап – 778,789млн. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей местных бюджетов. Программа предусматривает софинансирование мероприятий из федерального бюджета и бюджета Чувашской Республики в рамках действующих федеральных и республиканских целевых программ и внепрограммных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной, бюджетной и экологической эффективности Система организации контроля за выполнение Программы | - в результате реализации Программы к 2021 году: доля сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения увеличится до 73, 7%; среднесуточное водопотребление в сельских населенных пунктах увеличится до 80 л на человека; доля нормативно-очищенных сточных вод возрастет до 73 %. Социально-экономическая эффективность Программы будет выражена в повышении качества жизни и улучшении здоровья населения. Экологическая эффективность Программы будет выражена в реализации права населения на здоровую окружающую среду, обеспечении экологической безопасности населения, улучшении качества питьевой воды, сохранении экосистем, повышения уровня экологической культуры. Показателем экономической эффективности Программы является достижение индикаторов, указанных в табл. 1 Ежеквартальная информация администрацией Мариинско-Посадского района в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики и Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Районная  целевая программа «обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» далее Программа разработана в целях:

- обеспечения населения  Мариинско-Посадского района  питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

-  улучшение качества  жизни и здоровья населения;

- восстановление охраны и рационального  использования источников питьевого водоснабжения.

Решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского района от 12 августа 2005 г. № С-46/9 «Об утверждении районной целевой программы «Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой  2005-2008 годы» были определены основные мероприятия по обеспечению населения Мариинско-Посадского района качественной питьевой водой на 2005-2008 годы.

На  реализацию  задач, поставленных указанной программой, было выделено   51,953  млн. рублей ( 18,75 % от утвержденного объеме финансирования  - 277,03 млн. руб. ), в том числе средства   республиканского бюджета Чувашской Республики – 51,6025 млн. рублей ( 36,87 %), местного бюджета - 0,1905  млн. рублей,(1,83 %), внебюджетных источников – 0,16 млн. рублей(0,31 %) – таб. № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМЫ И  ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

« ОБЕСПЕЧЕНИЕ  НАСЛЕНИЯ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2009-2020 ГОДЫ»

| Источники финансирования | 2005 г. | Процент финанси-рования | 2006 г. | Процент финанси-рования | 2007 г. | Процент финанси-рования | 2008 г. | Процент финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по Прог-рамме | факт |  | по Прог-рамме | факт |  | по Прог-рамме | факт |  | по Прог-рамме | факт |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,1 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,5 | 8,6059 | 132,4 | 37,485 | 14,6566 | 38,79 | 52,5 | 24,24 | 46,17 | 52,515 | 4,1 | 7,8 |
| Местные бюджеты | 0,6 | 0,036 | 6,0 | 1,85 | 0 | 0 | 4,1 | 0,1545 | 3,77 | 4,105 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,095 |  | 12,745 | 0,065 | 0,5 | 19,8 | 0 | 0 | 19,8 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 7,1 | 8,7369 | 122,7 | 58,28 | 14,7216 | 25,26 | 105,4 | 25,0945 | 23,81 | 106,72 | 4,1 | 3,8 |

Районная целевая программа «Обеспечение населения Мариинско-Посадского района качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» разработана с целью завершения мероприятий   по обеспечению населения  района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, для сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности, повышения качества уровня жизни населения и является продолжением программы «Обеспечение населения Мариинско-Посадского района качественной питьевой водой на 2005-2008 годы».

На территории Мариинско-Посадского района расположено 79 населенных пунктов 1 городское и 12 сельских  поселений. Общая численность населения в районе по состоянию на 1 января 2008 г.  составляет 26,266 тыс. человек, в том числе городское – 10,139 тыс. человек (38,6%) и сельское – 16,127 тыс. человек (61,4%).

Существующие водозаборы работают на неутвержденных запасах подземных вод.

Население Мариинско-Посадского района обеспечивается питьевой водой из подземных источников.

По состоянию на 1 января 2009 г. действующих водозаборных скважин  в районе насчитывается около 150 шт.,  из них для питьевого водоснабжения 99  шт., 3 каптажа и около 180  общественных источников децентрализованного водоснабжения.

В большинстве населенных пунктах района водоснабжение осуществляется из водозаборов, расположенных на селитебных территориях, из-за чего возникает вероятность загрязнения водоносных горизонтов

По данным территориального управления  Роспотребнадзора в Цивильском районе по Чувашской Республике в 2008 году удельный вес источников централизованного водоснабжения  несоответствующий СанПиНу 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» составил 20,4 %. Также наблюдается ухудшение качества  питьевой воды из артезианских скважин по санитарно-химическим показателям. Удельный вес неудовлетворительных проб составил 36,7% против 3,2% в 2008 году. По микробиологическим показателям неудовлетворительных проб не было.

Действующие подземные источники   водоснабжения характеризуются повышенной минерализацией, а    в г. Мариинский Посад (насосная станция по ул. Курчатова) и в д. Сутчево наблюдается превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по литию в 1,5 раза, что требует специальных современных методов очистки.

Введение новых нормативных норм к качеству подземных вод (СанПин 2.1.4.1074-01) позволило  на водозаборах г. Мариинский Посад (насосная станция по ул. Курчатова) и в д.  Сутчево выявить  превышение предельно допустимых концентраций (ПДК)  природного бора в 1,5 раза.

Анализ качества питьевой воды из водопроводной сети свидетельствует об улучшении  микробиологических показателей. Удельный вес неудовлетворительных проб составил 0,98 % против 1,8% в 2007 г. и 5,8 % в 2006 г. По санитарно-химическим показателям было отобрано 53 пробы, из них 17 не соответствовало нормативам, что составляет 32,1%.

В динамике за последние 3 года наметилась тенденция к улучшению качества воды  из водопроводной сети по микробиологическим показателям. Для санитарно-химических показателей характерна периодичность улучшения и ухудшения.

В  водоемах рекреационного водопользования удельный вес несоответствующих проб по санитарно-химическим показателям составил 6,3%, по микробиологическим показателям неудовлетворительных проб не было.

Вода из общественных колодцев, родников не имеет надежной защиты от загрязнения, и неудовлетворительное их санитарно-техническое состояние представляет угрозу возникновения и распространения заболевания людей кишечными инфекциями.

Для предотвращения загрязнения поверхностных водных объектов, необходимо проведение мероприятий по недопущению загрязнения их стоками с селитебных и промышленных территорий. Также необходимо обустройство водоохранных зон водных объектов с выносом объектов-загрязнителей.

В связи с эрозионными процессами берега реки Цивиль в районе с. Шоршелы (на выпуске очистных сооружений) возникает угроза разрушения канализационной трассы, идет уменьшение площади сельхозугодий. Сильные оползневые явления наблюдаются по всему берегу реки Волга, особенно на территории Приволжского сельского поселения вблизи и в деревнях  Ураково, Шульгино, Демешкино.

Для защиты поверхностных источников водоснабжения от негативного воздействия ливневых и талых вод необходимы берегоукрепительные, противоэрозионные и противооползневые мероприятия.

Установленная производственная мощность канализационных очистных сооружений района составляет 6,7 тыс. куб. метра в сутки. В районе имеется 16 очистных сооружений, из них действующих - 4. Сложная обстановка сложилась с очистными сооружениями и канализационными сетями в сельской местности. Требуют срочной модернизации 90% мощностей.

Сегодня уровень износа инженерных коммуникаций района составляет более 60% , что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей. Около четверти основных фондов жилищно-коммунального хозяйства отслужили свой срок полностью.

В районе централизованные системы канализации имеются в 7 населенных пунктах: г. Мариинский Посад, с. Шоршелы, д. Большое Шигаево, с. Первое Чурашево, д. Аксарино, д. Эльбарусово, с. Бичурино. В ходе  проведения мероприятий районной целевой  программы «Обеспечение населения  Мариинско-Посадского района качественной питьевой водой на 2005-2008 годы» произведена реконструкция  очистных сооружений канализации в с. Шоршелы, реконструкция канализационного коллектора в г. Мариинский Посад.  Однако не  на всех объектах канализации были проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции. Поэтому в программу мероприятий на 2009-2020 годы   включены  мероприятия по реконструкции   ремонту городских биологических очистных сооружений   и канализационных сетей в г. Мариинский Посад, строительство очистных сооружений в микрорайоне Спиртзавод г. Мариинский Посад и строительство и реконструкция очистных сооружений и сетей канализации в с. Октябрьское, с. Бичурино, с. Первое Чурашево, д. Эльбарусово и д. Большое Шигаево.

В результате проведенных  мероприятий районной целевой  программы «Обеспечение населения  Мариинско-Посадского района качественной питьевой водой на 2005-2008 годы»  за 3 года  улучшилось водоснабжение:  на территории  Шоршелского сельского поселения построен каптаж и проложены водопроводные сети в селе Шоршелы,  проведены работы по   установке  водонапорной башни  и строительству водопровода в д. Анаткасы, на территории  Октябрьского сельского поселения в д. Большое Аккозино установлена водонапорная башня и построен водопровод. Продолжаются работы по водоснабжению  микрорайонов № 3, 5 г. Мариинский Посад. Работы по обеспечению населения качественной питьевой водой во всех населенных пунктах района не завершены: требуется  реконструкция водопроводных сетей, установка водонапорных башен и проектирование, и монтаж артезианских скважин  в большинстве населенных пунктов района.

II. Основные цели, задачи, целевые индикаторы   и сроки реализации Программы.

Целями Программы являются обеспечение населения  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; улучшение  качества жизни и здоровья населения; восстановление, охрана и  рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по строительству поверхностных и подземных водозаборов,  предотвращению их загрязнения и обеспечению  соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, внедрения новых технологий обработки воды, развития систем водозабора, транспортировки воды и водоотведения.

Для оптимизации  решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой и эффективности вложения бюджетных средств, достижения конечных целей Программы реализация мероприятий предусматривается в три этапа.

I этап- 2009-2012 годы планируется: проведение  инвентаризации источников водоснабжения с целью выявления бесхозных объектов, создание сервисных организаций на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут заключены договоры на их ремонт и сервисное обслуживание, проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов  подземных вод  на территории сельских поселений,  реконструкция водозаборных скважин и водопроводов, завершение  работ по реконструкции очистных сооружений канализации в г. Мариинский Посад,  проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения,

II этап - 2014-2016 годы намечено расширить работы и завершить  мероприятия по восстановлению, реконструкции и строительству систем водоснабжения города и сельских населенных пунктов, по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации, а также по охране и улучшению состояния водных объектов - источников питьевого водоснабжения, которые позволят обеспечить коренное улучшение водоснабжения населения.

Реализация мероприятий I и II этапов Программы позволит к концу 2015 года обеспечить

Реализация  мероприятий III этапа – 2016-2020 годы – позволит:

- увеличить долю сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения с53,8   % до 73,7  %;

- реконструировать  систему водоснабжения в г. Мариинский Посад;

- построить и реконструировать очистные сооружения бытовых  канализационных стоков и сети канализации г. Мариинский Посад;

Исходя из экономической целесообразности строительство централизованных сетей водоснабжения намечено в сельских населенных пунктах с числом жителей, равным или превышающим 150 человек, а станции водоочистки, при необходимости, в населенных пунктах с числом  жителей, равным или превышающим 250 человек.

Снабжение населения качественной питьевой водой без решения проблемы водоотведения невозможно.

Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Наименование индикаторов | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой

водой надлежащего качества централизованными

системами водоснабжения:

городских поселений %                                                     100        100      100    100      100      100      100      100     100      100         100      100

сельских населенных пунктов %	53,8      54,1      54,4   54,9    55,4     56,2    57,3      59,2    62,5     66,1        69,8    73,7

Среднесуточное водопотребление на 1 человека	39          40         41       43        45       48        51        55        61      67            73        80

(в литрах) в сельских населенных пунктах

Доля нормативно очищенных сточных вод, %	5          5,1        5,2       6,3        6,4     6,6       7,1         8,3        9    12,3       18,2        73

III. Перечень программных мероприятий.

Для достижения целей и задач  Программы осуществляется путем выполнения программных мероприятий по следующим направлениям:

- Развитие систем водоснабжения  муниципальных образований:

- проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов подземных вод в г. Мариинский Посад;

-  строительство и  реконструкция систем водоснабжения и уличной  водопроводной сети в г. Мариинский Посад;

- диспетчеризация насосных станций и артскважин;

-  строительство, реконструкция и восстановление систем водоснабжения в сельских населенных пунктах;

-  создание сервисных организаций, на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут заключены договора на их  ремонт и сервисное обслуживание.

Объем финансирования по направлению составляет 319,016 млн. руб., в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики 274,341 млн. руб., местных бюджетов – 12,125 млн. руб., внебюджетных источников – 32,55 млн. руб.

2. Охрана и восстановление водных объектов – источников питьевого водоснабжения.

2.1. Охрана и восстановление водных объектов:

- облесение прибрежных защитных полос водных объектов Мариинско-Посадского района;

Объем финансирования  по разделу 2.1. составляет  0,014 млн. руб. за счет  внебюджетных источников.

2.2. Очистка бытовых сточных вод:

-  строительство и реконструкция  очистных сооружений бытовых сточных вод и  сетей канализации  в г. Мариинский Посад.

Объем финансирования  по разделу 2.2.  составляет 549,813 млн. руб.  в том числе средства  республиканского бюджета Чувашской Республики – 203,339 млн. руб., местных бюджетов – 7,474 млн. руб., внебюджетных источников – 339,00 млн. руб.

Общий объем финансирования по   направлению составляет 549,827 млн. руб.  в том числе средства  республиканского бюджета Чувашской Республики – 203,339 млн. руб., местных бюджетов – 7,474 млн. руб., внебюджетных источников – 339,014млн. руб.

Мероприятия  по реализации программы изложены в приложении N 1.

IV. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников.

Программа предусматривает  субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики местным бюджетам  на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности.

Общий объем финансирования Программы на 2009-2020 годы  составил  848,863  млн. руб.

Распределение средств по источникам финансирования Программы и годам ее реализации приведены в табл. №3.

Распределение

средств по источникам финансирования программы

(млн. руб.)

| Источники финансирования | Всего | І этап | ІІ этап | ІІІ этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г . |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет ЧР | 477,68 | 3,985 | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 1,50 | 0,00 | 70,295 | 84,19 | 144,04 | 70,00 | 90,0 |
| Местные бюджеты | 19,599 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,437 | 0,247 | 0,367 | 11,018 | 7,43 |
| Внебюджетные источники | 371,564 | 0,001 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 137,328 | 234,176 |
| Всего | 868,843 | 3,986 | 11,771 | 0,001 | 0,001 | 2,051 | 1,501 | 0,001 | 70,733 | 84,438 | 144,408 | 218,346 | 331,606 |

V.     Механизм реализации Программы.

Заказчик –  ежегодно направляет в Министерство природопользования Чувашской Республики и Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики предложения по объемам финансирования конкретных мероприятий, предусмотренных Программой.

Для привлечения средств организаций и других внебюджетных источников будут активно использоваться такие формы государственной поддержки как предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов для финансирования инвестиционных проектов за счет республиканского бюджета Чувашской Республики, субсидирование процентных ставок по заемным средствам и лизинговым услугам за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также концессии.

Исполнители работ по отдельным мероприятиям определяются заказчиком на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» и Законом Чувашской Республики «О поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд Чувашской Республики».

Обязательными  условиями участия в Программе являются:

- передача на обслуживание сервисным организация всех действующих систем водоснабжения, построенных и введенных в эксплуатацию после 2000 года;

-  создание сервисных организаций, на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут заключены договоры 7на их ремонт и обслуживание;

-  проведение собрания граждан в каждом населенном пункте, планируемым к участию в Программе, с целью разъяснения вопросов:

-  обязательности оплаты потребляемой воды по утвержденным тарифам, включающим затраты на доставку питьевой воды до потребителя и на восстановление и развитие систем водоснабжения;

-  обязательности строительства системы водоснабжения с вводом в  жилые дома, при этом  выполнение работ по вводу в дом сети водоснабжения, установке счетчиков учета воды; устройству  канализационных сооружений оплачивается самими жителями.

Реализация мероприятий Программы по водоснабжению сельских населенных пунктов возможна при согласии  с условиями финансирования работ за счет собственных средств не менее 60 % населения.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить обеспечение населения Мариинско-Посадского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. В результате  реализации Программы доля сельских населенных пунктов, обеспеченных  централизованными системами водоснабжения, будет увеличена   до  73,7 %, среднесуточное водопотребление в сельских населенных пунктах – до 80 л, доля нормативно-очищенных сточных вод до 73%.

Социально-экономическая эффективность Программы выражается в повышении качества жизни и улучшении здоровья населения.

Экологическая  эффективность  мероприятий Программы выражена в реализации права населения на  здоровую окружающую среду, обеспечении экологической безопасности населения, улучшении качества   питьевой воды, сокращения поступления загрязняющих веществ в акватории водоемов, уменьшении антропогенной нагрузки на водные объекты и сохранение экосистем, повышении уровня экологической культуры.

Показателем экономической эффективности  является достижение индикаторов Программы.

# СОГЛАСОВАНО:                                                                                          СОГЛАСОВАНО:                                                                                               УТВЕРЖДЕНО:

# Председатель межведомственной комиссии                                            Заместитель министра министерства                                                       Решением Собрания депутатов

# по реализации Республиканской  целевой                                                градостроительства и развития                                                                 Мариинско-Посадского района

# программы «Обеспечение населения Чувашской                                    общественной инфраструктуры                                                                Чувашской Республики

# Республики качественной питьевой водой на                                          Чувашской Республики                                                                               «     »                             2009 г.

# 2009-2020 годы», министр природных ресурсов и                                                                                                                                                          N

# экологии Чувашской Республики

# С.Э. Дринев                                                                                          С.Т. Банюк

# «     »                          2009 г.                                                                          «     »                                2009 г.

# Приложение  № 1

К районной целевой программе

«Обеспечение населения

Мариинско-Посадского район

качественной питьевой

водой на 2009-2020 годы»

# МЕРОПРИЯТИЯ

# ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЛЕНИЯ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВЛЙ ВОДОЙ НА 2009-2020 ГОДЫ»

Млн. рублей

| № п/п | Наименование направлений, видов работ и мероприятий (объектов) с указанием местоположения | Мощность, объем работ | Ответствен- ный испол- нитель | Сроки выполне- иия работ годы | источники финансиро- вания | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

- РАЗВИТИЕ  СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

1.  Проведение  поисково-разведочных работ                                   Минприроды     2013-                        Всего           3,55         0,00       0,00      0,00      0,00      2,05        1,50       0,00       0,00       0,00        0,00         0,00       0,00

и оценка эксплутационных запасов под-                                       Чувашии            2014                    федеральный

земных вод в г. Мариинский Посад                                              администрация                                бюджет           0,00

Марпосадкого                                республиканский

района                                             бюджет ЧР        3 ,55      0,00       0,00     0,00        0,00      2,05       1,50        0,00       0,00      0,00        0,00          0,00     0,00

местные бюджеты    0,00

внебюджетные

источники        0,00

1.2. Строительство, реконструкция и                                Минприроды     2009-               Всего                  224,835    3,985    0,00     0,00    0,00    0,00      0,00     0,00    46,532  55,037  75,807   9,844     33,63                  восстановление систем водоснабжения в      77,5 км             Чувашии     2020                               федеральный                  0,00

администрация                                 бюджет

в том числе:                                                                               Марпосадского                                республиканский

района                                              бюджет ЧР                  181,21      3,985      0,00      0,00     0,00      0,00       0,00       0,00     46,495     54,99   74,740    0,00        0,00

местный бюджет       11,125       0,00       0,00      0,00     0,00      0,00       0,00      0,00      0,037       0,047   0,067     7,844        3,13

внебюджетные           32,5	    0,00      0,00     0,00      0,00     0,00        0,00     0,00       0,00         0,00     0,00       2,00        30,5

источники

1.2.1. Водоснабжение д. Дубовка                3,7 км                   Минприроды      2018.                    Всего                        10,110        0,00       0,00       0,00     0,00      0,00       0,00     0,00      0,00          0,00     10,110    0,00       0,00

Чувашии                                           федеральный            0,00

администрация                                  бюджет

Марпосадского                                 республиканский      10,110        0,00       0,00      0,00      0,00      0,00     0,00       0,00      0,00        0,00      10,110     0,00      0,00

района                                               бюджет ЧР

местный бюджет     0,00

внебюджетные         0,00

источники

1.2.2.  Водоснабжение д. Астакасы                   3,1 км           Минприроды     2018                         Всего                     8,55           0,00      0,00      0,00       0,00    0,00    0,00        0,00       0,00       0,00         8,550       0,00      0,00

Чувашии                                           федеральный           0,00

администрация                                  бюджет

Марпосадского                                 республиканский  8,550          0,00      0,00       0,00      0,00     0,00    0,00        0,00      0,00       0,00         8,550       0,00      0,00

района                                                бюджет ЧР

местный бюджет      0,00

внебюджетные        0,00

источники

1.2.3. Водоснабжение д. Тинсарино                 2,4км           Минприроды    2018                          Всего                       9,240    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00      0,00       0,00       9,240       0,00      0,00

Чувашии                                            федеральный          0,00

администрация                                 бюджет

Марпосадского                                республиканский    9,240    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00      0,00       0,00        9,240       0,00      0,00

района                                              бюджет ЧР

местный бюджет     0,00

внебюджетные          0,00

источники

1.2.4.  Водоснабжение с. Бичурино               2,9 км           Минприроды    2016                      Всего                        8,025    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00      8,025       0,00       0,00       0,00      0,00

Чувашии                                        федеральный           0,00

администрация                                бюджет

Марпосадского                               республиканский   8,025    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00      8,025       0,00        0,00       0,00      0,00

района                                            бюджет ЧР

местный бюджет     0,00

внебюджетные        0,00

источники

1.2.5.  Водоснабжение д. Сюндюково         2,5 км              Минприроды    2017                       Всего                        9,471    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00      0,00       9,471       0,00       0,00      0,00

Чувашии                                    федеральный                 0,00

бюджет

администрация                           республиканский       9,450    0,00      0,00      0,00        0,00      0,00    0,00        0,00      0,00       9,450       0,00       0,00        0,00

Марпосадского                           бюджет ЧР

района                                           местный бюджет        0,021    0,00       0,00        0,00        0,00     0,00    0,00        0,00       0,00      0,021        0,00       0,00      0,00

внебюджетные          0,00

источники

1.2.6. Водоснабжение д. Итяково                        2,0км      Минприроды    2019                           Всего                          6,80    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00      0,00       0,00      0,00         6,800     0,00

Чувашии                                              федеральный             0,00

администрация                                    бюджет

Марпосадского                                  республиканский      0,00

района                                                 бюджет ЧР

местный бюджет       6,80    0,00       0,00        0,00        0,00     0,00    0,00        0,00       0,00      0,00      0,00       6,80      0,00

внебюджетные

источники                 0,00

1..2.7. Водоснабжение д. Карабаши                    3,1км      Минприроды    2018                           Всего                          8,355    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00      0,00       0,00      8,355       0,00      0,00

Чувашии                                               федеральный              0,00

администрация                                     бюджет

Марпосадского                                    республиканский       8,350    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00      0,00      0,00      8,350       0,00      0,00

района                                                  бюджет ЧР

местный бюджет      0,005    0,00       0,00        0,00        0,00     0,00    0,00        0,00       0,00      0,00      0,005       0,00      0,00

внебюджетные           0,00

источники

1.2.8.Водоснабжение д. Вурман-Пилемчи      1,6км      Минприроды    2016                                 Всего                      7,400    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00     7,400       0,00      0,00       0,00      0,00

Чувашии                                               федеральный              0,00

администрация                                     бюджет

Марпосадского                                     республиканский       7,400    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00     7,400      0,00      0,00       0,00      0,00

района                                                  бюджет ЧР

местный бюджет       0,00      0,00       0,00        0,00        0,00     0,00    0,00        0,00        0,00      0,00      0,00       0,00      0,00

внебюджетные          0,00

источники

1.2.9. Водоснабжение с.Покровское              1,6км        Минприроды    2016                               Всего                      7,125    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00     7,125       0,00      0,00       0,00      0,00

Чувашии                                               федеральный             0,00

администрация                                      бюджет

Марпосадского                                   республиканский     7,100    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00     7,100      0,00      0,00       0,00      0,00

района                                                 бюджет ЧР

местный бюджет      0,025   0,00       0,00        0,00        0,00     0,00    0,00        0,00      0,025      0,00      0,00       0,00      0,00

внебюджетные         0,00

источники

1.2.10. Водоснабжение д.Кугеево                   5,7км        Минприроды    2017                                 Всего                  11,722    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00   0,00      11,722      0,00       0,00      0,00

Чувашии                                            федеральный             0,00

администрация                                   бюджет

Марпосадского                                 республиканский     11,700    0,00      0,00        0,00         0,00      0,00    0,00        0,00   0,00     11,700      0,00        0,00      0,00

бюджет ЧР

местный бюджет      0,022   0,00       0,00        0,00        0,00       0,00    0,00         0,00     0,00      0,022       0,00      0,00      0,00

внебюджетные            0,00

источники

1.2.11. Водоснабжение д.Новое Байгулово      1,8 км            Минприроды    2016                      Всего                        6,846    0,00      0,00        0,00        0,00         0,00    0,00         0,00     6,846      0,00      0,00       0,00      0,00

Чувашии                                       федеральный             0,00

администрация                             бюджет

Марпосадского                           республиканский         6,840    0,00      0,00        0,00         0,00        0,00    0,00        0,00     6,840      0,00      0,00        0,00      0,00

района                                          бюджет ЧР

местный бюджет      0,006   0,00       0,00        0,00        0,00        0,00    0,00        0,00     0,006      0,00      0,00        0,00      0,00

внебюджетные           0,00

источники

1.2.12. Водоснабжение д.Шанары                 2,7км          Минприроды    2018                         Всего                        10,332    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00       0,00     0,00       0,00       10,332       0,00      0,00

Чувашии                                         федеральный             0,00

администрация                               бюджет

Марпосадского                               республиканский     10,300    0,00      0,00       0,00        0,00      0,00    0,00       0,00     0,00      0,0         10,300        0,00       0,00

района                                             бюджет ЧР

местный бюджет       0,032   0,00       0,00       0,00        0,00       0,00    0,00      0,00     0,00      0,00       0,032       0,00       0,00

внебюджетные           0,00

источники

1.2.13.Водоснабжение д.Акшики                1,9км           Минприроды    2017                        Всего                         7,350    0,00      0,00        0,00        0,00      0,00    0,00        0,00   0,00        0,00       7,350        0,00       0,00

Чувашии                                          федеральный                0,00

администрация                                бюджет

Марпосадского                                республиканский       7,350    0,00      0,00        0,00         0,00      0,00    0,00        0,00   0,00       0,00      7,350        0,00        0,00

района                                              бюджет ЧР

местный бюджет        0,00     0,00       0,00       0,00         0,00       0,00    0,00       0,00     0,00    0,00       0,00         0,00        0,00

внебюджетные           0,00

источники

1.2.14. Водоснабжение д. Передние Бокаши   2,5 км     Минприроды    2017                              Всего                    9,49    0,00      0,00         0,00         0,00      0,00    0,00       0,00     0,00     9,49      0,00           0,00      0,00

Чувашии                                           федеральный              0,00

администрация                                бюджет

Марпосадского                              республиканский        9,490    0,00      0,00       0,00        0,00      0,00    0,00      0,00        0,00     9,49     0,00           0,00       0,00

района                                             бюджет ЧР

местный бюджет        0,00      0,00       0,00       0,00        0,00      0,00    0,00      0,00     0,00        0,00       0,00        0,00       0,00

внебюджетные           0,00

источники

1.2.15. Водоснабжение д. Сутчево                3,5км       Минприроды    2009                              Всего                     3,985     3,985      0,00      0,00        0,00      0,00     0,00     0,00      0,00       0,00        0,00       0,00       0,00

Чувашии                                            федеральный             0,00

администрация                                  бюджет

Марпосадского                                 республиканский        3,985    3,985      0,00        0,00         0,00      0,00    0,00        0,00   0,00       0,00        0,00         0,00      0,00

района                                               бюджет ЧР

местный бюджет         0,00     0,00        0,00        0,00        0,00       0,00    0,00       0,00     0,00     0,00         0,00         0,00      0,00

внебюджетные

источники

1.2.16. Водоснабжение д. Большое              1,5 км       Минприроды    2020                           Всего                         1,95       0,00      0,00         0,00        0,00      0,00     0,00        0,00   0,00       0,00        0,00          0,00       1,95

Маклашкино                                                        Чувашии                                            федеральный             0,00

администрация                                   бюджет

Марпосадского                                   республиканский    0,00

района                                                 бюджет ЧР

местный бюджет     0,450    0,00        0,00        0,00        0,00       0,00    0,00       0,00     0,00     0,00    0,00         0,00      0,450

внебюджетные         1,500   0,00        0,00        0,00        0,00       0,00    0,00       0,00     0,00     0,00    0,00         0,00     1,500

1.2.17. Водоснабжение д. Малое                1,0км                          Минприроды    2020                  Всего                      1,300   0,00      0,00        0,00        0,00      0,00     0,00         0,00     0,00       0,00     0,00         0,00      1,300

Маклашкино                                                                        Чувашии                                    федеральный           0,00

администрация                         бюджет

Марпосадского                         республиканский  0,00

района                                       бюджет ЧР

местный бюджет    0,300   0,00     0,00        0,00       0,00       0,00    0,00         0,00     0,00      0,00      0,00       0,00      0,300

внебюджетные       1,000    0,00    0,00        0,00       0,00        0,00    0,00         0,00     0,00      0,00      0,00       0,00      1,000

источники

1.2.18. Водоснабжение д. Ящерино             4,3км                         Минприроды    2018                Всего                      11,640   0,00      0,00        0,00        0,00      0,00     0,00         0,00   0,00       0,00  11,640         0,00       0,00

Чувашии                                   федеральный           0,00

администрация                         бюджет

Марпосадского                         республиканский 11,640  0,00      0,00        0,00         0,00      0,00    0,00         0,00    0,00       0,00   11,640        0,00       0,00

района                                      бюджет ЧР

местный бюджет      0,00   0,00     0,00        0,00        0,00       0,00    0,00         0,00     0,00      0,00       0,00       0,00        0,00

внебюджетные          0,00

источники

1.2.19. Водоснабжение д. Аксарино             3,8км                         Минприроды    2018                Всего                      10,230   0,00      0,00        0,00        0,00      0,00     0,00         0,00   0,00       0,00    10,230         0,00       0,00

Чувашии                                   федеральный           0,00

администрация                         бюджет

Марпосадского                         республиканский 10,200  0,00      0,00        0,00         0,00      0,00    0,00         0,00    0,00       0,00    10,20          0,00        0,00

района                                      бюджет ЧР

местный бюджет     0,030   0,00     0,00        0,00        0,00       0,00    0,00         0,00     0,00      0,00    0,030         0,00        0,00

внебюджетные          0,00

источники

1.2.20. Водоснабжение д. Нижеры             2,5км                         Минприроды    2020                 Всего                         6,730   0,00      0,00        0,00        0,00      0,00     0,00         0,00   0,00       0,00    0,00           0,00       6,730

Чувашии                                   федеральный           0,00

администрация                         бюджет

Марпосадского                         республиканский   0,00

района                                      бюджет ЧР

местный бюджет     0,730   0,00     0,00        0,00        0,00       0,00    0,00        0,00     0,00      0,00    0,00         0,00        0,730

внебюджетные        6,00     0,00      0,00        0,00        0,00      0,00     0,00        0,00     0,00      0,00    0,00         0,00       6,000

источники

1.2.22.Водоснабжение д.Большое  Камаево  2,0км                      Минприроды    2017               Всего                         7,610   0,00      0,00        0,00        0,00      0,00     0,00         0,00    0,00      7,610    0,00         0,00       0,00

Чувашии                                   федеральный            0,00

администрация                         бюджет

Марпосадского                        республиканский    7,610   0,00      0,00          0,00         0,00      0,00    0,00         0,00    0,00     7,610    0,00         0,00         0,00

района                                      бюджет ЧР

местный бюджет    0,00    0,00       0,00          0,00        0,00       0,00    0,00         0,00     0,00      0,00    0,00         0,00          0,00

внебюджетные        0,00

источники

1.2.23.Водоснабжение д.Кочино                1,0км                          Минприроды    2019                 Всего                         1,522   0,00      0,00        0,00        0,00      0,00     0,00          0,00    0,00      0,00     0,00        1,522       0,00

Чувашии                                   федеральный            0,00

администрация                         бюджет

Марпосадского                        республиканский    0,00

района                                      бюджет ЧР

местный бюджет  0,522    0,00     0,00        0,00        0,00       0,00    0,00         0,00     0,00      0,00    0,00         0,522          0,00

внебюджетные      1,00      0,00     0,00        0,00        0,00       0,00    0,00         0,00     0,00       0,00    0,00         1,00            0,00

источники

1.2.24.Водоснабжение д.Ельниково           1,0км                         Минприроды    2019               Всего                         1,522   0,00   0,00        0,00        0,00      0,00     0,00         0,00    0,00        0,00   0,00         1,522            0,00

Чувашии                                   федеральный            0,00

администрация                         бюджет

Марпосадского                        республиканский    0,00

района                                      бюджет ЧР

местный бюджет   0,522    0,00     0,00           0,00        0,00       0,00    0,00         0,00     0,00      0,00     0,00    0,522          0,00

внебюджетные       1,00      0,00     0,00           0,00        0,00        0,00    0,00         0,00     0,00      0,00     0,00    1,00            0,00

источники

1.2.25.Водоснабжение д. Эльбарусово      2,0км                          Минприроды    2017               Всего                         7,744   0,00      0,00        0,00        0,00      0,00     0,00         0,00    0,00       7,744    0,00         0,00        0,00

Чувашии                                   федеральный            0,00

администрация                         бюджет

Марпосадского                        республиканский   7,740    0,00      0,00        0,00         0,00      0,00    0,00         0,00    0,00      7,740    0,00         0,00         0,00

района                                      бюджет ЧР

местный бюджет   0,004     0,00      0,00        0,00        0,00       0,00    0,00         0,00     0,00      0,004   0,00         0,00          0,00

внебюджетные       0,00

источники

1.2.26.Водоснабжение д. Вурманкасы      3,3км                           Минприроды    2017               Всего                       9,00      0,00      0,00         0,00        0,00      0,00     0,00          0,00    0,00        9,00     0,00       0,00           0,00

Чувашии                                  федеральный           0,00

администрация                         бюджет

Марпосадского                      республиканский   9,00      0,00      0,00         0,00         0,00      0,00     0,00         0,00     0,00      9,00    0,00          0,00           0,00

района                                    бюджет ЧР

местный бюджет   0,00       0,00      0,00        0,00        0,00       0,00      0,00        0,00     0,00      0,00    0,00          0,00            0,00

внебюджетные      0,00

источники

1.2.27.Водоснабжение д. Средние        2,8км                              Минприроды    2020              Всего                      8,200      0,00      0,00         0,00        0,00      0,00     0,00          0,00    0,00       0,00     0,00         0,00          8,200

Бокаши                                                                                          Чувашии                                 федеральный           0,00

администрация                       бюджет

Марпосадского                      республиканский   0,00

района                                   бюджет ЧР

местный бюджет  0,200       0,00      0,00        0,00        0,00       0,00      0,00        0,00     0,00      0,00    0,00         0,00           0,200

внебюджетные      8,00          0,00      0,00        0,00        0,00       0,00      0,00        0,00     0,00      0,00    0,00         0,00           8,00

источники

1.2.28.Водоснабжение д.Большое  Шигаево 3,0км                     Минприроды    2016               Всего                       8,190     0,00      0,00        0,00       0,00        0,00     0,00         0,00    8,190     0 ,00    0,00         0,00          0,00

Чувашии                                 федеральный           0,00

администрация                       бюджет

Марпосадского                     республиканский   8,190       0,00      0,00        0,00       0,00      0,00     0,00           0,00    8,190       0,00    0,00         0,00        0,00

района                                    бюджет ЧР

местный бюджет    0,00        0,00     0,00        0,00        0,00       0,00    0,00           0,00     0,00       0,00      0,00        0,00       0,00

внебюджетные     0,00

источники

1.2.29.Водоснабжение д. Арзаматово         2,3км                         Минприроды    2016               Всего                       8,946     0,00      0,00        0,00        0,00      0,00     0,00          0,00   8,946       0,00    0,00         0,00        0,00

Чувашии                                   федеральный          0,00

администрация                         бюджет

Марпосадского                        республиканский   8,940  0,00      0,00        0,00         0,00      0,00     0,00            0,00    8,940      0,00    0,00         0,00        0,00

района                                      бюджет ЧР

местный бюджет   0,006  0,00       0,00        0,00        0,00       0,00     0,00           0,00     0,006      0,00    0,00         0,00       0,00

внебюджетные        0,00

источники

1.2.30.Водоснабжение д. Малое               1,5км                          Минприроды    2020               Всего                       4,20     0,00      0,00        0,00        0,00      0,00     0,00          0,00        0,00    0,00         0,00        0,00      4,200

Шигаево                                                                                          Чувашии                                  федеральный          0,00

администрация                        бюджет

Марпосадского                       республиканский   0,00

района                                     бюджет ЧР

местный бюджет   0,20  0,00       0,00        0,00        0,00       0,00     0,00           0,00     0,00      0,00    0,00         0,00       0,200

внебюджетные      4,00  0,00       0,00        0,00        0,00       0,00     0,00           0,00     0,00      0,00    0,00          0,00       4,000

источники

1.2..31. Водоснабжение с. Первое

Чурашево	                                        1,0км                      Минприроды    2020                Всего                      1,80   0,00      0,00        0,00        0,00      0,00      0,00            0,00     0,00       0,00    0,00         0,00        1,80

Чувашии                                   федеральный           0,00

администрация                         бюджет

Марпосадского                       республиканский   0,00

района                                     бюджет ЧР

местный бюджет    0,80    0,00     0,00      0,00          0,00       0,00     0,00            0,00     0,00        0,00      0,00        0,00     0,80

внебюджетные        1,00    0,00    0,00       0,00          0,00       0,00     0,00            0,00     0,00        0,00      0,00        0,00     1,00

источники

1.2.32. Водоснабжение д. Мижули

3,5км                       Минприроды    2020                Всего                       9,450   0,00      0,00        0,00        0,00      0,00      0,00            0,00     0,00       0,00    0,00         0,00     9,450

Чувашии                                   федеральный           0,00

администрация                         бюджет

Марпосадского                       республиканский   0,00

района                                     бюджет ЧР

местный бюджет    0,450    0,00     0,00      0,00          0,00       0,00     0,00          0,00     0,00        0,00      0,00        0,00     0,450

внебюджетные        9,000    0,00    0,00       0,00          0,00       0,00     0,00          0,00     0,00        0,00      0,00        0,00     0,00

источники

1.3. Строительство и реконструкция         15 км                         Минприроды     2010                 Всего                  90,631   0,00     8,431      0,00          0,00        0,00    0,00       0,00    24,200   29,400  28,600     0,00          0,00

систем водоснабжения и уличной                                              Чувашии             2019                 федеральный       0,00

водопроводной сети в                                                                  администрация                            бюджет

г. Мариинский Посад                                                                    Марпосадского                           республиканский

района                                          бюджет ЧР      89,581    0,00      8,281     0,00           0,00       0,00     0,00      0,00    23,800  29,200   28,300      0,00          0,00

местный бюджет 1,00     0,00      0,10       0,00           0,00       0,00     0,00      0,00      0,400    0,200     0,300      0,00          0,00

внебюджетные   0,05    0,00	0,05      0,00           0,00       0,00      0,00     0,00       0,00      0,00       0,00       0,00          0,00

источники

1.3.1. Водоснабжение мкр. N 3                                                   Минприроды     2010                  Всего                  8,281     0,00     8,281      0,00          0,00        0,00     0,00       0,00      0,00       0,00       0,00     0,00           0,00

г. Мариинский Посад                                                                  Чувашии            2019                  федеральный       0,00

администрация                            бюджет

Марпосадского                           республиканский

района                                          бюджет ЧР       8,281     0,00      8,281     0,00           0,00        0,00     0,00      0,00      0,00        0,00      0,00       0,00          0,00

местный бюджет 0,00

внебюджетные    0,00

источники

1.3..2. Реконструкция насосной                                                   Минприроды     2016                  Всего                 9,900   0,00     0,00      0,00          0,00        0,00    0,00       0,00      6,000      3,900    0,00     0,00            0,00

на ул. Кузнечная                                                                           Чувашии             2017               федеральный       0,00

администрация                          бюджет

Марпосадского                        республиканский

района                                       бюджет ЧР        9,600  0,00      0,00       0,00           0,00       0,00     0,00      0,00     5,800   3,800   0,00      0,00               0,00

местный бюджет 0,300  0,00     0,00       0,00           0,00       0,00     0,00      0,00     0,200   0,100   0,00      0,00              0,00

внебюджетные    0,00

источники

1.3..3. Реконструкция насосной                                                    Минприроды     2016                  Всего                   6,75   0,00     0,150      0,00          0,00        0,00    0,00       0,00     6,600   0,00     0,00     0,00        0,00

на ул. Котовского , с установкой                                                  Чувашии                                     федеральный       0,00

очистки воды                                                                                   администрация                            бюджет

Марпосадского                           республиканский

района                                          бюджет ЧР          6,500  0,00      0,00       0,00        0,00       0,00     0,00      0,00      6,500     0,00    0,00      0,00        0,00

местный бюджет 0,20    0,00     0,10        0,00        0,00       0,00     0,00      0,00      0,100    0,00     0,00      0,00        0,00

внебюджетные    0,050   0,00     0,05       0,00       0,00        0,00     0,00      0,00      0,00      0,00     0,00       0,00      0,00

источники

1.3.4. Реконструкция                                                                     Минприроды     2017                  Всего                  4,400   0,00     0,00       0,00          0,00        0,00    0,00       0,00      0,00   4,400   0,000     0,00         0,00

Амачкинского каптажа                                                                 Чувашии                                     федеральный       0,00

администрация                            бюджет

Марпосадского                            республиканский

района                                           бюджет ЧР        4,400  0,00      0,00       0,00           0,00       0,00     0,00      0,00     0,00    4,400   0,00      0,00          0,00

местный бюджет 0,00   0,00      0,00       0,00           0,00       0,00     0,00      0,00      0,00    0,00   0,00       0,00          0,00

внебюджетные   0,00

источники

1.3.5. Диспетчеризация  двух                                                        Минприроды     2017                 Всего                13,200   0,00     0,00       0,00          0,00        0,00    0,00       0,00      0,00  6,000   7,200     0,00          0,00

насосных артезианских                                                                 Чувашии            2018                 федеральный       0,00

станций и 15 артезианских                                                           администрация                           бюджет

скважин                                                                                          Марпосадского                           республиканский

района                                         бюджет ЧР        13,000  0,00      0,00       0,00           0,00       0,00     0,00      0,00     0,00   6,000  7,000      0,00          0,00

местный бюджет 0,200 0,00      0,00       0,00           0,00       0,00     0,00      0,00     0,00    0,00   0,200      0,00          0,00

внебюджетные          0,00

источники

1.3.6. Проектирование и монтаж                                                Минприроды     2016                  Всего                   6,600   0,00     0,00       0,00          0,00        0,00    0,00       0,00     6,600   0,00   0,000     0,00           0,00

двух артезианских скважин                                                        Чувашии                                     федеральный        0,00

по ул. Луговая и Котовского                                                      администрация                            бюджет

Марпосадского                           республиканский

района                                          бюджет ЧР           6,500  0,00      0,00       0,00         0,00       0,00     0,00      0,00    6,500     0,00   0,00       0,00           0,00

местный бюджет 0,100  0,00     0,00       0,00          0,00       0,00     0,00      0,00    0,100     0,00   0,00       0,00           0,00

внебюджетные      0,00

источники

1.3.7.  Замена пяти водонапорных                                             Минприроды     2016                   Всего                  5,000   0,00     0,00       0,00          0,00        0,00    0,00       0,00      5,000    0,000   0,00      0,00          0,00

скважин по ул. Чкалова,Фрунзе                                                 Чувашии                                      федеральный       0,00

Волгоградская, С.-Щедрина                                                       администрация                            бюджет

Марпосадского                           республиканский

района                                         бюджет ЧР          5,000  0,00      0,00       0,00           0,00       0,00     0,00      0,00     5,00     0,00    0,00       0,00          0,00

местный бюджет 0,00   0,00      0,00       0,00           0,00       0,00     0,00      0,00     0,00     0,00    0,00       0,00          0,00

внебюджетные      0,00

источники

1.3..8. Реконструкция                                                                    Минприроды     2017                  Всего                  36,500   0,00     0,00       0,00          0,00        0,00    0,00       0,00      0,00  15,100   21,400     0,00         0,00

водонапорной стальной                                                                Чувашии            2018                  федеральный       0,00

трассы на полиэтиленовый                                                           администрация                            бюджет

водопровод по ул. Н.Красноармейская,                                       Марпосадского                           республиканский

С.-Щедрина, Свердлова,Ломоносова,                                          района                                          бюджет ЧР          36,300  0,00      0,00        0,00        0,00       0,00      0,00      0,00     0,00    15,000     21,300      0,00         0,00

Л.Чайкиной, Заречная, Чкалова,                                                                                                        местный бюджет  0,200   0,00      0,00       0,00         0,00      0,00      0,00       0,00     0,00     0,100       0,100       0,00         0,00

Фрунзе, Гайдара, Волгогадская,                                                                                                         внебюджетные

Октябрьская, Школьная,Красная                                                                                                       источники

ИТОГО по 1 разделу                                                                                                                        Всего	                 319,016  3,985     8,431      0,00         0,00       2,05     1,50       0,00    70,732   84,437   104,407     9,844    33,63

федеральный        0,00    0,00        0,00       0,00         0,00       0,00      0,00       0,00     0,00     0,00        0,00          0,00        0,00

бюджет

республиканский

бюджет ЧР          274,341 3,985    8,281      0,00         0,00        2,05     1,50       0,00   70,295     84,19   104,04        0,00        0,00

местный бюджет   12,125  0,00        0,10      0,00         0,00        0,00      0,00       0,00    0,437       0,247     0,367      7,844       3,13

внебюджетные      32,55    0,00        0,05      0,00          0,00        0,00     0,00       0,00     0,00         0,00       0,00        2,00       30,50

источники

- ВОССТВНОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1.ОХРАНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

2. 1.1.Облесение прибрежных защитных                                     Минприроды      2009                  Всего                0,014   0,001   0,001     0,001         0,001      0,001     0,001      0,001    0,001  0,001   0,001   0,002      0,002

полос водных объектов                                                                  Чувашии             2020                  федеральный

администрация                             бюджет             0,00

Марпосадского                            республиканский 0,00

района                                           бюджет ЧР

местный бюджет  0,00

внебюджетные   0,014  0,001   0,001    0,001     0,001      0,001    0,001    0,001   0,001   0,001   0,001   0,002   0,002

источники

2..2. ОЧИСТКА БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД.

2.2.1. Реконструкция очистных              1900                             Минстрой     2010                      Всего                       203,339    0,00     3,339     0,00        0,00        0,00    0,00      0,00     0,00    0,00     40,00    70,00     90,00

сооружений канализации  г.                    куб.м                           Чувашии       2020                     федеральный            0,00

Мариинский Посад                                  1,58 км                         администрация                          бюджет

Мариинско-                               республиканский

Посадского                                бюджет ЧР           203,339      0,00    3,339      0,00         0,00       0,00      0,00      0,00     0,00     0,00   40,00    70,00     90,00

городского                                местный бюджет      0,00        0,00     0,00       0,00         0,00       0,00      0,00      0,00     0,00     0,00    0,00      0,00       0,00

поселения                                 внебюджетные      0,00

источники

2..2.2. Строительство очистных              200                             Минстрой     2019                      Всего                     46,974       0,00     0,00        0,00         0,00       0,00     0,00       0,00     0,00      0,00    0,00    10,500   36,474

сооружений канализации  г.                   куб.м                          Чувашии       2020                      федеральный           0,00

Мариинский Посад ,мкр.                                                            администрация                          бюджет

Спиртзавод                                                                                   г. Маринский                             республиканский

Посад                                          бюджет ЧР            0,00

местный бюджет   0,974       0,00     0,00       0,00        0,00       0,00      0,00      0,00       0,00     0,00     0,00      0,174       0,800

внебюджетные      46,00        0,00     0,00       0,00        0,00       0,00      0,00      0,00       0,00     0,00     0,00    10,326     35,674

источники

2..2.3. Реконструкция                              3 км                             Минстрой     2020                    Всего                      9,500          0,00     0,00       0,00         0,00       0,00      0,00      0,00      0,00     0,00    0,00      0,00       9,500

канализационного коллектора                                                    Чувашии                                   федеральный          0,00

от д. Сутчево  до г.Мариинский                                                 администрация                         бюджет

Посад                                                                                             Марпосадского                         республиканский

района                                       бюджет ЧР            0,00

местный бюджет  0,500        0,00     0,00        0,00        0,00           0,00      0,00      0,00      0,00     0,00    0,00    0,00         0,500

внебюджетные     9,000        0,00     0,00        0,00        0,00           0,00      0,00      0,00      0,00     0,00    0,00    0,00         9,000

источники

2..2.4. Строительство очистных               200                             Минстрой     2019                    Всего                   98,00          0,00     0,00        0,00        0,00           0,00      0,00       0,00      0,00      0,00    0,00     40,00    58,00

сооружений канализации в с.                   куб.м                         Чувашии       2020                     федеральный        0,00

Октябрьское.                                                                                 администрация                         бюджет

Октябрьское                              республиканский

сельского                                   бюджет ЧР          0,00

поселения                                  местный бюджет 2,00        0,00     0,00       0,00          0,00          0,00      0,00        0,00       0,00      0,00    0,00      1,00       1,00

внебюджетный   96,00       0,00     0,00       0,00          0,00          0,00      0,00        0,00       0,00      0,00     0,00    39,00     57,00

источники

2..2.5. Строительство очистных              100                             Минстрой     2019                      Всего                   48,00       0,00     0,00       0,00           0 ,00        0,00      0,00        0,00        0,00       0,00    0,00      28,00     20,00

сооружений канализации в с.                 куб.м                          Чувашии       2020                      федеральный        0,00

Первое Чурашево                                                                        администрация                           бюджет

Первочурашевкого                    республиканский

сельского поселения                 бюджет ЧР          0,00

местный бюджет 1,00       0,00     0,00       0,00        0,00          0,00      0,00         0,00         0,00       0,00    0,00       0,50        0,5

внебюджетные    47,00     0,00     0,00       0,00         0,00         0,00       0,00         0,00         0,00       0,00    0,00    27,50      19,50

источники

2..2.6. Строительство очистных              100                             Минстрой     2019                    Всего                  48,000       0,00     0,00       0,00        0,00          0,00       0,00        0,00         0,00        0,00     0,00  20,00       28,00

сооружений канализации в с.                 куб.м                          Чувашии       2020                     федеральный        0,00

Бичурино                                                                                      администрация                          бюджет

Бичуринского                           республиканский

сельского                                  бюджет ЧР          0,00

поселения                                местный бюджет  1,00     0,00     0,00       0,00        0,00           0,00        0,00        0,00         0,00       0,00       0,00    0,500      0,500

внебюджетные  47,00     0,00      0,00       0,00        0,00           0,00        0,00        0,00         0,00       0,00       0,00    19,500  27,500

источники

2..2.7. Строительство очистных              100                             Минстрой     2019                    Всего                48,00     0,00     0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00     0,00     0,00     0,00    20,00          28,00

сооружений канализации в д.                 куб.м                          Чувашии       2020                     федеральный    0,00

Большое Шигаево                                                                       администрация                          бюджет

Большешигаевское                   республиканский

сельское                                    бюджет ЧР          0,00

поселение                                 местный бюджет 1,00  0,00   0,00       0,00     0,00        0,00       0,00       0,00       0,00    0,00     0,00      0,500         0,500

внебюджетные  47,00  0,00   0,00       0,00     0,00        0,00       0,00       0,00       0,00    0,00     0,00     19,500        27,500

источники

2..2.8. Строительство очистных              100                             Минстрой     2019                    Всего                 48,00    0,00    0,00       0,00     0,00       0,00        0,00       0,00       0,00    0,00    0,00       20,00         28,00

сооружений канализации в д.                 куб.м                          Чувашии       2020                     федеральный     0,00

Эльбарусово                                                                                администрация                          бюджет

Эльбарусовское                         республиканский

сельское                                     бюджет ЧР        0,00

поселение                                  местный бюджет 1,00  0,00   0,00       0,00     0,00       0,00         0,00      0,00       0,00    0,00    0,00       0,500         0,500

внебюджетные   47,00  0,00   0,00       0,00     0,00       0,00        0,00       0,00       0,00    0,00     0,00     19,500        27,500

источники

ИТОГО по подразделу 2.2                                                                                                               Всего           549,813    0,00    3,339     0,00     0,00       0,00        0,00       0,00       0,00      0,00     40,00    208,5     297,974

Федеральный   0,00

бюджет

республиканский

бюджет  ЧР     203,339   0,00     3,339     0,00        0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     0,00     40,00       70,00          90,00

местный бюджет7,474     0,00     0,00       0,00       0,00        0,00       0,00       0,00       0,00     0,00       0,00        0,00             0,00

внебюджетные 339,0     0,00     0,00       0,00        0,00        0,00       0,00       0,00       0,00     0,00      0,00      135,326     203,674

источники

ИТОГО по 2 разделу                                                                                                                 Всего          549,827     0,001    3,340      0,001      0,001      0,001    0,001     0,00     0,001    0,001    40,001  208,502    297,976

федеральный

бюджет           0,00

республиканский

бюджет ЧР  203,339    0,00     3,339      0,00        0,00      0,00        0,00       0,00        0,00       0,00     40,00    70,00        90,00

местный         7,474    0,00      0,00       0,00       0,00       0,00        0,00       0,00        0,00      0,00       0,00      3,174         3,40

бюджет

внебюджетные

источники   339,014  0,001   0,001     0,001      0,001     0,001      0,001      0,001      0,001   0,001     0,001   135,328     203,676

ИТОГО  ПО  ПРОГРАММЕ                                                                                     ВСЕГО                     868,843   3,986   11,771    0,001    0,001      2,051     1,501        0,001    70,733  84,438  144,408   218,346   331,606

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ         0,00

БЮДЖЕТ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

БЮДЖЕТ ЧР           477,68     3,985   11,62      0,00     0,00        2,05       1,50          0,00      70,295   84,19   144,04         70,0          90,0

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 19,599     0,00      0,10      0,00     0,00        0,00       0,00          0,00        0,437    0,247      0,367      11,018        7,43

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ

ИСТОЧНИКИ         371,564    0,001     0,05     0,001    0,001      0,001    0,001        0,001       0,001     0,001     0,001       137,328     234,176