| Чăваш Республикин Сĕнтĕрвăрри районĕн администраци пуçлăхĕ Й Ы Ш Ǎ Н У № Сĕнтĕрвăрри хули Чувашская Республика Глава администрации Мариинско-Посадского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 30.10.2009 № 736 г. Мариинский Посад |  |  |
| --- | --- | --- |

О подготовке дорожного хозяйства района

к работе в зимний период 2009-2010 гг.

Согласно приказа Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры №04-13/361 от 14.08.2009 г., в целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения к работе в зимний период 2009-2010 гг., обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта и обеспечения содержания в надлежащем состоянии территорий населенных пунктов, дорог местного значения и тротуаров в зимний период в Мариинско-Посадском районе  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Перечень основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения Мариинско-Посадского района  Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2009-2010 гг., согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить состав рабочей комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2009-2010 гг. согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Мариинско-Посадском районе осуществлять систематический контроль за ходом подготовки дорожного хозяйства района к работе в зимний период;

- Рекомендовать главам городского и сельских поселений разработать и осуществить мероприятия, направленные на подготовку автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений Мариинско-Посадского района к работе в зимний период на 2009-2010 гг.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мариинско-Посадского района Спиридонова А.В.

Глава администрации

Мариинско-Посадского района                                                                          А.И. Дмитриев

Приложение 2

к постановлению

от

Состав рабочей комиссии

по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2009-2010 гг.

Председатель комиссии:

| Спиридонов Александр Владимирович | - | первый заместитель главы администрации Мариинско-Посадского района |
| --- | --- | --- |

Члены комиссии:

| Лазарев Сергей Валерьевич | - | начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района |
| --- | --- | --- |
| Борисов Николай Николаевич | - | заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Мариинско-Посадского района |
| Шолин Валерий Викторович |  | начальник ОГИБДД ОВД по Мариинско-Посадскому району (по согласованию) |
| Шумова Галина Миновна | - | директор ООО «Маяк» (по согласованию) |
| Метелева Людмила Васильевна | - | директор Марпосадского ДРСУ филиал ОАО «Чувашавтодор» (по согласованию) |
| Пьяночкина Людмила Владимировна | - | ведущий специалист-эксперт отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района |

Приложение 1

к постановлению

№	от

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение подготовки автомобильных дорог к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, а именно: - устранение мелких деформаций и повреждений покрытия автодорог; - приведение в работоспособное состояние системы водопровода и искусственных сооружений; - скашивание травы и вырубку кустарника на обочинах и откосах автодорог; - планировка обочин; - ремонт и установка ограждений, дорожных знаков и автопавильонов. | Подрядные эксплуатационные дорожные организации: ОАО «Чувашавтодор», ООО «Маяк» | до 01.11.2009г. |
| 2. | Издание приказов, разработки и утверждение планов мероприятий по подготовке дорожных организаций к работе в зимний период | -//-//- | до 01.11.2009г. |
| 3. | Создание обеспеченности материально-техническими ресурсами для стабильной работы в зимний период: - ремонт дорожной техники, занятой на работах в зимний период; - создание запаса ГСМ для обеспечения стабильной работы техники в зимний период, а также топлива для обогрева производственных и жилых помещений; - приведение в рабочее состояние базы хранения противогололедных материалов, создание на них запаса пескосоляной смеси не менее 70 %; - подготовка теплых стоянок техники и помещений для отдыха и обогрева водителей и рабочих; - до начала отопительного сезона проведения наладки и опробования отопительных систем; - приведение в рабочее состояние электропроводного хозяйства и средств пожаротушения; - приведение в готовность механизированных отрядов для борьбы со скользкостью и снежными заносами. | -//-//- | до 15.11.2009г. |
| 4. | Обеспечение приоритетного и оперативного направления средств на финансирование работ, связанных с подготовкой автодорог к работе в зимних условиях в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2009-2010 годы. | отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры, финансовый отдел | постоянно |
| 5. | Организация круглосуточного дежурства на зимний период из числа ответственных работников дорожных организаций. | Подрядные эксплуатационные дорожные организации | постоянно |
| 6. | Организация центрального диспетчерского пункта при администрации района для оперативной работы в зимних условиях. | Отдел по ГО и ЧС | до 01.11.2009г. |
| 7. | Ежемесячное представление информации о готовности дорожных организаций и автодорог общего пользования к работе в зимний период. | Подрядные эксплуатационные дорожные организации | до 1 числа каждого месяца |