| Чăваш Республикин Сĕнтĕрвăрри районĕн администраци пуçлăхĕ Й Ы Ш Ǎ Н У № Сĕнтĕрвăрри хули Чувашская Республика Администрация Мариинско-Посадского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 20.09.2010 № 606 г. Мариинский Посад |  |  |
| --- | --- | --- |

О подготовке дорожного хозяйства

Мариинско-Посадского района

к работе в зимний период 2010-2011 гг.

Согласно приказа Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры №04-13/305 от 27.08.2010 г., в целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения к работе в зимний период 2010-2011 гг., обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта  в зимний период в Мариинско-Посадском районе  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Перечень основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения Мариинско-Посадского района  Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2010-2011 гг., согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить состав рабочей комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2010-2011 гг. согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Подрядным организациям обеспечить исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также своевременную и качественную подготовку к работе в зимний период, обратив особое внимание на:

- обеспечение запасами противогололедных материалов (ПГМ) и создание расчетных запасов технической соли;

- проведение подрядными организациями систематического входного контроля качества поставляемых ПГМ и приготовления песчано-соляной смеси с осуществлением выборочного лабораторного контроля в соответствии с Временными требованиями к ПГМ (письмо Росавтодора от 08.09.2006 №01/-28/6301).

- Рекомендовать главам городского и сельских поселений разработать и осуществить мероприятия, направленные на подготовку автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений Мариинско-Посадского района к работе в зимний период на 2010-2011 гг.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста-эксперта отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры Пьяночкину Л.В.

Глава администрации

Мариинско-Посадского района                                                                          А.И. Дмитриев

Приложение 1

к постановлению

от 20.09.2010   № 606

Перечень

основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования к эксплуатации в зимний период 2010-2011 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить подготовку автомобильных дорог, имущественного комплекса и предприятий, занятых на содержании автодорог к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения, для чего завершить работы: |  | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры, подрядные организации |
|  | -по устранению мелких деформаций и повреждений покрытий на дорожном покрытии, приведению в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений; | до 01.10.2010г |  |
|  | -по заготовке необходимых объемов материалов для устранения мелких деформаций и повреждений покрытий в зимний период; | до 01.11.2010г |  |
|  | -по приведению в рабочее состояние существующих, а при необходимости созданию дополнительных баз хранения противогололедных материалов | до 01.10.2010г. |  |
|  | -по заготовке противогололедных материалов, в том числе: |  |  |
|  | 50% | до 30.09.2010 г. |  |
|  | 80% | до 15.10.2010 г. |  |
|  | 100% | до 01.11.2010 г. |  |
|  | -по ремонту дорожной техники, занятой на работах в зимний период; | до 01.10.2010 г. |  |
|  | -по подготовке теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей; | до 01.10.2010 г. |  |
|  | -по подготовке искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование; | до 01.10.2010 г. |  |
|  | -по подготовке зданий и сооружений имущественного комплекса. | до 01.10.2010 г. |  |
| 2. | Обеспечить ежемесячно, начиная с 27.09.2010 г., представление информации в администрацию Мариинско-Посадского района до 01.12.2010г. о ходе подготовки автодорог общего пользования к работе в зимний период по форме приложения 3 | до 29 числа каждого месяца | Подрядные организации |
| 3. | Обеспечить необходимый запас горюче-смазочных материалов. | до 01.10.2010 г | Подрядные организации |
| 4. | Привести в состояние готовности резервные механизированные отряды по борьбе со снежными заносами. | до 01.11.2010 г. | Подрядные организации |
| 5. | Создать ремонтные бригады для проведения ремонта дорожной техники | до 01.11.2010 г. | Подрядные организации |
| 6. | Организовать в зимний период дежурство из числа ответственных работников аппарата дорожно-эксплуатационных организаций | постоянно | Подрядные организации |
| 7. | Организация центрального диспетчерского пункта при администрации района для оперативной работы в зимних условиях. | до 01.10.2010 г | Отдел по ГО и ЧС |

Приложение 2

к постановлению

от 20.09.2010   № 606

Состав рабочей комиссии

по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2010-2011 гг.

Председатель комиссии:

| Васильев В.В. | - | начальник отдела сельского хозяйства |
| --- | --- | --- |

Члены комиссии:

| Борисов Н.Н. | - | заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Мариинско-Посадского района |
| --- | --- | --- |
| Козлов В.А. |  | начальник ОГИБДД ОВД по Мариинско-Посадскому району (по согласованию) |
| Шумова Г.М. | - | директор ОАО Авторемзавод «Марпосадский» (по согласованию) |
| Метелева Л.В. | - | директор Марпосадского ДРСУ филиала ОАО «Чувашавтодор» (по согласованию) |
| Пьяночкина Л.В. | - | ведущий специалист-эксперт отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района |