О неотложных мерах по

безаварийному пропуску

паводковых вод в 2007 году

В связи с приближением сроков прохождения весенних паводковых вод и в целях безаварийного пропуска  и возможных неблагоприятных последствий весеннего паводка ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать районную противопаводковую комиссию в следующем составе:

О.Г. Васильева – заместителя главы по финансовым и экономическим вопросам – начальника финансового отдела администрации Урмарского района – председателя комиссии;

Л.И. Петрова – начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Урмарского района;

Н.Г. Яковлева – начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ, промышленности, транспорта и связи администрации Урмарского района;

## В.А. Иванова – директора  МУП «Управляющая кампания ЖКХ Урмарского района» (по согласованию);

Ю.Н. Ефимова – начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Урмарского района;

А.В. Николаева – начальника ОГИБДД Урмарского РОВД (по согласованию);

А.В. Павлова – директора Урмарского ДРСУ ГУП ЧР «Чувашавтодор» (по согласованию);

В.Н. Васильева – директора Урмарского  АТП филиала ГУП ЧР «Чувашавтотранс» (по согласованию);

Н.Г. Васильева – начальника Урмарского газового участка филиала «Козловкамежрайгаз» (по согласованию);

2. Утвердить план мероприятий по проведению работ в период прохождения весеннего паводка по территории Урмарского района  в 2007 году (приложение 1).

3. Главам городского и сельских поселений, руководителям сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений рекомендовать принятие мер по приведению в готовность объектов народного хозяйства к весеннему паводку.   Принять меры по созданию дежурных бригад и закреплению за ними соответствующей техники, а также созданию определенного запаса строительных материалов. Особое внимание обратить на защиту от воздействия паводковых вод прудов, плотин, мостовых переходов, очистных сооружений и системы артезианских скважин. Руководителям сельскохозяйственных предприятий обратить внимание на сохранность складов зерна и минеральных удобрений, машиностроительных парков.

4. Руководителям хозяйств, предприятий и организаций своевременно до закрытия дорог обеспечить завоз строительных материалов на строящиеся объекты, семян, кормов, минеральных удобрений.

5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на  заместителя главы по финансовым и экономическим вопросам – начальника финансового отдела администрации Урмарского района О.Г. Васильева;

6. Признать утратившим силу постановление главы Урмарского района от 01.03.2006 года  № 70 «О неотложных работах по безаварийному пропуску паводковых вод в 2006 году».

Глава Урмарского района                                                                                                      В.Н. Кириллов

Л.И. Петров

2-14-15

Приложение 1

к постановлению главы

Урмарского района

от 08.02.2007 года № 69

План мероприятий

по проведению работ на период прохождения весенних

паводковых вод по Урмарскому району в 2007 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание противопаводковой комиссии по вопросу подготовки к весеннему паводку | 20.02.2007 | О.Г. Васильев – заместитель главы по финансовым и экономическим вопросам–начальник финансового отдела администрации Урмарского района |
| 2 | Рекомендовать главам сельских поселений организовать на территории поселения противопаводковые штабы | Февраль-март | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 3 | Совещание с руководителями хозяйств, предприятий и организаций | 22.02.2007 | Л.И. Петров-начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Урмарского района |
| 4 | Проинструктировать персонал очистных сооружений поселка Урмары по действия в чрезвычайных ситуациях | 13.03.2007 | МУП «Управляющая кампания ЖКХ Урмарского района |
| 5 | Провести совещание с ответственными лицами за газовое хозяйство по вопросу надежной и безопасной эксплуатации газового хозяйства в период весеннего паводка | 13.03.2007 | Урмарский газовый участок филиал «Козловкамежрайгаз» |
| 6 | Филиалу «Урмарыгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» провести дополнительную проверку по выявлению загазованности подвальных помещений зданий, газовых колодцев, запорной аппаратуры и другого оборудования | 20.03.2007 | Урмарский газовый участок филиал «Козловкамежрайгаз» |
| 7 | Проведение обследования противопаводковой комиссией состояния гидротехнических сооружений | 19.03.2007 | Противопаводковая комиссия |
| 8 | Проверить готовность водоотводных и водопропускных сооружений, дренажи к пропуску паводковых вод. Очистить от снега входные части дренажей, оголовков труб, открытых лотков. | 20.03.2007 | Руководители хозяйств и районных служб главы сельских поселений по (согласованию) |
| 9 | Отрегулировать шлюзы на плотинах для экстренного сброса воды | 23.03.2007 | Руководители хозяйств и районных служб главы сельских поселений по (согласованию) |
| 10 | В районных службах, в хозяйствах, на предприятиях сформировать дежурные бригады и составить график работы | 15.03.2007 | Руководители хозяйств и районных служб главы сельских поселений по (согласованию) |
| 11 | Принять все необходимые меры по недопущению разрушений мостов паводковыми водами | Период прохождения паводка | Сельские администрации, Урмарское ДРСУ (по согласованию) |
| 12 | Постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог. Внесение предложения о полном или частичном прекращении движения транспортных средств на отдельных участках при возникновении угрозы разрушения | Период прохождения паводка | Урмарское ДРСУ, ОГИБДД, РОВД, сельские администрации (по согласованию) |
| 13 | На период весеннего паводка ограничить движение транспортных средств с полной массой 7 тонн и выше, в целях недопущения разрушения земельного полотна, дорожных покрытий и искусственных сооружений | Период прохождения паводка | Урмарское ДРСУ, ОГИБДД, РОВД |
| 14 | Обеспечение нормального пропуска весенних паводковых вод под мостами. Постоянный контроль за уровнем воды и возможным изменением русла реки | Период прохождения паводка | Урмарское ДРСУ, ОГИБДД, РОВД, сельские поселения (по согласованию) |
| 15 | После прохождения паводковых вод в местах застоя воды в канавах и в других местах вдоль автодорог провести расчистку мусора и спустить застоявшуюся воду | Период прохождения паводка | Урмарское ДРСУ, ОГИБДД, РОВД, сельские поселения (по согласованию) |
| 16 | После прохождения паводковых вод организовать работы по засыпке промоин, исправлению бровок земполотна, откосов | 12.04.2007 | Урмарское ДРСУ, ОГИБДД, сельские поселения (по согласованию) |
| 17 | Организовать обход трасс подземных и надземных газопроводов и сооружений согласно разработанным графикам | 29.03.2007 | Урмарский газовый участок филиал «Козловкамежрайгаз» |
| 18 | Предотвратить попадание сточных вод в газовые колодцы, в случае попадания принять меры по удалению воды | Период прохождения паводка | Урмарский газовый участок филиал «Козловкамежрайгаз» |
| 19 | Очистить территории, прилегающие к жилым домам от скопившегося мусора и несанкционированных свалок | 2.04.2007 | МУП «Управляющая кампания ЖКХ Урмарского района», главы городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 20 | Ограждения выносных запорных устройств на газопроводах очистить от снега и обеспечить отвод талых вод | Период прохождения паводка | Урмарский газовый участок филиал «Козловкамежрайгаз» |
| 21 | На объектах незавершенного строительства обеспечить сохранность уложенного газопровода в траншеях | Период прохождения паводка | Урмарский газовый участок филиал «Козловкамежрайгаз» |
| 22 | Заготовить необходимые материалы для устранения последствий прохождения паводковых вод | 2.04.2007 | Руководители хозяйств и районных служб главы сельских поселений по (согласованию) |
| 23 | В сельской местности особое внимание обратить на плотины, каскады прудов, мосты, на защиту машинотракторных парков, складов зерна и минеральных удобрений | Период прохождения паводка | Руководители хозяйств, главы сельских поселений по (согласованию) |
| 24 | Провести чистку снега с крыш арочных складов, животноводческих ферм и других приспособленных помещений | Апрель | Руководители хозяйств, главы сельских поселений по (согласованию) |
| 25 | Провести работы по оканавливанию вокруг животноводческих ферм, складов ядохимикатов, зернохранилищ, во избежание затапливания талыми водами | Апрель | Руководители хозяйств, главы сельских поселений по (согласованию) |
| 26 | Руководителям сельскохозяйственных предприятий обратить внимание на недопущение сноса жижи и навоза с прифермской территории паводковыми и талыми водами в водоемы и реки. | Апрель | Руководители хозяйств, главы сельских поселений по (согласованию) |
| 27 | Обратить своевременное внимание на образовавшиеся водные заторы на полях, во избежание смыва плодородного слоя почвы и предотвращения начала эрозии | Апрель | Руководители хозяйств, главы сельских поселений по (согласованию) |
| 28 | В период прохождения весеннего паводка организовать дежурство в администрации района, на предприятиях, сельских поселениях | Период прохождения паводка | Руководители хозяйств, главы сельских поселений по (согласованию) |
| 29 | Комиссии в случае необходимости взрывных работ обращаются в Урмарский военный комиссариат | Период прохождения паводка | Руководители противопаводковых комиссий |

Приложение 2

к постановлению главы

Урмарского района

от 08.02.2007 года № 69

Ответственные лица по ГТС на период весеннего паводка 2007 года

| № п/п | Наименование ГТС с указанием водного объекта и населенного пункта | Ответственное лицо (ФИО) |
| --- | --- | --- |
|  | Арабосинское сельское поселение |  |
| 1 | Пруд на р. Шахчар д. Арабоси | Антонов Эдуард Леонидович Васильева Надежда Вениаминовна Максимов Валерий Александрович Спиридонов Евгений Михайлович Сафронов Николай Михайлович Мельков Николай Сильвестрович Михайлова Елизавета Петровна Иванов Валерий Кузьмич |
| 2 | Пруд на р. Шахчар д. Арабоси |  |
| 3 | Пруд на р. Шахчар д. Арабоси |  |
| 4 | Пруд на р. Шахчар д. Арабоси |  |
| 5 | Плотина на р. Аря д. Арабоси |  |
| 6 | Плотина на р. Аря д. Арабоси |  |
| 7 | Пруд на р. Аря д. Арабоси |  |
| 8 | Плотина на р. Пашалмас д. Арабоси |  |
|  | Кудеснерское сельское поселение |  |
| 9 | Пруд на р. Капшар д. Кудеснеры | Захаров Николай Демидович |
| 10 | Плотина приток р. Аря д. Ст. Щелканы | Данилов Валерий Петрович |
|  | Мусирминское сельское поселение |  |
| 11 | Плотина приток р. Аря с. Мусирмы | Семенов Валерий Николаевич |
|  | Староурмарское сельское поселение |  |
| 12 | Пруд приток р. Аря д. Ст. Урмары | Петров Николай Петрович |
| 13 | Пруд около сада д. Ст. Урмары | Петров Николай Петрович |
|  | Большечакинское сельское поселение |  |
| 14 | Плотина на р..М Аниш д. Б. Чаки | Ухин Михаил Петрович Иванов Анатолий Иванович |
| 15 | Плотина на р. М.Аниш д. Атнаши |  |
|  | Шоркистринское сельское поселение |  |
| 16 | Плотина на р. М.Аниш с. Шоркистры | Иванов Иван Геннадьевич Кириллов Николай Петрович Иванов Николай Федорович |
| 17 | Плотина на р. М.Аниш с Шоркистры |  |
| 18 | Плотина «Сапаскар» с Шоркистры |  |
|  | Челкасинское сельское поселение |  |
| 19 | Плотина приток р. М Аниш с. Челкасы | Сергеев Иван Гаврилович Анисимов Владислав Юрьевич |
| 20 | Плотина приток р. М.Аниш д. Анаткассы |  |
|  | Чубаевское сельское поселение |  |
| 21 | Плотина приток р. М.Аниш с. Батеево | Иванов Иван Борисович Матвеев Борис Григорьевич Дмитриев Анатолий Кузьмич |
| 22 | Плотина приток р.М.Аниш д. Чубаево |  |
| 23 | Плотина приток р.М.Аниш д. Чубаево |  |
|  | Ковалинское сельское поселение |  |
| 24 | Плотина на р. Кавалвар д. Ковали | Горшков Владимир Иванович Чесноков Анатолий Владимирович |
| 25 | Плотина на р. Сиспевар д. Ковали |  |
|  | Бишевское сельское поселение |  |
| 26 | Плотина приток р.Ср. Аниш д. Бишево | Николаева Алевтина Вениаминовна Яковлева Зоя Ивановна Андреев Валерий Васильевич Григорьева Зоя Григорьевна |
| 27 | Пруд приток р. Ср. Аниш д. Ойкасы |  |
| 28 | Плотина приток р. Ср. Аниш д. Шутнербоси |  |
| 29 | Плотина приток р. Ср. Аниш д Шутнербоси |  |
|  | Большеяниковское сельское поселение |  |
| 30 | Плотина приток р. Ср. Аниш д .Орнары | Смирнов Анатолий Николаевич |
| 31 | Пруд приток р. Ср. Аниш д. Караксирма | Смирнов Анатолий Николаевич Яковлева Людмила Николаевна Львов Владимир Осипович Иванова Любовь Святославовна |
| 32 | Пруд на р. Итернер д. Б.Яниково |  |
| 33 | Пруд приток р.Ср. Аниш д. Б.Яниково |  |
| 34 | Пруд приток р.Ср. Аниш д. Б.Яниково |  |
|  | Шигалинское сельское поселение |  |
| 35 | Плотина на р. Шарбаш д. Шигали | Семенов Анатолий Артемьевич |
|  | Кульгешское сельское поселение |  |
| 36 | Плотина на р. Чуклах д. Кульгеши | Данилов Валерий Николаевич Данилов Валерий Николаевич |
| 37 | Плотина на р. М.Аниш д. Кульгеши |  |

# Text boxes

ÃËÀÂÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ УРМАÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

×ÓÂÀØÑÊÎÉ   ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

## ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈЕ

08.02.2007 № 69

ï? Óðìàðû

×+ÂÀØ  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÍ

Â+ÐÌÀÐ ÐÀÉÎÍ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÉ/Í

### ÏÓ¨Ë+Õ/

## ÉÛØ+ÍÓ

_____________________ №

Â=ðìàð  ïîñåëîê\