| Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ Ё/РП, РАЙОНЕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| Ё/РП, РАЙОН ПУЁЛ+Х/ ЙЫШ+НУ 2007 ё. феврал\н 09-м\ш\ 85№ Ё\рп. хули |  | ГЛАВА ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09 февраля 2007г. № 85 г. Цивильск |

Об организации мероприятий по обеспечению

безаварийного пропуска весенних паводковых вод в 2007 г.

В целях безаварийного пропуска весеннего паводка в 2007 г.  и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций при его прохождении, защиты населения и объектов экономики от неблагоприятных последствий половодья на территории района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Создать при районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности оперативную группу для организации руководства паводковыми мероприятиями в составе:

- Тюленевой Т.В. – председателя районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности,  заместителя главы района по социальной политике, начальника управления социального развития – руководителя группы;

- Ферапонтовой О.С. – заместителя главы района по экономике, финансам и промышленности, администрации по социальной политике, заместителя руководителя группы;

ЧЛЕНОВ:

- Маргушова В.Н. – начальника Цивильского РОВД (по согласованию);

- Ешмейкина А.В. – начальника отдела по делам ГО и ЧС;

- Пушкина С.А. – руководителя ООО «Тирпей» (по согласованию);

- Мартынова С.Д. – руководитель ДЭП №139 (по согласованию);

- Николаева Ю.А. – начальник Северных сетей (по согласованию);

-Голубевой Н.Е. – главы  Цивильского городского поселения (по согласованию);

- Профоровой Н.В. - главного специалиста-эколога управления сельского хозяйства и продовольствия;

- Романова С.А.  – и.о. директора филиала «Цивильскмежрайгаз» ООО «Чувашсетьгаз» (по согласованию);

- Муравьева А.А. – инженера НПС «Тиньговатово» (по согласованию);

- Николаева Д.Г. – зам. начальника управления строительства, дорожного и ЖКХ;

- Семеновой Р.И. – начальника финансового отдела администрации Цивильского района.

2. Главам местных органов самоуправления, руководителям сельхозпредприятий, организаций и учреждений всех форм собственности рекомендовать:

-создать на местах противопаводковые комиссии, разработать мероприятия. Назначить ответственных лиц за подготовку и пропуск весеннего паводка по каждому гидротехническому сооружению, населенному пункту, производственным и другим объектам экономики;

- заключить договора с объектами экономики по привлечению и использованию технических средств в ходе проведения противопаводковых мероприятий;

- создать аварийно-спасательные группы, звенья, оснастить их необходимой техникой, инструментом, провести обучение и инструктажи;

- предусмотреть эвакуационные мероприятия в населенных пунктах, попадающих в зону затопления, подготовить транспортные средства и средства механизации, применяемые при ликвидации последствий весеннего паводка;

- в период прохождения паводка организовать круглосуточное дежурство в городском и сельских поселениях, объектах экономики, организациях и учреждениях на территории района, обеспечить ежедневное информирование о ходе выполнения противопаводковых мероприятий по тел. 22-5-12 или 21-3-63 с 8 до 9 часов утра и с 17 до 18 часов вечера, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с весенним паводком  - в любое время суток по телефону  «01» и 21-3-63 ( соответственно: единая дежурно-диспетчерская служба (на базе ПЧ-40)  и  дежурно-диспетчерская служба (ДДС) администрации района).

3. Утвердить План мероприятий по проведению неотложных работ по безаварийному пропуску паводковых вод на территории района (прилагается).

4. Руководителям объектов экономики при возникновении чрезвычайных ситуаций  немедленно предоставить в распоряжение оперативной группы соответствующие силы и средства для ликвидации  последствий весеннего паводка.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Тюленеву Т.В.,  заместителя главы  района по социальной политике, начальника управления социального развития, председателя районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, руководителя группы для организации руководства паводковыми мероприятиями.

Глава Цивильского района                                                                   Н.В. Евдокимов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением главы

Цивильского района

№85  09.02. 2007 г.

ПЛАН

мероприятий по проведению неотложных работ

по безаварийному пропуску паводковых вод по Цивильскому району на 2007 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В период подготовки к паводкам: |  |  |  |
| 1. | Провести заседание оперативной группы по вопросам проведения паводковых мероприятий | февраль | Руководитель группы |
| 2. | Провести совещания и занятия по вопросам безопасного пропуска паводковых вод: - с руководителями местных органов самоуправления; - с руководителями сельскохозяйственных и промышленных предприятий, организаций, учебных заведений; - с преподавателями ОБЖ; - с председателями комиссий по чрезвычайным ситуациям объектов экономики; - с ответственными лицами по защите от паводковых вод гидротехнических сооружений; | Февраль-март | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 3. | Провести обследование состояния гидротехнических сооружений, прудов-переездов, мостовых сооружений и необходимые мероприятия по их подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод | март | Управление строительства, дорожного и ЖКХ, отдел по делам ГО и ЧС, гл.специалист-эколог, службы , ДЭП №139, руководители объектов экономики |
| 4. | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильников, находящихся в зоне возможного воздействия паводковых вод | март | Руководители сельхозпредприятий, сельских поселений, СББЖ, ФГУЗ ЦГЭ |
| 5. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение в период весеннего половодья загрязнения источников питьевой воды, попадающих в зону возможного затопления. | Март-апрель | ФГУЗ ЦГЭ, ООО «Тирпей», руководители органов местного самоуправления, сельхозпредприятий |
| 6. | Подготовить транспорт, финансовые средства, определить места возможной эвакуации населения, вывоза материальных ценностей из зоны затопления и их размещение | К 20 марта | Руководители местных органов самоуправления, сельхозпредприятий, организаций |
| 7. | Создать паводковые комиссии на всех объектах экономики | К 1 марта | Руководители местных органов самоуправления, объектов экономики |
| 8. | Организовать: |  |  |
| 8.1. | - наблюдение за уровнем воды в реках, водоемах, гидротехнических сооружениях | В период прохождения паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, штабы ГО и ЧС объектов экономики |
| 8.2. | - принятие мер по обеспечению защиты гидротехнических, очистных сооружений, жилых и производственных помещений, оборудования, попадающих в зону затопления | постоянно | ООО «Тирпей», ООО «Мой дом», руководители местных органов самоуправления, объектов экономики |
| 8.3. | - создание резервов продуктов питания и промышленных товаров, товаров первой необходимости для пострадавшего населения | До 1 апреля | Цивильское райпо, объекты экономики |
| 8.4. | - создание резерва медикаментов, подготовку помещения и койко-мест для оказания медпомощи пострадавшим; | До1 апреля | МУЗ «Цвильская ЦРБ» |
| 8.5. | - проведение мероприятий по укреплению опор линий электропередач и линий радиотелефонной связи; | постоянно | Северные электрические сети, Цивильская РУЭС, Ростелеком |
| 8.6. | - создание резерва щебня, гравия, песка, шлака для заделки прорывов паводковыми водами дорог, прудов, переездов, дамб; | До 1 апреля | ООО «Тирпей», ООО «Мой дом», ФГУ ДЭП № 139, ООО «Воддорстрой», руководители объектов экономики, местных органов самоуправления |
| 8.7. | - обеспечение бесперебойной связи с объектами возможного затопления; | постоянно | Цивильская РУЭС |
| 8.8. | - обеспечение охраны общественного порядка среди населения при чрезвычайных ситуациях; регулирование безопасного движения транспорта на дорогах | постоянно | Цивильский РОВД, ГИБДД |
| 8.9. | - работу по разъяснению правил поведения учащихся, населения в период весеннего половодья и ледохода; | По плану | Руководители школ, объектов экономики, органов местного самоуправления |
| 8.10. | - обеспечение постоянного наблюдения за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями | В период паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, штабы ГОЧС объектов экономики |
| 8.11. | - проверку системы оповещения членов оперативной группы, штабов ГО и ЧС объектов экономики, попадающих в возможную зону затопления, организовать тренировку по их сбору | В период паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, щтабы ГОЧС местных органов самоуправления, объектов экономики |
| 8.12. | - наблюдение за состоянием автомобильных дорог и дорожных сооружений, прекращение движения автотранспорта на отдельных участках и дорогах при возникновении угрозы разрушения; | В период паводка | ФГУ ДЭП № 139, Чебоксарская ДРСУ, ПМК «Чурачикская»- «Воддорстрой», управление строительства, дорожного и ЖКХ |
| 8.13. | - создание резерва баллонов со сжиженным газом для пострадавшего населения | В период паводка | Филиал «Цивильскмежрайгаз» |
| 8.14. | - создание резерва ГСМ для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ | В период паводка | Руководители объектов экономики |
| 8.15. | - защиту сельхозживотных, птиц, кормов и вывоз их из зоны затопления | В период паводка | Руководители сельхозпредприятий |
| 8.16. | - мероприятия по защите газо-нефте-топливопроводных линий; | В период паводка | Филиал «Цивильскмежрайгаз», НПС «Тиньговатово», ПС «Тиньговатово» |
| 8.17. | - наблюдение за участками возможных ледовых заторов на реках и организация при необходимости взрывных работ | В период паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, оперативная группа |
| 8.18. | - подвоз питьевой воды для пострадавшего населения | В период паводка | Райпо, ООО «Мой дом», органы местного самоуправления, объекты экономики |
| 8.19. | - дополнительное освещение улиц, населенных пункт, попадающих в зону затопления | В период паводка | ООО «Тирпей», руководители местных органов самоуправления, объектов экономики |
| 9. | Для оперативного проведения аварийно-спасательных работ в период весеннего паводка привлечь следующие силы и средства объектов экономики(по согласованию): |  |  |
|  | Автокраны: ОАО ПМК-8 | 1 ед. |  |
|  | Автовышка: Цивильская РЭС Северных электрических сетей | 1 ед. |  |
|  | Автофургон: Цивильская РЭС Северных электрические. сети | 1 ед. |  |
|  | Экскаваторы: ООО «Тирпей», | 1 ед. |  |
|  | НПС «Тиньговатово» | 1 ед. |  |
|  | ОАО ПМК-8 | 1 ед. |  |
|  | ФГУ ДЭП № 139 | 1 ед. |  |
|  | Ковшовый погрузчик: ОАО « Цивильская сельхозхимия» | 1 ед. |  |
|  | Бульдозеры : ОАО «Цивильская сельхозхимия» | 1 ед. |  |
|  | ООО «Мой дом» | 1 ед. |  |
|  | ОАО ПМК-8 | 1 ед. |  |
|  | Самосвалы: ОАО « Цивильская сельхозхимия» | 3 ед. |  |
|  | ЭОЗ «Цивильскхмельмаш» (Камаз) | 2 ед. |  |
|  | ОАО ПМК- 8 (Камаз) | 2 ед. |  |
|  | ООО «Тирпей» - Т-р МТЗ-82 с тележкой | 1 ед. |  |
|  | Автобусы: СОШ №1, СОШ №2 | 2 ед. |  |
|  | ЭОЗ «Цивильскхмельмаш» | 1 ед. |  |
|  | Управление социального развития | 1 ед. |  |
|  | Грейдер: ФГУ ДЭП № 139 | 1 ед. |  |
|  | Плавсредства: | 1 ед. |  |
|  | Городская администрация | 1 ед. |  |
|  | Рындинская сельская администрация | 2 ед. |  |
|  | Итого техники и др. средств: | 28 ед. |  |

Примечание: все мероприятия проводятся по согласованию с исполнителями

Перечень населенных пунктов, расположенных в зоне возможного затопления:

1. Богатыревская сельская администрация:

Д. Чиришкасы           14 дом. – 37 чел.

Д.Н.Хыркасы             21 дом. – 26 чел.

Д.Б.Тиуши                  14 дом. – 25 чел.

С. Богатырево             1 дом. – 1 чел.

Всего                           50 дом. – 89 чел.

2. Рындинская сельская администрация:

Д.Н.Анатриялы            5 дом. – 5 чел.

Д.I Семеново                2 дом. – 5 чел.

Д.Три Избы                   46 дом. – 82 чел.

С.Рындино                     1 дом. – 1 чел.

Д.Новая                           5 дом. – 5 чел.

Всего                              59 дом. – 98 чел.

Итого по селу: 109 домов – 187 чел.

- Цивильская городская администрация:

Город Цивильск              87 домов – 324 чел.

Итого по району:  196 домов – 511 чел.

Начальник отдела по делам ГО

и ЧС  администрации

Цивильского района

А.В. Ешмейкин

«_____» ________________ 2007г.

Управделами администрации

Цивильского района

Г.Н. Солоденова

«_____» ________________ 2007г.

Гл. специалист-юрист

администрации Цивильского района

И.В. Семенов

«____» _________________ 2007г.