| Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ Ё/РП, РАЙОН/ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| Ё/РП, РАЙОН/Н АДМИНИСТРАЦИЙĚН ПУÇЛ+Х/ ЙЫШ+НУ 2010 ё? феврал\н 11-м\ш\ № 51 Ё\рп. хули |  | ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 февраля 2010 г. № 51 г. Цивильск |

# О мерах по  обеспечению безаварийного

пропуска паводковых вод в 2010 г.

В целях безаварийного пропуска весеннего паводка в 2010 г.  и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций при его прохождении, защиты населения и объектов экономики от неблагоприятных последствий половодья на территории района

постановляю:

Создать при районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах  оперативную группу для организации руководства паводковыми мероприятиями в составе:

- Николаева Д.Г. – председателя районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, первого заместителя главы администрации района по социальной политике, начальника отдела строительства, экономики и развития общественной инфраструктуры (руководитель оперативной группы);

Членов оперативной группы:

- Маргушова В.Н. – начальника ОВД по Цивильскому району ( по согласованию);

- Пискарева А.Н. – начальника отдела  ГО и ЧС администрации района;

- Мартынова С.Д. – руководителя ОАО ДЭП №139 (по согласованию);

- Николаева Ю.А. – начальника Цивильской РЭС  Северных электрических сетей (по согласованию);

- Евдокимова Л.В. – главного инженера ООО «Воддорстрой» (по согласованию);

- Блинова В.А. – мастера СМР Чебоксарского ТПУ филиала ОАО «Чувашавтодор» (по согласованию);

-Муравьева А.А. – начальника линейно-эксплуатационной службы  НПС «Тиньговатово» (по согласованию);

- Профоровой Н.В. - главного специалиста-эксперта отдела  строительства, экономики и развития общественной инфраструктуры;

- Романова С.А.  –  директора филиала «Цивильскмежрайгаз» ООО «Чувашсетьгаз» (по согласованию);

- Семеновой Р.И. – начальника финансового отдела администрации Цивильского района.

2. Главам городского и сельских поселений, руководителям  организаций, предприятий,  учреждений всех форм собственности рекомендовать:

-создать на местах паводковые комиссии, оперативные группы,  разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий, обеспечить обучение населения мерам безопасности в паводковый период, создать материально-технические и финансовые резервы  для обеспечения выполнения   планируемых противопаводковых мероприятий.

- назначить ответственных лиц за подготовку  к весеннему паводку и ее безаварийный пропуск по каждому населенному пункту, объекту экономики,  гидротехническому сооружению;

- заключить договора с организациями, предприятиями, учреждениями по привлечению и использованию принадлежащим им технических средств в ходе проведения противопаводковых мероприятий;

- подготовить нештатные  аварийно-спасательные формирования,  обеспечить их  необходимой материально-технической, финансовой  базой, провести обучение и инструктажи;

- предусмотреть эвакуацию населения из зон  затопления в безопасные места, подготовить транспортные средства и средства механизации, применяемые при ликвидации последствий весеннего паводка;

- в период прохождения весеннего паводка организовать круглосуточное дежурство в городском и сельских поселениях,  организациях, предприятиях и учреждениях на территории района, обеспечить ежедневное информирование о ходе выполнения противопаводковых мероприятий по тел. 22-5-12 или 21-3-63 с 8 до 9 часов утра и с 17 до 18 часов вечера, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с весенним паводком  - в любое время суток по телефону  21-3-63  и «01» (соответственно: дежурно-диспетчерская служба (ДДС) администрации района  и единая дежурно-диспетчерская служба (на базе ПЧ-40) ).

- в случае необходимости предоставить в распоряжение  оперативной  группы Цивильского района указанные в районном плане мероприятий силы и средства для ликвидации  последствий весеннего паводка.

3. Утвердить План мероприятий по Цивильскому району по проведению неотложных работ по безаварийному пропуску паводковых вод на территории района (прилагается).

5. Контроль за выполнением мероприятий настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района, председателя районной КЧС и ОПБ, руководителя   оперативной   группы Николаева Д.Г..

Глава администрации

Цивильского района                                                                               Ю.М.Николаев

## УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации Цивильского района

от   11  февраля  2010 г.   № 51

ПЛАН

мероприятий по обеспечению  безаварийного пропуска

паводковых вод в  Цивильском районе в 2010 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В период подготовки к паводкам: |
| 1. | Провести заседание оперативной группы по вопросам проведения паводковых мероприятий | февраль | руководитель противопаводковой оперативной г руппы |
| 2. | Провести совещания и занятия по вопросам безопасного пропуска паводковых вод: - с руководителями местных органов самоуправления; - с руководителями сельскохозяйственных и промышленных предприятий, организаций, учебных заведений; - с преподавателями ОБЖ; - с ответственными лицами по защите от паводковых вод гидротехнических сооружений; | февраль-март | Отдел ГО и ЧС |
| 3. | Провести комиссионное обследование состояния гидротехнических сооружений | март | Отделы строительства,экономики и развития общественной инфраструктуры, ГО и ЧС администрации Цивильского района, администрации поселений* |
| 4. | Провести необходимые мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений, прудов-переездов, мостовых сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод | март | Объекты экономики*, собственники ГТС*, администрации поселений*, обслуживающие организации |
| 5. | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильников, находящихся в зоне возможного воздействия паводковых вод | март | Администрации сельских поселений* |
| 6. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение в период весеннего половодья загрязнения источников питьевой воды, попадающих в зону возможного затопления. | март-апрель | ФГУЗ ЦГЭ*, ООО «Инженерные сети»*, администрации городского и сельских поселений*, сельхозпредприятий* |
| 7. | Подготовить транспорт, финансовые средства, определить места возможной эвакуации населения, вывоза материальных ценностей из зоны затопления и их размещение | до 20 марта | администрации городского и сельских поселений* |
| 8. | Создать паводковые комиссии на всех объектах экономики | до 1 марта | Администрации городского и сельских поселений*, объектов экономики* |
| 9. | Организовать: |  |  |
| 9.1. | - наблюдение за уровнем воды в реках, водоемах, гидротехнических сооружениях, обеспечение постоянного наблюдения за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями | в период прохождения паводка | Отдел ГО и ЧС, администрации городского и сельских поселений*, собственники гидротехнических сооружений* |
| 9.2. | - принятие мер по обеспечению защиты гидротехнических, водозаборных, очистных сооружений, жилых и производственных помещений, оборудования, попадающих в зону затопления | постоянно | Собственники ГТС, сельские поселения *, ООО «Инженерные сети»*, объекты экономики* |
| 9.3. | - создание резервов продуктов питания и промышленных товаров, товаров первой необходимости для пострадавшего населения | до 20 марта | Цивильское райпо*, объекты экономики* |
| 9.4. | - создание резерва медикаментов, подготовку койко-мест для оказания медпомощи пострадавшим; | до 20 марта | МУЗ «Цвильская ЦРБ» |
| 9.5. | - проведение мероприятий по укреплению опор линий электропередач и линий радиотелефонной связи; | постоянно | РЭС Северных электрических сетей*, Цивильский РТУ*, Ростелеком* |
| 9.6. | - создание резерва щебня, гравия, песка, шлака для заделки прорывов паводковыми водами прудов, переездов, дамб; | До 1 апреля | ОАО ДЭП № 139*, ООО «Воддорстрой»*, ОАО «ПМК-8»* |
| 9.7. | - мониторинг состояния втомобильных дорог и дорожных сооружений | в период паводка | ОАО ДЭП № 139*, ОАО «Чувашавтодор»*, ООО «Воддорстрой»* |
| 9.8. | - прекращение движения большегрузного автотранспорта на отдельных участках дорог при возникновении угрозы их разрушения; | в период паводка | Отдел строительства, экономики и развития общественной инфраструктуры администрации Цивильского района |
| 9.9. | очистку от снега, льда и мусора водопропускные трубы и каналы автодорог; | в период паводка | ОАО ДЭП № 139*, ОАО «Чувашавтодор»*, ООО «Воддорстрой»* |
| 9.10. | - по прохождению весеннего паводка провести обследование состояния автомобильных дорог; | апрель | ОАО ДЭП № 139*, ОАО «Чувашавтодор»*, ООО «Воддорстрой»* |
| 9.11. | - обеспечение бесперебойной связи с объектами возможного затопления; | постоянно | Цивильский РТУ* |
| 9.12. | - обеспечение охраны общественного порядка среди населения при чрезвычайных ситуациях; регулирование безопасного движения транспорта на дорогах | постоянно | ОВД по Цивильскому району* |
| 9.13. | - работу по разъяснению правил поведения учащихся, населения в период весеннего половодья и ледохода; | По плану | Администрации городского и сельских поселений*, образовательные учреждения, объекты экономики*, |
| 9.14. | - проверка системы оповещения членов оперативной группы, организация тренировки по их сбору | до наступления паводка | Отдел ГО и ЧС |
| 9.15. | - создание резерва баллонов со сжиженным газом для пострадавшего населения | в период паводка | филиал «Цивильскмежрайгаз»* |
| 9.16. | - создание резерва ГСМ для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ | в период паводка | Руководители АЗС*, АГЗС*, объектов экономики* |
| 9.17. | - защиту животных, птиц, кормов и вывоз их из зоны затопления | в период паводка | Руководители сельхозпредприятий* |
| 9.18. | - мероприятия по защите газо-нефте-топливопроводных линий; | в период паводка | Филиал «Цивильскмежрайгаз»*, НПС «Тиньговатово»*, ПС «Тиньговатово»* |
| 9.19. | - наблюдение за участками возможных ледовых заторов на реках и организация при необходимости взрывных работ | в период паводка | Отдел ГО и ЧС, противопаводковая оперативная группа, отдел ВК ЧР по Цивильскому и Красноармейскому районам* |
| 9.20. | - подвоз питьевой воды, продуктов питания для пострадавшего населения | в период паводка | Цивильское райпо*, , городское и сельские поселения*, объекты экономики* |
| 9.21. | - дополнительное освещение улиц, населенных пункт, попадающих в зону затопления | в период паводка | ООО «Коммунальные технологии», городское и сельские поселения*, объекты экономики* |
| 10. | Для оперативного проведения аварийно-спасательных работ в период весеннего паводка привлечь следующие силы и средства объектов экономики(по согласованию): |  |  |
|  | Автокраны: ОАО ПМК-8* | 1 ед. |  |
|  | Экскаваторы: ООО «Тирпей»*,ОАО «Сельхозхимия», ПМК-8 | 3 ед. |  |
|  | Ковшовый погрузчик: ОАО « Цивильская сельхозхимия»*, ПМК-8 | 2 ед. |  |
|  | Бульдозеры : ОАО «Цивильская сельхозхимия»*, ДЭП №139, ООО «Мой дом», ПМК-8 | 4 ед. |  |
|  | Самосвалы: 2 ед. ОАО « Цивильская сельхозхимия»*, ДЭП № 139, 2 ед.ПМК-8 | 5 ед. |  |
|  | ООО «Тирпей» - Т-р МТЗ-82 с тележкой* | 1 ед. |  |
|  | Автобусы: СОШ №1, СОШ №2, отдел образования и социального развития | 3 ед. |  |
|  | Грейдер: ОАО ДЭП № 139* | 1 ед. |  |
|  | Погрузчик: Сельхозхимия, ПМК-8 | 2 ед. |  |
|  | Автогенорезательная установка: ПМК-8 | 1 ед. |  |
|  | Бетономешалка: ПМК-8 | 1 ед. |  |
|  | Компрессоорная станция: ПМК-8 | 1 ед. |  |
|  | Автоцистерна: ПМК-8 | 1 ед. |  |
|  | Насосная установка: ПМК-8 |  |  |
|  | Плавсредства: 1 ед.горадминистрация , 2 ед.Рындинское с/п | 3 ед. |  |
|  | Итого техники и др. средств: | 29 ед. |  |
|  | Песок речной6 ДЭП 3 139 | 20 т. |  |
|  | Продукты питания, вещевое имущество, товары первой необходимости, строительные товары: Цивильское райпо |  |  |

Примечание: * - согласовано с исполнителями.

Перечень населенных пунктов, расположенных в зоне возможного затопления:

- Богатыревская сельская администрация:

Д. Чиршкасы           14 дом. – 37 чел.

Д.Н.Хыркасы             21 дом. – 26 чел.

Д.Б.Тиуши                  14 дом. – 25 чел.

С. Богатырево             1 дом. – 1 чел.

Всего                           50 дом. – 89 чел.

2. Рындинская сельская администрация:

Д.Н.Анатриялы            5 дом. – 5 чел.

Д.I Семеново                2 дом. – 5 чел.

Д.Три Избы                   46 дом. – 82 чел.

С.Рындино                     1 дом. – 1 чел.

Д.Новая                           5 дом. – 5 чел.

Всего                              59 дом. – 98 чел.

Итого по селу: 109 домов – 187 чел.

1.Цивильская городская администрация:

Город Цивильск              87 домов – 324 чел.

Итого по Цивильскому  району:  196 домов – 511 чел.

Начальник отдела   ГО и ЧС

администрации Цивильского района

А.Н. Пискарев

«_______» _______________ 2010г.

Управляющий делами

администрации района

В.Ю.Васильев

«____» _____________ 2010г.

Зав. сектором юридической службы

администрации Цивильского района

И.В. Семенов

«____» _________________ 2010г.