| Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ Ё/РП, РАЙОНЕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| Ё/РП, РАЙОН ПУЁЛ+Х/ ЙЫШ+НУ 10 апреля 2006 147№ Ё\рп. хули |  | ГЛАВА ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10 апреля 2006 №147 г. Цивильск |

О мерах по обеспечению устойчивой работы

жилищно-коммунального хозяйства, энерге-

тических и промышленных предприятий,

сельскохозяйственного комплекса  и объектов

социальной сферы Цивильского района в осенне-

зимний период 2006-2007 г.г.

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства,  энергетических и промышленных предприятий, сельскохозяйственного комплекса  и объектов социальной сферы Цивильского района в осенне-зимний период 2006-2007 г.г.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Считать своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и сельскохозяйственного комплекса     к осенне-зимнему периоду первоочередной задачей руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности.

2. Утвердить прилагаемые план организационно-технических мероприятий по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы района. В осенне-зимний период 2006-2007г.г. (приложение 1) и план подготовки жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2006-2007 г.г. (приложение 2).

3. Рекомендовать  главам городского и сельских поселений, а также управлениям экономики муниципальной собственности, сельского хозяйства, строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, социального развития и образования обеспечить создание запасов твердого и жидкого топлива не менее 30 процентов к потребности отопительного сезона до 1 октября 2006 года.

4. Для обеспечения качественной и своевременное подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса, сельского хозяйства, учреждений образования и социального развития в эксплуатации в осенне-зимний период 2006-2007 г.г. создать комиссию в составе:

- Патшин В.А. –  начальник управления строительства, дорожного и ЖКХ администрации района, председатель;

Ч Л Е Н Ы:

- Боровков С.Н.- гл. врач МУЗ «Цивильская ЦРБ» (по согласованию);

- Ешмейкин А.В.- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района;

- Голубева Н.Е.- глава Цивильского городского поселения (по согласованию);

- Иеронов С.А.- директор ООО «Чуваштеплоэнергогаз» (по согласованию);

- Пушкин С.А.- директор ООО «Тирпей» (по согласованию);

- Слепов Г.Е.- начальник отдела образования администрации района;

- Тихонов И.Я.- начальник управления сельского хозяйства и продовольствия;

- Ферапонтова Е.Н.- гл. специалист по культуре отдела социального развития                        администрации района;

- Яковлев В.А. – директор ООО «Мой дом» ( по согласованию).

5. Данное постановление довести до глав городского и сельских поселений, руководителей предприятий и организаций района.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управление строительства, дорожного и ЖКХ администрации Цивильского района.

Глава Цивильского района                                                              Н.В. Евдокимов

Приложение 1

к постановлению главы

Цивильского района

№ 147 от 10.04.2006

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-

зимнему периоду 2006-2007 г.г. по Цивильскому району.

| №№ | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ энерго- и теплопотребления бюджетными организациями за 2005-2006 г.г. отопительного сезона. | II квартал 2006 года | Ферапонтова О.С. Семенова Р.И. Патшин В.А. |
|  | Обеспечения погашения текущих платежей и задолженности за топливно-энергетические ресурсы бюджетными организациями района, реализация программы энергоснабжения. | II квартал 2006 года | Ферапонтова О.С. Семенова Р.И. Руководители организаций и предприятий |
|  | Своевременное составление и заключение договоров на поставку природного газа, каменного угля и эл. энергии, создание до 1 сентября 2006 года запасов твердого топлива не менее 30 процентов от потребности на отопительный сезон. | III квартал 2006 года | Руководители структурных подразделений |
|  | Обеспечение выполнения текущего и капитального ремонта котлов, теплоизоляционных конструкций, тепловых сетей и технологического оборудования котельных в соответствии с нормами тепло-и энергоснабжения. | III квартал 2006 года | ООО Чуваштеплоэнергогаз» ООО «Мой дом», ООО «Тирпей», МУП ЖКХ «Конар», руководители предприятий |
|  | Комиссионная приемка котельных по их готовности к отопительному сезоны 2006-2007 г.г. | III квартал 2006 года | Комиссия |
|  | Выполнение текущего и капитального ремонта жилого фонда Цивильского района согласно плана организационно-технических мероприятий на 2006-2007 г.г. | I и IV кварталы 2006 года | Городское и сельские поселения, ООО «Мой дом», ЗАО «Ремснабтехсервис», МУП ЖКХ «Конар» |
|  | Участие в комиссии по приемке жилого фонда после текущего и капитального ремонта. | -//- | Комиссия |
|  | Подготовка проектно-сметной документации реконструкции котельной №1 г. Цивильск и ЭОЗ «Цивильскхмельмаш» | -//- | ПСБ Минпромэнерго, управление строительства и ЖКХ |
|  | Подготовка проектно-сметной документации реконструкции теплотрассы от блочно-модульной котельной с. Чурачики. | -//- | Комиссия |

Начальник управления строительства,

дорожного и ЖКХ администрации района                                                                                   Патшин В.А.

# Приложение 2

к постановлению главы

Цивильского района

## № 147 от 10.04.2006

## ПЛАН

работы по подготовке Жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2006-2007 г.г.

| № п/п | Наименование работ | Адрес | Количество | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт котлов НР-18, промывка и опрессовка. | Котельная №1 г.Цивильск | 6 шт. | 20.08.06 |
| 2 | Текущий ремонт насосов подпиточных и сетевых, ремонт запорной арматуры в котельной. | Котельная №1 г.Цивильск |  | 10.07.06 |
| 3 | Ремонт дымовых труб и каналов | Котельная №1 г.Цивильск |  | 25.08.06 |
| 4 | Замена участка теплотрассы | ул.Чкалова | (76 – 20м | 10.08.06 |
| 5 | Замена участка подземной теплотрассы | ул.Куйбышева, 1 «А» | (100 – 15м | 01.08.06 |
| 6 | Замена участка подземной теплотрассы | ул.Гагарина | (32 – 10м | 05.08.06 |
| 7 | Ремонт изоляции подземной трассы |  |  | 15.10.06 |
| 8 | Текущий ремонт котлов КВГ-6,5 №1,2,3 (химпромывка, опрессовка) | Котельная №2 г.Цивильск | 3 шт. | 15.08.06 |
| 9 | Текущий ремонт насосов сетевых и подпиточных, дымососов и дутьевых вентиляторов, ремонт запорной арматуры в котельной | Котельная №1 г.Цивильск |  | 15.07.06 |
| 10 | Замена сетевого насоса Д200 №2 в котельной | Котельная №1 г.Цивильск | 1 шт. | 10.09.06 |
| 11 | Замена теплотрассы | б-р Парковый, д.4 | (89 – 30 м | 15.08.06 |
| 12 | Замена теплотрассы | ул.Б.Советская | (100 – 20 м | 28.08.06 |
| 13 | Ремонт изоляции надземной теплотрассы |  |  | 15.10.06 |
| 14 | Текущий ремонт обмуровки, феркамер котлов | Котельная №5 г.Цивильск | 3 шт. | 15.08.06 |
| 15 | Ремонт сетевых и подпиточных наносов в котельной | Котельная №5 г.Цивильск | 6 шт. | 10.07.06 |
| 16 | Текущий ремонт бойлера | Котельная №5 г.Цивильск | 1 шт. | 30.06.06 |
| 17 | Ремонт участка подъемной теплотрассы | Котельная №5 г.Цивильск | (100 – 20 м | 20.07.06 |
| 18 | Текущий ремонт изоляции надземной теплотрассы | Котельная №5 г.Цивильск |  | 15.10.06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Текущий ремонт котлов «Факел» | Котельная с/х техникума | 2 шт. | 10.08.06 |
| 20 | Реконструкция системы подачи подпиточной воды к котлам | Котельная с/х техникума г.Цивильск |  | 01.08.06 |
| 21 | Текущий ремонт дымовых каналов котельной | Котельная с/х техникума г.Цивильск |  | 20.07.06 |
| 22 | Текущий ремонт теплоизоляции надземных теплотрасс | Котельная с/х техникума г.Цивильск |  | 15.10.06 |
| 23 | Замена внутренней электропроводки здания общежития ул.П.Иванова, 9/2 | Жилой фонд г.Цивильск ул.П.Иванова, 9/2 |  | 01.09.06 |
| 24 | Текущий ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации жилых домов и общежития | ул.Казанское шоссе, д.5,7 |  | 20.08.06 |
| 25 | Частичный ремонт мягкой кровли жилого дома | ул.Казанское шоссе, 5 |  | 30.07.06 |
| 26 | Текущий ремонт шиферной кровли | д.Вторые Вурманкасы, ул.Центральная, д.1,2,7 |  | 01.08.06 – 05.09.06 |
| 27 | Текущий ремонт систем отопления, ГВС и ХВС | ул.Центральная, д.5,6,7 |  | 10.08.06 – 05.08.06 |
| 28 | Текущий ремонт котлов, промывка и опрессовка | Котельная №6 пос. Опытный | 2 шт. | 01.08.06 |
| 29 | Установка бака аварийного запаса воды и обвязка с системой подпитки котлов | Котельная №6 пос. Опытный | 1 шт. | 25.08.06 |
| 30 | Текущий ремонт помещения котельной, частичный ремонт мягкой кровли здания котельной | Котельная №6 пос. Опытный | 1 шт. | 01.09.06 |
| 31 | Ремонт шиферного перекрытия | Жилой фонд ул.П.Иванова, 1 | 400м2 | 05.08.06 |
| 32 | Капитальный ремонт вентиляционных труб домов | ул.П.Иванова, д.5,9,15,17 | 12 шт. | 05.07.06 |
| 33 | Замена труб системы отопления и ХВС в подвалах жилых домов | ул.Дорожная, д.3,13 | 600м | 01.09.06 |
| 34 | Текущий ремонт мягкой кровли домов (при необходимости) |  | 8 шт. | 05.10.06 |
| 35 | Текущий ремонт шиферной кровли жилых домов (местами) | Жилой фонд г.Цивильск ул.Гагрина, д.3,4,8; ул.Силантьева,д.6 ул.Терешковой, д.14,16,18 | 510 м2 | 01.10.06 |
| 36 | Текущий ремонт мягкой кровли жилых домов (местами) | ул.П.Иванова, 2а; ул.Никитина,8; ул.Куйбышева,1б; ул.Юбилейная, д.9,11,13/1; ул.Шоссейная,1; ул.Гагарина,16а | 1050 м2 | 01.11.06 |
| 37 | Замена водосточных труб жилых домов | ул.Куйбышеав, д.1а,1б; ул.П.Иванова, 7а; ул.Никитина, 8; ул.Юбилейная, 11 | 255 м | 01.10.06 |
| 38 | Ремонт отмостки вокруг жилых домов | ул.Силантьева, д.1,3; ул.Юбилейная, 7; ул.Гагарина, д.6,4.14; ул.П.Иванова, 7а | 580 м2 | 01.08.06 |
| 39 | Ремонт вентиляционных шахт и газоходов жилых домов | ул.Гагарина, д.3,13,15; ул.П.Иванова, д.7а,2а,5а; ул.Куйбышева,д.1а, 1б; ул.Маяковского, 49 | 5 м3 | 15.07.06 |
| 40 | Ремонт лестничных ступеней при входе в подъезды | ул.П.Иванова, 7а; ул.Куйбышева, 1б |  |  |
| 41 | Замена стояков системы отопления | ул.Советская,80 | 32 м | 04.06 |
| 42 | Замена стояков системы ХВС, ГВС | ул.Юбилейная, д.13/2,9,11; ул.Никитина, 6а; ул.Шоссейная, 1; ул.Куйбышева, 1б | (20 – 900м (25 – 800м | 01.08.06 |
| 43 | Подъем системы отопления на 1 метр | ул.Куйбышева, 1б | 15 м | 01.08.06 |
| 44 | Замена водопроводной трубы | ул.Куйбышева, 1б | (63 – 100м | 01.07.06 |
| 45 | Замена водопроводной трубы ХВС | ул.Шоссейная | 20 м | 01.07.06 |
| 46 | Замена участков системы канализации | ул.Терешковой, д.1б, 18, 20; ул.Советская, 80 | 30 м | 01.06.06 |
| 47 | Замена труб системы отопления (по участкам) | ул.Куйбышева, 8 | 50 м | 01.05.06 |

Начальник управления

строительства, дорожного и ЖКХ                                                               В.А. Патшин

Начальник управления строительства,

дорожного и ЖКХ администрации

Цивильского района

В.А. Патшин

«_____» ________________ 2006г.

Управделами администрации

Цивильского района

Г.Н. Солоденова

«_____» ________________ 2006г.

Гл. специалист-юрист

администрации Цивильского района

И.Г. Юнусов

«____» _________________ 2006г.