| Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ Ё/РП, РАЙОНЕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| Ё/РП, РАЙОН ПУЁЛ+Х/ ЙЫШ+НУ 2007 ё. апрел\н 25-м\ш\ 316№ Ё\рп. хули |  | ГЛАВА ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 апреля 2007г. № 316 г. Цивильск |

О мерах по обеспечению устойчивой работы

жилищно-коммунального хозяйства, энергетических

и промышленных предприятий, сельскохозяйственного

комплекса и объектов социальной сферы Цивильского

района  в осенне-зимний период 2007-2008 г.г.

В целях  своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, энергетических и промышленных предприятий, сельскохозяйственного комплекса и объектов социальной сферы Цивильского района  в осенне-зимний период 2007-2008 г.г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетических и промышленных предприятий, сельскохозяйственного комплекса и объектов социальной сферы к осенне–зимнему периоду первоочередной задачей руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности.

2. Утвердить прилагаемые план организационно-технических мероприятий по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы района в осенне-зимний период 2007-2008 г.г. (приложение 1) и план подготовки жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2007-2008 г.г. (приложение 2).

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, а также управлениям экономики и муниципальной собственности, сельского хозяйства, строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, социального развития и образования обеспечить создание запасов твердого и жидкого топлива не менее 30 % к потребности отопительного сезона до 1 октября 2007 года.

4. Для обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса, сельского хозяйства, учреждений образования и социального развития к эксплуатации в осенне-зимний период 2007-2008 г.г. создать комиссию в составе:

- Патшин В.А. – начальник управления строительства, дорожного и дорожного и ЖКХ администрации Цивильского района, председатель;

ЧЛЕНЫ:

- Боровков С.Н. – главный врач МУЗ «Цивильская ЦРБ» (по согласованию);

- Вансяцкая Т.В. – директор ООО «УК «Держава»  (по согласованию);

- Ешмейкин А.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Цивильского района;

- Голубева Н.Е. – глава Цивильского городского поселения (по согласованию);

- Иеронов С.А. – директор ООО «Чуваштеплоэнергогаз» (по согласованию);

- Калашникова Г.А. – начальник отдела образования администрации Цивильского района;

- Пушкин С.А. – директор ООО «Тирпей» (по согласованию);

- Тихонов И.Я. – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Цивильского района;

- ФерапонтоваЕ.Н. – главный специалист по культуре отдела социального развития администрации Цивильского района;

- Яковлев В.А. – директор ООО «Мой дом» (по согласованию).

5. Данное постановление довести до глав городского и сельских поселений, руководителей предприятий и организаций Цивильского района.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Цивильского района.

Глава Цивильского района                                                          Н.В. Евдокимов

Управделами администрации

Цивильского района

Г.Н. Солоденова

«_____» ________________ 2007г.

Гл. специалист - юрист

администрации Цивильского района

И.В. Семенов

«____» _______________2007г.

Начальник управления строительства,

дорожного и ЖКХ администрации

Цивильского района

В.А. Патшин

«____» _______________2007г.

Приложение 1

к постановлению главы

Цивильского района

№ 316 от 25.04.2007

# П Л А Н

Организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2007-2008 г.г. по Цивильскому району

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссии и обеспечит общую координацию работ по оценке готовности объектов ЖКХ района (города) к работе в осенне-зимний период 2007/2008 года | 2-квартал 2007г. | УС и ЖКХ, главы городского и сельских поселений* |
| 2 | Обеспечить выполнение установленных объемов ремонта неисправных котлов, ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2007 г. | Главы поселений *, руководители подрядных организаций* |
| 3 | Завершить выполнение основных мероприятий и регламентных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2007г. | Главы городского и сельских поселений* , УК «Держава» *, подрядные организации* |
| 4 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций, независимо от организационно правовых форм и видов собственности | до 15 сентября 2007 г. | Главы поселений, руководители электро-снабжающих организаций* |
| 5 | Своевременное составление и заключение договоров на постановку природного газа, каменного угля и эл. энергии, создание до 1 сентября 2007г. запасов твердого топлива не менее 30% от потребности на отопительный сезон | до 1 октября 2007г. | Главы поселений*, руководители структурных подразделений |
| 6 | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные топливно- энергетические ресурсы подведомственными бюджетными учреждениями и организациями ЖКХ | постоянно | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 7 | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ | постоянно | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 8 | Обеспечить оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций в соответствии с положением об оценке готовности электро и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период | до 1 октября 2007г. | УС и ЖКХ, главы поселений*, руководители структурных подразделений* |
| 9 | Завершить комиссионную проверку и приемку готовности к работе в осенне-зимний период 2007-2008г.г. организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | до 1 октября 2007г | Комиссия |
| 10 | Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий ЖКХ | С 1 октября 2007 г. | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений*, руководители структурных подразделений* |

* мероприятия реализуются по согласованию с исполнителями

Приложение 2

к постановлению главы

Цивильского района

№ 316 от 25.04.2007

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ  и социальной сферы к осенне-зимнему

периоду 2007-2008 гг. по Цивильскому  району (городу)

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Всего | Запланированный объем | Срок выполнения | Финансовые средства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт мягкой кровли ул. Николаева д.8 г. Цивильск | м2 | 380 | 380 | август | 133 |
| 2 | Ремонт мягкой кровли ул. П. Иванова д.9/2 г. Цивильск | м2 | 1200 | 1200 | июнь- июль | 302 |
| 3 | Ремонт системы отопления ул. Гагарина, д. 41 г. Цивильск | пог.м | 547 | 547 | май-июнь | 286,890 |
| 4 | Ремонт системы водопровода ХВС ул. Терешкова д. 18 г. Цивильск | пог.м | 83 | 83 | июнь | 59,902 |
| 5 | Кап. ремонт жилого дома ул. Заводская д. 10. с. Чурачики | м2 | 520 | 520 | Июнь-август | 264,688 |
| 6 | Ремонт а/ц кро-вли ул. Вос-точная д. 1 с. Богатырево | м2 | 140 | 140 | июнь | 64,0 |
| 7 | Ремонт жилого дома ул. Восточая д.2 с. Богатырево | м2 | 322 | 322 | июль | 42,309 |
| 8 | Ремонт мягкой кровли жилого дома п. Молодежный, ул. Заводская,13 | м2 | 750 | 750 | август | 72,446 |
| 9 | Ремонт системы ХВС ул. Заводская п. Молодежная | пог. м. | 27 | 27 | июль | 15,000 |
| 10 | Ремонт а/ц кровли д.Таушкасы ул. Шоссейная д. 1 | м2 | 494 | 494 | Июнь-июль | 73,238 |
| 11 | Ремонт а/ц кровли д. Таушкасы ул. Шоссейная д.1 | м2 | 370 | 370 | август | 45,923 |
| 12 | Ремонт а/ц кровли ул. П.Иванова,13 п. Опытный | м2 | 541 | 541 | июнь | 120 |
| 13 | Ремонт мягкой кровли жилых домов п. Опытный | м2 | 322 | 322 | Июнь-июль | 119 |
| 14 | Ремонт жилого дома ул. Нефтяников д. 5 пос. Конар | м2 | 216 | 216 | июль | 101,676 |
| 15 | Ремонт а/ц кровли жилого дома ул. Молодежная д. 19 д. Чиричкасы | м2 | 185 | 185 | июль | 92 |
| 16 | Ремонт жилого дома ул. Центральная д.7 д. Вторые. Вурманкасы | м2 | 264 | 264 | август | 85 |
| 17 | Ремонт а/ц кровли жилого дома ул. Молодежная,2 с. Игорвары | м2 | 150 | 150 | июль | 60 |
| 18 | Ремонт мягкой кровли жилого дома ул. Молодежная 7 с. Игорвары | м2 | 210 | 210 | июнь-июль | 66,163 |

Ответственный исполнитель ______________________                                   А.Г. Кузьмин

Телефон       22-4-71