| Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ Ё/РП, РАЙОНЕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| Ё/РП, РАЙОН ПУЁЛ+Х/ ЙЫШ+НУ 2008 ё. май=н 16-м\ш\ 368№ Ё\рп. хули |  | ГЛАВА ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 мая 2008 года №368 г. Цивильск |

О внесении изменения в постановление

главы Цивильского района  № 282 от 25.04.2008

«О мерах  обеспечению устойчивой работы

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетических и промышленных предприятий,

сельскохозяйственного комплекса и объектов

социальной сферы Цивильского района в осенне-

зимний период 2008-2009 г. г.».

Внести изменение в постановление главы Цивильского района  № 282 от 25.04.2008 «О мерах  обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства, энергетических и промышленных предприятий, сельскохозяйственного комплекса и объектов социальной сферы Цивильского района в осенне-зимний период 2008-2009 г. г.» изложив приложение №1 в новой редакции (Прилагается).

Глава Цивильского района                                                                            Н.В. Евдокимов

Управляющий делами

администрации района

Г.Н. Солоденова

«____» ________________ 2008г.

Гл. специалист-эксперт отдела организационно-

контрольного, кадрового и правового

обеспечения администрации Цивильского района

И.В. Семенов

«____» _________________ 2008г.

Начальник отдела строительства

и развития общественной инфраструктуры

администрации района

Д.Г. Николаев

«____» _________________ 2008г.

Приложение №1

к постановлению главы

Цивильского района

от 25.04.2008 № 282

ПЛАН

Организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2008-2009 гг. по Цивильскому району.

| №№ | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссии и обеспечить общую координацию работ по оценке готовности объектов ЖКХ района (города) к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг. | 2-квартл 2008 г. | УС и ЖКХ, главы городского и сельских поселений* |
| 2 | Обеспечить выполнение установленных объемов ремонта неисправных котлов, ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2008 г. | Главы поселений, руководители подрядных организаций* |
| 3 | Завершить выполнение основных мероприятий и регламентных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2008г. | Главы городского и сельских поселений, УК подрядные организации* |
| 4 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций, независимо от организационно правовых форм и видов собственности | до 15 сентября 2008 г. | Главы поселений, руководители энергоснабжающих организаций* |
| 5 | Своевременное составление и заключение договоров на постановку природного газа, каменного угля и эл. энергии, создание до 1 сентября 2007г. запасов твердого топлива не менее 30% от потребности на отопительный сезон | до 1 октября 2008 г. | Главы поселений, руководители структурных подразделений* |
| 6 | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы подведомственными бюджетными учреждениями и организациями ЖКХ | постоянно | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 7 | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ | постоянно | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 8 | Обеспечить оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энерго снабжающих организаций в соответветствии с положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период | до 1 октября 2008 г. | УС и ЖКХ, главы поселений, руководители структурных подразделений* |
| 9 | Завершить комиссионную проверку и приемку готовности к работе в осенне-зимний период 2007-2008г.г. организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | до 1 октября 2008 г | Комиссия |
| 10 | Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий ЖКХ | С 1 октября 2008 г. | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений*, руководители структурных подразделений |

*-мероприятия реализуются при наличии согласований с исполнителями