30.01.2006 =. 43 №	   30.01.2006 г. № 43

+.м.рле хули	г. Шумерля

О плане мероприятий по реализации приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Шумерля Чувашской Республики

Руководствуясь обращением Президента Российской Федерации Путина В.В. Государственной Думе 5 сентября 2005 г., Федеральной программой  «Жилище», Посланием Президента Чувашской Республики Федорова Н.В. Государственному Совету Чувашской Республики 2006 г. «Думать по новому, работать творчески»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план мероприятий по реализации приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Шумерля Чувашской Республики (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Новичкова С.Н., заместителя главы администрации города Шумерля по вопросам социальной политики.

Глава администрации							       В.М.Садырга

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации города Шумерля по вопросам социальной политики |  | С.Н. Новичков |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника отдела строительства и архитектуры – главный архитектор администрации города Шумерля |  | В.В. Федорова |
| Заместитель начальника организационного управления по юридической службе администрации города Шумерля |  | Ю.П. Кайнов |

Приложение № 1

к постановлению главы

администрации города Шумерля

от 30.01.2006 г. № 43

ПЛАН

мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье

– гражданам России» по г.Шумерля

| № п/п | Направление приоритетных направлений мероприятий | Исполнители | Срок исполнения месяц, год | Источники финансирования | Показатели мероприятий | Реализация мероприятий приоритетного национального проекта в ранее принятых проектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Создание рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» | Постановление Главы администрации от 27.01.2005 г. № 27 и приложение № 3 к постановлению |
|  | Информационная и разъяснительная работа среди населения города через печатные и информационные средства массовой информации по освещению целей и задач приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» | Отдел информатизации, Отдел строительства и архитектуры, Отдел финансов | В течение года |  |  |  |
|  | Размещение на сайте администрации г.Шумерля информации, посвященной реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» | Отдел информатизации, Отдел строительства и архитектуры | В течение года |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |
|  | Организация учета молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Отдел строительства и архитектуры администрации | Ежегодно ноябрь-декабрь года, предшествующего планируемого |  | Планируется улучшить жилищные условия семей 26 семей |  |
|  | Организация учета: а) участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф; б) ветеранов ВОВ, инвалидов и к ним приравненных лиц; в) граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц; г) граждан, выехавших из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей | Отдел строительства и архитектуры администрации | Ежегодно ноябрь-декабрь года, предшествующего планируемого |  |  |  |
|  | Формирование заявок и предложений на необходимые объемы финансирования на планируемый год по отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на поддержку из федерального бюджета а) молодые семьи б) участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф; в) ветеранов ВОВ, инвалидов и к ним приравненных лиц; г) граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц; д) граждан, выехавших из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей | Управление экономики, имущественных и земельных отношений Отдел строительства и архитектуры администрации | В установленные правительством сроки на очередной финансовый год | Федеральный, республиканский и местный бюджеты, кредиты, средства, средства населения |  |  |
|  | Мониторинг реализации мероприятий | Отдел строительства и архитектуры администрации | 2005-2010 г.г. |  |  |  |
|  | Формирование и предоставление в Минстрой Чувашии сводных заявок на необходимые объемы финансирования обеспечения жильем отдельных категорий имеющих право на поддержку федерального бюджета | Управление экономики, имущественных и земельных отношений Финансовый отдел Отдел строительства и архитектуры | Ежегодно март-апрель |  |  |  |
|  | Продолжить работу по постановлению Кабинета Министров ЧР от 19.01.2000 г. № 7 «Об утверждении порядка выделения кредитов под ипотеку за счет средств Республиканского бюджета ЧР» и от 24.07.2002 г. «Об утверждении порядка субсидирования процентных ставок по кредитам привлекаемых в соответствии с указом Президента от 06.03.2002 г. № 51 «О мерах по усилению поддержки молодых граждан с учетом внесенных изменений »» | Отдел строительства и архитектуры администрации | В течение года |  |  |  |
|  | Создание условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищных проблем молодых семей | Отдел строительства и архитектуры, Отдел образования администрации | В течение года | Республиканский бюджет, средства населения, кредиты банка |  |  |
|  | Составление заявок по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на 2007 год . Прогнозируемые результаты по реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России в 2006 г.» | Управление ЖКХ и энергетики Отдел строительства и архитектуры, МУП «Служба Единого Заказчика» | Ноябрь 2006 года |  |  |  |
|  | Мониторинг реализации мероприятий |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по реализации республиканской подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктуры» |
|  | Разработка и утверждение конкурсной документации для проведения аукциона (конкурса по предоставлению земельных участок для их использования под жилищное строительство) | Отдел строительства и архитектуры | Февраль 2006 г. |  |  |  |
|  | Разработка порядка предоставления технических условий и определение платы тарифов за подключение к системам коммунальной инфраструктуры | Управление экономики, имущественных и земельных отношений, отдел строительства и архитектуры | Март 2006 г. |  |  |  |
|  | Формирование банка данных о земельных участках под строительство микрорайонов и отдельных объектов | Отдел строительства и архитектуры | Март 2006 г. |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение правил землепользования застройки | Управление экономики, имущественных и земельных отношений, отдел строительства и архитектуры | Февраль 2006 г. |  |  |  |
|  | Подготовка программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры | Управление ЖКХ и энергетики, Управление экономики, имущественных и земельных отношений, Отдел строительства и архитектуры |  |  |  |  |
|  | Мониторинг реализации мероприятий подпрограммы |  | 2006-2010 г.г. |  |  |  |
| Мероприятия по реализации программы «Модернизация объектов и инженерной инфраструктуры» |
|  | Определение интегрального индикатора (сумма показателей, характеризующих существующую потребность в замене сетей коммунальной инфраструктуры, а также аварийность на сетях) состояния коммунальной инфраструктуры | Управление ЖКХ и энергетики, Управление экономики, имущественных и земельных отношений, МУП «Служба Единого Заказчика» | 2006-2010 г.г. |  | Износ инженерных сетей 2007 г. – 55% 2010 г. – 40% Установка приборов в действующем жилищном фонде 2006 г. – 2010 г. – 100% |  |
|  | Определение проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления Минстрой по софинансированию за счет средств федерального бюджета | Управление ЖКХ и энергетики | 2006-2010 г.г. |  | Имеющиеся проекты на реконструкцию систем теплоснабжения микрорайона «Камчатка» стоимость 33 млн. руб. строительство водовода сметной стоимостью 150 млн. руб., реконструкция тепловых сетей микрорайона сметной стоимостью 17,2 млн. руб. |  |
|  | Реализация инвестиционных проектов, реализуемых с использованием средств федерального бюджета | Управление ЖКХ и энергетики | 2006-2010 |  |  |  |
|  | Переход на договорные отношения с сфере управления жилым фондом и объектами коммунальной инфраструктуры, находящимися в собственности | Управление ЖКХ и энергетики | Январь-декабрь 2006 г. |  |  |  |
|  | Выбор на конкурсной основе организаций которые будут осуществлять управление домами, находящимися в муниципальной собственности | Управление ЖКХ и энергетики | 2006-2010 г.г. |  |  |  |
|  | Заключение договоров на управление многоквартирными домами | Управление ЖКХ и энергетики | 2006-2010 г.г. |  |  |  |
|  | Ликвидация института управления жилищным фондом на основе хозяйственного ведения или оперативного управления | Управление ЖКХ и энергетики | 2006-2007 г.г. |  |  |  |
|  | Проведение конкурсного отбора жилищных управляющих организаций для многоквартирных жилых домов | Управление ЖКХ и энергетики | 2006-2007 г.г. |  |  |  |
|  | Переход на договорную форму взаимоотношений по управлению имуществом в коммунальной сфере, находящейся в собственности муниципальных образований | Управление ЖКХ и энергетики | Февраль 2006 г. Декабрь 2006 г. |  |  |  |
|  | Разработка и реализация мер поддержки товариществ собственников жилья | Управление ЖКХ и энергетики, Управление экономики, имущественных и земельных отношений, МУП «Служба Единого Заказчика» | Январь-декабрь 2006 г. |  |  |  |
|  | Проведение регистрации жилищного фонда | Управление экономики, имущественных и земельных отношений, Управление ЖКХ и энергетики | Январь-декабрь 2006 г. |  |  |  |
|  | Мониторинг мероприятий по реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника отдела строительства и архитектуры 										В.В.  Федорова

# Text boxes

Чёваш Республики

+.м.рле хулин

администраций.

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

Администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ