03.11.2009 =. 1063№	   03.11. 2009 г. № 1063

+.м.рле хули	г. Шумерля

О содержании территории города Шумерля в зимний период 2009-2010 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом города Шумерля и в целях благоустройства города Шумерля

Администрация города Шумерля П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План мероприятий по содержанию территории города Шумерля в зимний период 2009-2010 гг.(Приложение №1).

2. Утвердить состав рабочей группы по содержанию территории города Шумерля в зимний период 2009-2010 гг. (Приложение №2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шумерля по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства-начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Эрхим А.В.

Глава администрации			А.А. Зименков

Исп. Петрова Т.А.,

5-40-90

Приложение №1

к постановлению администрации города Шумерля

от 03.11.2009г. № 1063

План

мероприятий по содержанию территории города Шумерля

в зимний период 2009-2010 гг.

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление песчано-солевой смеси | 2009 г. | МУП «Доркомсервис» | выполнено |
| 2 | Подготовка снегоуборочной техники | 2009 г. | МУП «Доркомсервис» | выполнено |
| 3 | Утвердить схемы маршрутов движения снегоуборочной техники | 2009г. | МУП «Доркомсервис» | выполнено |
| 4 | Утвердить план мероприятий и график работ по зимнему содержанию дорог (автомобильные дороги и тротуары) | ноября 2009 г. | МУП «Доркомсервис» |  |
| 5 | Своевременный сбор, вывоз снега и посыпка песком дорог (автомобильные дороги и тротуары) | ежемесячно начиная с 3 ноября 2009г. | МУП «Доркомсервис» |  |
| 6 | Утвердить площадку (и) для вывоза снега | ноябрь 2009г. | МУП «Доркомсервис» |  |
| 7 | Утвердить инструкцию по содержанию автомобильных дорог в сложных погодных условиях | ноябрь 2009г. | МУП «Доркомсервис» |  |
| 8 | Утвердить план мероприятий и график работ по зимнему содержанию прилегающих (придомовых) территорий | ноябрь 2009г. | Управляющие компании, ТСЖ, учреждения, организации, предприятия- * |  |
| 9 | Своевременный сбор, вывоз снега и посыпка песком дорог (придомовые, прилегающие территории и внутриквартальные проезды) | ежемесячно начиная с 3 ноября 2009г. | Управляющие компании, ТСЖ, учреждения, организации, предприятия -* |  |
| 10 | Своевременная ликвидация сосулек и наледи с объектов недвижимости | ежедневно начиная с 3 ноября 2009г | Управляющие компании, ТСЖ, учреждения, организации, предприятия- * |  |
| 11 | Своевременная ликвидация гололеда и наледи на остановках общественного пассажирского транспорта | ежедневно начиная с 3 ноября 2009г | МУП «Доркомсервис» |  |
| 12 | Своевременная замена ламп уличного освящения | ежедневно начиная с 3 ноября 2009г. | МУП «Доркомсервис», МУП «Шумерлинские горэлектросети», управляющие компании, ТСЖ, учреждения, организации, предприятия - * |  |

* - по согласованию

Приложение №2

к постановлению администрации города Шумерля

от 03.11.2009г. № 1063

Состав

рабочей группы по содержанию территории г.Шумерля в зимний период

2009-2010гг.

| Эрхим А.В. | - заместитель главы администрации города Шумерля по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, руководитель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Ярченков А.Н. | - директор муниципального унитарного предприятия города Шумерля «Доркомсервис», заместитель руководителя рабочей группы; |
| Петрова Т.А. | -ведущий специалист – эксперт отдела строительства и архитектуры администрации города Шумерля, секретарь рабочей группы. |
| Члены рабочей группы: |
| Ванифатов А.Н. | - и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальный сервис»; |
| Власов А.В. | - директор муниципального унитарного предприятия «Шумерлинские городские электрические сети»; |
| Егоров Ю.Г. | - старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИББД ОВД по г.Шумерля и Шумерлинскому району (по согласованию); |
| Носков А.А. | - директор Шумерлинского пассажирского автотранспортного предприятия - филиал государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашавтотранс» (по согласованию); |
| Оферкин Ю.Г. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Служба единого заказчика» (по согласованию); |
| Силов Е.К. | - главный инженер муниципального унитарного предприятия города Шумерля «Доркомсервис» (по согласованию); |
| Синев В.С. | - директор общества с ограниченной ответственностью «ЖК сервис» (по согласованию). |

# Text boxes

Чёваш Республики

+,м,рле хулин

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ