Чёваш Республики

+,м,рле хулин

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2010 =.852№		27.09.2010 г. №852

+.м.рле хули	г. Шумерля

Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления в городе Шумерля на 2010-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 10 января 2002 года №7-ФЗ  «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24 июня  1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Указом Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 года «О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике»

Администрация города Шумерля П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления в городе Шумерля на 2010-2015 годы» в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Шумерля по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства Гаврилова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации							А.А. Зименков

Исп. Глухов Е.А.

тел. 5-28-16

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Шумерля

от ________ 2010 г. № ____

Муниципальная целевая программа

«Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления в

городе Шумерля на 2010-2015 годы».

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления в городе Шумерля на 2010-2015 годы»

| Наименование Программы | «Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления в городе Шумерля на 2010-2015 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ, Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года №89-ФЗ, Указ Президента Чувашской Республики «О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике» от 30 декабря 2009 года №100 |
| Заказчик Программы | администрация города Шумерля |
| Координатор Программы | Отдел ЖКХ, энергетики и строительства администрации города Шумерля |
| Цель Программы | предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, улучшение санитарного и экологического состояния территорий, обеспечение благоприятных условий жизни для населения |
| Задачи Программы | оптимизация системы сбора и утилизации отходов; организация сбора отходов от населения частного сектора; внедрение селективного сбора отходов с выделением вторичного сырья; экологическое воспитание населения в области обращения с отходами |
| Срок реализации | 2010-2015 годы |
| Перечень программных мероприятий | разработка нормативной, проектно-сметной документации; организация сбора отходов от населения; внедрение селективного сбора отходов; повышение эффективности системы сбора, транспортировки и утилизации отходов; ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции |
| Основные исполнители | Администрация города Шумерля, МУП «Дорожно-коммунальный сервис города Шумерля», ООО «Дорэкс», управляющие компании по обслуживанию жилого фонда. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 18 025 тыс. руб. в т.ч. из бюджета города Шумерля – 16635 тыс. рублей, внебюджетных источников – 1390 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Уменьшение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду за счет снижения объемов отходов, направляемых на захоронение на полигон, улучшение санитарного состояния территорий, повышение экологической культуры населения. Возвращение в хозяйственный оборот части ТБО – вторичного сырья |

1. Характеристика проблемы

В настоящее время наиболее острой проблемой, способствующей ухудшению качества окружающей среды на территории  города Шумерля, является загрязнение отходами производства и потребления.

Количество твердых бытовых отходов неуклонно возрастает из-за внедрения новых оберточных и упаковочных материалов, возрастает сложность состава бытовых отходов.

Производственные и бытовые отходы города Шумерля утилизируются на городской санкционированной свалке. На 1 января 2010 года на санкционированной свалке накоплено 320000 куб. м. отходов (80% от проектной мощности), в т. ч. 295000 куб. м. отходов 4 класса опасности, 25000 куб. м. отходов 3 класса опасности. В настоящее время санкционированная свалка города Шумерля не соответствует современным санитарным и экологическим требованиям. В связи с несоответствием санитарным нормам действующей санкционированной свалки, а также в связи с предстоящим ее 100% заполнением (через 5-6 лет) необходимо строительство нового полигона ТБО. Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики утверждена схема размещения полигонов ТБО и мусороперегрузочных станций на территории Чувашской Республики, согласно которой производственные и бытовые отходы города Шумерля планируется размещать на полигоне ТБО на территории Порецкого района после предварительного сбора и складирования на мусороперегрузочной станции на территории Шумерлинского района. Анализ реальных действий по решению проблемы обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления показывает, что  администрация города Шумерля сможет выполнить требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами только при софинансировании из бюджетов других уровней в рамках реализации данной Программы.

2. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью настоящей Программы является повышение эффективности работы по сбору, утилизации переработке бытовых и промышленных отходов с соблюдением требований природоохранного законодательства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- устранение предпосылок для создания несанкционированных свалок

- организация сбора отходов от  жителей частного сектора

- внедрение селективного сбора отходов

- укрепление материально-технической базы специализированных предприятий, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке и утилизации отходов

- решение вопроса по строительству объекта размещения отходов.

Масштабность и ресурсоемкость задач, которые необходимо решить в целях повышения экологической безопасности в городе Шумерля, обусловлены их комплексностью и взаимосвязанностью. Это требует координации действий по реализации разнородных мероприятий организационного характера, согласованности по объемам и времени привлечения средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.

Программа реализуется в 2010-2015 годах.

3. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы направлен на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.

Мероприятия Программы по основным направлениям предусматривают:

Раздел 1. Разработка нормативной, проектно-сметной документации

- разработка и согласование с заинтересованными службами схемы санитарной очистки города Шумерля, получение лицензий на деятельность с опасными отходами организациями города, осуществляющими такую деятельность.

Раздел 2. Организация сбора отходов  в частном секторе города

- организация и обустройство контейнерных площадок для временного хранения отходов на  улицах частного сектора

-  заключение договоров с жителями частного сектора на вывоз отходов

- ликвидация несанкционированных свалок  на улицах частного сектора.

- приобретение дополнительной единицы спецтехники (мусоровоза) для вывоза отходов из частного сектора.

Раздел 3. Внедрение селективного сбора отходов

- приобретение дополнительных контейнеров для обеспечения селективного сбора отходов

- организация пунктов сбора вторичного сырья

- организация пункта сбора ртутьсодержащих отходов.

Раздел 4. Повышение эффективности системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.

- приобретение дополнительных единиц спецтехники (2 мусоровоза, 1 автопогрузчик) для обеспечения своевременного вывоза отходов

- организация дополнительных контейнерных площадок на внутриквартальных территориях для устранения предпосылок образования несанкционированных свалок

- установка на улицах города дополнительных урн

Раздел 5. Ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции

- строительство и ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции с участками сортировки и временного накопления

# 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 18 025 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Шумерля – 16635 тыс.рублей, внебюджетных источников – 1390 тыс. рублей

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей  бюджета  города Шумерля.

# 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком Программы является администрация  города Шумерля.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленные на повышение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в  городе Шумерля.

Администрация города Шумерля координирует деятельность исполнителей по выполнению программных мероприятий, контролирует использование финансовых средств выделяемых из местного бюджета на реализацию программы, определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 1 февраля представляют в отдел ЖКХ, энергетики и строительства администрации г. Шумерля информацию о ходе реализации Программы для обобщения и последующего информирования Собрания депутатов города Шумерля.

6. Оценка эффективности Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок на территории города;

- уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду за счет снижения объемов отходов направляемых на захоронение на полигон и  места временного складирования отходов;

- улучшить санитарное состояние территории города;

- повысить экологическую культуру населения,

- возвратить в хозяйственный оборот часть отходов – вторичное сырье.

Индикаторы

ожидаемой эффективности реализации мероприятий Программы

| № пп | Наименование показателей | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2010-2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории города (в % к предыдущему году) | 2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 65 |
| 2. | Увеличение количества контейнеров для сбора отходов (в % к предыдущему году | - | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 3. | Уменьшение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления (в % к предыдущему году) | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 |

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления в городе Шумерля в 2010-2015 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия, виды работ | Ответственные исполнители | Сроки ре-ализации | Источники фи-нансирования |  | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010- 2015 | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Разработка нормативной, проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и согласование с заинтересованными службами схемы санитарной очистки города | Администрация города Шумерля | 2011 | Всего Местный бюджет (мб) |  | 200 200 |  | 200 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Получение лицензий на деятельность с опасными отходами организациями города, осуществляющими такую деятельность. | ООО «Дорэкс» | 2012 | Всего Внебюджетные источники (вби) |  | 150 150 |  | 150 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 1 разделу: |  |  | Всего мб вби |  | 350 200 150 |  | 350 200 150 | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Организация сбора отходов в частном секторе города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и обустройство контейнерных площадок для временного хранения отходов на улицах частного сектора | МУП «Доркомсервис» | 2011-2015 | Всего мб вби |  | 430 220 210 |  | 80 50 30 | 80 50 30 | 85 50 35 |  | 85 35 50 | 100 35 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Заключение договоров с жителями частного сектора на вывоз отходов | МУП «Доркомсервис» | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ликвидация несанкционированных свалок на улицах частного сектора. | МУП «Доркомсервис» | 2010-2015 | Всего мб вби |  | 970 415 555 | 140 60 80 | 150 70 80 | 160 75 85 | 180 80 100 |  | 180 80 100 | 160 50 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Приобретение дополнительной единицы спецтехники (мусоровоза) для вывоза отходов из частного сектора. | Администрация города Шумерля, МУП «Доркомсервис», ООО «Дорэкс». | 2013 | Всего мб |  | 1300 1300 |  |  | 1300 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 2 разделу: |  |  | Всего мб вби |  | 2700 1935 765 | 140 60 80 | 230 120 110 | 1540 1425 115 | 265 130 135 |  | 265 115 150 | 260 85 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Внедрение селективного сбора отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение дополнительных контейнеров для обеспечения селективного сбора отходов | Управляющие компании по обслуживанию жилого фонда. | 2011-2012 |  | Всего вби | 210 210 |  | 90 90 | 120 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация пунктов сбора вторичного сырья. | Администрация города Шумерля ООО «Заготсбытбаза» | 2011 |  | Всего вби | 50 50 |  | 50 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация пункта сбора ртутьсодержащих отходов | Администрация города Шумерля | 2011 |  | Всего вби | 10 10 |  | 10 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 3 разделу: |  |  |  | Всего вби | 270 270 |  | 150 150 | 120 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Повышение эффективности системы сбора, транспортировки и утилизации отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение дополнительных единиц спецтехники (2 мусоровоза, 1 автопогрузчик) для обеспечения своевременного вывоза отходов. | Администрация города Шумерля МУП «Доркомсервис», ООО «Дорэкс». | 2014-2015 |  | Всего мб | 4000 4000 |  |  |  |  |  | 1300 1300 | 2700 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация дополнительных контейнерных площадок на внутриквартальных территориях для устранения предпосылок образования несанкционированных свалок. | Управляющие компании по обслуживанию жилого фонда | 2011-2012 |  | Всего вби | 180 180 |  | 80 80 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Установка на улицах города дополнительных урн. | МУП «Доркомсервис» | 2011 |  | Всего вби | 25 25 |  | 25 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 4 разделу: |  |  |  | Всего Мб вби | 4205 4000 205 |  | 105 0 105 | 100 0 100 |  |  | 1300 1300 0 | 2700 2700 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство и ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции с участками сортировки и временного накопления вторсырья | Администрации г. Шумерля и Шумерлинского района | 2011-2013 |  | Всего М.б. | 10500 10500 |  | 3500 3500 | 3500 3500 | 3500 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Итого по 5 разделу |  |  |  | Всего М.б. | 10500 10500 |  | 3500 3500 | 3500 3500 | 3500 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  | Всего Мб вби | 18025 16635 1390 | 140 60 80 | 4335 3820 515 | 5260 4925 335 | 3765 3630 135 |  | 1565 1415 150 | 2960 2785 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |