ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ                  ГОРОДА ШУМЕРЛЯ

РЕШЕНИЕ

проект

Чёваш Республики

+,М,РЛЕ  ХУЛИН

ДЕПУТАТСЕН  ПУХЁВ,

# ЙЫШЁНУ

26.11.2008 =. 408№	   	26.11.2008 г. № 408

+.м.рле хули		     г. Шумерля

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство или приобретение жилья за счет средств бюджета города Шумерля» на 2009-2011 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ,  Федеральным Законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 года № 55 « О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», Указом Президента Чувашской Республики от 30 января 2004 года № 10 « О дополнительных мерах по стимулированию жилищного строительства в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 года № 274 «О совершенствовании и расширении сферы применения программно - целевых методов бюджетного планирования», Генеральным планом города Шумерля и Уставом города Шумерля

Собрание депутатов города Шумерля РЕШИЛО:

Внести изменения и дополнения в  муниципальную целевую программу «Строительство или приобретение жилья за счет средств бюджета города Шумерля» на 2009-2011 годы, утвержденную решением Собрания депутатов города Шумерля от 11 ноября 2008 года № 404 и утвердить ее в редакции приложения к настоящему решению.

Глава города Шумерля – председатель

Собрания депутатов									Д.В. Егоров

Приложение

к решению Собрания депутатов

города Шумерля

от __________ 2008 г. № ______

# Муниципальная целевая программа «Строительство или приобретение жилья за счет средств бюджета города Шумерля» на 2009-2011 годы

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Строительство или приобретение жилья за счет средств бюджета города Шумерля» на 2009-2011 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Федеральный Закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений», Закон Чувашской Республики от 05 октября 2007 года № 55 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», Указ Президента Чувашской Республики от 30 января 2004 года № 10 «О дополнительных мерах по стимулированию жилищного строительства в Чувашской Республике», Генеральный план города Шумерля |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения | решение Собрания депутатов города Шумерля от 11 ноября 2008 года № 404 |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Шумерля |
| Основные разработчики Программы | Сектор учета и распределения жилья администрации города Шумерля, отдел строительства и архитектуры администрации города Шумерля, финансовый отдел администрации города Шумерля |
| Цели и задачи Программы | Цель: поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; изъятие земельных участков для муниципальных нужд для реализации генерального плана развития города. Задачи: предоставление гражданам социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дом; предоставление гражданам мер социальной защиты при изъятии земельных участков для муниципальных нужд |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | повышение уровня обеспеченности жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2%; возможность сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2009-2011 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий планируемый объем финансовых средств на 2009 – 2011 годы 15061,3 тыс. руб. из них: средства бюджета города Шумерля – 12739,5 тыс. рублей внебюджетные источники – 2321,8 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; приведение земельных участков города в соответствие с градостроительным регламентом |
| Система контроля за исполнением Программы | Отделы администрации обеспечивающие выполнение мероприятий Программы, ежегодно до 15 февраля информируют сектор учета и распределения жилья администрации города Шумерля о выполнении Программы. Сектор учета и распределения жилья администрации города Шумерля ежеквартально направляет в управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля статистическую информацию о реализации Программы. Сектор учета и распределения жилья администрации города Шумерля ежегодно до 1 марта 2012 года представляет в управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля и финансовый отдел администрации города Шумерля доклад о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств. Администрация города Шумерля до 1 апреля каждого года представляет Собранию депутатов города Шумерля доклад о ходе реализации Программы за отчетный период. |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Настоящая Программа разработана в соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ,  Федеральным Законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 года № 55 « О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», Указом Президента Чувашской Республики от 30 января 2004 года № 10 « О дополнительных мерах по стимулированию жилищного строительства в Чувашской Республике», генеральным планом развития города. Программа предусматривает создание системы поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, защиты интересов граждан и юридических лиц, в связи с осуществлением градостроительной деятельности на принадлежащих им земельных участках и  позволит определить пути решения проблемы и привлечения необходимого объема финансовых ресурсов.

II. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории города Шумерля и изъятие земельных участков для муниципальных нужд для реализации генерального плана развития города.

Задачи:

-предоставление гражданам социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

-определение долей бюджета города Шумерля и других внебюджетных истчников финансирования

- предоставление гражданам мер социальной защиты при изъятии земельных участков для муниципальных нужд

Основными принципами реализации Программы являются:

-добровольность участия в Программе,

-возможность для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий реализовать свое право на получение поддержки за счет средств бюджета города Шумерля при улучшении жилищных условий в рамках Программы только один раз;

- градостроительная политика учитывает частные интересы граждан  в связи с осуществлением деятельности администрации города Шумерля по развитию города.

Реализация Программы будет осуществляться в 2009-2011 годах.

# III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает нормативно-правовое и методологическое обеспечение программы.

Система программных мероприятий призвана обеспечить взаимодействие всех исполнителей Программы, и включает в себя:

-определение участников Программы и работу с ними;

-контроль за расходованием средств, в соответствии с целями Программы.

Основными мероприятиями Программы являются:

-принятие порядка реализации Программы;

-разработка механизмов реализации Программы;

-организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы;

-разработка рекомендаций о порядке реализации Программы;

-строительство жилья для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий - участников Программы;

- своевременная подготовка земельных участков для строительства с целью развития города в соответствии с генеральным планом города.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется за счет бюджета города Шумерля и внебюджетных источников. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетом города Шумерля и привлечения внебюджетных источников.

тыс.руб.

| Объемы затрат по источникам финансирования | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города Шумерля | 3995,3 | 4138,2 | 4606,0 |
| Внебюджетные источники | 673,6 | 753,9 | 894,3 |
| Всего: |  |  |  |

Объемы финансирования могут ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджета города Шумерля.

# V. Механизм реализации Программы

Механизмы реализации Программы представляют собой скординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачами конкретного периода.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Управление реализации Программы, контролирующие выполнение намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик-администрации города Шумерля.

Отделы администрации обеспечивающие выполнение мероприятий Программы, ежегодно до 15 фераля информируют сектор учета и распределения жилья администрации города Шумерля о выполнениии программы. Сектор учета и распределения жилья администрации города Шумерля ежеквартально направляет в управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля статистическую информацию о реализации Программы.

Сектор учета и распределения жилья администрации города Шумерля ежегодно до 1 марта 2012 года представляет в управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля и финансовый отдел администрации города Шумерля доклад о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств.

Администрация города Шумерля до 1 апреля каждого года представляет Собранию депутатов города Шумерля доклад о ходе реализации Программы за отчетный период.

Администрация города Шумерля ежегодно утверждает список граждан, предполагаемых к переселению, на планируемый год с указанием адреса и физического износа сносимого жилья и адреса предоставляемого взамен сносимого жилья.

Отдел строительства и архитектуры администрации города Шумерля ежегодно готовит предложения по изъятию земельных участков для муниципальных нужд и вносит на утверждение главы администрации города Шумерля.

IV.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит создание благоприятных условий для наращивания объемов жилищного строительства. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников и увеличение объема жилищного строительства;

сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

приведение земельных участков города в соответствие с градостроительным регламентом.

Индикаторы эффективности реализации Программы.

Важнейшим целевым индикатором и показателем данной Программы является количество граждан улучшивших жилищные условия.

Реализация Программы будет осуществляться в 2009-2011 годах.

|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| количество граждан улучшивших жилищные условия | 3 | 3 | 3 |
| Приведение земельных участков в соответствие с градостроительным регламентом | 1 | 1 | 1 |

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы | 2009-2011 годы | Отдел информатизации администрации города Шумерля, сектор учета и распределения жилья администрации города Шумерля |
| 2 | Строительство жилья для участников Программы | 2009-2011 годы | Отдел строительства и архитектуры администрации города Шумерля |