29.03.2010 =. 568№		29.03.2010 г. №568

+.м.рле хули		     г. Шумерля

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Шумерля» на 2009-2011 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 года №15 «О республиканской целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2008-2011 годы» и Уставом города Шумерля

Собрание депутатов города Шумерля РЕШИЛО:

- Внести в муниципальную целевую программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Шумерля» на 2009-2011 годы, утвержденную решением Собрания депутатов города Шумерля от 23 октября 2008 года №391 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Шумерля» на 2009-2011 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1) по всему тексту Программы слова «32035,71 кв. метров» заменить словами «25112,00 кв. метров».

2) по всему тексту Программы слова «1896 граждан» заменить словами «1554 граждан»

3) в Паспорте позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции»

| Объемы и источники финансирования | Общий планируемый объем финансовых средств на 2009 – 2011 годы - из них: средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: 1 этап – 33,2867 млн. рублей; 2 этап – 64,49362 млн. рублей; 2010 год –138,3756019млн. рублей; 2011 год- _______________ средства республиканского бюджета: 1 этап – 14,8095 млн. рублей; 2 этап – 10,8743 млн. рублей; 2010 год – 11,108107 млн. рублей; 2011 год- _______________; средства бюджета города Шумерля: 1 этап – ----; 2 этап – ---------; 2010 год – 0,1млн. рублей; 2011 год-0,1 млн. рублей; |
| --- | --- |
| 4) таблицу раздела I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения» изложить в следующей редакции: |

|  | Количество домов | Общая площадь (кв. м.) | Количество квартир | Количество проживающих (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 134 | 25112 | 671 | 1554 |
| В том числе муниципальный жилищный фонд | 108 | 21749,00 | 606 | 1420 |
| в % | 80,6 | 86,6 | 90,3 | 91,4 |
| Ведомственный жилищный фонд | 27 | 3435 | 69 | 142 |
| в % | 19,4 | 13,4 | 9,7 | 8,6 |

5) таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

млн. руб

| Объемы затрат по источникам финансирования | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 97,78032 | 138,3756019 |  |
| республиканский бюджет | 25,6838 | 11,108107 |  |
| Бюджет города Шумерля | х | 0,1 | 0,1 |
| Всего: | 123,464120 | 149,58370890 |  |

6) приложение №1 к Программе изложить в редакции Приложения №1 к настоящему решению.

7) приложение №4 к Программе изложить в редакции Приложения №2к настоящему решению.

8) дополнить Программу приложением №5 согласно приложению № 3 к настоящему решению.

- Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава города Шумерля 								Д.В. Егоров

Приложение №1

к решению Собрания депутатов города Шумерля

от 29.03.2010 г. №568

Приложение №1

к муниципальной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Шумерля" на 2009-2011 годы

Перечень

# жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

| № /№ | Адрес многоквартирного дома | % износа (ВСН № 53-86) | Год строительства | Общая площадь дома (кв.м.) | Кол-во квартир | Количество проживающих в многоквартирном доме граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный жилищный фонд |
|  | ул. Ленина, д. 22 | 82 | 1958 | 228,00 | 9 | 15 |
|  | Переулок Зеленый, д. 1 | 100 | 1936 | 735,00 | 16 | 41 |
|  | Переулок Зеленый, д. 3 | 90 | 1954 | 290,6 | 8 | 18 |
|  | ул. Пер. Зеленый, д. 5 | 100 | 1932 | 270,00 | 6 | 18 |
|  | ул. Мира, д. 6 | 100 | 1930 | 699,00 | 4 | 4 |
|  | ул. Мира, д. 8 | 100 | 1930 | 704,00 | 8 | 20 |
|  | ул. Жукова, д. 11 | 100 | 1938 | 209,10 | 4 | 10 |
|  | Заводской проезд, д. 9 | 100 | 1930 | 501,02 | 9 | 28 |
|  | Заводской проезд, д. 11 | 100 | 1930 | 518,80 | 8 | 21 |
|  | Заводской проезд, д. 14 | 100 | 1934 | 850,37 | 27 | 67 |
|  | ул. Банковский, д. 14а | 84 | 1959 | 290,60 | 7 | 20 |
|  | ул. Пер. Зеленый, д. 8 | 88 | 1957 | 263,01 | 8 | 20 |
|  | ул. Пер. Зеленый, д. 7 | 86 | 1958 | 434,00 | 12 | 28 |
|  | ул. Комсомольская, д. 2 «а» | 86 | 1958 | 305,00 | 8 | 12 |
|  | ул. Урицкого, д. 30 | 66 | 1968 | 152,00 | 4 | 2 |
|  | ул. Урицкого, д. 32 | 66 | 1968 | 51,00 | 2 | 3 |
|  | ул. К. Маркса, д. 59 | 100 | 1936 | 340,70 | 12 | 32 |
|  | ул. Заводской проезд, д. 16 | 100 | 1943 | 740,88 | 12 | 31 |
|  | ул. Щербакова, д. 48 а | 100 | 1949 | 158,50 | 5 | 11 |
|  | ул. Мичурина, д. 4 | 96 | 1953 | 393,00 | 15 | 41 |
|  | ул. Щербакова, д. 79 | 100 | 1951 | 45,00 | 2 | 6 |
|  | ул. Белинского, д. 1 а | 96 | 1953 | 109,52 | 4 | 8 |
|  | ул. Щербакова, д. 91 | 96 | 1953 | 85,00 | 2 | 2 |
|  | ул. Котовского, д. 65 | 90 | 1956 | 64,00 | 2 | 9 |
|  | Проезд Мебельщиков, д. 6 | 92 | 1957 | 286,00 | 8 | 13 |
|  | Проезд Мебельщиков 8 | 92 | 1957 | 290,00 | 8 | 15 |
|  | Проезд Мебельщиков 10 | 92 | 1957 | 294,00 | 8 | 17 |
|  | Банковский переулок, д.10 | 92 | 1957 | 290,60 | 9 | 18 |
|  | Банковский переулок, д.12 | 92 | 1957 | 294,00 | 8 | 16 |
|  | ул. Котовского, д. 63 | 92 | 1957 | 65,60 | 2 | 6 |
|  | ул. Гражданская, д. 12 | 90 | 1958 | 40,00 | 1 | 1 |
|  | ул. Халтурина, д. 4 | 90 | 1958 | 106,00 | 3 | 6 |
|  | ул. Халтурина, д. 7 | 90 | 1958 | 180,00 | 5 | 12 |
|  | ул. Маяковского, д. 74 | 90 | 1958 | 418,80 | 8 | 23 |
|  | ул. Францева, д. 3 «а» | 90 | 1958 | 64,00 | 1 | 2 |
|  | ул. Щербакова, д. 44 | 84 | 1959 | 406,00 | 9 | 26 |
|  | ул. О. Кошевого, д. 18 | 84 | 1959 | 424,83 | 12 | 30 |
|  | ул. Орджоникидзе, д. 60/2 | 82 | 1960 | 78,32 | 2 | 6 |
|  | ул. Орджоникидзе, д. 73 | 82 | 1960 | 52,00 | 1 | 6 |
|  | ул. Орджоникидзе, д. 75/1 | 82 | 1960 | 39,70 | 1 | 1 |
|  | ул. Матросова, д. 73 | 78 | 1962 | 130,00 | 5 | 14 |
|  | ул. Сеченова, д. 7 | 72 | 1965 | 389,00 | 8 | 20 |
|  | ул. Сеченова, д. 1 | 84 | 1959 | 213,00 | 4 | 15 |
|  | ул. Белинского, д. 1 | 84 | 1959 | 83,10 | 3 | 10 |
|  | ул. Матросова, д. 70 | 80 | 1961 | 86,30 | 4 | 10 |
|  | ул. Мичурина, д. 12 | 76 | 1963 | 1263,00 | 35 | 64 |
|  | ул. Мичурина, д. 10 | 82 | 1960 | 1315,00 | 59 | 112 |
|  | ул. Чкалова, д. 61 | 58 | 1973 | 323,00 | 8 | 13 |
|  | ул. Футболка, д. 1 | 100 | 1953 | 56,16 | 2 | 6 |
|  | ул. Футболка, д. 2 | 100 | 1953 | 47,57 | 2 | 6 |
|  | ул. Футболка, д. 4 | 100 | 1953 | 74,07 | 2 | 5 |
|  | ул. Футболка, д. 5 | 100 | 1953 | 59,54 | 2 | 4 |
|  | ул. Футболка, д. 6 | 100 | 1953 | 59,58 | 2 | 3 |
|  | ул. Футболка, д. 7 | 100 | 1953 | 51,60 | 2 | 6 |
|  | ул. Футболка, д. 8 | 100 | 1954 | 82,00 | 4 | 13 |
|  | ул. Футболка, д. 9 | 100 | 1940 | 172,41 | 3 | 12 |
|  | ул. Футболка, д. 10 | 96 | 1952 | 90,00 | 3 | 5 |
|  | ул. Футболка, д. 16 | 94 | 1953 | 94,00 | 4 | 11 |
|  | ул. Футболка, д. 17 | 90 | 1955 | 94,00 | 4 | 12 |
|  | ул. Суворова, д. 31 | 100 | 1935 | 87,00 | 4 | 8 |
|  | ул. Суворова, д. 9 | 98 | 1951 | 114,00 | 4 | 7 |
|  | ул. Суворова, д. 25 | 100 | 1949 | 56,00 | 2 | 3 |
|  | ул. Суворова, д. 27 | 100 | 1949 | 80,99 | 2 | 10 |
|  | ул. Репина, д. 15 | 100 | 1937 | 145,00 | 8 | 15 |
|  | ул. Белинского, д. 16 | 100 | 1948 | 101,00 | 2 | 6 |
|  | ул. Радищева, д. 77 | 100 | 1950 | 59,00 | 2 | 8 |
|  | ул. Щербакова, д. 55 | 100 | 1937 | 82,00 | 3 | 9 |
|  | ул. Советская, д. 9 «а» | 98 | 1951 | 105,00 | 2 | 6 |
|  | ул. Колхозная, д.5 | 100 | 1937 | 330,00 | 6 | 18 |
|  | ул. Комсомольская, д. 68 | 100 | 1950 | 313,00 | 12 | 17 |
|  | ул. Кутузова, д. 33 | 100 | 1948 | 56,00 | 2 | 9 |
|  | ул. Кутузова, д. 50 | 100 | 1948 | 69,00 | 2 | 8 |
|  | ул. Кутузова, д. 52 | 100 | 1937 | 121,38 | 3 | 9 |
|  | ул. Кутузова, д. 54 | 100 | 1937 | 126,68 | 4 | 8 |
|  | ул. Кутузова, д. 56 | 100 | 1937 | 125,00 | 4 | 13 |
|  | ул. Кутузова, д. 58 | 96 | 1952 | 112,00 | 4 | 9 |
|  | ул. Сеченова, д. 46 | 100 | 1928 | 104,00 | 2 | 6 |
|  | ул. Стройучасток, д. 1 | 100 | 1948 | 40,00 | 2 | 6 |
|  | ул. Стройучасток, д. 3 | 100 | 1948 | 63,00 | 2 | 7 |
|  | ул. Стройучасток, д. 4 | 100 | 1948 | 63,00 | 2 | 3 |
|  | ул. Стройучасток, д. 5 | 100 | 1948 | 63,00 | 2 | 7 |
|  | ул. Стройучасток, д. 6 | 100 | 1948 | 61,00 | 2 | 9 |
|  | ул. Стройучасток, д. 7 | 100 | 1948 | 68,00 | 2 | 7 |
|  | ул. Стройучасток, д. 10 | 100 | 1949 | 68,00 | 4 | 14 |
|  | ул. Стройучасток, д. 21 | 100 | 1928 | 179,53 | 6 | 16 |
|  | ул. Стройучасток, д. 22 | 100 | 1948 | 116,15 | 4 | 15 |
|  | ул. О. Кошевого, д. 13 | 100 | 1948 | 181,00 | 6 | 16 |
|  | ул. Кумашинская, д. 18 | 98 | 1951 | 85,00 | 4 | 10 |
|  | ул. Сурский проезд, д. 16 | 100 | 1933 | 50,00 | 2 | 5 |
|  | ул. Сурский проезд, д. 18 | 100 | 1936 | 250,00 | 12 | 20 |
|  | ул. Завокзальная, д. 1 | 98 | 1954 | 63,59 | 3 | 4 |
|  | ул. Завокзальная, д. 2 | 100 | 1927 | 51,92 | 2 | 5 |
|  | ул. Завокзальная, д. 3 | 100 | 1919 | 40,10 | 2 | 7 |
|  | ул. Завокзальная, д. 4 | 100 | 1928 | 113,79 | 3 | 8 |
|  | ул. Завокзальная, д. 5 | 100 | 1918 | 71,94 | 2 | 3 |
|  | ул. Завокзальная, д. 6 | 100 | 1918 | 35,96 | 1 | 3 |
|  | ул. Завокзальная, д. 7 | 100 | 1918 | 271,25 | 7 | 17 |
|  | ул. Завокзальная, д. 8 | 100 | 1918 | 58,30 | 2 | 5 |
|  | ул. Привокзальная, д. 1 «а» | 100 | 1915 | 30,00 | 1 | 1 |
|  | ул. Привокзальная, д. 2 | 100 | 1915 | 130,87 | 3 | 5 |
|  | ул. Привокзальная, д. 4 | 100 | 1928 | 113,82 | 4 | 7 |
|  | ул. Угольник, д. 1 | 100 | 1915 | 150,18 | 5 | 15 |
|  | ул. Угольник, д. 2 | 96 | 1955 | 108,09 | 3 | 7 |
|  | ул. Угольник, д. 4 | 100 | 1946 | 30,39 | 2 | 3 |
|  | ул. Угольник, д. 3 | 100 | 1955 | 151,00 | 5 | 7 |
|  | ул. Угольник, д. 6 | 100 | 1918 | 30,00 | 1 | 2 |
|  | ул. Белинского, д. 17 «а» | 84 | 1961 | 144,49 | 4 | 8 |
|  | ул. Ленина, д. 43а | 100 | 1963 | 228,00 | 2 | 3 |
| Итого по муниципальному жилищному фонду | 21749,00 | 606 | 1420 |
| Ведомственный жилой фонд |
|  | ул. Тургенева, д. 20 | 100 | 1972 | 145,00 | 4 | 15 |
|  | ул. Тургенева, д. 26 | 100 | 1973 | 148,00 | 5 | 12 |
|  | ул. Тургенева, д. 28 | 100 | 1972 | 149, | 2 | 5 |
|  | ул. Тургенева, д. 30 | 100 | 1973 | 148,00 | 4 | 5 |
|  | ул. Тургенева, д. 32 | 100 | 1973 | 390,00 | 3 | 6 |
|  | ул. Тургенева, д. 34 | 100 | 1974 | 127,00 | 3 | 7 |
|  | ул. Тургенева, д. 36 | 100 | 1974 | 137,00 | 2 | 7 |
|  | ул. Тургенева, д. 38 | 100 | 1974 | 137,00 | 3 | 10 |
|  | ул. Крылова, д. 27 | 100 | 1973 | 125,00 | 2 | 6 |
|  | ул. Крылова, д. 29 | 100 | 1973 | 126,00 | 1 | 2 |
|  | ул. Крылова, д. 35 | 100 | 1973 | 390,00 | 8 | 19 |
|  | ул. Пархоменко, д. 19 | 100 | 1974 | 127,00 | 2 | 4 |
|  | ул. Пархоменко, д. 21 | 100 | 1973 | 126,00 | 1 | 2 |
|  | ул. Пархоменко, д. 24 | 100 | 1973 | 126,00 | 3 | 9 |
|  | ул. Луговая, д. 35 | 100 | 1972 | 128,00 | 1 | 3 |
|  | ул. Луговая, д. 37 | 100 | 1973 | 129,00 | 1 | 1 |
|  | ул. С Лазо, д. 36 | 100 | 1973 | 145,00 | 3 | 12 |
|  | ул. С Лазо, д. 38 | 100 | 1973 | 148,00 | 2 | 5 |
| ИТОГО по поселку СМП: | 2806,00 | 52 | 92 |
|  | ул. Фрунзе, д. 27 | 100 | 1943 | 80,00 | 1 | 4 |
|  | ул. Докучаева, д. 10 | 100 | 1976 | 136,00 | 3 | 11 |
|  | ул. Докучаева, д. 12 | 100 | 1976 | 76,00 | 2 | 5 |
|  | ул. Ленина, д. 62 | 100 | 1932 | 58,00 | 2 | 9 |
| ИТОГО по ДРСУ | 350,00 | 8 | 29 |
|  | ул. Свердлова, д. 90 | 100 | 100 | 94,00 | 2 | 5 |
| ИТОГО по ОАО БЫТ | 94,00 | 2 | 5 |
|  | ул. Крылова, д. 26 | 100 | 1952 | 52,00 | 1 | 2 |
|  | ул. Крупская, д. 77 | 100 | 1952 | 32,00 | 1 | 3 |
|  | ул. Первомайская, д. 55 | 100 | 1948 | 29,00 | 1 | 3 |
| ИТОГО по МЯСОКОМБИНАТУ | 113,00 | 3 | 8 |
| Итого по ведомственному жилому фонду | 3363,00 | 65 | 134 |
| Всего по жилищному фонду | 25112,00 | 671 | 1554 |

Приложение №2

к решению Собрания депутатов города Шумерля

от 29.03.2010 г. №568

Приложение №4

к муниципальной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Шумерля" на 2009-2011 годы

Перечень
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на 2008-2009 годы (1, 2 этап)

| №п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в грамме | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения, год | Площадь помещений, кв. метров | Количество помещений | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями): | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | по площади помещений, кв. м | по числу помещений | Всего | в том числе | из них за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения помещений на рынке жилья | Для строительства помещений |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жилых помещений | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | Выкуп помещений собственников | Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на другое вновь построенное помещение | Выкуп помещений собственников | Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на другое вновь построенное помещение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жилых помещений | нежилых помещений, находящихся в частной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 этап |
| 1 | ул. Ленина д. 39 | заключение от 26.10.2006 № 29 | 2 | 2008 | 2009 | 37,13 | 37,13 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 38,80 |  |  |  | 1 |  | 0,8911 |  | 0,8911 |  | 0,6398 |
| 2 | ул. Ленина д. 41 | заключение от 26.10.2006 № 30 | 2 | 2008 | 2009 | 74,12 | 74,12 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 77,40 |  |  |  | 2 |  | 1,7789 |  | 1,7789 |  | 1,2772 |
| 3 | ул. Ленина д. 16 | заключение от 26.10.2006 № 23 | 34 | 2008 | 2009 | 413,37 | 413,37 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  |  | 423,10 |  |  |  | 9 |  | 9,9307 |  | 9,9307 |  | 7,1191 |
| 4 | ул. МОПРа д. 1 | заключение от 26.10.2006 № 18 | 23 | 2008 | 2009 | 241,92 | 241,92 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 284,40 |  |  |  | 6 |  | 6,5527 |  | 6,5527 |  | 4,1688 |
| 5 | ул. МОПРа д. 3 | заключение от 26.10.2006 № 19 | 45 | 2008 | 2009 | 503,06 | 503,06 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 572,40 |  |  |  | 15 |  | 13,0178 |  | 13,0178 |  | 8,6687 |
| 6 | ул. МОПРа д. 11 | заключение от 08.11..2006 № 36 | 39 | 2008 | 2009 | 589,24 | 589,24 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  | 606,40 |  |  |  | 14 |  | 14,1682 |  | 14,1682 |  | 10,1517 |
| 7 | ул. МОПРа д. 13 | заключение от 26.10.2006 № 22 | 5 | 2008 | 2009 | 73,20 | 73,20 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 73,20 |  |  |  | 1 |  | 1,7568 |  | 1,7568 |  | 1,2614 |
| ИТОГО 7 домов | 150 |  |  | 1932,43 | 1932,43 |  |  |  | 48 | 48 |  |  |  |  |  | 2075,70 |  |  |  | 48 |  | 48,0962 |  | 48,0962 |  | 33,2867 |
| 2 этап |
| 1 | ул. Косточкина, д.18 | заключение от 20.10.2006 № 8 | 30 | 2009 | 2009 | 550,69 | 550,69 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  | 531,30 |  |  |  | 14 |  | 12,6216 |  | 12,6216 |  | 11,4046 |
| 2 | ул. Косточкина, д. 20 | заключение от 20.10.2006 № 9 | 26 | 2009 | 2009 | 529,13 | 529,13 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  | 542,40 |  |  |  | 12 |  | 12,9072 |  | 12,9072 |  | 10,6392 |
| 3 | ул. МОПРА, д.1 | заключение от 26.10.2006 №18 | 1 | 2009 | 2009 | 27,90 | 27,90 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 33,30 |  |  |  | 1 |  | 0,7925 |  | 0,7925 |  | 0,6172 |
| 4 | ул. Мира, д.6 | заключение от 26.10.2006 №20 | 4 | 2009 | 2009 | 35,16 | 35,16 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 35,40 |  |  |  | 1 |  | 0,8425 |  | 0,8425 |  | 0,7778 |
| 5 | ул. Мира, д. 10 | заключение от 08.11..2006 № 38 | 36 | 2009 | 2009 | 525,17 | 525,17 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  | 539,40 |  |  |  | 12 |  | 12,8377 |  | 12,8377 |  | 11,6179 |
| 6 | ул. Мира, д. 12 | заключение от 08.11..2006 № 40 | 33 | 2009 | 2009 | 454,43 | 454,43 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  | 502,80 |  |  |  | 12 |  | 11,9666 |  | 11,9666 |  | 10,0529 |
| 7 | ул. МОПРа д. 9 | заключение от 26.10.2006 № 25 | 33 | 2009 | 2009 | 570,16 | 570,16 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  | 650,20 |  |  |  | 14 |  | 15,4714 |  | 15,4714 |  | 12,6131 |
| 8 | ул. Колхозная, д.5 | заключение от 08.11..2006 № 39 | 18 | 2009 | 2009 | 306,05 | 306,05 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  | 333,10 |  |  |  | 7 |  | 7,9280 |  | 7,9280 |  | 6,7705 |
| ИТОГО 8 домов | 181 |  |  | 2915,33 | 2915,33 |  |  |  | 73 | 73 |  |  |  |  |  | 3167,9 |  |  |  | 73 |  | 75,3675 |  | 75,3675 |  | 64,4932 |

| Приложение №3 к решению Собрания депутатов города Шумерля от 29.03.2010 г. №568 |
| --- |
| Приложение N 5 к муниципальной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Шумерля" на 2009-2011 годы |
| Перечень аварийных многоквартирных домов на 2010 год |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Расселяемая площадь жилых помещений, в т.ч.: | площадь жилых помещений в муниципальной собственности | площадь жилых помещений в в частной собственности | Количество расселяемых жилых помещений, в.т.ч.: | количество жилых помещений в муниципальной собственности | количество жилых помещений в в частной собственности | Площадь приобретаемых жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Стоимость 1 кв.м (нормативная) | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./1 кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | переулок Зеленый, дом №1 | 47 | 20 октября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 41 | 41 | 536,02 | 536,02 | 503,79 | 32,23 | 16 | 15 | 1 | 536,02 | 12966860 | 12052696 | 907914 | 6250 | 24191 | 0 |
| 2 | Заводской проезд, дом №9 | 2 | 20 октября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 28 | 28 | 494,44 | 494,44 | 373,22 | 121,22 | 9 | 7 | 2 | 494,44 | 12327873 | 11458758 | 862865 | 6250 | 24933 | 0 |
| 3 | Заводской проезд, дом №11 | 3 | 20 октября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 21 | 21 | 502,70 | 502,70 | 156,00 | 346,70 | 8 | 3 | 5 | 502,70 | 12513208 | 11631027 | 875931 | 6250 | 24892 | 0 |
| 4 | Заводской проезд, дом №14 | 4 | 20 октября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 67 | 67 | 830,52 | 830,52 | 504,38 | 326,14 | 26 | 14 | 12 | 847,94 | 21012156 | 19530799 | 1475107 | 6250 | 25300 | 440726 |
| 5 | улица Комсомольская, дом №2 «а» | 5 | 20 октября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 12 | 12 | 288,51 | 288,51 | 143,80 | 144,71 | 8 | 4 | 4 | 288,51 | 7299303 | 6784702 | 508351 | 6250 | 25300 | 0 |
| 6 | переулок Зеленый, дом №3 | 48 | 08 ноября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 18 | 18 | 273,51 | 273,51 | 243,20 | 30,31 | 8 | 7 | 1 | 273,51 | 6891631 | 6405771 | 479610 | 6250 | 25197 | 0 |
| 7 | переулок Зеленый, дом №5 | 49 | 08 ноября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 18 | 18 | 233,26 | 233,26 | 200,96 | 32,30 | 6 | 5 | 1 | 233,26 | 5611303 | 5215706 | 389347 | 6250 | 24056 | 0 |
| 8 | переулок Зеленый, дом №8 | 24 | 20 октября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 20 | 20 | 236,91 | 236,91 | 118,00 | 118,91 | 8 | 4 | 4 | 236,91 | 5990980 | 5568616 | 416114 | 6250 | 25288 | 0 |
| 9 | улица Мира, дом №8 | 21 | 26 октября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 12 | 12 | 101,20 | 101,20 | 0,00 | 101,20 | 3 | 3 | 0 | 101,20 | 2560360 | 2379855 | 174255 | 6250 | 25300 | 0 |
| 10 | улица Щербакова, дом №44 | 14 | 20 октября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 26 | 26 | 386,43 | 386,43 | 246,22 | 140,21 | 9 | 6 | 3 | 386,43 | 9768950 | 9080239 | 6824661 | 6250 | 25280 | 0 |
| 11 | улица Жукова, дом №11 | 15 | 20 октября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 10 | 10 | 195,35 | 195,35 | 159,25 | 36,10 | 4 | 3 | 1 | 195,35 | 4851520 | 4509488 | 335782 | 6250 | 24835 | 0 |
| 12 | переулок Зеленый, дом №7 | 26 | 26 октября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 28 | 28 | 419,35 | 419,35 | 212,94 | 206,41 | 12 | 6 | 6 | 422,88 | 10609555 | 9861581 | 741724 | 6250 | 25300 | 89309 |
| 13 | Заводской проезд, дом №16 | 27 | 26 октября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 31 | 31 | 692,11 | 692,11 | 133,36 | 558,75 | 12 | 2 | 10 | 692,11 | 17194781 | 15982549 | 1205982 | 6250 | 24844 | 0 |
| 14 | Банковский переулок, дом №12 | 41 | 08 ноября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 12 | 12 | 280,02 | 280,02 | 64,75 | 215,27 | 7 | 2 | 5 | 286,14 | 7084506 | 6585048 | 493208 | 6250 | 25300 | 154836 |
| 15 | улица Ленина, дом №43 «а» | 42 | 08 ноября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 3 | 3 | 80,32 | 80,32 | 80,32 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 80,32 | 2032096 | 1888833 | 137013 | 6250 | 25300 | 0 |
| 16 | улица Маяковского, дом №74 | 13 | 20 октября 2006 года | IV квартал 2010 | IV квартал 2010 | 23 | 23 | 401,42 | 401,42 | 210,40 | 191,02 | 8 | 4 | 4 | 402,52 | 10155926 | 9439933 | 709743 | 6250 | 25300 | 27830 |
| Итого по городу Шумерля: | Х | Х | Х | Х | 370 | 370 | 5952,07 | 5952,07 | 3495,30 | 2456,77 | 146 | 91 | 55 | 5980,24 | 148871008 | 138375601 | 10395407 | 100000 |  | 712701 |

# Text boxes

Чёваш Республики

+,М,РЛЕ  ХУЛИН

ДЕПУТАТСЕН  ПУХЁВ,

# ЙЫШЁНУ

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ                  ГОРОДА ШУМЕРЛЯ

РЕШЕНИЕ