# Чёваш Республики

+.м.рле район.н

пу=лёх.

ЙЫШЁНУ

11.05.2010   № 312

+.м.рле    хули

Чувашская Республика

Глава

Шумерлинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2010  №  312

г.Шумерля

#### Об утверждении Методики учета                                                                                         накопительной стоимости финансируемых                                                                                        из бюджета Шумерлинского района                                                                                         Чувашской Республики капитальных вложений

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 01 июня 2007 г. № 123 «Об утверждении Методики годовой и оперативной оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Чувашской Республики», приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 28.02.2007 № 88/п «Об утверждении методики учета накопительной стоимости финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики капитальных вложений» и в целях осуществления мониторинга эффективного использования средств бюджета  Шумерлинского района Чувашской Республики, направляемых на капитальные вложения,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую Методику учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета  Шумерлинского района Чувашской Республики капитальных вложений.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации   Шумерлинского  района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования  в издании  «Вестник Шумерлинского района».

| Глава Шумерлинского района | В. А. Мурашкин |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению  главы

Шумерлинского  района

от 11.05.2010.  № 312

Методика

учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета  Шумерлинского  района Чувашской Республики капитальных вложений

Настоящая Методика разработана в целях осуществления мониторинга эффективного использования средств бюджета Шумерлинского  района Чувашской Республики, направляемых на капитальные вложения.

Главный распорядитель средств бюджета  Шумерлинского района Чувашской Республики  на основании перечня  объектов и объемов их  финансирования, утвержденного решением  Собрания депутатов  Шумерлинского  района  о бюджете  Шумерлинского  района Чувашской Республики на соответствующий финансовый год формирует данные согласно приложению  к настоящей Методике.

Формирование информации о финансировании строительства объектов районной инвестиционной программы осуществляется по каждой строке и каждому объекту, включенных в перечень строек и объектов для муниципальных нужд Шумерлинского района,  утвержденного  решением  Собрания депутатов о бюджете  Шумерлинского района Чувашской  Республики на соответствующий финансовый  год на основании следующих документов:

а) сводные сметные расчеты стоимости строительства;

б) документы об утверждении проектной документации;

в) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов, титульные списки переходящих строек и объектов.

Заполнение информации о финансировании строительства объектов районной инвестиционной программы, осуществляется по форме согласно приложению  к настоящей Методике, производится в следующем порядке:

В графе 2 указывается наименование отраслей, муниципальных заказчиков и объектов, финансирование которых предусмотрено  решением Собрания депутатов  Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского  района Чувашской Республики на соответствующий  финансовый  год .

В графах 3,5 отражаются данные из титульного списка вновь начинаемых строек и объектов и титульного списка переходящих строек и объектов.

В графе 4 указываются данные о сметной стоимости объекта исходя из сводного сметного расчета стоимости строительства, титульного списка вновь начинаемых строек и объектов и титульного списка переходящих строек и объектов.

Графы 6, 7, 8 формируются на основании данных приложений к  решению Собрания депутатов  Шумерлинского  района  о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на соответствующий финансовый  год, титульного списка вновь начинаемых строек и объектов, титульного списка переходящих строек и объектов.

В графе 9 отражается стоимость работ по муниципальному контракту.

Графы 10, 11, 12 формируются по данным лицевого счета получателя средств бюджета   Шумерлинского  района Чувашской Республики.

В графе 13 отражается остаток по муниципальному контракту, который определяется как разница графы 9 и граф 10, 11, 12.

Графа 14 определяется делением суммы граф 10, 11, 12 на графу 9 и умножением на 100%.

Информация о финансировании строительства объектов районной инвестиционной программы  представляются главными распорядителями средств бюджета  Шумерлинского  района Чувашской Республики в финансовый отдел администрации  Шумерлинского  района в составе пояснительной записки к годовой отчетности.

Приложение

к Методике накопительной  стоимости  финансируемых из бюджета Шумерлинского

района	  капитальных вложений

Информация о финансировании строительства объектов районной инвестиционной

программы  по __________________на 20__ год по состоянию на 01.01.20___ года.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование отраслей муниципаль-ных заказчиков и объектов | Начало строительства | Сметная стоимость по представ-ленной проектно-сметной документа-ции | Оста-ток смет-ной стои-мос- ти на 1.01.__г. | Утверждено бюджетных ассигнований на 20__ г за счет средств | Финансирование на 20__ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета | федерального бюджета | Мест-ного бюд-жета | сумма по муниципаль-ному контракту | оплачено за счет средств | Остаток по муниципально-му контракту | % испол-нения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Респуб-ликанс-кого бюдже-та | федерального бюджета | Мест-ного бюд-жета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |