| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН ПУÇЛĂХĚ ЙЫШĂНУ 01.09.2010 583 № Çěмěрле хули |  | ГЛАВА ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2010 № 583 город Шумерля |

О проведении двухмесячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству населённых пунктов Шумерлинского района

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7  Устава  Шумерлинского района и в целях создания благоприятных условий для проживания граждан, упорядочения работ по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов, а также обеспечения чистоты и порядка на территории Шумерлинского района

п о с т а н о в л я ю:

- Провести с 1 сентября по 31 октября 2010 года двухмесячник по санитарно- экологической очистке и благоустройству населенных пунктов Шумерлинского района.

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению двухмесячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов Шумерлинского района.

- Рекомендовать  главам сельских поселений Шумерлинского района и руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Шумерлинского района, организовать проведение двухмесячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству на подведомственных территориях, активизировать работу по обеспечению чистоты и проведению противоэрозийных мероприятий.

- Отделу организационной, кадровой работы и информационно-правового обеспечения администрации Шумерлинского района обеспечить  систематическое освещение хода проводимых мероприятий по санитарно- экологической очистке и благоустройству населенных пунктов Шумерлинского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Шумерлинского района Мостайкина А.А.

- Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Шумерлинского района» и разместить на официальном сайте Шумерлинского района.

Глава Шумерлинского района                                                                          В.А. Мурашкин

Приложение

постановлению главы Шумерлинского района от 01.09.2010г. №583

План мероприятий

по проведению двухмесячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов Шумерлинского района

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы по санитарно-экологической очистке и благоустройству вокруг территорий домовладений и организаций различных форм собственности | 03.09.2010-31.10.2010 | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 2 | Организация работ по наведению порядка на территориях кладбищ | до 24.09.2010 | Главы сельских поселений (по согласованию |
| 3 | Инвентаризация и восстановление озелененных насаждений, проведение мероприятий противоэрозийного характера (посадка деревьев, очистка водоемов и т.д.) | до 22.10.2010 | Главы сельских поселений (по согласованию |
| 4 | Планировка улиц, завоз инертных масс для ямочного ремонта грунтовых дорог | до 31.10.2010 | Главы сельских поселений (по согласованию |
| 5 | Покос трав вдоль домовладений, учреждений | до 24.09.2010 | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 6 | Вырубка засохших деревьев в населенных пунктах | до 31.10.2010 | Главы сельских поселений (по согласованию |
| 7 | Вывоз твердо-бытовых отходов | Систематически | Главы сельских поселений (по согласованию |
| 8 | Освещение хода работ по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов | 03.09.2010- 31.10.2010 | Главы сельских поселений (по согласованию |