| Чёваш Республики Елч.к район. Елч.к район пу=лёх. ЙЫШЁНУ 2007 =? июн.н 28-м.ш. №291 Елч.к ял. |  | Чувашская Республика Яльчикский район Глава Яльчикского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ «28» июня 2007 г. №291 село Яльчики |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении устойчивой работы

жилищно-коммунального хозяйства

в осенне-зимний период 2007/2008

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Яльчикского района к работе в зимних условиях и устойчивого проведения отопительного периода 2007/2008 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Яльчикского района к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года (приложение №1).

2. Создать районную комиссию по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2007/2008 г.г. в следующем составе:

Кузнецов И.В. – заместитель главы - начальник отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района, председатель комиссии;

Петрянкин С.П. - ведущий специалист отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Нягин В.О. – директор муниципального многоотраслевого производственного предприятия  жилищно-коммунального хозяйства Яльчикского района;

Левый Л.В. - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района;

Клементьева Л.А. - главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Яльчикская центральная районная больница» (по согласованию);

Анисимова Г.В. - начальник финансового отдела администрации Яльчикского района;

Никонов В.Н.– старший государственный инспектор ОН ЭП «Ростехнадзор» (по согласованию);

Михайлов В.С. – начальник ОГПН Яльчикского района ГУ МЧС по Чувашской Республике (по согласованию);

Кузьмин В.Н. – инспектор «Ростехнадзора» (по согласованию);

Главы сельских поселений Яльчикского района (по согласованию);

3. Яльчикскому муниципальному многоотраслевому производственному предприятию  жилищно-коммунальному хозяйству (Нягину В.О.):

- к началу отопительного периода 2007/2008 г.г. в жилищно-коммунальном хозяйстве создать аварийно-диспетчерскую службу;

- создать до 1 октября 2007 года неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

4.	Муниципальному учреждению здравоохранения «Яльчикская центральная районная больница», отделу образования и молодежной политики администрации Яльчикского района, главам сельских поселений:

- продолжить работу по переводу котельных с твердого топлива на газовое;

- осуществить лимитирование потребляемых энергоресурсов, довести их до общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и фельдшерских пунктов.

5. Финансовому отделу администрации Яльчикского района изыскать средства для приобретения необходимого запаса топлива и финансирования подготовительных работ к отопительному периоду.

6. Рекомендовать руководителям бюджетных организаций и учреждений, главам сельских поселений:

- принять меры по привлечению дополнительных средств при подготовке к отопительному периоду;

- завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях до 15 сентября 2007 г;

- обеспечить оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону к работе в осенне-зимний период до 1 октября 2007 года;

- заключить договора на поставку каменного угля и природного газа;

- создать до 1 октября 2007 года запасы твердого топлива в объеме не менее 30% от потребности на отопительный сезон;

- проводить работу по резервированию электроснабжения котельных;

- в школах, детских дошкольных учреждениях, учреждениях здравоохранения, а также других объектах массового пребывания людей выполнить до 1 сентября 2007 года мероприятия для предотвращения угрозы пожаров и вероятности поражения электрическим током;

- обеспечить до 1 октября 2007 года работу котельных на резервных видах топлива (каменный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций в период похолоданий;

- продолжить работу по реализации энергосберегающих мероприятий.

7. Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме аварийно – диспетчерскую службу на предприятии жилищно-коммунального хозяйства с 1 октября 2007 г.

8. Признать утратившим силу постановление главы администрации района от 4 июля 2006г.   № 208а  о подготовке к осенне-зимнему периоду 2006/2007г.г.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы – начальника отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района Кузнецова И.В.

Глава Яльчикского района

Чувашской Республики                                                            	Н.П.Миллин