| Чёваш Республики Елч.к район. Елч.к район пу=лёх. ЙЫШЁНУ 2008=? июл.н 01-м.ш. №264 Елч.к ял. |  | Чувашская Республика Яльчикский район Глава Яльчикского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ «01» июля 2008г.№264 село Яльчики |
| --- | --- | --- |

# Об обеспечении устойчивой работы

жилищно-коммунального хозяйства

в осенне-зимний период 2008/2009

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Яльчикского района к работе в зимних условиях и устойчивого проведения отопительного периода 2008/2009 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Яльчикского района к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года (приложение №1).

2. Создать районную комиссию по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2008/2009 г.г. в следующем составе:

Кузнецов И.В. – заместитель главы - начальник отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района, председатель комиссии;

Петрянкин С.П. - ведущий специалист – эксперт отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Нягин В.О. – директор муниципального многоотраслевого производственного предприятия  жилищно-коммунального хозяйства Яльчикского района;

Левый Л.В. – заместитель главы - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района;

Клементьева Л.А. - главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Яльчикская центральная районная больница» (по согласованию);

Анисимова Г.В. - начальник финансового отдела администрации Яльчикского района;

Никонов В.Н. – старший государственный инспектор ОНЭП «Ростехнадзор» (по согласованию);

Михайлов В.С. – начальник ОГПН Яльчикского района ГУ МЧС по Чувашской Республике (по согласованию);

Кузьмин В.Н. – Инспектор «Ростехнадзора» (по согласованию);

Главы сельских поселений Яльчикского района (по согласованию);

3.	Яльчикскому муниципальному многоотраслевому производственному предприятию  жилищно-коммунальному хозяйству (Нягину В.О.):

- к началу отопительного периода 2008/2009 г.г. в жилищно-коммунальном хозяйстве создать аварийно-диспетчерскую службу;

- создать до 1 октября 2008 года неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

4.	Рекомендовать муниципальному учреждению здравоохранения «Яльчикская центральная районная больница», отделу образования  и молодежной политики администрации Яльчикского района, главам сельских поселений:

- продолжить работы по переводу котельных с твердого топлива на газовое;

- осуществить лимитирование потребляемых энергоресурсов, довести их до общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и фельдшерских пунктов.

5.	Финансовому отделу администрации Яльчикского района изыскать средства для приобретения необходимого запаса топлива и финансирования подготовительных работ к отопительному периоду.

6. Рекомендовать руководителям бюджетных организаций и учреждений, главам сельских поселений:

- принять меры по привлечению дополнительных средств при подготовке к отопительному периоду;

-      завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях до 15 сентября 2008 г;

- обеспечить оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону к работе в осенне-зимний период до 1 октября 2008 года;

- заключить договора на поставку каменного угля и природного газа;

- создать до 1 октября 2008 года запасы твердого топлива в объеме не менее 30% от потребности на отопительный сезон;

- проводить работу по резервированию электроснабжения котельных;

- в школах, детских дошкольных учреждениях, учреждениях здравоохранения, а также других объектах массового пребывания людей выполнить до 1 сентября 2008 года мероприятия для предотвращения угрозы пожаров и вероятности поражения электрическим током;

- обеспечить до 1 октября 2008 года работу котельных на резервных видах топлива (каменный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций в период похолоданий;

- продолжить работу по реализации энергосберегающих мероприятий.

7. Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме аварийно – диспетчерскую службу на предприятии жилищно-коммунального хозяйства с 1 октября 2008 г.

8. Признать    утратившим    силу     постановление       главы района от 28 июня 2007г.   № 291  «О подготовке к осенне-зимнему периоду 2007/2008г.г.».

9. Настоящее постановление довести до всех руководителей вышеназванных организаций района.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района.

Глава Яльчикского района

Чувашской Республики                                                        	Н.П.Миллин