Постановление от 01.03.2010 г. №133

О принятии мер по улучшению

санитарно-технического состояния

систем подземных источников водоснабжения

Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики от 31 декабря 2009г. № 100 «О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике», решения расширенного межведомственного совещания от 29 декабря 2009г. «О состоянии законности на территории Чувашской Республики при сбросе стоков в водные объекты, а также в сфере обеспечения населения питьевой водой из подземных и децентрализованных источников водоснабжения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам сельских поселений принять все необходимые меры по улучшению санитарно-технического состояния систем подземных источников водоснабжения.

2. Утвердить план мероприятий по улучшению санитарно - технического состояния систем подземных источников водоснабжения на территории поселений (приложение № 1).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кузнецова И.В. – начальника отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района.

Глава администрации

Яльчикского района

Чувашской Республики	Н.П. Миллин

Приложение № 1

к постановлению главы

Яльчикского района

Чувашской Республики

от   ___   марта 2010г.

ПЛАН

мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния подземных источников водоснабжения на территории сельских поселений Яльчикского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации подземных и децентрализованных источников водоснабжения (родники, колодцы) | до 01.06.2010г. | Главы сельских поселений Отдел по делам ГО и ЧС |
| 2 | Постановка бесхозных скважин на учет в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество | до 31.12.2010г. | Главы сельских поселений Отдел имущественных отношений Отдел сельского хозяйства |
| 3 | Проведение томпонажа (консервации) Бездействующих и непригодных к использованию скважин | до 31.12.2010г. | Главы сельских поселений |
| 4 | Заключение договоров на обслуживание скважин со специализированными организациями | до 31.12.2010г. | Главы сельских поселений |
| 5 | Соблюдение режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Постоянно | Главы сельских поселений Отдел по делам ГО и ЧС |
| 6 | Осуществление надлежащего контроля за санитарно-техническим состоянием скважин, колодцев и родников, качеством воды из децентрализованных источников водоснабжения | Постоянно | Главы сельских поселений Отдел по делам ГО и ЧС Отдел сельского хозяйства территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Батыревском районе |
| 7 | Разработка плана мероприятий по обеспечению населения резервным источником питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | до 01.06.2010г. | Главы сельских поселений Отдел по делам ГО и ЧС |