(приложение № 1)

К постановлению от 10.05.2012 № 213

# П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности Яльчикского района к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года | до 1 августа 2012 г. | органы местного самоуправления, руководители предприятий |
| 2. | Обеспечение выполнения установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2012 г. | органы местного самоуправления, руководители предприятий |
| 3. | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2012 г. | органы местного самоуправления, руководители предприятий |
| 4. | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону ресурсоснабжающих организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности | до 15 сентября 2012 г. | органы местного самоуправления, руководители предприятий |
| 5. | Обеспечение оформления паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций в соответствии с Положением об оценке готовности электро-, газо- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго России 25 августа 2004 г. | до 1 октября 2012 г. | руководители предприятий и организаций |
| 6. | Создание запасов твердого топлива в утвержденных объемах | до 1 октября 2012 г. | ООО «Стройэнергосервис», РОО и МП, главы сельских поселений |
| 7. | Обеспечение текущих платежей и погашения задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | Потребители ТЭР |
| 8. | Создание неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 3 октября 2012 г. | ООО «Стройэнергосервис», ООО «Спутник-1», ООО «Яльчикское РТП» |
| 9. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 3 октября 2012 г. | ООО «Стройэнергосервис», РОО и МП, главы сельских поселений |
| 10. | Подготовка котельных к работе на резервных видах топлива каменный уголь) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 3 октября 2012 г. | Балансосодержатели котельных |
| 11. | Подготовка специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 3 октября 2012 г. | ООО «Стройэнергосервис», ООО «Спутник-1», ООО «Яльчикское РТП», ООО ДПМК «Яльчикское», ОАО «Чувашавтодор» |
| 12. | Возобновление работы на отопительный период в круглосуточном режиме аварийно-диспетчерской службы. | с 3 октября 2012 г. | ООО «Стройэнергосервис», ООО «Спутник-1», ООО «Яльчикское РТП» |
| 13. | Проведение работ по реализации энергосберегающих мероприятий, оснащению объектов социальной сферы, жилищного фонда приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды | постоянно | главы сельских поселений, руководители предприятий |

Начальник ОКС  и ЖКХ администрации

Яльчикского района                                                                     Н.П.Петров

Исп.Петров В.Н.

2-52-81