05.03.2003     №      31

О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов городского хозяйства в период весеннего паводка 2003 года

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, а также обеспечения сохранности жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы, инженерных сетей, искусственных сооружений, мостов, путепроводов, дамб, создания условий для нормальной жизнедеятельности населения на территории города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить состав противопаводковой комиссии города Чебоксары (приложение 1).

2.	Утвердить план основных мероприятий на период весеннего паводка 2003 года (приложение 2).

3.	Комиссии по чрезвычайным ситуациям города Чебоксары в срок до 10 марта 2003 года:

3.1.	Определить перечень потенциально опасных участков и объектов, попадающих в зону возможных подтоплений и разрушений в результате весеннего паводка 2003 года.

3.2.	Подготовить и довести до исполнителей расчет сил и средств, порядок их привлечения к аварийно-спасательным работам в период весеннего паводка.

3.3.	Организовать работу по подготовке и проведению весеннего паводка в администрациях районов, на предприятиях, в организациях и учреждениях г. Чебоксары.

4.Управлению по делам ГО и ЧС города Чебоксары (Родионов В.В.):

4.1.	До 15 марта 2003 года уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с пропуском весеннего паводка.

4.2.	Обеспечить постоянную готовность подвижного пункта управления комиссии по ЧС города Чебоксары (на базе автоклуба «Кубань» гос. № М719АТ, водитель Лукин В.И.).

4.3.	Решить вопрос привлечения сил и средств Государственной инспекции по маломерным судам по Чувашской республике к спасательным работам на водных бассейнах города Чебоксары.

4.4.	Иметь информацию о запасах строительных материалов, железобетонных конструкций на предприятиях города для использования их в случаях разрушения дорожного полотна, гидротехнических сооружений.

5.	Главам администраций районов города Чебоксары (Бессмертный Ю.С., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.), начальнику Заволжского территориального управления (Гаврилов В.И.):

5.1.	Создать и организовать работу противопаводковых комиссий в районах и на крупных объектах экономики города. Обеспечить подготовку и проведение необходимых мер по защите населения и территорий от возможных неблагоприятных последствий весеннего паводка.

  - Предусмотреть и спланировать размещение и жизнеобеспечение населения, проживающего в домах, попадающих в зону возможного затопления (подтопления).

  - Совместно с управлениями ЖКХ Калининского, Ленинского, Московского районов и Заволжским территориальным управлением ЖКХ (Шивкин В.Н., Иванов О.Р., Филиппов В.И., Денежков Д.В.) обеспечить должное содержание и безаварийную эксплуатацию жилищного фонда, инженерных сетей и искусственных сооружений города в период весеннего паводка.

  - Организовать круглосуточное дежурство специализированной инженерной техники, предназначенной для ликвидации затоплений (подтоплений) на объектах жилищного фонда, социальной и культурной сферы.

6.	Муниципальному унитарному предприятию «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (далее МУП «УЖКХ и Б») (Николаев В.С.):

6.1.	Организовать круглосуточное дежурство специализированной техники по обслуживанию персонала для ликвидации возможных затоплений (подтоплений) на объектах коммунального хозяйства и инженерной защиты города.

6.2.	Совместно с управлением ГИБДД Чувашской Республики (Кириллов А.С.) в зависимости от погодно-климатических условий ограничить движение транспортных средств по дорогам города с учетом технического состояния дорожного полотна, организовать контроль за соблюдением режима указанного ограничения.

6.3.	Организовать выдачу разрешений (пропусков) на проезд транспортных средств по дорогам города на период ограничения движения, руководствуясь при этом постановлениями главы администрации города Чебоксары от 18.03.1998г. № 462 «О порядке компенсации ущерба, наносимого автотранспортными средствами дорожно-мостовому хозяйству г.Чебоксары в период паводка» и от 22.02.2002г. №14 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации г. Чебоксары от 18.03.1998г. № 462».

6.4.	Для компенсации нанесенного ущерба автодорогам, мостам, путепроводам автотранспортными средствами в период весеннего паводка утвердить размер платы-ставки на восстановление дорог, используемых предприятиями, согласно приложению 3.

7.	Заместителю главы администрации – начальнику управления торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов (Булгаков М.Н.), начальникам управлений: образования (Кудряшов С.В.), здравоохранения (Марков Д.С.), культуры (Ларионова Л.Т.), физкультуры, спорта и туризма (Мишина С.В.) разработать необходимые мероприятия по обеспечению сохранности вверенных объектов.

8.	Руководителям муниципальных предприятий до ввода ограничения движения по дорогам организовать завоз необходимых материально-технических ресурсов для обеспечения производственной деятельности на период весеннего паводка.

- Единой дежурно-диспетчерской службе города Чебоксары (Гладков В.А.) организовать:

9.1.	постоянный контроль за прохождением весеннего паводка, координацию выполнения мероприятий и привлечения сил и средств к ликвидации аварийных ситуаций;

9.2.	сбор и обобщение информации о состоянии гидротехнических сооружений и потенциально опасных объектов в период весеннего паводка.

10.	Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления ЖКХ и энергетики Глотова С.И.

Глава администрации

города Чебоксары						Н.И. Емельянов

Приложение 1

к постановлению главы администрации г.Чебоксары от ____________ № ____

СОСТАВ

противопаводковой комиссии города Чебоксары

Глотов С.И. – зам. главы администрации – начальник управления ЖКХ и энергетики – председатель комиссии;

Родионов В.В. - начальник управления по делам ГО и ЧС г.Чебоксары - заместитель председателя комиссии.

| Члены комиссии: |  |
| --- | --- |
| Агеев Ю.Г. | - директор МУП «Инженерная защита»; |
| Афанасьев И.И. | - директор Чебоксарского лесхоза ГУПР и ООС МПР России по ЧР (по согласованию); |
| Булгаков М.Н. | -начальник управления торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г. Чебоксары; |
| Бурмистров П.И. | - директор ЧМПП «Водоканал»; |
| Горшков Ю.М. | - директор ЧМППП «Теплосеть»; |
| Зарницын И.В. | - директор МУП «Горсвет»; |
| Кабетов В.Я. | - главный врач ЦГСЭН города Чебоксары (по согласованию); |
| Калиниченко И.Б. | - директор ДМУП «Дорэкс»; |
| Колебанов А.М. | - директор МУП «Чебоксарские городские электрические сети»; |
| Кудряшов С.В. | - начальник управления образования администрации г. Чебоксары; |
| Ларионова Л.Т. | - начальник управления культуры администрации г.Чебоксары; |
| Лукиянов С.П. | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары; |
| Марков Д.С. | - начальник управления здравоохранения администрации г. Чебоксары; |
| Миронов Л.Я. | - заместитель министра МВД Чувашской Республики (по согласованию); |
| Митарева М.А. | - начальник отдела Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (по согласованию); |
| Михайлов Н.М. | - директор филиала «Чебоксарыгоргаз» ООО «Чувашсетьгаз» (по согласованию); |
| Николаев В.С. | - начальник МУП «УЖКХ и благоустройства»; |
| Парих В.А. | - директор ЧГТС обслуживаемое структурное подразделение ЧР ОАО «ВолгаТелеком» (по согласованию); |
| Петров В.И. | -заместитель главы администрации Московского района города Чебоксары; |
| Петухова Е.А. | -председатель городского комитета по охране окружающей среды и природопользования; |
| Пикаев В.П. | - начальник МУП «ГУКС»; |
| Рыжов Н.П. | - председатель городской ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию); |
| Сергеев В.В. | - начальник центрального управления силами и средствами управления противопожарной охраны Чувашской Республики (по согласованию); |
| Симунов Л.Н. | - генеральный директор ОАО «Чувашнефтепродукт» (по согласованию); |
| Тищенко В.С. | - начальник отдела транспорта и связи администрации г. Чебоксары; |
| Игнатьев В.П. | - заместитель главы администрации Ленинского района г.Чебоксары; |
| Фирсов В.П. | - заместитель главы администрации Калининского района г. Чебоксары. |

Заместитель главы - начальник

управления ЖКХ и энергетики					С.И. Глотов

Приложение 2

к постановлению главы

администрации г.Чебоксары

от____________ № ____

ПЛАН

основных мероприятий противопаводковой

комиссии города Чебоксары на период

весеннего паводка 2003 года

| П/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение информацией о прогнозах погоды, предполагаемом уровне паводковых вод на реках и возможной паводковой обстановке. | Еженедельно Паводковый период | Управление ГОЧС г.Чебоксары, МУП «УЖКХ и Б» |
| 2. | Подготовить и довести до исполнителей расчет сил и порядок их привлечения к аварийно-спасательным работам в период весеннего паводка. | до 10.03.2003 | Управление ГО ЧС г. Чебоксары |
| 3. | Определить перечень потенциально опасных участков и объектов, попадающих в зону возможных подтоплений и разрушений в результате весеннего паводка. | до 10.03.2003 | Управление ГО ЧС г. Чебоксары |
| 4. | Уточнение перечня жилых домов частного сектора, которые могут оказаться в зонах возможного затопления (подтопления) и разработка мероприятий по отселению населения, проживающего в этих домах, его коммунально-бытовому, торговому и медицинскому обеспечению. | до 15.03.2003 | Противопаводковые комиссии районов г.Чебоксары |
| 5. | Уточнение изменения уровня воды в Чебоксарском водохранилище. | Ежедневно в паводковый период | ЕДДС г.Чебоксары |
| 6. | Проведение анализа качества питьевой воды в период половодья и информирование о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной водой. | Ежедневно в паводковый период | ЦГСЭН г.Чебоксары ЧМПП «Водоканал» |
| 7. | Проведение муниципальными предприятиями ЖКХ г.Чебоксары мероприятий по пропуску паводковых вод | Паводковый период | МУП «УЖКХ и Б», районные Управления ЖКХ, муниципальные предприятия ЖКХ |
| 8. | Контроль за проведением мероприятий по сохранению объектов образования, здравоохранения и культуры г.Чебоксары | Паводковый период | Управления образования, здравоохранения, культуры администрации г.Чебоксары |
| 9. | Обеспечение постоянной готовности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийных бригад к проведению работ по предупреждению работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Паводковый период | МУП «УЖКХ и Б», Муниципальные предприятия ЖКХ, ГИМС, Речной порт |
| 10. | Осуществление контроля за соблюдением правил пользования дорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам города. | Паводковый период | МУП «УЖКХ и Б», Управление ГИБДД ЧР |
| 11. | Проведение мероприятий по подготовке к защите мостов и путепроводов в период весеннего паводка. | Паводковый период | Территориальная фирма «Мостоотряд-41» ОАО «Мостотрест» |
| 12. | Обеспечение постоянного контроля за пропуском весенних паводковых вод на р.р. Волга, Кукшумка, М.Кувшинка, Трусиха, Сугутка и Чебоксарка. | Паводковый период | Оперативные группы КЧС города, районов города |
| 13. | Обеспечение безаварийной работы всех коммунальных систем и водозабора в условиях активного паводка, создание запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий на объекте (песок, щебень) | Паводковый период | МУП «УЖКХ и Б», районные управления ЖКХ, ЧМПП «Водоканал» (песок-100 тн, щебень-100 тн) ЧМППП «Теплосеть» (песок-100 тн, щебень-100 тн) ОАО «Волгодорстрой» (песок-200 тн, щебень-200 тн) ТФ «Мостоотряд-41» ОАО «Мостотрест» (песок-200 тн, щебень-200 тн) |

Заместитель главы – начальник

управления ЖКХ и энергетики

администрации г. Чебоксары						С.И. Глотов

Приложение 3

к постановлению главы

администрации г.Чебоксары

от______________№_______

Ставка-плата

На восстановление дорог, используемых предприятиями в период весеннего паводка 2003 года по г. Чебоксары

| Ограничение массы | Ставка-плата на период паводка, руб. | НДС 20% | Ставка-плата (с НДС), руб. | Налог с продаж 5%, руб | Всего (с НДС и 5% нало-гом с продаж), руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/транспортные средства полной массой: в т.ч. |  |  |  |  |  |
| с 5 – 8тн. | 2120 | 424 | 2544 | 127 | 2671 |
| с 8 – 12тн. | 3390 | 678 | 4068 | 203 | 4271 |
| с 12 – 16тн. | 4240 | 848 | 5088 | 254 | 5342 |
| с 16 – 25 тн. | 5085 | 1017 | 6102 | 305 | 6407 |
| Разовые (на 1 сутки) с полной массой не более 25 тн. | 183 | 36 | 219 | 11 | 230 |

Зам. главы – начальник

управления ЖКХ и энергетики

администрации г. Чебоксары						С.И. Глотов