30.04.2003     №      67

О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г.Чебоксары к работе  в осенне-зимний период 2003-2004г.г.

В отопительный сезон 2002-2003 г.г. объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в основном функционировали устойчиво, на источниках теплоснабжения и тепловых сетях не было ни одной серьезной аварии, связанной с длительным отключением отопления и горячего водоснабжения.

Для поддержания нормативной температуры в жилых домах и объектах социальной сферы при значительных похолоданиях на ТЭЦ-2 ОАО «Чувашэнерго» и котельной ФГУП «ЧПО им. В.И. Чапаева» дополнительно использовался топочный мазут.

В соответствии с нормативными актами по оказанию жилищно-коммунальных услуг, по обращению квартиросъемщиков на несоответствие нормативной температуры в квартирах районными управлениями жилищно-коммунального хозяйства производился перерасчет платежей за отопление в сторону уменьшения.

В целях создания необходимых условий устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2003-2004 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- график подготовки ЧМУППП «Теплосеть» к отопительному сезону 2003-2004 г.г. (приложение 1);

- график реконструкции и капитального ремонта магистральных тепловых сетей и оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ОАО «Чувашэнерго» города Чебоксары в 2003 году (приложение 2);

- мероприятия по подготовке теплоэнергетического оборудования и подземных коммуникаций, муниципальных предприятий города Чебоксары к отопительному сезону 2003-2004г.г. (приложение 3).

2. Руководителям ЧМУППП «Теплосеть» (Горшков Ю.М.), ЧМУПП «Водоканал» (Бурмистров П.И.), МУП «Чебоксарские городские электрические сети» (Колебанов А.М.), ТЭЦ-1 ОАО «Чувашэнерго» (Максимов В.Н.), ТЭЦ-2 ОАО «Чувашэнерго» (Бердников С.Т.) для устойчивого поддержания расчетных параметров гидравлических и температурных режимов работы систем ресурсоснабжения в отопительном сезоне 2003-2004 годов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложениями 1, 2, 3 настоящего постановления.

3. Начальникам МУП «РУ ЖКХ» (Филиппов В.И., Иванов О.Р., Шивкин В.Н.), начальнику МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» (Денежков Д.В.), начальникам управлений образования, культуры, здравоохранения, физкультуры, спорта и туризма (Кудряшов С.В., Ларионова Л.Т., Марков Д.С., Мишина С.В.):

- обеспечить выполнение утвержденных объемов работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

- до 15 сентября 2003 года обеспечить установку приборов учета энергоресурсов в жилом фонде, муниципальных объектах образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта согласно утвержденному плану мероприятий.

4. Начальнику управления образования (Кудряшов С.В.) провести инвентаризацию сетей наружного освещения общеобразовательных и дошкольных учреждений с последующим заключением договора на их обслуживание с МУП «Горсвет»  в срок до 1 июня 2003 года.

5. Главам администраций Калининского (Бессмертный Ю.С.), Ленинского (Федосеев О.М.), Московского (Шилов Ю.А.) районов, начальнику Заволжского территориального управления (Гаврилов В.И.) обеспечить контроль за ходом выполнения утвержденных мероприятий.

6. Управлению ЖКХ и энергетики администрации города (Глотов С.И.) в ходе подготовки к отопительному периоду:

- создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду;

- обеспечить совместно с представителями тепловой инспекции ФГУ «Чувашгосэнергонадзор» (по согласованию) проведение проверок муниципальных организаций и предприятий города по выполнению утвержденных мероприятий, проверку технического состояния муниципальных и ведомственных котельных, тепловых пунктов и сетей, обеспечивающих теплом жилищный фонд и объекты соцкультбыта с устранением выявленных нарушений.

7. В целях повышения энергетической стабильности города и экономии средств, а также во исполнение Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.03.2002 г. № 48 руководителям предприятий и организаций всех форм собственности завершить оформление энергетических паспортов жилых зданий, учреждений социальной сферы и энергетических объектов (котельных) по итогам 2002 года и представить их в управление ЖКХ и энергетики администрации города на магнитных носителях в срок до 15 июня 2003 года.

8. Начальнику финансового управления Министерства финансов Чувашской Республики в городе Чебоксары (Чижанова Н.Р.), начальникам отраслевых управлений администрации города, руководителям предприятий, организаций и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, финансируемых из местного бюджета, принять меры по использованию ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2003 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей за энергоресурсы.

9. Управлению экономики (Шугаев В.С.) организовать проведение энергоаудита по обоснованности затрат на производство и отпуск тепловой энергии ЧМУППП «Теплосеть».

10. Управлению экономики и управлению ЖКХ и энергетики установить на 2004 год для организаций, финансируемых за счет бюджетных средств, лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (в натуральном и стоимостном выражении) на уровне, обеспечивающим нормальную жизнедеятельность этих организаций, с учетом прогнозов дифференцирования тарифов на электрическую и тепловую энергию и цен на газ.

11. МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» (Николаев В.С.):

- до 1 сентября 2003 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси;

- до 1 августа 2003 года обеспечить выполнение работ по подготовке мест складирования снега на зимний период.

12. Энергоснабжающим организациям и предприятиям города всех форм собственности  для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией:

12.1. В срок до 15 сентября 2003 года предусмотреть:

- создание запасов твердого топлива не менее 30 процентов от нормативной потребности;

- приведение мазутного хозяйства котельных в рабочее состояние и создание нормативного запаса резервного топлива – топочного мазута;

- создание необходимого резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в зимний период.

12.2. В срок до 1 октября 2003 года согласно «Инструкции по оценке готовности муниципальных образований, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период», утвержденной 28 августа 2001 года Министерством энергетики РФ, оформить паспорт готовности к осенне-зимнему периоду и предоставить в управление ЖКХ и энергетики.

13. ЧМУППП «Теплосеть», строительным организациям и домовладельцам всех форм собственности до начала отопительного сезона выполнить врезку запорной арматуры на вводах теплотрасс во вновь вводимые в эксплуатацию объекты.

14. ТЭЦ-1 ОАО «Чувашэнерго» и ЧМУППП «Теплосеть» произвести заполнение магистральных и квартальных тепловых сетей в предпусковой период отопительного сезона согласно графику, согласованному с ЧМУПП «Водоканал» и утвержденному заместителем главы администрации - начальником управления ЖКХ и энергетики (Глотов С.И.).

15. Руководителям предприятий, выполняющих ремонт подземных коммуникаций, обеспечить благоустройство участков и восстановление асфальтовых покрытий в пятидневный срок после завершения работ.

16. Руководителям предприятий топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города представлять в управление ЖКХ и энергетики администрации города отчет о выполнении настоящего постановления и статистическую отчетность по форме 1-ЖКХ (зима) к 1 числу каждого месяца с июля по октябрь 2003 года.

17. Снять с контроля постановление главы администрации города Чебоксары от 20.05.2002 года № 72 «Об обеспечении устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы города Чебоксары в осенне-зимний период 2002-2003г.г.»

18. Отделу по информационно-аналитической работе и связям с общественностью администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы администрации

города Чебоксары									     Н.И. Емельянов

Приложение 1

к постановлению главы

администрации города Чебоксары

от «____» __________2003г. №___

ГРАФИК

подготовки ЧМУППП «Теплосеть»

к отопительному сезону 2003-2004г.г.

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполн. | Отв. исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить котельных, в т.ч.: - капремонт котлов; - текущий ремонт котлов | кот. шт. шт. | 53 33 171 | Согласно сводного плана | ЧМППП «Тепло- сеть» |
| 2. | Подготовить тепловых сетей, в т.ч.: - капремонт тепловых сетей, в т.ч. капремонт вводов ; - текущий ремонт, промывка и опрессовка т/сетей | км км км км | 265,7 18,9 4,34 265,7 | - //- | -//- |
| 3. | Подготовить ЦТП, в т.ч.: - капремонт подогревателей | шт. шт. | 35 16 | - // - | - // - |
| 4. | Подготовить насосные станции | шт. | 4 | - // - | - // - |
| 5. | Районная котельная СЗПР: - капремонт котла КВГМ-100 | шт. | 1 | - // - | - // - |
| 6. | Установка газовых счетчиков | шт. | 4 | - // - | - // - |
| 7. | Проведение гидравлических испытаний (весенних и осенних) тепловых сетей |  |  | согласно утвержд. графика | - // - |

Заместитель главы администрации						С.И. Глотов

Приложение 2

к постановлению главы

администрации города Чебоксары

от «___»____________2003г. №___

ГРАФИК

реконструкции и капитального ремонта

магистральных тепловых сетей и оборудования ТЭЦ-1,2

города Чебоксары в 2003 году

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическая опрессовка магистральных тепловых сетей с устранением дефектов по контуру ТЭЦ-1: - до капитального ремонта - после капитального ремонта; по контуру ТЭЦ-2: - до капитального ремонта - после капитального ремонта. | 21-23 апр. 12-14 авг. 21-25 апр. 19-23 авг. | ТЭЦ-1, ЧГТС ТЭЦ-1, ЧГТС, ТЭЦ-2 |
| 2. | Ремонт внутристанционного оборудования: ТЭЦ-1; ТЭЦ-2. | 1-11 авг. 30 июня-11 июля | ТЭЦ-1 ТЭЦ-2, ПРП |
| 3. | Реконструкция магистральных тепловых сетей: - по ул. Ярославская от ТК-Г-7 до узла входа ТК-Г-10 Ду500мм; - по Машиностроительному проезду от ТК-Ю-52 до ТК-Ю-48 Ду1000мм; - по ул. Хевешской от ТК-Ю-63а до узла выхода около ТК-Ю-65 Ду600мм. | 28 апр. - 31 окт. 28 апр. - 31 окт. 3 марта- 30 сент. | ТЭЦ-1, ПРП «ЧЭР», ЧЭСР, ПСРС |
| 4. | Теплоизоляционные работы в камерах и на тепловых сетях после выполнения ремонтных работ | 27 мая- 31 окт. | ТЭЦ-1, ПСРС |
| 5. | Благоустройство и озеленение участков теплотрассы после капремонта | 27 мая- 31 окт. | ТЭЦ-1, УБиЗС |
| 6. | Пробная постановка на циркуляцию магистральных тепловых сетей | 23-25 сент. | ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 |

Заместитель главы администрации						С.И. Глотов

Приложение 3

к постановлению главы

администрации города Чебоксары

от «___»___________2003г. №____

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке теплоэнергетического оборудования и подземных коммуникаций, муниципальных предприятий города Чебоксары

к отопительному сезону 2003-2004г.г.

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем | Ориент. стоим., тыс.руб | Срок испол. | Отв. исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Замена ветхих тепловых сетей | км | 18,9 | 47500 | май- сент. | «Тепло-сеть» |
| 2. | Ремонт ВЛ-10-6-0,4 кВ | км | 48,44 | 1221,4 | по свод. плану | МУП «ЧГЭС» |
| 3. | Ремонт ТП, РП | шт. | 56 | 864,6 | - // - | - // - |
| 4. | Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 35 | 223,2 | - // - | - // - |
| 5. | Ремонт кабельных линий 6-10-0,4кВ | км | 119,7 | 2680,5 | - // - | - // - |
| 6. | Проведение замеров нагрузок и напряжения в ТП и РП | шт. | 907 | - | - // - | - // - |
| 7. | Проведение перефазировки на ВЛ-0,4кВ | км | 4,5 | - | - // - | - // - |
| 8. | Замена ветхих водопро-водных сетей, в т.ч.: Московский район Ленинский район Калининский район | км | 7,6 3,1 2,0 2,5 | 1300 470 400 430 | апр.- нояб. | «Водо-канал» |
| 9. | Ремонт водопроводных колодцев, в т.ч.: Московский район Ленинский район Калининский район | шт. | 150 50 50 50 | 90 30 30 30 | - // - | - // - |
| 10. | Ремонт канализационных колодцев, в т.ч.: Московский район Ленинский район Калининский район | шт. | 510 155 195 160 | 300 90 110 100 | - // - | - // - |
| 11. | Ремонт водоводов методом нанесения внутренних це-ментно-песчаных покрытий: - Д 600мм от ул. Николаева до «Чувашкабель» - Д 600мм от путепровода по Марпосадскому шоссе до врезки на Восточный пос.; - Д 600мм по ул. комп. Воробьевых, ул.Урицкого до ул. Ярославской; - Д 800мм от ул.139 стр. дивизии до Московского пр.; - Д 800мм от Московского пр. до ул. Пирогова, 18; - Д 500мм по ул. Л.Ком-сомола, от ул. Пролетарская до ул. Баумана | км | 2,04 0,67 0,526 1,145 0,9 0,7 | 2927 962 754 1884 1480 975 | 2-3кв. 2-3кв. 3кв. 3-4кв. 2-3кв. 3-4кв. | - // - |
| 12. | Замена аварийного участка Загородного коллектора Д 1000мм от д.Пихтулино до а/д «Вятка» | км | 1,6 | 13600 | март-декаб. | - // - |
| 13. | Капремонт трасс систем отопления и ГВС | п.м. | 380 | 100 | май- сент. | «ЗТУ ЖКХ» |
| 14. | Текущий ремонт трасс систем отопления и ГВС; промывка и опрессовка | п.м. | 200 2750 | 20 45 | - // - | - // - |
| 15. | Капремонт котла | шт. | 1 | 300 | - // - | - // - |
| 16. | Текущий ремонт котла | шт. | 2 | 20 | - // - | - // - |
| 17. | Капремонт насосов | шт. | 4 | 188 | - // - | - // - |
| 18. | Текущий ремонт насосов | шт. | 3 | 35 | - // - | - // - |
| 19. | Установка счетчика тепла | ком. | 1 | 65 | июнь | - // - |
| 20. | Подготовка снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 142 | 1000 | сент.-окт. | МУП «УЖКХ и Б» |
| 21. | Заготовка песчано-соляной смеси | тыс.т | 52 | 4000 | май-сент. | - // - |
| 22. | Промывка и опрессовка систем отопления | дом узел | 1559 2998 | 3800 | май-сент. | МУП «РУ ЖКХ» |
| 23. | Замена участков трубо-проводов ХВС, ГВС, отопления и канализации ж/д | п.м. | 21338 | 8535 | апр.-сент. | - // - |
| 24. | Ревизия запорной арматуры | узел | 2998 | 600 | май-авг. | - // - |
| 25. | Ремонт кровли: -текущий -капитальный | кв.м | 71179 52756 | 8334 20403 | май-сент. | - // - |
| 226. | Вынос приборов отопления из стеновых панелей ж/д | дом | 16 | 8420 | май-октяб. | - // - |

Заместитель главы администрации						   С.И. Глотов