21.06.2004   №   133

О ходе реализации целевой программы «Лифты» на 2002-2005 годы

В целях повышения надежности эксплуатации лифтового хозяйства в муниципальном жилищном фонде и муниципальных учреждениях здравоохранения города

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации программы «Лифты» на 2002-2005 годы  в  2002 и 2003 годах согласно приложению 1.

2. Внести изменения в программу «Лифты» на 2002 – 2005 годы и вынести на рассмотрение Чебоксарского городского Собрания депутатов.

3. Утвердить план мероприятий на 2004 год по ремонту лифтового хозяйства муниципального жилищного фонда и учреждений здравоохранения (приложение 2).

4. Районным управлениям ЖКХ (Фирсов В.П., Нидаев С.Н., Филиппов В.И.)  обеспечить выполнение плана мероприятий по ремонту лифтов на 2004 год за счет средств, собранных с населения за пользование лифтами,  и  средств текущего и капитального ремонта жилищного фонда.

5. Управлению здравоохранения обеспечить выполнение плана мероприятий на 2004 год по реализации программы «Лифты» за счет текущего финансирования с бюджета города.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации г.Чебоксары по вопросам ЖКХ Бессмертного Ю.С.

Глава администрации

города Чебоксары

Н.И.Емельянов

# Приложение  1

к постановлению главы

администрации г.Чебоксары

от 21.06.2004г.№ 133

Информация

о реализации программы «Лифты» на 2002-2005 г.г.

в 2002, 2003 годах

Программа «Лифты» на 2002-2005 годы предусматривала модернизацию лифтов, отработавших срок службы 25 лет, то есть обновление, усовершенствование узлов и деталей, тем самым продлевая срок эксплуатации еще на 25 лет.

Согласно данной Программе в 2002-2005 годах подлежали модернизации 365 лифтов в муниципальном жилищном фонде на сумму 109,05 млн.рублей в ценах 2002 года, из них  78 лифтов в 2002 году  на 25, 528 млн.руб., 30 – в 2003 году на 8,68 млн.руб, 140 – в 2004 году на 40,84 млн.руб.,  117 – в 2005 году на 34 млн.руб. Кроме этого подлежали модернизации 10 больничных лифтов в 2002 году.

Реализация программы «Лифты» предусматривалась за счет целевого финансирования из городского и республиканского бюджетов и внебюджетных источников.

В связи с отсутствием целевого финансирования Программа «Лифты» в 2002-2003 годах не выполнялась. Чтобы не допустить простоя лифтов, принимались дополнительные технические решения для продления сроков эксплуатации лифтов путем замены отдельных механизмов. За истекшие 2 года районными управлениями ЖКХ выполнены ремонтные работы на 2 млн. 163 тыс. рублей: произведен капитальный ремонт 87 лифтов на сумму 1 млн. 562 тыс. рублей, в том числе по Калининскому району 21 лифт на 451 тыс. руб., по Ленинскому району 38 лифтов на 806 тыс. руб., по Московскому району 28 лифтов на 305 тыс.руб. Произведена замена 2 лифтов на 1 млн. 303 тыс.руб., в том числе 1 лифт в Калининском районе, 1 лифт в Ленинском районе. Осуществлена диспетчеризация 19 лифтов на 298 тыс. 905 рублей. По учреждениям здравоохранения в 2002-2003 годах произведен ремонт 2 лифтов на сумму 68 тыс. руб.

Таблица 1

| Год | Место установки | Год ввода в эксплу-атацию | Коли-чество лифтов | Исполнитель | Затраты (тыс. руб.) на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт | замену |
| 2002 | Эгерский б-р,31 пр.Яковлева,10 | 1975 1975 | 6 6 | МУП «ЛРУ ЖКХ» | 132 | - |
|  | Эгерский б-р,33 9-йПятилетки,2а пр.Яковлева,8 | 1975 1976 1976 | 6 2 3 | -//- | 192 | - - - |
|  | ул.Энгельса,3/2 | 1992 | 1 | -//- | 49 | - |
|  | ул.Хевешская,23 | 1971 | 1 | -//- | 218 | 453,204 |
|  | Р.Люксембург,1 | 2002 | 1 | МУП «КРУ ЖКХ» | - | 850,00 |
|  | пр.Тракторостр.,35/19 | 1981 | 1 | -//- | 3 | - |
|  | пр.Мира, 6 | 1975 | 2 | -//- | 39 | - |
|  | Эгерский б-р,16 | 1977 | 2 | -//- | 86 | - |
|  | ул.Т.Кривова,10 | 1975 | 1 | МУП «МРУ ЖКХ» | 58 | - |
|  | ул.М.Павлова,32 | 1977 | 4 | -//- | 46 | - |
|  | пр.Московский,5 | 1976 | 3 | -//- | 38 | - |
| Итого за 2002 год: |  | 39 |  | 861 | 1303,204 |
| 2003 | 9-йПятилетки,4 | 1974 | 2 | МУП «ЛРУ ЖКХ» | 56 | - |
|  | ул.Хузангая,21 | 1986 | 2 | -//- | 21 | - |
|  | ул.Хузангая,29 ул.Хузангая,34;36;38 ул.Кукшумская,17 | 1983 1983 1984 | 1 4 1 | -//- | 11 | - |
|  | Эгерский б-р,29 | 1978 | 2 | -//- | 26 | - |
|  | пр.Тракторостр.,63/21 | 1990 | 1 | МУП «КРУ ЖКХ» | 30 | - |
|  | Эгерский б-р,16/1 | 1977 | 3 | -//- | 69 | - |
|  | Эгерский б-р,8 | 1977 | 4 | -//- | 41 | - |
|  | Эгерский б-р,24 | 1977 | 1 | -//- | 28 | - |
|  | Эгерский б-р,22 | 1978 | 2 | -//- | 65 | - |
|  | ул.Шумилова,29 | 1978 | 4 | -//- | 76 | - |
|  | ул.Эльгера,16 | 1977 | 6 | -//- | 60 | - |
|  | ул.Гузовского,30 | 1976 | 2 | МУП «МРУ ЖКХ» | 44 | - |
|  | ул.М.Горьгого,11 | 1977 | 1 | -//- | 12 | - |
|  | ул.Гузовского,16 | 1976 | 2 | -//- | 66 | - |
|  | ул.Эльгера,28 | 1977 | 4 | -//- | 28 | - |
|  | ул.Эльгера,26 | 1977 | 4 | -//- | 41 | - |
|  | ул.Кривова,8 | 1976 | 1 | -//- | 14 | - |
|  | ул.Кривова,19 | 1973 | 1 | -//- | 10 | - |
| Итого за 2003 год: |  | 48 |  | 698 | - |
| Итого за 2002-2003 годы: |  | 87 |  | 1562 | 1303,204 |
| Учреждения здравоохранения |
| Московский пр.,49 | 1971 | 2 | МУЗ «ГБСМП» | 68,103 |  |

Первый заместитель главы

администрации по вопросам ЖКХ

Ю.С. Бессмертный

# Приложение  2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации г.Чебоксары

от 21.06.2004г.№ 133

План

мероприятий по ремонту лифтов муниципального жилищного

фонда и учреждений здравоохранения на 2004 год

| Место установки | Год ввода в эксплу-атацию | Исполнитель | Коли-чество лифтов | Затраты (тыс.руб) на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | замену |
| Эгерский б-р,29 пр.Яколвлева, 8 пр.Мира,33(пасс) | 1978 1975 1978 | МУП «ЛРУ ЖКХ» | 3 3 1 | 219 | - - - |
| пр.9-й Пятилетки,15 | 1979 | -//- | 4 | 97 | - |
| ул.Л.Комсомола,32 | 1979 | -//- | 4 | 97 | - |
| пр.Яколвлева, 10 | 1975 | -//- | 6 | 85 | - |
| пр.Яколвлева, 8 | 1975 | -//- | 3 | 43 | - |
| Эгерский б-р,33 | 1975 | -//- | 6 | 115 | - |
| пр.9-й Пятилетки,2А | 1975 | -//- | 2 | 28 | - |
| пр.Мира,26 | 1975 | МУП «КРУ ЖКХ» | 1 | 116 | - |
| Эгерский б-р,18 | 1978 | -//- | 5 | 101 | - |
| 324 стр.дивизии.4 | 1978 | -//- | 5 | 110 | - |
| Эгерский б-р,14 | 1977 | -//- | 2 | 50 | - |
| Эгерский б-р,24 | 1978 | -//- | 1 | 65 | - |
| 50 лет Октября,12 | 1979 | -//- | 1 | 110 | - |
| пр.Тракторостр.,5 | 1979 | -//- | 2 | 50 | - |
| ул. Шумилова, 31 | 1978 | -//- | 3 | 75 | - |
| Эгерский б-р,32 | 1978 | -//- | 2 | 50 | - |
| ул. Шумилова, 37 | 1979 | -//- | 5 | 150 | - |
| 324 стр.дивизии.,13 | 1978 | -//- | 2 | 50 | - |
| 324 стр.дивизии.,19 | 1978 | -//- | 3 | 120 | - |
| ул.Л.Комсомола,38 | 1979 | -//- | 5 | 140 | - |
| ул.Л.Комсомола,40 | 1979 | -//- | 5 | 90 | - |
| Эгерский б-р,28 | 1979 | -//- | 2 | 50 | - |
| ул.Гузовского,13 | 1979 | МУП «МРУ ЖКХ» | 7 | 350 | - |
| ул.Гузовского,23 | 1979 | -//- | 6 | 250 | - |
| ул.Гузовского,42 | 1979 | -//- | 1 | 50 | - |
| пр.Московский,54 | 1972 | -//- | 1 | - | 720 |
| ул.М.Павлова,42 | 1979 | -//- | 7 | 300 | - |
| ул.М.Павлова,30 | 1980 | -//- | 5 | 250 | - |
| ул.М.Горького,31 | 1979 | -//- | 9 | 150 | - |
| ул.М.Горького,27 | 1979 | -//- | 5 | 200 | - |
| Итого: |  |  | 118 | 3561 | 720 |
| Учреждения здравоохранения |
| пр.Ленина, 41 | 1971 | МУЗ «ГБ №3» | 1 |  |  |
| Московский пр., 49 | 1972, 1973 | МУЗ «ГБСМП» | 4 |  |  |

Первый заместитель главы

администрации по вопросам ЖКХ

Ю.С. Бессмертный