06.04.2004г.   №    72

О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г.Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2004-2005г.г.

В отопительный сезон 2003-2004 г.г. объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в основном функционировали устойчиво, на источниках теплоснабжения и тепловых сетях не было ни одной серьезной аварии, связанной с длительным отключением отопления и горячего водоснабжения.

Для поддержания нормативной температуры в жилых домах и объектах социальной сферы при значительных похолоданиях на ТЭЦ-2 ОАО «Чувашэнерго» и котельной ФГУП «ЧПО им. В.И. Чапаева» дополнительно использовался топочный мазут.

В соответствии с нормативными актами по оказанию жилищно-коммунальных услуг, по обращению квартиросъемщиков на несоответствие нормативной температуры в квартирах районными управлениями жилищно-коммунального хозяйства производился перерасчет платежей за отопление в сторону уменьшения.

В целях создания необходимых условий устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2004-2005 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- график подготовки ЧМУППП «Теплосеть» к отопительному сезону 2004-2005 г.г. (приложение 1);

- график реконструкции и капитального ремонта магистральных тепловых сетей и оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ОАО «Чувашэнерго» города Чебоксары в 2004 году  (приложение 2);

- мероприятия по подготовке теплоэнергетического оборудования и подземных коммуникаций, муниципальных предприятий города Чебоксары к отопительному сезону 2004-2005г.г. (приложение 3).

2. Руководителям ЧМУППП «Теплосеть» (Гончаров А.Н.), ЧМУПП «Водоканал» (Бурмистров П.И.), МУП «Чебоксарские городские электрические сети» (Колебанов А.М.), ТЭЦ-1 ОАО «Чувашэнерго» (Максимов В.Н.), ТЭЦ-2 ОАО «Чувашэнерго» (Бердников С.Т.) для устойчивого поддержания расчетных параметров гидравлических и температурных режимов работы систем ресурсоснабжения в отопительном сезоне 2004-2005 годов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложениями 1, 2, 3  к настоящему постановлению.

3. Начальникам МУП «РУ ЖКХ» (Фирсов В.П., Нидаев С.Н., Филиппов В.И.), начальнику МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» (Денежков Д.В.), начальникам управлений образования, культуры, здравоохранения, физкультуры, спорта и туризма, отдела по социальной защите населения  администрации города (Кудряшов С.В., Салаева А.Л., Марков Д.С., Камаданов И.Н., Фомкина Л.И.):

- обеспечить выполнение утвержденных объемов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

- до 15 сентября 2004 года обеспечить установку приборов учета энергоресурсов в жилом фонде, муниципальных объектах образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физкультуры и спорта по утвержденному плану мероприятий.

4. Начальникам МУП «РУ ЖКХ» (Фирсов В.П., Нидаев С.Н., Филиппов В.И.), начальнику МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» (Денежков Д.В.):

- до 1 июня 2004 года внести на рассмотрение администрации города   предложения по удалению ледяных образований со скатных кровель домов с применением новых технологий.

5. Главам администраций Калининского (Гаврилов В.И.), Ленинского (Зайцев А.И.), Московского (Шилов Ю.А.) районов, начальнику Заволжского территориального управления (Князькин О.Н.) обеспечить контроль за ходом выполнения утвержденных мероприятий.

6. Отделу по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию (Шатилов Г.П.) в ходе подготовки к отопительному периоду:

- создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду;

- обеспечить совместно с представителями тепловой инспекции ФГУ «Чувашгосэнергонадзор» (по согласованию) проведение перекрестных проверок муниципальных организаций и предприятий города по выполнению утвержденных мероприятий, проверку технического состояния муниципальных и ведомственных котельных, тепловых пунктов и сетей, обеспечивающих теплом жилищный фонд и объекты соцкультбыта с устранением выявленных нарушений.

7. В целях повышения энергетической стабильности города и экономии средств, а также во исполнение Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.03.2002 г. № 48 руководителям предприятий и организаций всех форм собственности завершить оформление энергетических паспортов жилых зданий, учреждений социальной сферы и энергетических объектов (котельных) по итогам 2003 года и представить их в отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации города на магнитных носителях в срок до 15 июня 2004 года.

8. Начальнику финансового управления Министерства финансов Чувашской Республики в городе Чебоксары (Чижанова Н.Р.), начальникам отраслевых управлений и отделов администрации города, руководителям предприятий, организаций и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, финансируемых из местного бюджета, принять меры по использованию ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2004 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

9. Финансово-экономическому отделу ЖКХ организовать проведение аудита по обоснованности затрат на производство и отпуск тепловой энергии ЧМУППП «Теплосеть».

10. Отделу по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию и финансово-экономическому отделу ЖКХ администрации города установить на 2005 год для организаций, финансируемых за счет бюджетных средств, лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (в натуральном и стоимостном выражении) на уровне, обеспечивающим нормальную жизнедеятельность этих организаций, с учетом прогнозов дифференцирования тарифов на электрическую и тепловую энергию и цен на газ.

11. МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» (Николаев В.С.):

- до 1 июня 2004 года разработать и представить в администрацию города план мероприятий по уборке наледи на тротуарах с применением новых технологий и специальной техники;

- до 1 сентября 2004 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси;

- до 1 августа 2004 года обеспечить выполнение работ по подготовке мест складирования снега на зимний период.

12. Энергоснабжающим организациям и предприятиям города всех форм собственности  для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией:

12.1. В срок до 15 сентября 2004 года предусмотреть:

- создание запасов твердого топлива не менее 30 процентов от нормативной потребности;

- приведение мазутного хозяйства котельных в рабочее состояние и создание нормативного запаса резервного топлива – топочного мазута;

- создание необходимого резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в зимний период.

12.2. В срок до 1 октября 2004 года согласно «Инструкции по оценке готовности муниципальных образований, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период», утвержденной 28 августа 2001 года Министерством энергетики РФ, оформить паспорт готовности к осенне-зимнему периоду и предоставить в отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации города.

13. ЧМУППП «Теплосеть», строительным организациям и домовладельцам всех форм собственности до начала отопительного сезона выполнить врезку запорной арматуры на вводах теплотрасс во вновь вводимые в эксплуатацию объекты.

14. ТЭЦ-1 ОАО «Чувашэнерго» и ЧМУППП «Теплосеть» произвести заполнение магистральных и квартальных тепловых сетей в предпусковой период отопительного сезона согласно графику, согласованному с ЧМУПП «Водоканал» и утвержденному первым заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ            (Бессмертный Ю.С.).

15. Предприятиям, выполняющим ремонт подземных коммуникаций, обеспечить благоустройство участков и восстановление асфальтовых покрытий в пятидневный срок после завершения работ.

16. Предприятиям топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города представлять в отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации города отчет о выполнении настоящего постановления и статистическую отчетность по форме 1-ЖКХ (зима) к 1 числу каждого месяца с июля по октябрь 2004 года.

17. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Чебоксары от 30.04.2003 года № 67 «О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы города Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2003-2004г.г.»

18. Отделу по информационно-аналитической работе и связям с общественностью (Ильина М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ  Бессмертного Ю.С.

Глава администрации города Чебоксары

Н.И. Емельянов

Приложение 1.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации города Чебоксары

от «_06_» апреля_2004г. №_72__

ГРАФИК

подготовки ЧМУППП «Теплосеть»

к отопительному сезону 2004-2005г.г.

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполн. | Отв. исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить котельных, в т.ч.: - капремонт котлов; - текущий ремонт котлов | кот. шт. шт. | 54 41 209 | к отопит. сезону | ЧМППП «Тепло- сеть» |
| 2. | Подготовить тепловых сетей, в т.ч.: - капремонт тепловых сетей, - текущий ремонт, промывка и опрессовка т/сетей | км км км | 272,1 18,2 272,1 | - //- | -//- |
| 3. | Подготовить ЦТП, в т.ч.: - капремонт подогревателей | шт. шт. | 36 22 | - // - | - // - |
| 4. | Подготовить насосные станции | шт. | 4 | - // - | - // - |
| 5. | Котельная РК СЗПР котел ПТВМ -30 | шт. | 1 | - // - | - // - |
| 6. | Установка газовых счетчиков | шт. | 10 | - // - | - // - |
| 7. | Проведение гидравлических испытаний (весенних и осенних) тепловых сетей |  |  | согласно утвержд. графику | - // - |

Первый заместитель главы администрации г.Чебоксары

по вопросам ЖКХ

Ю.С. Бессмертный

Приложение 2.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации города Чебоксары

от «_06__» _апреля_ 2004г. №_72__

ГРАФИК

реконструкции и капитального ремонта

магистральных тепловых сетей и оборудования ТЭЦ-1,2

города Чебоксары в 2004 году

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформление ордеров на земляные работы. | До 15 апреля | ТЭЦ-1 |
| 2. | Испытание тепловых сетей по кон- туру ТЭЦ-2 на расчетную температуру | 20-22 апре- ля 2004 г. | ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЧМППП «Теплосеть» |
| 3. | Гидравлическая опрессовка магистральных тепловых сетей с устранением дефектов по контуру ТЭЦ-1: - до капитального ремонта - после капитального ремонта; по контуру ТЭЦ-2: - до капитального ремонта - после капитального ремонта. | 11-13 мая 2004г. 24-26 авгус- та 2004г. 11-15 мая 2004г. 24-28 авгус- та 2004г. | ТЭЦ-1, ЧМППП «Теплосеть» -//- ТЭЦ-1, ЧМППП «Теплосеть», ТЭЦ-2 -//- |
| 4. | Ремонт внутристанционного оборудования: ТЭЦ-1; ТЭЦ-2. | 1-11 августа 2004г. 1-12 июля 2004г. | ТЭЦ-1 ТЭЦ-2 |
| 5. | Ремонт насосов, арматуры, сальниковых компенсаторов, эл. приводов | май-август 2004г. | ТЭЦ-1, ОАО «Чувашэнерго- ремонт», ООО «ПромСтрой- РемонтСервис» |
| 6. | Производство плановых шурфовок | май-август 2004г. | ТЭЦ-1 |
| 7. | Замена пластин индикаторов коррозии | май-сентябрь 2004г. | ТЭЦ-1 |
| 8. | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по: - Машиностроитель ному проезду от ТКЮ-48а до ТК-44а Ду1000 мм ул. Гагарина от ТК-2-22 до ТК-Г-19 Ду800 мм ул. Калинина от узла входа до ТК-10-6р Ду1000 мм ул. Декабристов от ТК-3 до ТК-6 Ду500 мм | 15 марта- 31 октября 2004г. 20 апреля- 31 октября 2004г. -//- 15 апреля- 31 октября 2004г. | ТЭЦ-1, ПРЗС «Чувашэнерго-спецремонт» ОАО «Чуваш –энергоремонт» ООО «Пром-СтройРемонт- Сервис» |
| 9. | Ремонт т/камер и павильонов | май-октябрь 2004г. | ПРЗС «Чуваш- энергоспец- ремонт» |
| 10. | Теплоизоляционные работы в камерах и на т/сетях после выполнения ремонтных работ | 31 мая – 31 октября 2004г. | ТЭЦ-1, ООО «ПромСтрой- РемонтСервис» |
| 11. | Благоустройство и озеленение участ –ков теплотрассы, замененных в 2003г. | 10 мая- 31 октября 2004г. | ТЭЦ-1, МУП «Зеленстрой» |
| 12. | Пробная поставка на циркуляцию магистральных тепловых сетей | 28-30 сентября 2004г. | ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 |

Первый заместитель главы администрации г.Чебоксары

по вопросам ЖКХ

Ю.С. Бессмертный

Приложение 3.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации города Чебоксары

от «_06_» _апреля  2004г. №_72_

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке теплоэнергетического оборудования и подземных коммуникаций, муниципальных предприятий города Чебоксары

к отопительному сезону 2004-2005г.г.

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем | Ориент. стоим., тыс.руб | Срок испол. | Отв. исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУП «Чебоксарские городские электрические сети» |
| 2. | Ремонт ВЛ-10-6-0,4 кВ, в т.ч. -Калининский р-н -Ленинский р-н -Московский р-н | км км км км | 44,3 16,1 13,4 14,8 | 1261,4 | по свод. плану | МУП «ЧГЭС» |
| 3. | Ремонт кабельных линий 6-10-0,4кВ, в т. ч. -Калининский р-н -Ленинский р-н -Московский р-н | км км км км | 119,7 | 2680,5 | - // - | - // - |
| 4. | Ремонт ТП, РП, в т. ч. -Калининский р-н -Ленинский р-н -Московский р-н | шт. шт. шт. шт. | 56 18 22 16 | 959,9 | - // - | - // - |
| 5. | Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 35 | 304,5 | - // - | - // - |
| 6. | Проведение замеров нагрузок и напряжения в ТП и РП | шт. | 912 | - | - // - | - // - |
| 7. | Проведение перефазировки на ВЛ-0,4кВ | км | 29,2 | - | - // - | - // - |
| 8. | Произвести замеры нагрузок на магистральных питающих РП линиях | шт. | 132 | - | -//- | -//- |
| 9. | Проверить работу АВР-0,4 кВ в ТП | шт. | 104 | - | по плану работ | -//- |
| 10. | Проверить работу АВР-6-10 кВ (РЗА) | к-т | 24 |  | -//- | -//- |
| 11. | провести внеочередные смотры ТП, РП, ВЛ, КЛ |  |  |  | до 01.11.04 | -//- |
| 12. | Откорректировать и размножить однолинейную схему электроснабжения 10-6 кВ города на осенне-зимний период | шт. | 35 | 5 | до 01.10.04 | -//- |
| 13. | Выполнить высоковольтные испытания эл.оборудования | ТП | 125 | - | -//- | -//- |
| 14. | Выполнить ревизию теплоузлов базы , проверку и опробование отопительных систем |  |  |  | до 01.09.04 | -//- |
| 15. | Произвести гидропневмати-ческую промывку систем отопления тепловых сетей на базе МУП «ЧГЭС» и на РЭБ по ул. Дунаевского,25а |  |  |  | до 01.09.04 | -//- |
| 16. | Выполнить промывку кана-лизационных сетей на базе МУП «ЧГЭС» |  |  |  | -//- | -//- |
| 17. | Произвести профилактическое испытание питающих кабелей и кабельных линий ответственных потребителей | шт. | 295 |  | до 01.10.04 | -//- |
| 18. | Произвести ремонт системы отопления в здании сл. КЛЭП |  |  |  | -//- | -//- |
| 19. | Приобрести автокран | шт. | 1 | 1500 | до 01.09.04 | -//- |
| 20. | Приобрести компрессор-прицеп | шт. | 1 | 110 | до 01.10.04 | -//- |
| 21. | Приобрести приборы «Ресурс» для замеров нагрузок | шт. | 2 | 200 | до 01.09.04 | -//- |
| ЧМУПП «Водоканал» |
| 22. | Замена и ремонт ветхих водопроводных и канализа-ционных сетей. Водопроводные сети: -водовод Д-150 мм по ул. Токманова через ул.Айзмана; -перемычка м/у водоводами Д-500мм и Д-200мм по пр.9-ой Пятилетки 1-4; -переврезка ввода д.3 по пр. 9-ой Пятилетки сД-200мм на Д-500мм; -перемычка м/у водоводами Д-600мм по ул.Воробьевых и Д-150мм по ул.К.Маскса,22; -замена водовода Д-400мм на ПНД 110 по ул.Некрасова; -водовод Д-100мм в проходных каналах по ул.Чернышев ского/ПНД 110/; - водовод Д-100мм по ул.Кирова/ПНД 110/; -замена аварийных вводов. Канализационные сети: -квартальные сети Ленинского района; -квартальные сети Калинин- ского района; -квартальные сети Московского района; -напорная канализация КНС1 Д-300мм. | п.м. | 100 20 10 60 600 300 400 5000 350 350 300 350 |  | май август -//- июнь июнь-июль апрель май-июнь в течении года апрель | «Водо-канал» |
| 23. | Ремонт колодцев | шт. | 500 | 300 | в тече-нии года | - // - |
| 24. | Ремонт водоводов методом нанесения внутренних це-ментно-песчаных покрытий Д 400-1000 мм: - от камеры по ул.Урицкого до ул.Ярославская - ул.Валькевича - пр.М.Горького - промзона пос.Лапсары - от Московского пр. до д.18 по ул.Пирогова - от камеры НС-III №2 до Мясокомбината - от ПЧ-6 до з=да «Чувашкабель» - непредвиденные аварийные участки | п.м. | 5433 526 272 527 1543 475 250 1540 300 | 10456,8 991,5 489,6 973,4 3044,3 1043,1 462 2902,9 550 | -//- | - // - |
| 25. | Замена участка напорной канализации 2Д = 300 мм КНС в т.ч. по: ул. Афанасьева №1 в районе «Монумента Матери – покровительнице» | км км км | 0,7 0,35 0,35 | 950 500 450 | 01.09 01.05 | - // - |
| 26. | Кольцевание водопровода района пл. Скворцова Д=150мм | км | 0,25 | 350 | 15.06 | -//- |
| 27. | Замена стальных водопровод-ных труб Д=100-250мм на полиэтиленовые в проходных каналах XIII МКР НЮР и VI МКР ЮЗР | км | 0,92 | 580 | 01.07 | -//- |
| 28. | Замена пожарных гидрантов | шт | 80 | 450 | по мере выявления | -//- |
| 29. | Ремонт водоразборных колонок | шт | 30 | 240 | 15.10 | -//- |
| 30. | Обваловка, благоустройство, ограждение резервуара чистой воды 10000 м3 НС III п №2 | объ- ект | 1 | 2200 | 01.07 | ОАО «Трест5» |
| МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» |
| 31. | Промывка и опрессовка трасс отопления и ГВС | км | 2,75 | 47 | 05.04г. | ЗТУ «ЖКХ» |
| 32. | Промывка и опрессовка трубопроводов отопления и ГВС жилых домов | шт. | 36 | 20 | - // - | - // - |
| 33. | Текущий ремонт котла | шт. | 4 | 140 | 06-08.2004 | - // - |
| 34. | Монтаж котла | шт. | 1 | 250 | 08.2004 | -//- |
| 35. | Замена водогрейных котлов | шт. | 2 | 150 | до 1.09.04 | - // - |
| 36. | Ремонт теплоизоляции | м3 | 50 | 20 | - // - | - // - |
| 37. | Ремонт теплотрассы | км | 0,2 | 40 | 08.2004 | -//- |
| 38. | Запуск обратной линии ГВС | п.м. | 20 | 7 | 07.2004 | -//- |
| 39. | Ремонт подпитывающей емкости | шт. | 1 | 5 | 06.2004 | -//- |
| 40. | Ревизия сетевых насосов | шт. | 2 | 5 | -//- | -//- |
| 41. | Заправка фреоном R-12 | кг | 150 | 45 | 08.2004 | -//- |
| 42. | Ревизия и ремонт отопитель-ных печей | шт. | 10 | 40 | до 01.09.04 | -//- |
| 43. | Подготовка снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 3 |  | сент.-окт. 2004г. | -//- |
| МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 44. | Подготовка снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 127 |  | сентябрь 2004г. | МУП «УЖКХ и Б» |
| 45. | Заготовка песчано-соляной смеси | тыс.м3 | 35,2 |  | май-сент. 2004г. | - // - |
| 46. | Выполнить ямочный ремонт автодорог города | кв.м | 8820 |  | апрель-июль 2004г. | -//- |
| 47. | Определить места под складирование снега | ед. | 4 |  | август-сентябрь2004г. | -//- |
| 48. | Выполнить работы по обустройству подъездных путей к снежным свалкам | ед. | 4 |  | сентябрь-октябрь 2004г. | -//- |
| 49. | Выполнить работы по спуску воды из залива и очистку дна залива от мусора |  |  |  | октябрь-ноябрь 2004г. | -//- |
| 50. | Выполнить работы по кон-сервации насосной станции «Водообмен», фонтанов, рабо -тающих в Заливе, сквере Чапаева, у универмага «Шупашкар», к/тр «Сеспель», Монумент Матери-покровительницы и фонтанов на Красной площади |  |  |  | октябрь-ноябрь 2004г. | -//- |
| 51. | Произвести заготовку каменного угля для котельных теплиц | тн. | 600 |  | май –октябрь2004г. | -//- |
| 52. | Закончить капитальный ремонт КНС-45 (ул.Университетская) |  |  |  | до 01.07.04 | -//- |
| 53. | Ремонт канализационных и дождеприемных колодцев | шт | 240 |  | до 10.10. 2004г | -//- |
| 54. | Очистить от грязи дождепри-емные и канализационные колодцы | шт | 420 |  | до 1.10.04. | -//- |
| 55. | Произвести уборку МАФ на зимнее хранение |  |  |  | 10-11 2004г. | -//- |
| 56. | Произвести укрытие елей и туй щитами |  |  |  | -//- | -//- |
| 57. | Перевод котельной с твердого топлива на газ |  |  |  | 05-06 2004г. | МУП «Ритуаль-ные услуги» |
| 58. | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  | -//- | -//- |
| 59. | Текущий ремонт дома и печи на кладбище №4 |  |  |  | -//- | -//- |
| 60. | Ремонт мягкой кровли |  |  |  | 08.2004г | -//- |
| 61. | Замена насосов в бане №2 | шт. | 2 | 20 | 2кв. 2004г. | ЧМУБПП «Сывлах» |
| 62. | Замена труб ГВС И ХВС бани №7 | м | 50 | 5 | 3кв. 2004г. | -//- |
| 63. | Ремонт кровли бани №8 | кв.м | 700 | 150 | 2кв. 2004г. | -//- |
| 64. | Замена дверей в бане №8 | шт. | 4 | 20 | -//- | -//- |
| 65. | Замена бойлера в котельной бани №10 | шт. | 2 | 300 | 3кв. 2004г | -//- |
| 66. | Ремонт кровли механической прачечной с заменой шифера | кв.м | 600 | 50 | -//- | -//- |
| 67. | Ремонт фасадных стен с заменой козырьков, крыльца | кв.м | 700 | 50 | -//- | домов |
| 68. | Замена инженерных комму-никаций диаметром от 15 до 80мм по баням и прачечным | п.м. | 850 | 150 | в теч. года | - //- |
| 69. | Ремонт мягкой кровли в банях №№ 8,9,10,11 | кв.м | 800 | 100 | 2-3кв. | -//- |
| 70. | Ремонт котельной бани №1 |  |  | 200 | 3-4кв. | -//- |
| 71. | Приобретение по лизингу автотранспортной техники | ед. | 39 |  |  | МУП «Зеленстрой», «Ритуальные услуги» «Инженерная защита», «Дорекс», «Автодорремстрой «Спецавтохозяйство |
| Районные управления ЖКХ |
| 72. | Промывка и опрессовка систем отопления | дом узел | 1672 2810 |  | май-сент. | МУП «РУ ЖКХ» |
| 73. | Ревизия запорной арматуры | дом узлов | 1437 8144 |  | - //- | - //- |
| 74. | Замена участков трубопроводов: - ХВС - ГВС - отопление - канализация | п.м. | 10673 6022 4743 8954 954 |  | - //- | - //- |
| 75. | Восстановление теплоизоляции | п.м. | 4122 |  | - //- | - //- |
| 76. | Ремонт водосточных труб | п.м. | 1653 |  | - //- | - //- |
| 77. | Капремонт кровли: | дом кв.м. | 8 4078 |  | - //- | - //- |
| 78. | Текущий ремонт кровли: | дом | 440 |  | - //- | - //- |
|  |  | кв.м. | 56012 |  |  |  |
|  | мягкой | кв.м. | 73274 |  |  |  |
|  | стальной | кв.м. | 730 |  |  |  |
|  | шиферной | кв.м. | 2985 |  |  |  |
| 79. | Ремонт дымовых труб, вентиляционных блоков | п.м. | 280 |  | - //- | - //- |
| 80. | Ремонт отмостков | кв.м. | 6888 |  | - //- | - //- |
| 81. | Ремонт фасадов и цоколей | кв.м. | 36160 |  | - //- | - //- |
| 82. | Ремонт дверей | шт. | 3402 |  | - //- | - //- |
| 83. | Ремонт подъездов | кв.м. | 165118 |  | - //- | - //- |
| 84. | Остекление | кв.м. | 6513 |  | - //- | - //- |
| 85. | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 32116 |  | - //- | - //- |
| 86. | Комплектация КИП узлов управления | узел | 1958 |  | - //- | - //- |
| 87. | Заготовка песка | т. | 1142 |  | - //- | - //- |
| 88. | Паспорта готовности тепловых узлов | шт. | 1496 |  | - //- | - //- |
| 89. | Наряды на пуск тепла | шт. | 1372 |  | - //- | - //- |
| 90. | Ремонт асфальтовых покрытий | кв.м. | 21312 |  | - //- | - //- |
| Управление культуры |
| 91. | Проведение опрессовки |  |  |  | июнь-август | Управле-ние культуры |
| 92. | Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений |  |  | 1261,6 | 2-3кв. 2004г. | -//- |
| 93. | Замена и установка электро- счетчиков (Библиотека им. Пушкина) |  |  | 10 | 2кв. 2004г. | -//- |
| 94. | Ремонтсистемы электро-снабжения: -биб. им. Маяковского; -филиалы 1,2(дет.библиотек); -ДХШ №5 |  |  | 71,5 50 30 | 2-3 кв. 3 кв. -//- | -//- |
| 95. | Установка теплового узла: -филиал №5 (дет. библ.); -клуб п. Южный; -ДШИ №1 |  |  | 100 58 70 | 2-3 кв. 3кв. -//- | -//- |
| 96. | Ремонт водопроводной системы: -ДК «Акация» п. Лапсары; -ДМШ №2 |  |  | 95 30 | 3 кв. 3 кв. | -//- |
| 97. | Установка насоса (ДДК «Ровесник») |  |  | 8 | 2-3 кв. | -//- |
| 98. | Теплоизоляция чердачных труб отопления (ДДК «Ровесник») |  |  | 20 | -//- | -//- |
| 99. | Ремонт кровли : -ДШИ №4; -ДХШ №2; -ДК «Салют» |  |  | 40 31,2 300 | 3 кв. | -//- |
| 100. | Ремонт окон и дверей |  |  | 93 | -//- | -//- |
| Управление физической культуры, спорта и туризма |
| 101. | Установка теплосчетчиков (МУ СК «Спартак») | шт. | 2 | 120 | 12.2004 | Управление физ-культуры, спорта и туризма |
| 102. | Промывка и опрессовка отопительной системы в подведомственных учрежден. | шт. | 11 | 25 | 08.2004 | -//- |
| 103. | Демонтаж и монтаж теплоузла (МУ СК «Спартак») | шт. | 2 | 41 | 10.2004 | -//- |
| 104. | Установка монометров и термометров (МУ СК «Спартак» и ДЮСШ №1) | шт. | 34 | 6,8 | 08,2004 | -//- |
| Управление здравоохранения |
| 105. | Опрессовка и промывка отопительной системы | ед. | 162 | 159 | -//- | Управление здраво-охранения |
| 106. | Ремонт отопительных систем | п.м. | 2599 | 1444 | 05-07.04 | -//- |
| 107. | Замена отработанных вентилей и задвижек | шт. | 989 | 70,7 | -//- | -//- |
| 108. | Проверка и ремонт приборов учета | ед. | 201 | 22,6 | 05-06.04 | -//- |
| 109 | Установка и замена приборов учета | шт. | 810 | 343,2 | -//- | -//- |
| 110 | Остекление и утепление окон и дверей | ед. | 103 | 64,4 | 05-07, 09.2004 | -//- |
| 111 | Промывка, наладка, ремонт котлов | шт. | 9 | 169 | 05-09.04 | -//- |
| 112 | Текущий ремонт зданий ЛПУ г.Чебоксары | ед. | 19 | 2951,2 | в теч. года | -//- |
| 113 | Капитальный ремонт зданий ЛПУ г.Чебоксары | ед. | 16 | 13002 | -//- | -//- |
| Управление образования |
| 114. | Промывка и опрессовка | узел | 242 | 314,6 | в теч. года | Управле-ние обра-зования |
| 115. | Ремонт трубопроводов теплоснабжения, ГВС, ХВС | п.м.учр. | 2004 60 | 5000 | -//- | -//- |
| 116. | Ремонт кровли | кв.м учр | 58000 58 | 7000 | -//- | -//- |
| 117. | Ремонт входных дверей и тамбуров, оконных и балконных рам, фасадов, межпанельных швов | учр | 42 | 4500 | -//- | -//- |
| 118. | Установка теплосчетчиков | шт. | 2 | 220 |  | -//- |

Первый заместитель главы администрации г.Чебоксары

по вопросам ЖКХ

Ю.С. Бессмертный