ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2005     №    130

О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной феры г.Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2005-2006 г.г.

В отопительный сезон 2004-2005 г.г. объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в основном функционировали устойчиво, на источниках теплоснабжения и тепловых сетях не было ни одной серьезной аварии, связанной с длительным отключением отопления и горячего водоснабжения.

Для поддержания нормативной температуры в жилых домах и объектах социальной сферы при значительных похолоданиях на ТЭЦ-2 ОАО «Чувашская генерирующая компания» и котельной ФГУП «ЧПО им. В.И. Чапаева» дополнительно использовался топочный мазут.

В соответствии с нормативными актами по оказанию жилищно-коммунальных услуг, по обращению квартиросъемщиков на несоответствие нормативной температуры в квартирах районными управлениями жилищно-коммунального хозяйства производился перерасчет платежей за отопление в сторону уменьшения.

В целях создания необходимых условий устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2005-2006 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- график подготовки ЧМУППП «Теплосеть» к отопительному сезону 2005-2006 г.г. (приложение 1);

- график реконструкции и капитального ремонта магистральных тепловых сетей и оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ОАО «Чувашская генерирующая компания» города Чебоксары в 2005 году  (приложение 2);

- мероприятия по подготовке теплоэнергетического оборудования и подземных коммуникаций, муниципальных предприятий города Чебоксары к отопительному сезону 2005-2006г.г. (приложение 3).

2. Руководителям ЧМУППП «Теплосеть» (Гончаров А.Н.), ЧМУПП «Водоканал» (Бурмистров П.И.), ОАО «Чебоксарские городские электрические сети» (Колебанов А.М.), МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» (Денежков Д.В.), ТЭЦ-1 ОАО «Чувашская генерирующая компания» (Максимов В.Н.), ТЭЦ-2 ОАО «Чувашская генерирующая компания» (Бердников С.Т.) для устойчивого поддержания расчетных параметров гидравлических и температурных режимов работы систем ресурсоснабжения в отопительном сезоне 2005-2006 годов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложениями 1, 2, 3  к настоящему постановлению.

3. Начальникам МУП «РУ ЖКХ» (Фирсов В.П., Нидаев С.Н., Филиппов В.И.), начальнику МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» (Денежков Д.В.):

- обеспечить выполнение утвержденных объемов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

- до 15 сентября 2005 года выполнить установку приборов учета энергоресурсов в жилищном фонде по утвержденному плану мероприятий.

- до 1 июня 2005 года внести на рассмотрение администрации города   предложения по удалению ледяных образований со скатных кровель домов с применением новых технологий;

- до 1 октября 2005 года произвести замену всех неработающих стояков систем теплоснабжения жилых домов;

- до 31 декабря 2005 года произвести установку входных металлических дверей во всех подъездах жилых домов;

- до 1 октября 2005 года обеспечить  приобретение подрядными организациями, обслуживающими жилищный фонд, специализированной техники в количестве, позволяющем полностью охватить механизированной уборкой в зимнее время все придомовые территории муниципального жилищного фонда.

4. Начальникам управлений образования, культуры, здравоохранения, физкультуры, спорта и туризма, социальной защиты населения  администрации города (Кудряшов С.В., Салаева А.Л., Марков Д.С., Камаданов И.Н., Чернов В.Н.):

- обеспечить выполнение утвержденных объемов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

- до 1 октября 2005 года обеспечить установку 100% от потребности приборов учета энергоресурсов в муниципальных объектах образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физкультуры и спорта по утвержденному плану мероприятий.

5. Председателям ГО ЖСК (Рыжов Н.П.), отдельно стоящих ТСЖ, учитывая  недоработки, выявленные в период подготовки к прошедшему отопительному сезону, необходимо принять меры по своевременной подготовке жилых домов к приему тепла, до 1 октября 2005 г. получить наряды на пуск тепла.

6. Руководителям муниципальных предприятий, управлений бюджетной сферы обеспечить выполнение плана мероприятий энергоресурсосбережения на 2005 год, предусмотренных программой энергоресурсосбережения г. Чебоксары на 2005-2008 годы.

7. Председателю Горкомимущества (Арисов В.Н.), начальнику управления здравоохранения администрации города (Марков Д.С.), директору ЧМУППП «Теплосеть» (Гончаров А.Н.) до начала отопительного сезона 2005-2006 г.г. произвести передачу котельной МУЗ «Городская больница №5» на баланс ЧМУППП «Теплосеть».

8. Главам администраций Калининского (Гаврилов В.И.), Ленинского (Зайцев А.И.), Московского (Шилов Ю.А.) районов, начальнику Заволжского территориального управления (Князькин О.Н.) обеспечить контроль за ходом выполнения утвержденных мероприятий. На особом контроле держать подготовку жилых домов ТСЖ и ГО ЖСК, а также учреждений социальной сферы.

9. Отделу по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию (Шатилов Г.П.) в ходе подготовки к отопительному периоду:

- создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду;

- обеспечить совместно с представителями управления по  технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Чувашской Республике (по согласованию) проведение перекрестных проверок муниципальных организаций и предприятий города по выполнению утвержденных мероприятий, проверку технического состояния муниципальных и ведомственных котельных, тепловых пунктов и сетей, обеспечивающих теплом жилищный фонд и объекты соцкультбыта с устранением выявленных нарушений.

10. В целях повышения энергетической стабильности города и экономии средств, а также во исполнение Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.03.2002 г. № 48 руководителям предприятий и организаций всех форм собственности завершить оформление энергетических паспортов жилых зданий, учреждений социальной сферы и энергетических объектов  по итогам 2004 года и представить их в отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации города на магнитных носителях в срок до 15 июня 2005 года.

11. Начальнику финансового управления Министерства финансов Чувашской Республики в городе Чебоксары (Чижанова Н.Р.), начальникам отраслевых управлений и отделов администрации города, руководителям предприятий, организаций и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, финансируемых из местного бюджета, принять меры по использованию ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2005 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

12. Отделу по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию и финансово-экономическому отделу ЖКХ администрации города установить на 2006 год для организаций, финансируемых за счет бюджетных средств, лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (в натуральном и стоимостном выражении) на уровне, обеспечивающим нормальную жизнедеятельность этих организаций, с учетом прогнозов дифференцирования тарифов на электрическую и тепловую энергию и цен на газ.

13. МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» (Николаев В.С.):

- до 1 июня 2005 года разработать и представить в администрацию города план мероприятий по уборке наледи на тротуарах с применением новых технологий и специальной техники;

- до 1 сентября 2005 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси;

- до 1 августа 2005 года обеспечить выполнение работ по подготовке мест складирования снега на зимний период.

14. Теплоснабжающим организациям и предприятиям города всех форм собственности (ЧМУППП «Теплосеть» (Гончаров А.Н.), ТЭЦ-1 ОАО «Чувашская генерирующая компания» (Максимов В.Н.), ТЭЦ-2 ОАО «Чувашская генерирующая компания» (Бердников С.Т.), МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» (Денежков Д.В.), ОАО «Чебоксарский электротехнический завод» (Матвеев В.С), ОАО «Чебоксарский завод строительных материалов» (Нямин В.А.), ОАО «Чебоксарский мясокомбинат» (Ермолаев Е.Г), ФГУП «ПО им. В.И. Чапаева» (Резников М.С.) для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией:

14.1. В срок до 15 сентября 2005 года предусмотреть:

- создание запасов твердого топлива не менее 30 процентов от нормативной потребности;

- приведение мазутного хозяйства котельных в рабочее состояние и создание нормативного запаса резервного топлива – топочного мазута;

- создание необходимого резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в зимний период.

14.2. В срок до 1 ноября 2005 года согласно «Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период», утвержденного 25.08.2004г. Министерством промышленности и энергетики РФ, оформить паспорт готовности к осенне-зимнему периоду и предоставить в отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации города.

15. ЧМУППП «Теплосеть», строительным организациям и домовладельцам всех форм собственности до начала отопительного сезона выполнить врезку запорной арматуры на вводах теплотрасс во вновь вводимые в эксплуатацию объекты.

16. ТЭЦ-1 ОАО «Чувашская генерирующая компания» и ЧМУППП «Теплосеть» произвести заполнение магистральных и квартальных тепловых сетей в предпусковой период отопительного сезона согласно графику, согласованному с ЧМУПП «Водоканал» и утвержденному первым заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ   (Бессмертный Ю.С.).

17. Предприятиям, выполняющим ремонт подземных коммуникаций, обеспечить благоустройство участков и восстановление асфальтовых покрытий в пятидневный срок после завершения работ.

18. Предприятиям топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города представлять в отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации города отчет о выполнении настоящего постановления и статистическую отчетность по форме 1-ЖКХ (зима) к 1 числу каждого месяца с июля по октябрь 2005 года.

19. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Чебоксары от 06.04.2004 года № 72 «О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы города Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2004-2005 г.г.»

20. Отделу по информационно-аналитической работе и связям с общественностью (Ильина М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ  Бессмертного Ю.С.

Глава администрации

города Чебоксары

Н.И. Емельянов

Приложение 1.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации города Чебоксары

от « 15 » апреля 2005г. № 130

ГРАФИК

подготовки ЧМУППП «Теплосеть»

к отопительному сезону 2005-2006г.г.

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Ориенти-ровочная стоимость тыс.руб. | Срок исполн | Отв. исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить котельных, в т.ч.: - капремонт котлов; - текущий ремонт котлов | кот. шт. шт. | 53 42 205 | 3410 | к отоп. сезону | ЧМППП «Тепло- сеть» |
| 2. | Подготовить тепловых сетей, в т.ч.: - капремонт тепловых сетей, - текущий ремонт, промывка и опрессовка т/сетей | км км км | 279,1 16 279,1 | 55200 | - //- | -//- |
| 3. | Подготовить ЦТП, в т.ч.: - капремонт подогревателей | шт. шт. | 36 20 | 1700 | - // - | - // - |
| 4. | Подготовить насосные станции | шт. | 4 |  | - // - | - // - |
| 5. | Установка газовых счетчиков | шт. | 10 | 1090 | - // - | - // - |
| 6. | Проведение гидравлических испытаний (весенних и осенних) тепловых сетей |  |  |  | -//- | - // - |
| 7. | Расширение и реконструкция котельной 22-Ц (установка дополнительного котла КВГ-69,5-1501) | шт. | 1 | 600 | -//- | -//- |
| 8. | Выполнить проектно-изыскательные работы по модернизации районной котельной СЗПР с внедрением АСУ ТП | шт. | 1 | 680 | -//- | -//- |
| 19. | Замена чугунных котлов на стальные в котельной 33-М с устройством химводоподготовки в котельных с целью увеличения мощности и КПД котельных на 20% | шт. | 1 | 1420 | -//- | -//- |
| 110. | Капитальный ремонт дымовой трубы котельной завода «Контур» | шт. | 1 | 12300 | -//- | -//- |
| 111. | Резервирование электроснаб-жения квартальных котельных в связи с приведением их ко 2-ой категории электроприемников и капремонт электрощитовых распределительных устройств 0,4кВт в котельных 56-К, 3-К | кот. | 2 | 485 | -//- | -//- |
| 112. | Монтаж обводных линий в 10 тепловых камерах от тепловых сетей ОАО «Чувашэнерго» для учета минимальных расходов в ночное время на летний режим и для повышения точности учета расхода теплоносителя | шт. | 10 | 1900 | -//- | -//- |
| 13. | Оборудование котельных приборами учета ГВС | шт. | 3 | 90 | -//- | -//- |
| 214. | Выполнение проекта приведения газового оборудования котельных в соответствии с требованием статьи 5.9.8 ПБ 12-529-03, установка ПЗК | шт. | 18 | 1170 | -//- | -//- |
| 15. | Монтаж газового оборудования в котельных в соответствии с требованием статьи 5.9.8 ПБ 12-529-03, установка ПЗК | шт. | 2 | 1100 | -//- | -//- |

Первый заместитель главы

администрации г.Чебоксары

по вопросам ЖКХ

Ю.С. Бессмертный

Приложение 2.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации города Чебоксары

от « 15 » апреля 2005г. № 130

ГРАФИК

реконструкции и капитального ремонта

магистральных тепловых сетей и оборудования ТЭЦ-1,2

города Чебоксары в 2005 году

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформление ордеров на земляные работы. | До 15 апреля | ТЭЦ-1 |
| 2. | Гидравлическая опрессовка магистральных тепловых сетей с устранением дефектов по контуру ТЭЦ-1: - до капитального ремонта - после капитального ремонта; по контуру ТЭЦ-2: - до капитального ремонта - после капитального ремонта. | 10-12 мая 2005г. 23-25 авгус- та 2005г. 10-14 мая 2005г. 23-27 авгус- та 2005г. | ТЭЦ-1, ЧМППП «Теплосеть» -//- ТЭЦ-1, ЧМППП «Теплосеть», ТЭЦ-2 -//- |
| 3. | Ремонт внутристанционного оборудования: ТЭЦ-1; ТЭЦ-2. | 1-11 августа 2005г. 4-15 июля 2005г. | ТЭЦ-1 ТЭЦ-2 |
| 4. | Ремонт насосов, арматуры, сальниковых компенсаторов, эл. приводов | май-август 2005г. | ТЭЦ-1, ОАО «Чувашэнерго- ремонт», ООО «ПромСтрой- РемонтСервис» |
| 5. | Производство плановых шурфовок | май-август 2005г. | ТЭЦ-1 |
| 6. | Замена пластин индикаторов коррозии | май-сентябрь 2005г. | ТЭЦ-1 |
| 7. | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по: - от ТК-6 (ул.Декабристов) до ТК-13 (ул.Калинина) ул. Николаева от ТК-1-12 до НО1 и от НО2 до ТК-1-15 ул. Калинина от ТК-3 до узла входа | 20 апреля- 31 октября 2005г. 20 апреля- 31 октября 2005г. 15 апреля- 31 октября 2005г. | ТЭЦ-1, ПРЗС «Чувашэнерго-спецремонт» ОАО «Чуваш –энергоремонт» ООО «Пром-СтройРемонт- Сервис» |
| 8. | Замена оборудования насосной станции №2 «Грязевская стрелка» | 15 мая – 16 августа 2005г |  |
| 9. | Ремонт т/камер и павильонов | май-октябрь 2005г. | ПРЗС «Чуваш- энергоспец- ремонт» |
| 10. | Теплоизоляционные работы в камерах и на т/сетях после выполнения ремонтных работ | 31 мая – 31 октября 2005г. | ТЭЦ-1, ООО «ПромСтрой- РемонтСервис» |
| 11. | Благоустройство и озеленение участ –ков теплотрассы, замененных в 2004г. | 11 мая- 31 октября 2005г. | ТЭЦ-1, |
| 12 | Пробная поставка на циркуляцию магистральных тепловых сетей | 27-29 сентября 2005г. | ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 |

Первый заместитель главы

администрации г.Чебоксары

по вопросам ЖКХ

Ю.С. Бессмертный

Приложение 3.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации города Чебоксары

от « 15 » апреля 2005г. № 130

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке теплоэнергетического оборудования и подземных коммуникаций, муниципальных предприятий города Чебоксары

к отопительному сезону 2005-2006г.г.

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем | Ориент. стоим., тыс.руб | Срок испол. | Отв. исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Чебоксарские городские электрические сети» |
| 2. | Ремонт ВЛ-10-6-0,4 кВ | км | 47,29 | 1445,3 | по свод. плану | ОАО «ЧГЭС» |
| 3. | Ремонт кабельных линий 6-10-0,4кВ | км | 123,4 | 4418,4 | - // - | - // - |
| 4. | Ремонт ТП, РП, | шт. | 62 | 1366,1 | - // - | - // - |
| 5. | Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 35 | 328,8 | - // - | - // - |
| 6. | Проведение замеров нагрузок и напряжения в ТП и РП | шт. | 900 | - | - // - | - // - |
| 7. | Проведение перефазировки на ВЛ-0,4кВ | км | 21,3 | - | - // - | - // - |
| 8. | Произвести замеры нагрузок на магистральных питающих РП линиях | шт. | 134 | - | -//- | -//- |
| 9. | Проверить работу АВР-0,4 кВ в ТП | шт. | 103 | - | по плану работ | -//- |
| 10. | Проверить работу АВР-6-10 кВ (РЗА) | к-т | 33 |  | -//- | -//- |
| 11. | провести внеочередные смотры ТП, РП, ВЛ, КЛ |  |  |  | до 01.11.05 | -//- |
| 12. | Откорректировать и размножить однолинейную схему электроснабжения 10-6 кВ города на осенне-зимний период | шт. | 35 |  | до 01.12.05 | -//- |
| 13. | Выполнить высоковольтные испытания эл.оборудования | ТП | 153 | - | 01.10.05 | -//- |
| 14. | Выполнить ревизию теплоузлов базы , проверку и опробование отопительных систем |  |  |  | до 01.09.05 | -//- |
| 15. | Произвести гидропневмати-ческую промывку систем отопления тепловых сетей на базе МУП «ЧГЭС» и на РЭБ по ул. Дунаевского,25а |  |  |  | до 01.09.05 | -//- |
| 16. | Выполнить промывку кана-лизационных сетей на базе МУП «ЧГЭС» |  |  |  | -//- | -//- |
| 17. | Произвести профилактическое испытание питающих кабелей и кабельных линий ответственных потребителей | шт. | 275 |  | до 01.10.05 | -//- |
| 18. | Произвести ремонт системы отопления в здании сл. КЛЭП |  |  |  | -//- | -//- |
| 19. | Приобрести генератор технической частоты ГТЧ-3М, f = 25-60 Гц, Р = 60 Вт | шт. | 1 | 49 | до 01.09.05 | -//- |
| 20. | Приобрести насос для откачки грунтовых вод | Шт. | 1 | 46 | до 01.10.05 | -//- |
| 21. | Произвести реконструкцию ВЛЭП 0,4 кВ с заменой голых проводов на СИП «Торсада» | км | 3,1 | 856 | с 01.04.05. по 01.11.05 | -//- |
| 22. | Произвести капитальный ремонт КЛ с применением концевых и соединительных термоусаживаемых муфт | шт | 150 | 150 | согласно плану | -//- |
| 23. | Замена 3-х жильных КЛ-0,4кВ на 4-х жильные | км | 8,4 | 4847 | с 01.04.05. по 01.11.05 | -//- |
| 24. | Замена кабелей 0,4 кВ с пластмассовой изоляцией на кабели с бумажно-масляной изоляцией | км | 2,8 | 1617 | с 01.04.05. по 01.11.05 |  |
| ЧМУПП «Водоканал» |
| 25. | Замена и ремонт ветхих водопроводных сетей. | п.м. | 5000 | 3100 | 15.10.05 | «Водо-канал» |
| 26. | Ремонт колодцев | шт. | 550 | 350 | -//- | - // - |
| 27. | Ремонт водоводов Д = 500-1000 мм методом нанесения внутреннего цементно-песчанного покрытия | п.м. | 4500 | 9360 | -//- | - // - |
| 28. | Замена пожарных гидрантов | шт | 80 | 480 | по мере выявлен | -//- |
| 29. | Ремонт водоразборных колонок | шт | 30 | 260 | 15.10.05 | -//- |
| 30. | Ремонт резервуара чистой воды 1000 м3 НС III п №1 | объ- ект | 1 | 1500 | 01.05.05 | -//- |
| 31. | Ремонт отстойников 1-3 блоков ОВС «Заовражная» | м² | 2800 | 2500 | 15.10.05 | -//- |
| МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» |
| 32. | Промывка и опрессовка трасс отопления и ГВС | км | 2,8 |  | 01.09.05г | ЗТУ «ЖКХ» |
| 33. | Промывка и опрессовка трубопроводов отопления и ГВС жилых домов | шт. | 33 |  | - // - | - // - |
| 34. | Монтаж котла с 3-х ступенчатым экономайзером в котельной п.Октябрьский | шт. | 1 |  | 01.09.05 | -//- |
| 35. | Монтаж котла комплекса «Школа+больница» | шт. | 1 |  | -//- | - // - |
| 36. | Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления п.Октябрьский | п.м | 2000 |  | 01.10.05 | - // - |
| 37. | Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления п.Сосновка | п.м | 350 |  | 01.09.05 | -//- |
| 42. | Ревизия и ремонт отопительных печей | шт. | 10 |  | до 01.09.05 | -//- |
| 43. | Ревизия задвижек | шт. | 45 |  | -//- | -//- |
| 44. | Установка 2-х тарифных счетчиков в котельной пос.Северный | шт. | 3 |  | -//- | -//- |
| 45. | Подготовка снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 3 |  | 01.09.05г. | -//- |
| МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 46. | Подготовка снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 95 | 3051,1 | 01.09.05г. | МУП «УЖКХ и Б» |
| 47. | Заготовка песчано-соляной смеси | тыс.м3 | 33 | 5451,3 | 01.11.05 | - // - |
| 48. | Выполнить ямочный ремонт автодорог города | тыс.м² | 12,3 | 4700 | апрель-август 2005г. | -//- |
| 49. | Определить места под складирование снега | ед. | 4 |  | 01.08.05г. | -//- |
| 50. | Выполнить работы по обустройству подъездных путей к снежным свалкам | ед. | 4 |  | сентябрь-октябрь 2004г. | -//- |
| 51. | Выполнить работы по спуску воды из залива и очистку дна залива от мусора |  |  | 30 | октябрь-ноябрь 2005г. | -//- |
| 52. | Выполнить работы по кон-сервации насосной станции «Водообмен», фонтанов, рабо -тающих в Заливе, сквере Чапаева, у универмага «Шупашкар», к/тр «Сеспель», Монумент Матери-покровительницы и фонтанов на Красной площади |  |  | 150 | октябрь-ноябрь 2005г. | -//- |
| 53. | Произвести заготовку каменного угля для котельных теплиц | тн. | 600 | 630 | 01.10.05г. | -//- |
| 54. | Сети ливневой канализации и сооружений: - закончить капитальный ремонт КНС-45 (ул.Университетская) - произвести очистку водопроводных труб по ул. Хевешская, Кукшумская, Ярославская, п. Альгешево, пр. И. Яковлева, Якимовский овраг; - закончить чистку выпусков; - очистить от грязи и наносов сети ливневой канализации. | шт. км | 9 5 |  | 15.07.05 01.10.05 01.06.05 01.11.05 | -//- |
| 55. | Ремонт канализационных и дождеприемных колодцев | шт | 254 |  | 01.11.05г | -//- |
| 56. | Очистить от грязи дождепри-емные и канализационные колодцы | шт | 420 |  | до 1.10.05. | -//- |
| 57. | Произвести уборку МАФ на зимнее хранение |  |  | 36 | 10-11 2005г. | -//- |
| 58. | Произвести укрытие елей и туй щитами |  |  | 16 | -//- | -//- |
| 59. | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  | 01.10.05 | -//- |
| 60. | Ремонт оборудования насосных станций |  |  |  | 01.11.05 | -//- |
| 61. | Заволжский участок: - ревизия глубинных скважин и закрепление чугунных люков на колодцах дренажа. Чебоксарский участок: - очистка колодцев ливневого коллектора залива и набережной от ила; - перевод шахтного дренажа коллектора на зимние условия хранения. |  |  |  | 01.10.05 15.11.05 | -//- |
| 62. | Произвести рекультивацию снежных свалок после зимнего периода 2004-2005 г.г. | ед. | 4 |  | 01.08.05 | -//- |
| 63. | Произвести технический осмотр мостов и путепроводов | шт. | 18 | 500 | 01.05.05 | -// |
| Районные управления ЖКХ |
| 72. | Промывка и опрессовка систем отопления | дом узел | 1377 2846 | май-сент. | МУП «РУ ЖКХ» |
| 73. | Ревизия запорной арматуры | дом узлов | 1437 8144 | - //- | - //- |
| 74. | Замена участков трубопроводов ХВС, ГВС, отопления, канализации | п.м. | 33579 | апрель-сентябрь | - //- |
| 75. | Восстановление теплоизоляции | п.м. | 5200 | 01.10.05 | - //- |
| 77. | Капремонт кровли | кв.м. | 5820 | - //- | - //- |
| 78. | Текущий ремонт кровли: | кв.м. | 43177 | - //- | - //- |
|  | мягкой | кв.м. | 37530 |  |  |
|  | стальной | кв.м. | 1130 |  |  |
|  | шиферной | кв.м. | 4517 |  |  |
| 79. | Ремонт дымовых труб, вентиляционных блоков | п.м. | 282 | - //- | - //- |
| 81. | Ремонт фасадов и цоколей | кв.м. | 36160 | - //- | - //- |
| 82. | Ремонт дверей | шт. | 3248 | - //- | - //- |
| 84. | Остекление | кв.м. | 6995 | - //- | - //- |
| 86. | Комплектация КИП узлов управления | узел | 2846 | - //- | - //- |
| 87. | Заготовка песка | т. | 1700 | - //- | - //- |
| 88. | Паспорта готовности жилых домов к заботе в осенне-зимний период | шт. | 1377 | - //- | - //- |
| 89. | Наряды на пуск тепла | шт. | 1377 | - //- | - //- |
| 90. | Ремонт асфальтовых покрытий | кв.м. | 11430 | - //- | - //- |
| Управление культуры |
| 91. | Промывка и опрессовка |  |  | 18,8 | июнь-август | Упр. культуры |
| 92. | Ремонт электросистемы |  |  | 28 | к отоп. сезону | -//- |
| 93. | Ремонт водопроводной системы |  |  | 149,75 | -//- | -//- |
| 94. | Ремонт системы отопления |  |  | 139,75 | -//- | -//- |
| 95. | Замена системы канализации |  |  | 134,0 | -//- | -//- |
| 98. | Ремонт кровли |  |  | 20,0 | -//- | -//- |
| Управление физической культуры, спорта и туризма |
| 99 | Промывка и опрессовка отопительной системы в подведомственных учрежден. | шт. | 11 | 30 | 08.05 | Управление физкультуры |
| 100 | Капремонт кровли | м² | 312 | 70 | 08.05 | -//- |
| 101 | Замена участков трубопрово-дов ХВС, ГВС, отопления | п.м. | 315 | 126 | 01.10.2005 | -//- |
| Управление здравоохранения |
| 102 | Опрессовка и промывка отопительной системы | ед. | 22 | 71 | -//- | Управление здраво-охранения |
| 103 | Ремонт отопительных систем | п.м. | 1100 | 1040 | 01.07.05 | -//- |
| 104 | Замена отработанных вентилей и задвижек | шт. | 330 | 2,0 | -//- | -//- |
| 105 | Остекление и утепление окон и дверей | м² | 15 | 6,4 | 01.09.05 | -//- |
| 106 | Текущий ремонт зданий ЛПУ г.Чебоксары | ед. | 2 | 1,373 | в теч. года | -//- |
| 107 | Капитальный и текущий ремонт кровли зданий ЛПУ г.Чебоксары | п.м | 928 | 360,0 | -//- | -//- |
| 108 | Приобретение манометров и термометров | шт. | 33 | 6,6 | -//- | -//- |
| Управление образования |
| 109 | Промывка и опрессовка | узел | 268 | 348,4 | в теч. года | Управление образования |
| 110 | Ремонт кровли: - текущий; - капитальный | п.м. |  | 1313,0 420,0 | -//- | -//- |
| 111 | Замена участков трубопрово-дов ХВС, ГВС, отопления | п.м. |  | 2700 | 01.10.2005 | -//- |

Первый заместитель главы

администрации г.Чебоксары

по вопросам ЖКХ

Ю.С. Бессмертный