ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2005   №     21

Об утверждении Плана – прогноза строительства жилья в г. Чебоксары на 2005 год

В 2004 году застройщиками разных форм собственности построены жилые дома общей площадью 185355,3 кв.м, в том числе, многоэтажные – 148721,31 кв.м (из них 4375,75 кв.м. по социальной программе) и индивидуальные дома, построенные населением 30847,0 кв.м. cогласно заявкам, представленным заказчиками-застройщиками

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить План-прогноз строительства жилья в г.Чебоксары на 2005 год в объеме 213159,0 кв.м. согласно приложению.

- Заместителю главы - начальнику управления строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города (Черкасов А. Ю.):

2.1.Обеспечить контроль за строительством и вводом в эксплуатацию жилья заказчиками-застройщиками согласно заключенным договорам и утвержденным графикам;

2.2.Выполнение программы строительства социального жилья на 2005 год по заключаемым контрактам завершить в срок до 31.12.2005 года.

- Главам администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Гаврилов В.И., Зайцев А.И., Шилов Ю.А.) обеспечить своевременную выдачу гражданам свидетельств на получение субсидий в объемах, предусмотренных инвестиционной программой г. Чебоксары на 2005 год.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации г. Чебоксары

Н.И. Емельянов

|  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержден: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Постановлением главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | администрации г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от «28» января 2005 года № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План-прогноз строительства жилья в г.Чебоксары на 2005 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Позиция, район, заказчик | Застройщик-подрядчик |  | Источник финансирования | Год начала строительства |  | Общая площадь кв.м. | Прогноз ввода в эксплуатацию в 2005г. кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. МУП ГУКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34 кв. ж.д. поз. 13 в мкр. "Волжский 2" | Градострой |  | дол. | 2004 |  | 3010 | 3 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 55 кв.ж.д.поз.42Б в VIII мкр. ЮЗР | Мастерстрой |  | дол. | 2004 |  | 4 227 | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 24 кв. ж.д. поз. 14а в VII мкр. ЮЗР | Градострой |  | бюдж. | 2004 |  | 1218 | 1 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 40 кв. ж.д. поз.2Б по ул. Энгельса | Градострой |  | дол. | 2004 |  | 3 700 | 3 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 40 кв. МЖД по пр. И.Яковлева, НЮР | ООО "СМ-17" |  | дол. | 2003 |  | 2 400 | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по I разделу: |  |  |  |  | 14 554 | 14 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Другие заказчики-застройщики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 105 кв.ж.д. поз.25 мкр. "Грязевская стрелка II" | Стройкомплекс/Оптима |  | дол. | 2003 |  | 6 669 | 6 669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | реконструкция д/с под 91 кв. ж.д. по Короленко,6 | Недвижимость Чувашии |  | дол. | 2003 |  | 1 566 | 1 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 132 кв.ж.д.поз.12Б "Грязевск.стр" ул.Гагарина | ООО"Стрелка"-СУ-20 |  | дол. | 2003 |  | 6 928 | 2 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 47 кв. ж.д. 10 эт. По Хевешской | ЖСК Стандарт -Трест 5 |  | дол. | 2004 |  | 2 153 | 2 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 73 кв. ж.д. поз.2, корпус 1 мкр. "Байконур" | ФПВП ЧР |  | дол. | 2003 |  | 4 518 | 4 518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 90 кв. ж.д. поз.2, корпус 2 мкр. "Байконур" | ФПВП ЧР |  | дол. | 2004 |  | 3 876 | 3 876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 9-ти этаж. ж.д. поз.5 по 1-й Чапаева | Чувашстройтранс -Ветрикаль |  | дол. | 2004 |  | 4 084 | 4 084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 223 кв. ж.д. поз. 3 П. Коммуны | Чеб. Строитель |  | дол. соц | 2003 |  | 10 468 | 3 506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 207 кв. ж.д. поз.6 в 13 мкр. НЮР | Чеб. Строитель |  | дол. | 2003 |  | 10 880 | 10 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 78 кв. ж.д. поз.1 в XII мкр. НЮР по Л. Комсомола | Чувашагроинвестстрой |  | дол. | 2004 |  | 4 396 | 4 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 142 кв. ж.д. по Ярославской | ЧестрИнвест - Честрстрой |  | дол. | 2004 |  | 10 500 | 6 000 |  | переход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 180 кв. ж.д. поз.5 "Г", "Д" по Гоголя | Удача |  | дол. | 2004 |  | 6 800 | 4 000 |  | переход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ж.д. поз.7 по Московскому мкр. "Академический" | Отделфинстрой-СМУ 56 |  | дол. | 2004 |  | 7 924 | 7 924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ж.д. поз.8 мкр. "Волжский-3" | Отделфинстрой-СМУ 58 |  | дол. | 2004 |  | 11 386 | 11 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ж.д. поз.9 мкр. "Волжский-3" | Отделфинстрой-Трест 11 |  | дол. | 2004 |  | 11 250 | 11 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 72 кв.ж.д. Тракторостроителей 34 | Мир камня - Билд |  | дол. | 2004 |  | 3 270 | 3 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 120 кв.ж.д. б/с "Е,Д,Ж", пр.М.Горького,26 | ЗАО"Стройтрест№2" |  | дол. | 2004 |  | 10 850 | 7 000 |  | переход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 50 кв. ж.д. поз.1 Энтузиастов 34 (Д,Е) в ЮЗР | Ипот Корп. - Жилсоцстрой |  | дол | 2004 |  | 4 164 | 4 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 92 кв. ж.д. поз.3 1-й мкр. "Университетский" | ЧГУ-ТУС |  | дол. | 2004 |  | 7 019 | 7 019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 80 кв. ж.д. поз.2 1-й мкр. "Университетский" | ЧГУ-ТУС |  |  | 2005 |  | 7 000 | 3 000 |  | переход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 169 кв. ж.д. поз. 28 мкр. "Гряз. стрелка" (4 под.) | СтройтрестЧАЗ |  | дол | 2002 |  | 9 128 | 6 609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 44 кв.ж.д. поз. 9 мкр. "Волжский2" | Экспр. Холд.- Билд |  | дол. | 2004 |  | 5 667 | 5 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 60кв. 10-эт.ж.д.поз.2 ул.Афанасьева Vмкр. Центр | ООО "Три АСС" |  | дол. | 2003 |  | 4 846 | 1 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 36 кв. ж.д. по Ильбекова | Старко |  | дол. | 2004 |  | 3 872 | 3 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 99 кв. ж.д. Ленина 7 | Старко |  | дол. | 2003 |  | 7 202 | 4 916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 120 кв. ж.д. поз. 16Б | САФ-Экострой |  | дол. | 2004 |  | 8 500 | 5 000 |  | переход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ж.д. поз.12 VI мкр. "Центр" (б/с В,Г) | ЗАО "Центр" |  | дол. | 2004 |  | 4 733 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 54 кв. ж.д.поз.11 в мкр."Волжский-3" | ОАО "Иско -Ч" |  | дол. | 2004 |  | 3 827 | 3 827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 134 кв. ж.д. поз.23 в мкр. "Волжский-3" | ОАО "Иско -Ч" |  | дол. | 2004 |  | 8 027 | 5 000 |  | переход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ж.д. по ул. Гайдара | ООО ГК "Ривьера" |  | дол. | 2003 |  | 4 503 | 4 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 107 кв. ж.д. поз.15 по ул. Байдула | ИК - НДСК |  | дол. соц | 2004 |  | 4 983 | 4 983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ж.д. поз.15, корпус 1 по ул. Байдула | ЧестрИнвест - Честрстрой |  | дол. соц | 2004 |  | 1 853 | 1 853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 54 кв. ж.д. Поз.9В по Московскому пр. | ЧГУ-ООО СФ "Компл." |  | дол. | 2003 |  | 3 903 | 3 903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | рек. 98 кв. ж.д. по ул. Социалистическая,2 (2 оч.) | ОАО "Монолитстрой" |  | дол. соц. | 2000 |  | 6 377 | 579 |  | переход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 75 кв.ж.д. поз.4 по ул.М.Залка ЮЗР | Чувашагропромстрой |  | дол. | 2003 |  | 4 794 | 4 794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Реконструкция ж.д. по ул. И.Франко, 4 | МУП "УЖКХ и Б" |  | дол. | 2004 |  | 1 701 | 1 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по II разделу |  |  |  |  |  | 168 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого разд. I+II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  | 25161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. Перевод из нежилого в жилой фонд |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого разд. I+II+III+IV |  |  |  |  |  | 213159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель главы администрации г.Чебоксары А.Ю. Черкасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |