Об утверждении плана мероприятий по вывозу металлических гаражей с дворовых территорий города Чебоксары

В соответствии с Уставом муниципального образования города Чебоксары- столицы Чувашской Республики, в целях повышения уровня благоустройства, соблюдения чистоты и санитарного состояния, придания надлежащего архитектурного облика дворовым территориям города Чебоксары

П О С ТА Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План мероприятий по  вывозу металлических гаражей с дворовых территорий  города Чебоксары (прилагается).

2. Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары (Стройков С.А.) определить земельные участки под установку вывозимых гаражей.

3. Предоставление земельных участков под размещение и установку вывозимых гаражей осуществить отдельным распоряжением.

4. Главам администраций Калининского района (Леонтьев А.Е.) Ленинского района (Зайцев А.И.) Московского района (Петров В.И.) города Чебоксары совместно с МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» (Николаев В.С.) организовать вывоз гаражей на ранее отведенную для указанных целей территорию.

5. Рекомендовать Московскому, Ленинскому, Калининскому РОВД  города Чебоксары обеспечить общественный порядок во время проведения работ по вывозу гаражей с дворовых территорий города Чебоксары.

6. Финансирование расходов по вывозу металлических гаражей с дворовых территорий производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Чебоксары МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» по отрасли «Жилищно-комуннальное хозяйство».

7. ОАО «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств» (Николаев С.Г.) организовать учет и регистрацию гаражей, вывозимых с дворовых территорий согласно постановлению  администрации города Чебоксары №282 от 16.12. 2005 г. «Об утверждении Положения о регистрации движимого имущества (гаражей) установленного на территории г. Чебоксары».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Шилова Ю.А.

##### Глава города Чебоксары					         Н.И. Емельянов

Утвержден

постановлением администрации

города Чебоксары

от «____»__________2007г. №_____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по вывозу металлических (железобетонных) гаражей с дворовых территорий города Чебоксары

| №№ п/п | Местонахождение объекта | Количество гаражей | Мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. К.Маркса, 35 | 5 | 1. Уведомление владельцев гаражей о предстоящем освобождении земельного участка (расклейка объявлений на гаражах, объявление в средствах массовой информации, проведение собраний); 2. Подача искового заявления в суд (при отказе владельца от добровольного освобождения земельного участка), предъявление исполнительного листа для возбуждения исполнительного производства; 3. Запрос в органы МВД (по неустановленным владельцам), регистрация гаражей в статусе бесхозяйного имущества, вступление во владение, обращение имущества в муниципальную собственность; 4. Снос гаражей (перемещение или утилизация). | Июль 2007г. Июль-август 2007г. Июль-август 2007г. Сентябрь-декабрь 2007г. |
| 2 | Ул. Ярославская,42 | 5 |  |  |
| 3 | Ул. Ильбекова,7/2 | 13 |  |  |
| 4 | Пр. Ленина,6а | 5 |  |  |
| 5 | Пр. Ленина,29-31 | 4 |  |  |
| 6 | Пр. Ленина,34/1,47 | 31 |  |  |
| 7 | Ул. Энгельса,3/1 | 40 |  |  |
| 8 | Ул. Байдула,11 | 4 |  |  |
|  | Итого на 2007 год | 105 |  |  |
| 1 | Ул. Чапаева,4 | 63 | 1. Уведомление владельцев гаражей о предстоящем освобождении земельного участка (расклейка объявлений на гаражах, объявление в средствах массовой информации, проведение собраний); 2. Подача искового заявления в суд (при отказе владельца от добровольного освобождения земельного участка), предъявление исполнительного листа для возбуждения исполнительного производства; 3. Запрос в органы МВД (по неустановленным владельцам), регистрация гаражей в статусе бесхозяйного имущества, вступление во владение, обращение имущества в муниципальную собственность; 4. Снос гаражей (перемещение или утилизация). | Январь-апрель 2008г. Январь-апрель 2008г. Январь-апрель 2008г. Май -декабрь 2008г. |
| 2 | Ул. Энгельса,50 | 9 |  |  |
| 3 | Ул. Энгельса, 3/2 | 29 |  |  |
| 4 | Ул. Гагарина,3/2,13 | 30 |  |  |
| 5 | Ул. Маршака,4-6 | 9 |  |  |
| 6 | Ул. Чапаева,9/1 | 2 |  |  |
| 7 | Пр. Ленина,14,52-56 | 11 |  |  |
| 8 | Ул. Николаева - ул. Чапаева | 170 |  |  |
| 9 | Ул. Гагарина,30,47 | 2 |  |  |
| 10 | Ул.П.Лумумбы,12-14 (школа №30) | 22 |  |  |
| 11 | Ул.П.Лумумбы,15/1 | 4 |  |  |
| 12 | Ул. Николаева,28 (школа №35) | 25 |  |  |
| 13 | Ул. П.Лумумбы,17 (школа №23) | 52 |  |  |
| 14 | Ул. Гражданская,14,17, 61-71,78,109,113-119 | 109 |  |  |
|  | Итого на 2008г. | 537 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ул. Хевешская,5-9,33 | 7 | 1. Уведомление владельцев гаражей о предстоящем освобождении земельного участка (расклейка объявлений на гаражах, объявление в средствах массовой информации, проведение собраний); 2. Подача искового заявления в суд (при отказе владельца от добровольного освобождения земельного участка), предъявление исполнительного листа для возбуждения исполнительного производства; 3. Запрос в органы МВД (по неустановленным владельцам), регистрация гаражей в статусе бесхозяйного имущества, вступление во владение, обращение имущества в муниципальную собственность; 4. Снос гаражей (перемещение или утилизация). | Январь-апрель 2009г. Январь-апрель 2009г. Январь-апрель 2009г. Май-декабрь 2009г. |
| 2 | Б-р Эгерский,17-25 | 22 |  |  |
| 3 | Пр. Мира,36-40 | 29 |  |  |
| 4 | Ул. Лен. Комсомола,8-10 | 16 |  |  |
| 5 | Ул.50 лет Октября,4-14 | 4 |  |  |
| 6 | Ул. Декабристов,1-4,12,17а,17-18 | 65 |  |  |
| 7 | Ул. Шумилова,4, 12/1,17(шк.№40),20,23 | 38 |  |  |
| 8 | Ул.324 Стр. Дивизии,17 | 2 |  |  |
| 9 | Ул. Фруктовая (за ГСК «Фруктовая») | 27 |  |  |
| 10 | Ул. Чернышевского,14 | 1 |  |  |
| 12 | Б-р Миттова, 25-33 | 23 |  |  |
| 13 | Ул.Социалистическая,13а,17 | 17 |  |  |
| 14 | Ул. Гузовского,6-8 | 14 |  |  |
| 15 | Ул. Лебедева,10,11 | 20 |  |  |
| 16 | Ул. Кирова (ветлечебница) | 36 |  |  |
| 17 | Пр. Московский,50/1 | 12 |  |  |
| 18 | Ул. Пирогова,8 | 10 |  |  |
| 19 | Ул. Т.Кривова,13/15 | 69 |  |  |
| 20 | Ул. Сверчкова,8 | 8 |  |  |
| 21 | Б-р Юности,13-17 | 6 |  |  |
| 22 | Ул. Ахазова,2 | 24 |  |  |
|  | Итого на 2009 год | 534 |  |  |
| 1 | Пр.9-й Пятилетки, 15/2,32 | 11 | 1. Уведомление владельцев гаражей о предстоящем освобождении земельного участка (расклейка объявлений на гаражах, объявление в средствах массовой информации, проведение собраний); 2. Подача искового заявления в суд (при отказе владельца от добровольного освобождения земельного участка), предъявление исполнительного листа для возбуждения исполнительного производства; 3. Запрос в органы МВД (по неустановленным владельцам), регистрация гаражей в статусе бесхозяйного имущества, вступление во владение, обращение имущества в муниципальную собственность; 4. Снос гаражей (перемещение или утилизация). | -апрель 2010г. Январь-апрель 2010г. Январь-апрель 2010г. Май- декабрь 2010г. |
| 2 | Пр. Тракторостроителей,5-7,34а | 13 |  |  |
| 3 | Ул. Пролетарская,27 | 3 |  |  |
| 4 | Ул. Пржевальского,9-11 | 39 |  |  |
| 5 | Ул. Крупской,3,5 | 34 |  |  |
| 6 | Ул. Ашмарина,42/1 | 14 |  |  |
| 7 | Ул. Гайдара (СМГ им.Гайдара) | 80 |  |  |
| 8 | Пер. Якимовский,12,13 | 3 |  |  |
| 9 | Ул.О.Кошевого,7 | 20 |  |  |
| 10 | Ул. Энтузиастов,16,22-24,21 | 104 |  |  |
| 11 | Ул.М.Залка,3,5/13 | 8 |  |  |
| 12 | Ул. Школьная,2 | 6 |  |  |
|  | Итого на 2010 год | 335 |  |  |
|  | Всего по плану | 1511 |  |  |