Об утверждении Плана – прогноза строительства жилья в г. Чебоксары на 2007 год

В 2006 году застройщиками разных форм собственности построены жилые дома общей площадью 249180,0 кв.м, в том числе 2008,0 кв.м. по социальной программе. Согласно заявкам, представленным заказчиками-застройщиками,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План-прогноз строительства жилья в г. Чебоксары на 2007 год в объеме 300335,0 кв.м. согласно приложению.

2. МУП «Городское управление капитального строительства» заключить с заказчиками – застройщиками объектов жилья, включенными в план – прогноз строительства жилья в г. Чебоксары на 2007 год (согласно приложению), трехсторонние договора – соглашения по вводу в эксплуатацию в срок до 31.12.2007г. объемов (кв.м.) с указанием на необходимость резервирования до 10% вводимого жилья (кв.м.) для реализации по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».

3. Заместителю главы администрации по градостроительству и реконструкции города (Черкасов А. Ю.) обеспечить контроль за строительством и вводом в эксплуатацию жилья заказчиками-застройщиками согласно заключенным договорам и утвержденным графикам.

4. Главам администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Гаврилов В.И., Зайцев А.И., Петров В.И.) обеспечить своевременную выдачу гражданам свидетельств на получение субсидий в объемах, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики на 2007 год по г. Чебоксары.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Чебоксары						Н.И. Емельянов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от _________________№_________

| План-прогноз строительства жилья по городу Чебоксары на 2007 год |
| --- |
| № п/п | Позиция, район, заказчик | Застройщик | Подрядчик | Источник финансирования | Год начала строительства | Общая площадь квартир, кв.м. | Прогноз ввода в эксплуатацию в 2007г., кв.м. |
|  | мкр. по ул. Гладкова |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 120 кв.ж.д. поз. 5 по ул. Гладкова | МУП ГУКС | ООО "Градострой" | дол | 2006 | 7780 | 7780 |
| 2 | 120 кв ж.д. поз.8 по ул. Гладкова | МУП ГУКС | ООО "Жилсоцстрой" | дол | 2007 | 4263 | 4263 |
| 3 | 120 кв.ж.д. поз.15 по ул. Гладкова | МУП ГУКС | ООО "Отделфинстрой" | дол | 2007 | 6880 | 6880 |
| 4 | 120 кв.ж.д. поз. 25 по ул. Гладкова | МУП ГУКС | ОКС тыла МВД ЧР | дол | 2007 | 6880 | 3880 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22803 |
|  | мкр. "Грязевская стрелка |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ж.д. поз.16 по ул. 1-я Чапаева | МУП ГУКС | ООО "Градострой" | дол | 2006 | 2100 | 2100 |
| 6 | ж.д. поз.17 по ул. 1-я Чапаева | МУП ГУКС | ООО "Градострой" | дол | 2007 | 2100 | 2100 |
| 7 | 99 кв.ж.д. поз. 11, 9 эт, по ул. Чапаева | ООО "Фирма "Старко" | ООО "Фирма "Старко" | собст, кред | 2006 | 7106 | 4000 |
| 8 | 152 кв.ж.д. поз. 23 по ул. Белинского, | ООО "ЖСК Стандарт" | ООО "Стройтрест-7" | собст,дол | 2007 | 9010,6 | 4000 |
| 9 | 132 кв.ж.д. поз. 12 В по ул Гагарина | ООО "Стрелка-1" | ОАО "Стройтрест-ЧАЗ" | дол | 2006 | 5983,7 | 1783,7 |
| 10 | 136 кв.ж.д. поз. 12 Г, по ул Гагарина | ООО "Стрелка-1" | ОАО "Стройтрест-ЧАЗ" | дол | 2007 | 7538 | 3000 |
| 11 | 72 кв.ж.д. поз. 21, ул. Гагарина | ОАО "Стройтрест-ЧАЗ" | ОАО "Стройтрест-ЧАЗ" | дол | 2007 | 4432 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18983,7 |
|  | IV мкр. Центр |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 140 кв.ж.д.с предприятиями обслуживания по ул. К. Иванова, 91 (б/с 12жс, 14жс) | ООО "Монолитстрой" | ООО "Монолитстрой" | дол | 2006 | 9169,46 | 4213 |
| 13 | 72 кв.5 эт. ж.д. поз. 28 по ул. К. Иванова | ООО "Фирма "Старко" | ООО "Фирма "Старко" | собст, кред | 2006 | 5708 | 3000 |
| 14 | 56 кв.5 эт.ж.д. поз. 29 по ул. К. Иванова | ООО "Фирма "Старко" | ООО "Фирма "Старко" | собст, кред | 2007 | 4016 | 2000 |
| 15 | 25 кв.ж.д. поз.7 по ул. Нижегородской | ОАО "Стройтрест-ЧАЗ" | ОАО "Стройтрест-ЧАЗ" | дол | 2006 | 1744,9 | 1744,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10957,9 |
|  | VI мкр. Центр |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 65 кв.ж.д. поз. 8 по ул. Крылова | ЗАО СК "Центр" | ЗАО СК "Центр" | дол | 2006 | 3757 | 1757 |
| 17 | 95 кв.ж.д. поз. 13 по ул. Крылова | ЗАО СК "Центр" | ЗАО СК "Центр" | дол | 2006 | 6297 | 4297 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6054 |
|  | мкр 13 НЮР |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10 эт. ж.д. со встроенными помещениями поз. 8 по пр. Тракторостроителей | ООО "Честр Инвест" | ООО "Честрстрой" | РБ, ФБ, дол | 2006 | 10309,4 | 6000 |
| 19 | ж.д. поз. 3 по пр. Тракторостроителей (II п.к., 2 под.) | ЗАО "Фирма "Чувашагроинвест-строй" | ЗАО "Фирма "Чувашагроинвестстрой" | дол,ипот, соц. жил | 2006 | 8504,6 | 3851,6 |
| 20 | 180 кв.ж.д. поз. 11Б по пр. Тракторостроителей | АН "Честр" | ОАО "Честр" | дол | 1 кв. 2007 | 10416 | 10416 |
| 21 | 120 кв.ж.д. поз. 11А по пр. Тракторостроителей | АН "Честр" | ОАО "Честр" | дол | 2 кв. 2007 | 6383,7 | 6383,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26651,3 |
|  | мкр. Университетский 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | группа жилых домов со встроенными предприятиями обслуживания поз 4В по ул Университетская | ООО "Отделфинстрой" | ООО СМУ-58 | дол | 2005 | 7017,36 | 7017,36 |
| 23 | 175 кв.ж.д. поз. 2 по ул.М.Павлова | ЗАО "ТУС" | ЗАО "ТУС" | дол | 2006 | 7976,1 | 3146,2 |
| 24 | 120 кв.ж.д. поз. 6 по ул.М.Павлова | ЗАО "ТУС" | ЗАО "ТУС" | дол | 2007 | 6581,9 | 6581,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16745,46 |
|  | мкр. Волжский 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 9 эт.ж.д. со встроенными предприятиями обслуживания, поз 5 б/с В,Г,Д, по пр. М. Горького | ООО "Отделфинстрой" | ООО СМУ-59 | дол | 2005 | 9697,93 | 4602,81 |
| 26 | 50 кв.ж.д. поз 18 по пр. М. Горького | ОАО "Инкост" | ОАО "Инкост" | дол | 2006 | 5405 | 5405 |
| 27 | 50 кв.ж.д. поз 19 по пр. М. Горького | ОАО "Инкост" | ОАО "Инкост" | дол | 2006 | 5405 | 5405 |
| 28 | 184 кв.ж.д. поз. 7 по пр. М. Горького | ОАО "ИСКО-Ч" | ОАО "ИСКО-Ч" | собст, привл | 2006 | 10250,62 | 10250,62 |
| 29 | 265 кв.ж.д. поз. 3 в мкр "Волжский-3" пр. М, Горького | ОАО "ИСКО-Ч" | ОАО "ИСКО-Ч" | собст, привл | 2006 | 13901,99 | 13901,99 |
| 30 | 164 кв.ж.д. поз. 34 по ул. В. Соколова | ОАО "ИСКО-Ч" | ОАО "ИСКО-Ч" | собст. | 2 кв. 2007 | 10458,6 | 8000 |
| 31 | 7 эт., 42 кв.ж.д. с мансардой поз. 1 по ул. Сельская | ООО "Ютон" | ООО "Ютон" | дол | 2005 | 2300 | 2300 |
| 32 | 134 кв.ж.д. переменной этажности поз.5 по ул. М. Горького | ООО ПСК "Содружество" | СУ Жилстрой ОАО "Дорисс" | кред | 2006 | 11327,36 | 6327,36 |
| 33 | 116 кв.ж.д. перем.этажности по пр.М.Горького | ЗАО "Фирма "Чувашагроинвест-строй" | ЗАО "Фирма "Чувашагроинвестстрой" | дол | 2006 | 7184 | 4000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60192,78 |
|  | мкр. Альгешево 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 283 кв.ж.д. поз. 21 по ул. Р. Люксембург | ООО "Удача" | ООО "Удача" | дол | 2007 | 14365,8 | 14365,8 |
| 35 | 312 кв.ж.д. поз. 6 по ул. Болгарстроя | ООО "ЖСК Стандарт" | ООО "Стройтрест-7" | собст,дол | 2006 | 9794 | 7000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21365,8 |
|  | мкр. по ул. Б.Хмельницкого |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 180 кв.ж.д. 10 эт.поз. 1 по ул. Б. Хмельницкого | ООО "Чувашстрой" | ООО "Монолитное строительство" | собст, привл | 2006 | 8154 | 8154 |
| 37 | ж.д. поз. 2 по ул. Б. Хмельницкого | ООО "Чувашстрой" | ООО "Монолитное строительство" | собст, привл | 2007 | 18750 | 18750 |
| 38 | ж.д. поз. 14 по ул. Б. Хмельницкого | ООО "Чувашстрой" | ОАО "НДСК" | собст, привл | 2007 | 12950 | 12950 |
| 39 | ж.д. поз. 15 по ул. Б. Хмельницкого | ООО "Чувашстрой" | ОАО "НДСК" | собст, привл | 2007 | 4150 | 4150 |
| 40 | ж.д. поз. 6 по ул. Б. Хмельницкого | ООО "Чувашстрой" | ОАО "НДСК" | собст, привл | 2007 | 6000 | 6000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50004 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 55 кв.ж.д. поз. 42 В по б-ру Миттова | МУП ГУКС | ООО "Мастерстрой" | дол | 2007 | 3970 | 3970 |
| 42 | 140 кв ж.д. поз 48 по пр. Тракторостроителей | ОАО "Трест- 5" | ОАО "Трест- 5" | дол | 2006 | 7607 | 5114 |
| 43 | ж.д. поз.3 по ул. Афанасьева | ЗАО "Доверие плюс" | ЗАО "Доверие плюс" | дол | 2006 | 3600 | 3600 |
| 44 | 10 эт. 266 кв.ж.поз.51 по ул. Пролетарская | ООО "Удача" | ООО "Удача" | дол | 2006 | 12008 | 7508 |
| 45 | 60 кв.ж.д. по ул. Грасиса | ООО "ЮИН" | ООО "Удача" | дол | 2006 | 3237,8 | 3237,8 |
| 46 | 48 ж.д. поз.1 по пр. Ленина | ООО СФ "Инвест-Лад" | ООО СФ "Инвест-Лад" | дол | 2006 | 3224,9 | 3224,9 |
| 47 | 4 эт. 56 кв.ж.д.с мансардным этажом и офиснными помещениями поз. 8А по Московскому пр. | ООО СФ "Комплекс" | ООО СФ "Комплекс" | дол | 2006 | 3340,8 | 3340,8 |
| 48 | 144 кв.ж.д. поз. 4 по Эгерскому бульвару | ЗАО "Мир камня" | ОАО "Честр" | дол | 2 кв. 2007 | 8035 | 6000 |
| 49 | ж.д. поз. 3 по Эгерскому бульвару | ЗАО "Мир камня" | ООО "Градострой" | дол | 2007 | 8000 | 6000 |
| 50 | 28 кв.ж.д. поз.7 по Московскому проспекту | ООО "Мастер-В" | ООО "Мастер-В" | собст | 2006 | 1977,2 | 1977,2 |
| 51 | 40 кв. 9 эт., 1 под. по ул. Гражданская | ООО "Флавий" | ООО "Билд" | дол | 2007 | 2260 | 2260 |
| 52 | 111 кв.ж.д. переменной этажности со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз.19 А по пр. Ленина | ООО "САФ" | ООО ПКФ "Экострой" | собст | 4 кв. 2006 | 5209,7 | 3000 |
| 53 | 10 эт. 70 кв., 1 под. ж.д. по ул Кукшумская | ООО Грандстрой | ООО Грандстрой | дол | 2007 | 3300 | 3300 |
| 54 | 130 кв.ж.д. поз. 1 по пр. 9 Пятилетки | ОАО "ИСКО-Ч" | ОАО "ИСКО-Ч" | собст. | 1 кв. 2007 | 4360,87 | 4360,87 |
| 55 | 130 кв.ж.д. поз.2 по пр. 9 Пятилетки | ОАО "Честр" | ОАО "Честр" | дол | 1 кв. 2007 | 4683,5 | 4683,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 61577,07 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  | 5000 |
|  | ИТОГО по всем разделам |  |  |  |  | 300335,01 |

Заместитель главы администрации по градостроительству

и реконструкции города Чебоксары		           								    	А. Ю.Черкасов