| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ЙЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 19.03.2010 № 55

О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г.Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2010-2011 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях создания необходимых условий для устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2010-2011 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- план мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2010-2011 г.г. согласно приложению 1;

- план мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары к отопительному сезону 2010-2011 г.г. согласно приложению 2.

2. Рекомендовать руководителям ООО «Коммунальные технологии» (Лучинкин В.М.), ОАО «Водоканал» (Бурмистров П.И.)  для устойчивого поддержания расчетных параметров гидравлических и температурных режимов работы систем ресурсоснабжения в отопительном сезоне 2010-2011 г.г. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением 1 к настоящему постановлению.

3. Главам администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Бирюков О.Б., Зайцев А.И., Петров В.И.), начальнику Заволжского территориального управления (Петров А.Н.):

- обеспечить выполнение намеченных планов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и внутридомовых инженерных систем жилых домов, находящихся в управлении управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов;

- еженедельно проводить анализ и представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

- обеспечить выполнение мероприятий и получение пообъектных нарядов на пуск тепла до 1 октября 2010 года;

4. Начальникам управлений образования, культуры, здравоохранения и социальной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары (Кудряшов С.В., Салаева А.Л., Марков Д.С., Камаданов И.Н.):

- обеспечить выполнение предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем муниципальных учреждений с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

- до 1 октября 2010 года завершить установку приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта по утвержденным планам мероприятий;

- до 1 октября 2010 года обеспечить выполнение мероприятий для получения пообъектных нарядов на пуск тепла.

5. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары (Порфирьев П.Н.) в период подготовки к отопительному сезону:

- создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

6.  Начальнику финансового управления администрации г.Чебоксары (Чижанова Н.Р.), начальникам отраслевых управлений и отделов администрации города Чебоксары, руководителям предприятий, организаций и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, финансируемых из бюджета города Чебоксары, принять меры по использованию ассигнований, предусмотренных в бюджете города Чебоксары на 2010 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

7. МУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары» (Шатилов Г.П.):

- обеспечить в 2010 году своевременный и качественный капитальный ремонт  многоквартирных жилых домов;

- при проведении капитального ремонта электросетевого хозяйства в многоквартирных жилых домах обеспечить установку систем автоматического освещения мест общего пользования.

8. МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Николаев В.С.):

- до 1 августа 2010 года обеспечить выполнение работ по подготовке мест складирования снега на зимний период (по согласованию с МУ «Земельное управление»);

- до 1 сентября 2010 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси.

9. Рекомендовать теплоснабжающим организациям и предприятиям города всех форм собственности ООО «Коммунальные технологии» (Лучинкин В.М.), филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания - 5» «Марий Эл и Чувашии» (Добров С.В.), ООО «Чебоксарский мясокомбинат» (Оганов С.Ф.), ФГУП «ПО им. В.И. Чапаева» (Резников М.С.), МУЗ «Городская больница №5» (Турханова Е.Е.), ОАО «Чебоксарский завод «Металлист» (Червяков С.А.), филиал ФГУП «Росспиртпром» ЛВЗ «Чебоксарский» (Морозов В.А.) для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией:

9.1. В срок до 15 сентября 2010 года предусмотреть:

- создание запасов твердого топлива не менее 30 процентов от нормативной потребности;

- приведение мазутного хозяйства котельных в рабочее состояние и создание нормативного запаса резервного топлива – топочного мазута;

- создание необходимого резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в зимний период;

9.2. В срок до 1 октября 2010 года согласно положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденному 25.08.2004 года Министерством промышленности и энергетики РФ, оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период и предоставить в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары.

10. Рекомендовать ООО «Коммунальные технологии» (Лучинкин В.М.), строительным организациям и домовладельцам всех форм собственности до начала отопительного сезона выполнить врезку запорной арматуры на вводах теплотрасс во вновь вводимые в эксплуатацию объекты.

11. Филиалу ОАО «Территориальная генерирующая компания - 5» «Марий Эл и Чувашии» (Добров С.В.) и ООО «Коммунальные технологии» (Лучинкин В.М.) рекомендовать произвести заполнение магистральных и квартальных тепловых сетей в предпусковой период отопительного сезона согласно графику, согласованному с ОАО «Водоканал».

12. Предприятиям, выполняющим ремонт подземных коммуникаций, обеспечить благоустройство участков и восстановление асфальтовых покрытий в пятидневный срок после завершения работ.

13. Рекомендовать предприятиям топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города, а также администрациям Калининского, Ленинского, Московского районов представлять в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары отчет о выполнении настоящего постановления и статистическую отчетность по форме 1-ЖКХ (зима) к 1 и 15 числу каждого месяца с июля по октябрь 2010 года.

14. Снять с контроля постановление администрации города Чебоксары от 04.05.2009 г. № 110 «О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы города Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2009-2010 г.г.».

15. Управлению по связям  с общественными организациями, СМИ и молодежной политики (Максимова Л.П.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации города Чебоксары 	         Ю.А. Шилов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 19.03.2010 № 55

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2010-2011 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСП "Чебоксарские тепловые сети" |
| 1. | Подготовить котельные, в т.ч.: - капремонт котлов; - текущий ремонт котлов | кот. шт. шт. | 57 13 194 | к отоп. сезону |
| 2. | Подготовить тепловые сети, в т.ч.: - капремонт тепловых сетей, - текущий ремонт, промывка и опрессовка т/сетей | км км км | 296,77 10,708 296,77 | - //- |
| 3. | Подготовить ЦТП | шт. | 32 |  |
| 4. | Подготовить насосные станции | шт. | 6 | - // - |
| 5. | Произвести капремонт зданий и сооружений | шт. | 19 | - // - |
| ОСП "Чебоксарские электрические сети" |  |  |  |  | - // - |
| 6. | Выполнить ремонт ВЛ-10-6-0,4 кВ | км. | 51,86 | - //- |
| 7. | Выполнить ремонт электрооборудования ТП, РП | шт. | 55 | - //- |
| 8. | Ремонт зданий и сооружений (ТП,КТП,РП) | шт. | 49 | - // - |
| 9. | Выполнить ремонт силовых трансформаторов | шт. | 55 | - // - |
| 10. | Выполнить ремонт кабельных линий 6-10-0,4 кВ | км. | 6,41 | - // - |
| ОАО «Водоканал» |
| 11. | Замена и ремонт ветхих водопроводных сетей. | п.м. | 4000 | к отоп. сезону |
| 12. | Обследование и ремонт водозаборных сооружений | шт. | 2 | - // - |
| 13. | Ремонт колодцев -водопроводных -канализационных | шт. | 150 200 | - // - |
| 14. | Замена пожарных гидрантов | шт. | 40 | по мере выявления |
| 15. | Замена водоразборных колонок | шт. | 50 | - // - |
| 16. | Ремонт и установка утеплительных тумб пожарных гидрантов | шт. | 30 | - // - |
| 17. | Санация водопроводов от Н-II до ул.Талвира,4 | п.м. | 2600 | - // - |

Первый заместитель главы

администрации по вопросам ЖКХ			                         Ю.А. Шилов

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 19.03.2010 № 55

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары к отопительному сезону 2010-2011г.г.

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм | Объем | Срок исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 1 | По окончании весеннего паводка и осенней распутицы произвести технический осмотр мостов и путепроводов: - подходов и конусов; - деформационных швов; - опор: - пролетных строений; - проезжей части; - подмостовой зоны и русла рек - очистке водоотводных устройств | шт. | 18 | к отоп. сезону |
| 2 | Создать группу по ремонту и восстановлению мостов и укомплектовать следующей техникой: А/м КАМАЗ Автокран Бульдозер Компрессор Сварочный аппарат Электростанция | чел. ед. ед. ед. ед. ед. ед. | 16 1 1 1 1 1 1 |  |
| 3 | Произвести заготовку песчано-соляной смеси в т.ч: песка соли | тыс. тонн «-« «-« | 33,0 28,0 5,0 |  |
| 4 | Произвести заготовку инертных материалов и реагентов | Тн | 300,0 мраморной крошки |  |
| 5 | Провести подготовку снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 90 |  |
| 6 | Выполнить текущий ремонт автодорог города (проект плана) | т.м2 | 2,4 |  |
| 7 | Определить места под складирование снега по районам города | ед. | 3 основных места 3 резервных места |  |
| 8 | Произвести рекультивацию снежных свалок после зимнего периода 2010-2011 г.г. | ед. | 3 |  |
| 9 | Произвести спуск воды из залива и очистить акваторию залива от мусора и водорослей | Тыс. руб. | 35,0 |  |
| 10 | Выполнить работы по консервации насосной станции «Водообмен» | Тыс. руб. | 70,0 |  |
| 11 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на дамбе пешеходного моста и на дамбе Дороги к Храму | Тыс. руб. | 10,0 |  |
| 12 | Произвести осмотр технического состояния коллекторов и колодцев сетей ливневой канализации | Км | 112 |  |
| 13 | Произвести ремонт канализационных и дожде приемных колодцев; | шт. | 218 |  |
| 14 | Заменить решетки дождеприемных колодцев и люков канализационных колодцев | шт. | 56 |  |
| 15 | Очистить от грязи и наносов сети дождеприемные и смотровые колодцы | шт. | 435 |  |
| 16 | Провести замену эл. ламп частного сектора, в том числе: в поселках Альгешево, Южный, Чапаевский | шт. | 1000 |  |
| Администрациям районов |
| 17 | Промывка и опрессовка систем отопления | Дом узел | 1450 3383 | - // - |
| 18 | Ревизия запорной арматуры | дом | 1450 | - // - |
|  |  | узел | 3383 | - // - |
| 19 | Капитальный ремонт внутридомовых систем | п.м. |  | - // - |
|  | - ХВС, ГВС | п.м. | 18336 | - // - |
|  | - отопление | п.м. | 12325 | - // - |
|  | - канализация | п.м. | 5089 | - // - |
| 20 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | п.м. | 4113 | - // - |
| 21 | Капремонт кровли, в т.ч. | кв.м. | 71402 | - // - |
| 22 | Текущий ремонт кровли, в т.ч. | кв.м. | 66887 | - // - |
| 23 | Ремонт дымовых труб, вентиляционных блоков | шт. | 258 | - // - |
|  | Остекление | кв.м. | 5740 |  |
| 24 | Заготовка песка | тн. | 1180 | - // - |
| 25 | Паспорта готовности жилых домов к работе в осенне-зимний период | шт. | 1450 | - // - |
| 26 | Наряды на пуск тепла | шт. | 1450 | - // - |
| 27 | Установка общедомовых приборов учета, в т.ч. | шт. | 616 | - // - |
|  | - ХВС | шт. | 70 | - // - |
|  | - ГВС | шт. | 80 | - // - |
|  | - тепловой энергии | шт. | 29 | - // - |
|  | - эл.энергии | шт. | 17 | - // - |
| Управление культуры |
| 28 | Промывка и опрессовка | объект | 21 | июнь-август |
| 29 | Замена участков трубопроводов в том числе: -ХВС -ГВС -отопление -канализация | п.м. | 1550 150 150 1200 50 | Июль |
| 30 | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м. | 30 | Июль |
| 31 | Ремонт кровли | кв.м. | 1380 | Июль |
| 32 | Остекление | кв.м. | 93 | Август |
| 33 | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 21 | август |
| 34 | Наряды на пуск тепла | шт. | 21 | сентябрь |
| 35 | Ремонт асфальтовых покрытий | кв.м. | 50 | июль |
| 36 | Установка приборов учета: -ГВС -ХВС -отопление -эл. Энергии | шт. шт. шт. шт. шт. | 13 4 4 1 4 | июль июль июль июль июль |
| Управление физической культуры, спорта и туризма |
| 37 | Промывка и опрессовка систем отопления | объект узлов | 12 6 | Июль-август |
| 38 | Ревизия запорной арматуры | объект узлов | 30 14 | Июль |
| 42 | Капитальный ремонт мягкой кровли | кв.м. | 1367 | август |
| 44 | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 14 | август |
| 45 | Наряды на пуск тепла | шт. | 14 | август |
| Управление образования |
| 48 | Промывка и опрессовка систем отопления | Объект узел | 196 333 | Май-август |
| 49 | Ревизия запорной арматуры | Объект узел | 196 333 | Май-август |
| 50 | Замена участков трубопроводов, в том числе: -ГВС -ХВС -отопление - канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 752 86 120 469 77 | Май- сентябрь |
| 51 | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м. | 35 | июнь |
| 53 | Текущий ремонт кровли -мягкой | кв.м | 120 | сентябрь |
| 55 | Остекление | кв.м | 340 | июль |
| 56 | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 196 | август |
| 57 | Наряды на пуск тепла | шт. | 196 | август |
| 59 | Установка приборов учета: -ГВС -ХВС -отопление -эл. Энергии | шт. шт. шт. шт. шт. | 13 4 2 7 | Май- июль |
| Управление здравоохранения |
| 60 | Промывка и опрессовка систем отопления | Объект узел | 98 | август |
| 61 | Ревизия запорной арматуры | Объект узел | 147 | август |
| 62 | Замена участков трубопроводов, в том числе: -ГВС -ХВС -отопление - канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. | 890 130 250 300 210 | август |
| 63 | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м. | 230 | август |
| 64 | Капремонт кровли -мягкой -стальной | кв.м кв.м кв.м | 1520 1050 470 | август |
| 65 | Текущий ремонт кровли -мягкой -стальной | кв.м кв.м кв.м | 370 360 10 | август |
| 67 | Остекление | кв.м | 360 | август |
| 68 | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 89 | сентябрь |
| 69 | Наряды на пуск тепла | шт. | 62 | сентябрь |
| 70 | Установка приборов учета: -ГВС -ХВС -отопление -эл. энергии | шт. шт. шт. шт. шт. | 25 7 9 3 6 | август |

Первый заместитель главы

администрации по вопросам ЖКХ		                                                Ю.А. Шилов