| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ЙЫШĂНУ |  | ## Чувашская Республика ## Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

21.01.2011 №11

Об утверждении Плана – прогноза строительства жилья в г. Чебоксары на 2011 год

Для разработки комплекса мер по обеспечению стабильного роста объемов жилищного строительства в 2011 году, а также опережающего развития объектов инженерной инфраструктуры города согласно заявкам, представленным заказчиками-застройщиками,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить План-прогноз строительства жилья в г. Чебоксары на 2011 год в объеме 262 349,54 кв.м. согласно приложению.

- Отделу строительства администрации города Чебоксары (Майзуров Д.Ю.) принять необходимые меры по своевременному вводу в эксплуатацию жилья заказчиками-застройщиками согласно представленным ими заявкам.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Чебоксары				Н.И. Емельянов

|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | города Чебоксары |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 21.01.2011 №11 |  |  |  |  |  |
|  |  | План-прогноз строительства жилья в г. Чебоксары на 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Позиция, район |  |  | Заказчик |  | Подрядчик |  |  | Общая площадь дома, кв.м. |  | Прогноз ввода в 2011 году кв.м. |  |
| IV микрорайон центральной части г. Чебоксары S=20 423,67 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ж/Д переменной этажности со встроенными офисными помещениями поз. 25 в IV микрорайоне центральной части г. Чебоксары (4 подъезда, 6-7-7-8 этажей, 98 кв.) |  |  | МУП «ГУКС» |  | ООО «Отделфинстрой», ООО «СМУ 58» |  |  | 8711,28 |  | 7983,3 |  |
| 2 | Одноподъездный жилой дом поз 24А в IV микрорайоне центральной части г.Чебоксары (8 этажей. 32 квартиры) |  |  | МУП «ГУКС» |  | ООО «Отделфинстрой», ООО «СМУ 58» |  |  | 3115,27 |  | 2580,95 |  |
| 3 | Одноподъездный жилой дом со встроенными офисными помещениями поз. 24Б в IV микрорайоне центральной части г.Чебоксары (6 этажей, 22 квартиры) |  |  | МУП «ГУКС» |  | ООО «Отделфинстрой», ООО «СМУ 58» |  |  | 2336,45 |  | 1810,47 |  |
| 4 | Жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой (поз. 31) по ул. К.Иванова центральной части г.Чебоксары (4 подъезда, 119 квартир) |  |  | ООО «Фирма «Старко» |  | ООО «Фирма «Старко» |  |  | 10765,0 |  | 8048,95 |  |
| Мкр. по ул. Б.Хмельницкого S=32 995,19 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 107 кв ж.д. поз. 8,2 мкр. 3А по ул. Б.Хмельницкого |  |  | ГУП ЧР «РУКС» |  | ООО «СУОР» |  |  | 7221,15 |  | 5185,18 |  |
| 6 | 186 квартирный ж.д. поз. 9 в мкр. 3А по ул. Б. Хмельницкого |  |  | ГУП ЧР «РУКС» |  | ООО «СУОР» |  |  | 12472,87 |  | 9021,53 |  |
| 7 | 270 кв. ж.д. поз. 10 мкр. 3А по ул. Б.Хмельницкого |  |  | ГУП ЧР «РУКС» |  | ООО «СУОР» |  |  | 14587,4 |  | 10609,08 |  |
| 8 | 123 кв. ж.д. поз. 15 мкр. 3А по ул. Б.Хмельницкого |  |  | ГУП ЧР «РУКС» |  | ООО «СУОР» |  |  | 11595,5 |  | 8179,4 |  |
| Мкр. «Волжский-3» S=32 684,1 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Поз. 39 мкр. «Волжский-3», 2 подъезда, 5 этажей, 50 квартир |  |  | ОАО «Инкост» |  | ООО «СУ-Инкост» |  |  | 2686,71 |  | 2447,0 |  |
| 10 | 5 этажный жилой дом (2 секционный). Поз. 40 в мкр «Волжский-3», 2 подъезда, 5 этажей, 40 квартир |  |  | ОАО «ИСКО-Ч» |  | ООО «СУ-20» |  |  | 2673,55 |  | 2491,7 |  |
| 11 | Ж.д. переменной этажности поз.12 в мкр «Волжский-3», СЗР г.Чебоксары, 6 подъездов, 9-8-7 этажей,190 квартир |  |  | ОАО «ИСКО-Ч» |  | ООО «СУ-20» |  |  | 11290,6 |  | 11290,6 |  |
| 12 | Ж.д. поз. 52 в мкр. «Волжский-3» СЗР г.Чебоксары, 6-блок квартир |  |  | ОАО «ИСКО-Ч» |  | ООО «СУ-20» |  |  | 1763,9 |  | 1763,9 |  |
| 13 | Ж.д. поз. 53 в мкр. «Волжский-3» СЗР г.Чебоксары, 6-блок квартир |  |  | ОАО «ИСКО-Ч» |  | ООО «СУ-20» |  |  | 1774,2 |  | 1774,2 |  |
| 14 | Ж.д. поз. 54 в мкр. «Волжский-3» СЗР г.Чебоксары, 6-блок квартир |  |  | ОАО «ИСКО-Ч» |  | ООО «СУ-20» |  |  | 893,3 |  | 893,3 |  |
| 15 | Ж.д. поз. 55 в мкр. «Волжский-3» СЗР г.Чебоксары, 6-блок квартир |  |  | ОАО «ИСКО-Ч» |  | ООО «СУ-20» |  |  | 893,3 |  | 893,3 |  |
| 16 | Ж.д. поз. 56 в мкр. «Волжский-3» СЗР г.Чебоксары, 6-блок квартир |  |  | ОАО «ИСКО-Ч» |  | ООО «СУ-20» |  |  | 1174,2 |  | 1174,2 |  |
| 17 | Ж.д. поз. 57 в мкр. «Волжский-3» СЗР г.Чебоксары, 6-блок квартир |  |  | ОАО «ИСКО-Ч» |  | ООО «СУ-20» |  |  | 785,2 |  | 785,2 |  |
| 18 | Ж.д. поз. 58в мкр. «Волжский-3» СЗР г.Чебоксары, 6-блок квартир |  |  | ОАО «ИСКО-Ч» |  | ООО «СУ-20» |  |  | 785,2 |  | 785,2 |  |
| 19 | Ж.д. поз. 3а по ул. Сельская |  |  | ООО «ЮТОН» |  | ООО «ЮТОН» |  |  | 2031,4 |  | 2031,4 |  |
| 20 | Ж.д. №26 по пр. М. Горького, б/с «В» и «Г» |  |  | ООО «Меридиан» |  | ООО «Меридиан» |  |  | 6354,1 |  | 6354,1 |  |
| Мкр. «Альгешево-1, -2» S=20 637,93 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11-этажный, 5-секционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными и нежилыми помещениями, предприятиями обслуживания и торговли в мкр. «Альгешево-2» по ул. Болгарстроя, поз. 5 2-я очередь |  |  | ООО «ЖСК- Стандарт» |  | ООО «ЖСК- Стандарт» |  |  | 8982,6 |  | 6637,9 |  |
| 22 | 9-11-этажный 102-квартирный 3-подъездный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 2 мкр. «Альгешево - 1» |  |  | ООО «Удача» |  | ООО «Удача» |  |  | 7241,4 |  | 5556,0 |  |
| 23 | 9-11-этажный 203-квартирный 4-подъездный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 3 мкр. «Альгешево-1» |  |  | ООО «Удача» |  | ООО «Удача» |  |  | 12049,0 |  | 8444,0 |  |
| 24 | Ж.д. поз. 21 2-я очередь мкр. «Альгешево-2» |  |  | ООО «СтройРесурс» |  | ООО «СтройРесурс» |  |  | 3052,8 |  | 3052,8 |  |
| Мкр. «Университетский-2» S=25 214,4 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Поз 12 мкр. «Университетский 2», ул. Университетская, 38 15 подъездов, 9-10 этажей, 406 квартир |  |  | ЗАО «ТУС» |  | ЗАО «ТУС» |  |  | 33867,5 |  | 25214,4 |  |
| VI мкр. «Центр» S=8 366,3 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 5-этажный 4-секционный 56-квартирный жилой дом с цокольным и подвальным этажами со встроенными офисными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой на 24 машино-мест (поз. 18 VI мкр. Центр) |  |  | ООО «Градострой» |  | ООО СК «Центр» |  |  | 6674,9 |  | 2278,2 |  |
| 27 | 16-этажный 1-секционный 91-квартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями в цокольном этаже и техническим подвалом (поз. 14) |  |  | ООО СК «Центр» |  | ООО СК «Центр» |  |  | 6654,3 |  | 6088,1 |  |
| Мкр. «Тихая слобода» S=5 894,0 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 25 2-этажных коттеджей в загородном коттеджном поселке «Тихая слобода» |  |  | ООО «Отделфинстрой» |  | ООО «СМУ-58» |  |  | 6644,0 |  | 5894,0 |  |
|  | ### Уплотнение существующей застройки S=57 357,58 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Девятиэтажная вставка с нежилыми помещениями в цокольном этаже между домами №82 по ул. Гражданская и №17 по Юго- западному бульвару |  |  | ООО «Алза» |  | ООО «Алза» |  |  | 1717,9 |  | 1306,0 |  |
| 30 | 9-10-этажный, 60-квартирный 1-подъездный жилой дом поз. 17/1 «а» по ул. Хевешская г.Чебоксары |  |  | ООО «Удача» |  | ООО «Удача» |  |  | 3492,28 |  | 2430,73 |  |
| 31 | 10-эт. 90-кв. ж.д. №54 по ул. Ленинского Комсомола, 1 подъезд, |  |  | ООО «Инжиниринговая фирма «Большой Плюс» |  | ООО «Жилсоцстрой» |  |  | 4657 |  | 4322,0 |  |
| 32 | Вставка между 21 и 23 по пр. Тракторостроителей (5этажей, 10 квартир) |  |  | ООО «Диапазон» |  | ООО «Диапазон» |  |  | 400 |  | 400,0 |  |
| 33 | 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями поз. 2 по Эгерскому бульвару в НЮР г.Чебоксары, II этап, 4 подъезда, 132 квартиры, 7 нежилых помещений |  |  | ЗАО «Чувашагроин-вестстрой» |  | ООО «СУ-77» |  |  | 8871,6 |  | 8002,8 |  |
| 34 | 9-10-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями поз. 3 в 12 мкр. НЮР, 2 подъезда, 9-10 этажей, 76 квартир, 1 нежилое помещение |  |  | ЗАО «Чувашагроин-вестстрой» |  | ООО «СУ-75» |  |  | 4330,1 |  | 4181,7 |  |
| 35 | Жилой дом поз. 4 по Эгерскому бульвару г.Чебоксары, 5-подъездный, 9-этажный, 175-квартирный |  |  | ООО «Градострой» |  | ООО «Градострой» |  |  | 12503,8 |  | 5932,8 |  |
| 36 | Поз.1 ул. Семашко, 3-подъездный, 8-этажный, 120-квартирный жилой дом |  |  | ООО «Стимул- Плюс» |  | ООО «Стимул- Плюс» |  |  | 5731,2 |  | 5210,2 |  |
| 37 | г. Чебоксары, ул. Ярославская, блок «В» в осях 5-6-15 эт., 3 подъезд, 126 квартир |  |  | ООО «Честр - Инвест» |  | ООО «Честр - Инвест» |  |  | 17500,0 |  | 6507,2 |  |
| 38 | Жилой дом со встроенными помещениями под продовольственный магазин и офисные помещения по ул. К.Маркса (Государева гора) |  |  | ООО «Фирма Три АсС» |  | ООО «Фирма Три АсС» |  |  | 16905,49 |  | 11176,25 |  |
| 39 | Ж.д. по ул. Миттова |  |  | ООО «ЮИН» |  | ООО «ЮИН» |  |  | 3137,9 |  | 3137,9 |  |
| 40 | Ж.д. поз. 57 по пр. Тракторостроителей |  |  | ООО Честр-Инвест» |  | ООО «Стройкомплект – Ч» |  |  | 4750,0 |  | 4750,0 |  |
| 41 | 9-эт. 40-кв. вставка между ж.д. №58 и 60 по ул. Гражданская |  |  | ООО "Флавий" |  | ООО "Флавий" |  |  | 2340,8 |  | 2340,8 |  |
| 42 | 10-эт. 38-кв. пристрой к ж.д. №49 по Эгерскому б-р |  |  | ООО «Старатель» |  | ООО «Старатель» |  |  | 1400,9 |  | 1400,9 |  |
| 43 | 6-эт. 20-кв. пристрой к ж.д. №5 по Эгерскому б-р |  |  | ООО «УОР» |  | ООО «УОР» |  |  | 1034,76 |  | 1034,76 |  |
|  | Перевод из нежилого в жилое |  |  | администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  |
|  | #### Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  | 51000 |  | 51000 |  |
|  | ## ИТОГО по разделам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262349,54 |  |

_____________________________________________