| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

17.02.2012  № 37

Об утверждении ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Чебоксары «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году»

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую муниципальную адресную программу города Чебоксары «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году» (приложение).

2. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики  (Максимова Л.П.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением программы возложить на заместителя главы администрации – начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Александрова Г.Г.

Глава администрации

города Чебоксары							А.О. Ладыков

Приложение

к постановлению администрации города Чебоксары

от 17.02.2012  № 37

ПАСПОРТ

ведомственной целевой муниципальной адресной программы

города Чебоксары «О капитальном ремонте

многоквартирных домов в 2012 году»

| Наименование программы | Ведомственная целевая муниципальная адресная программа города Чебоксары «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Чебоксары |
| Разработчик программы | МБУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары» |
| Руководитель программы | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи |
| Цели и задачи программы. Целевые индикаторы | Цели: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Чебоксары, снижение до 30 % физического износа многоквартирных домов, включенных в программу, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов 65 многоквартирных домов до нормативных согласно ВСН 58-88(р). Задачи: увеличение срока эксплуатации крыш; увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем; снижение потребления энергоресурсов; увеличение срока эксплуатации ограждающих конструкций; увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем; увеличение срока эксплуатации лифтового оборудования. Целевые индикаторы: улучшение условий проживания граждан в 65 многоквартирных домах; повышение надежности внутридомовых инженерных систем и конструктивных элементов в многоквартирных домах |
| Исполнитель программы | МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |
| Исполнители основных мероприятий программы | Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, управляющие компании, выбранные собственниками помещений для управления многоквартирным домом |
| Срок реализации программы | 2012 год |
| Объем и источники финансирования программы | 2012 год –231844,6 тыс.рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 92967,7 тыс. рублей; бюджет Чувашской Республики – 30692,4 рублей; бюджет города Чебоксары – 85 000, 0 тыс. рублей; внебюджетные средства (денежные средства товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме) – 23184,5 тыс. рублей (не менее 10 % от сметной стоимости капитального ремонта) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Реализация программы позволит обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан в 65 многоквартирных домах, снизить физический износ, повысить надежность инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных домов путем проведения следующих работ по капитальному ремонту: кровли – 31 многоквартирных домов; фасадов зданий – 2 многоквартирный дом; внутридомовых инженерных систем – 60 многоквартирных домов; модернизации лифтов 33 лифтов в 13 многоквартирных домах. |

1. Общие положения

Объектом ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Чебоксары «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году» (далее по тексту – Программа) являются многоквартирные дома.

Предметом Программы являются отношения, возникающие в процессе организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Чебоксары, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Нормативная правовая база Программы:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2. Характеристика сферы действия Программы

Действующим законодательством предусмотрена обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества в таких домах.

Приведение жилищного фонда в соответствие санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, устранение неисправностей конструктивных элементов многоквартирных домов, восстановление и (или) замена их более долговечными материалами только за счет средств собственников помещений невозможно. Необходим переход к осуществлению масштабного капитального ремонта путем программного решения проблемы сохранения жилищного фонда города Чебоксары. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов планируется проводить с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту – Фонд), средств бюджета Чувашской Республики, средств бюджета города Чебоксары, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах (далее по тексту - средства собственников помещений).

Основная доля жилищного фонда города Чебоксары (47 % общей площади) относится к периоду застройки 1971 - 1995 гг., 37 % составляет площадь многоквартирных домов, построенных в 1946 - 1970 гг. Около 31 % всего жилищного фонда города Чебоксары имеет износ более 30 %.

Общая площадь многоквартирных домов на территории города Чебоксары составляет более 7 млн. кв. м.

Сложившийся недоремонт жилых домов и высокий процент износа привели к значительному снижению сроков эксплуатации конструктивных элементов и эксплуатационных качеств многоквартирных домов в целом.

Приближение к предельно допустимым характеристикам надежности не обеспечивает безопасность жизни граждан, комфортность проживания и сохранность имущества.

Реализация Программы позволит снизить физический износ зданий, обеспечить сохранность и надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, снизить риск возникновения аварийных ситуаций и расходы собственников помещений.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Чебоксары, снижение до 30 % физического износа  65 многоквартирных домов, включенных в Программу, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов 65 многоквартирных домов до нормативных согласно ВСН 58-88 (р).

Задачами для достижения этих целей являются:

увеличение срока эксплуатации кровель;

увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем, учет и снижение потребления энергоресурсов;

увеличение срока эксплуатации ограждающих конструкций;

увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем;

увеличение срока эксплуатации лифтового оборудования.

Целевые индикаторы:

улучшение условий проживания граждан в 65 многоквартирных домах;

повышение надежности внутридомовых инженерных систем и конструктивных элементов в многоквартирных домах.

Поставленные задачи включают в себя следующие мероприятия:

проведение капитального ремонта 65 многоквартирных домов общей площадью помещений –358690,2 кв. м;

в том числе  ремонт:

кровель – 31 многоквартирных домов;

фасадов зданий – 2 многоквартирных домов;

внутридомовых инженерных систем – 60 многоквартирных домов;

лифтов – 33 в 13  многоквартирных домах.

4. Перечень программных мероприятий

Таблица 4.1

| № п. | Цели, задачи, мероприятия | Показатель | Единица измерения | Отчетный период -2008 год | Отчетный период -2009 год | Отчетный период - 2010 год | Отчетный период - 2011 год | Плановый период – 2012 год | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Чебоксары, снижение до 30 % физического износа многоквартирных домов, включенных в Программу, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов 58 многоквартирных домов до нормативных согласно ВСН 58-88(р) |  | Улучшение условий проживания жителей многоквартирных домов | дом | 159 | 158 | 2 | 69 (выборочный ремонт) | 65 | Один год |  |
| 1.1.1 | Ремонт кровли |  | Количество | шт. | 46 | 81 | 2 | 37 | 31 38,948 | Согласно нормативной продолжительности выполнения работ |  |
|  |  |  | Сумма затрат | млн. рублей | 47,597 | 90,606 | 1,476 | 41,151 |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  | Количество | шт. | 148 | 145 | 1 | 13 | 60 133,316 | Согласно нормативной продолжительности выполнения работ |  |
|  |  |  | Сумма затрат | млн. рублей | 280,380 | 459,464 | 1,108 | 13,967 |  |  |  |
| 1.3.1. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления на многоквартирных домах |  | Количество | шт. | 103 | 127 | 3 | 575 | 15,03448 | Согласно нормативной продолжительности выполнения работ |  |
|  |  |  | Сумма затрат | млн. рублей | 8,354 | 11,275 | 0,120 | 36,366 |  |  |  |
| 1.4.1 | Ремонт фасадов |  | Количество | шт. | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 1,876 | Согласно нормативной продолжительности выполнения работ |  |
|  |  |  | Сумма затрат | млн. рублей | 9,262 | 9,178 | 0,175 | 0,750 |  |  |  |
| 1.6.1 | Модернизация лифтового оборудования |  | Количество | шт. | 26 | 1 | 20 | 43 | 33 42,67 | Согласно нормативной продолжительности выполнения работ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно нормативной продолжительности выполнения работ |  |
|  |  |  | Сумма затрат | млн. рублей | 19,316 | 1,198 | 17,892 | 38,386 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | млн. рублей | 364,912 | 571,724 | 20,771 | 130,620 | 231,844 |  |  |

Формирование перечня многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Чебоксары по проведению капитального ремонта в 2012 году (далее по тексту – перечень) (приложение 1), и реестра многоквартирных домов, участвующих в ведомственной целевой муниципальной адресной программе города Чебоксары по проведению капитального ремонта в 2012 году (далее по тексту – реестр) (приложение 2), проводилось по критериям оценки заявок управляющих организаций, претендующих на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта. Отбор производился путем ранжирования (установления очередности, приоритета в порядке следования) многоквартирных домов и набора такого их количества, чтобы суммарный объем работ набранных многоквартирных домов соответствовал объему финансирования текущей заявки муниципального образования из всех источников.

Технические критерии:

время проведения последнего капитального ремонта многоквартирного дома или время ввода такого дома в эксплуатацию – в порядке возрастания среднего значения;

состояние ремонтируемого элемента общего имущества многоквартирного дома – наличие экспертного заключения специализированной организации о невозможности его дальнейшей эксплуатации;

комплексность капитального ремонта многоквартирного дома – по количеству видов ремонта в порядке убывания значения;

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального – по количеству видов в порядке убывания значения;

применение новых материалов и технологий – по количеству видов, определяемых по проектно-сметной документации и декларируемых товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирном жилом доме для управления (далее по тексту - управляющие организации).

Организационные критерии:

уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом – первоочередное преимущество товариществ собственников жилья, наличие товариществ собственников жилья на территории района города в порядке убывания значения;

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту – наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу,  наличие решения собственников об оплате объективно возникшего удорожания.

Финансовые критерии:

доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта многоквартирного дома (доля прямых инвестиций собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками) в порядке убывания значения;

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по оплате за содержание и ремонт жилого помещения) – в порядке возрастания удельного значения.

Стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в перечень и реестр, определялась из расчета сметной стоимости.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирных домах города Чебоксары – 10,084 тыс. рублей.

В целях информированности населения о разработке и реализации Программы исполнителем используются:

официальные печатные издания города Чебоксары и органов местного самоуправления;

печатные издания, имеющие широкое распространение в городе Чебоксары;

сайты в сети Интернет и печатное издание «Сфера ЖКХ»;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации;

доски объявлений, размещенные в общедоступных местах многоквартирных домов.

5. Механизм реализации Программы

- Реализация Программы осуществляется ее разработчиком совместно с исполнителями основных мероприятий (таблица 5.1).

- Порядок предоставления и расходования средств Фонда, долевого финансирования из бюджета Чувашской Республики, бюджета города Чебоксары на реализацию Программы устанавливается федеральными правовыми актами, правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами города Чебоксары и условиями заключенных соглашений о долевом финансировании проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Подготовка проектно-сметной документации, отбор и заключение договоров с подрядными организациями на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, технический надзор за капитальным ремонтом многоквартирных домов осуществляют управляющие организации.

Заказчик Программы организует контроль и мониторинг за целевым расходованием бюджетных средств.

Таблица 5.1

Мероприятия по реализации Программы

| № п. | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и рассылка уведомлений о выделении субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | В течение пяти календарных дней со дня распределения выделенных средств | МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |
| 2 | Заключение соглашений на долевое финансирование проведения ремонтных работ | В течение 30 календарных дней со дня получения уведомления | МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары», управляющие организации |
| 3 | Заключение договоров с подрядными организациями на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Управляющие организации |
| 4 | Организация выполнения ремонтных работ | Согласно нормативной продолжительности выполнения работ | Управляющие организации |
| 5 | Приемка выполненных ремонтных работ с оформлением соответствующих документов | По мере окончания работ | МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары», управляющие организации |

6. Эффективность реализации Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Чебоксары, снижение до 30 % физического износа 65 многоквартирных домов;

обеспечение сохранности и надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, иными требованиям законодательства;

создание условий для снижения на 10 % расходов на содержание общего имущества в 65 многоквартирных домах.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении 3.

___________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к ведомственной целевой муниципальной адресной программе города Чебоксары "О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 год" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Чебоксары "О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта одного кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта одного кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в т.ч. |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-ного хозяйства | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ или собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  |  |  | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. метр | рублей/кв. метр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ул. Кадыкова, д. 13 | 1982 |  | к/п | 9 | 5 | 10748 | 9670,8 | 7426,8 | 577 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления, холодного и горячего водоснабжения | 6112673 | 2451129 | 809218 | 2241058 | 611268 | 569 | 10084 |
| 2 | ул. Ашмарина, д. 36 | 1980 |  | кирп. | 5 | 6 | 6226,08 | 4482,37 | 2802,01 | 224 | ремонт системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения | 2969365 | 1190690 | 393096 | 1088643 | 296936 | 477 | 10084 |
| 3 | ул. Р. Зорге, д. 11 | 1963 |  | кирп. | 2 | 2 | 876,45 | 542,7 | 271,4 | 31 | ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, узла управления, установка приборов учета на теплоснабжение и холодное водоснабжение , кровли | 1640656 | 657889 | 217196 | 601505 | 164066 | 1872 | 10084 |
| 4 | ул. Р. Зорге, д. 1 | 1971 | 2011 | кирп. | 5 | 4 | 6482,6 | 4081,8 | 1410,82 | 176 | ремонт узла управления, системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, установка общедомового приборов учета на теплоснабжение, холодное водоснабжение | 1677117 | 672510 | 222023 | 614873 | 167711 | 259 | 10084 |
| 5 | ул. Ашмарина, д. 36 к.1 | 1980 | 2011 | кирп. | 5 | 2 | 7200,2 | 3646,25 | 2484,83 | 179 | ремонт кровли, узла управления, системы теплоснабжения, установка прибора учета на теплоснабжение | 2314897 | 928254 | 306455 | 848699 | 231489 | 322 | 10084 |
| 6 | у. Ашмарина, д. 25 | 1982 |  | пан. | 5 | 5 | 7088,9 | 3739,8 | 3136,4 | 206 | ремонт кровли, ремонт системы теплоснабжения, узлов управления с установкой общедомового прибора учета теплоснабжение | 2007986 | 805185 | 265825 | 736178 | 200798 | 283 | 10084 |
| 7 | Эгерский бульвар, д. 8 | 1976 | - | кр/п | 9 | 4 | 8662,44 | 7796,2 | 3883,2 | 407 | ремонт 2 лифтов, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | 3335191 | 1337383 | 441525 | 1222764 | 333519 | 385 | 10084 |
| 8 | Эгерский бульвар, д. 14 | 1972 | 2009 | кр/п | 9 | 2 | 4416,22 | 3974,6 | 1945,17 | 198 | ремонт 2 лифтов | 2629134 | 1054260 | 348055 | 963906 | 262913 | 595 | 10084 |
| 9 | Эгерский бульвар, д. 16/1 | 1976 | - | кр/п | 9 | 3 | 6494,00 | 5844,6 | 3014,7 | 320 | ремонт 3 лифтов, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | 4182957 | 1677330 | 553755 | 1533576 | 418296 | 644 | 10084 |
| 10 | Эгерский бульвар, д. 22 | 1977 | - | кирп. | 9 | 2 | 7223,43 | 6501,09 | 3601,01 | 532 | ремонт 2 лифтов, ремонт водоотведения, замена 2 узлов управления | 3255057 | 1305250 | 430917 | 1193384 | 325506 | 451 | 10084 |
| 11 | Эгерский бульвар, д. 24 | 1978 | - | кирп. | 9 | 2 | 5656,99 | 5091,29 | 3043,06 | 521 | ремонт 2 лифтов, ремонт системы водоотведения, замена 2 узлов управления | 3255057 | 1305250 | 430917 | 1193384 | 325506 | 575 | 10084 |
| 12 | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 17 | 1976 |  | кирп. | 5 | 4 | 7676,14 | 6396,78 | 3027,51 | 145 | ремонт системы теплоснабжения, узлов управления, системы электроснабжения | 3908476 | 1567265 | 517419 | 1432944 | 390848 | 509 | 10084 |
| 13 | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 12 | 1976 |  | кр/п | 5 | 4 | 3627,1 | 3025 | 2327,5 | 163 | ремонт системы теплоснабжения, узла управления, водоотведения | 2584520 | 1036370 | 342148 | 947550 | 258452 | 713 | 10084 |
| 14 | ул. Текстильщиков, д. 11 | 1960 | - | кирп. | 4 | 3 | 2813,4 | 2227,8 | 1640 | 89 | ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учета, горячего водоснабжения, теплоснабжения с узлом управления с установкой общедомового прибора учета | 2023156 | 811268 | 267833 | 741739 | 202316 | 719 | 10084 |
| 15 | пер. Молодежный, д. 1 | 1965 |  | кирп. | 5 | 4 | 3480,6 | 3151,3 | 2611,7 | 173 | ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учета, горячего водоснабжения, узла управления с установкой общедомового прибора учета, кровли | 3064150 | 1228698 | 405643 | 1123394 | 306415 | 880 | 10084 |
| 16 | ул. Николаева, д. 46 | 1968 | - | кирп. | 5 | 4 | 3868,8 | 3256,7 | 1937,5 | 144 | ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учета, теплоснабжения с установкой прибора учета | 2479392 | 994215 | 328231 | 909007 | 247939 | 641 | 10084 |
| 17 | ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1974 |  | кирп. | 9 | 2 | 5142,1 | 4641,1 | 3463 |  | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, установка прибора учета холодного водоснабжения, замена узла управления с установкой терморегуляторов | 1588710 | 637059 | 210319 | 582461 | 158871 | 309 | 10084 |
| 18 | ул. М.Залка, д. 16 корп. 1 | 1985 | - | кирп. | 9 | 1 | 6327,4 | 6070,8 | 4149,2 | 300 | ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учета, горячего водоснабжения, электроснабжения, заменой узлов управления с установкой прибора учета на теплоснабжение | 5341823 | 2142025 | 707171 | 1958445 | 534182 | 844 | 10084 |
| 19 | ул. М.Павлова, д. 62 | 1985 | - | пан. | 9 | 4 | 7718,2 | 7665,6 | 7035,3 | 404 | ремонт системы теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения | 3550000 | 1423520 | 469962 | 1301518 | 355000 | 460 | 10084 |
| 20 | Московский проспект, д. 7 | 1969 | - | кирп. | 4 | 4 | 3128,9 | 2841,43 | 2166,23 | 244 | ремонт системы теплоснабжения, узла управления, кровли | 3386166 | 1357824 | 448273 | 1241452 | 338617 | 1082 | 10084 |
| 21 | Московский проспект, д. 31А | 1973 | - | кирп. | 9 | 2 | 3682,9 | 3296,3 | 2901,1 | 164 | ремонт системы теплоснабжения, узла управления, кровли | 3435050 | 1377425 | 454745 | 1259375 | 343505 | 933 | 10084 |
| 22 | ул. М. Павлова, д. 3 | 1968 |  | к/п | 5 | 6 | 6133,2 | 5107,85 | 3463,7 | 365 | ремонт системы водоотведения, теплоснабжения, узла управления с установкой прибора учета теплоснабжения | 2961667 | 1187603 | 392076 | 1085821 | 296167 | 483 | 10084 |
| 23 | ул. Урукова, д. 7 | 1965 |  | к/п | 5 | 4 | 3810,9 | 3728,7 | 2019 | 193 | ремонт кровли, системы холодного водоснабжения, электроснабжения | 3006666 | 1205647 | 398034 | 1102318 | 300667 | 789 | 10084 |
| 24 | ул. Пирогова, д. 28 | 1969 |  | к/п | 5 | 6 | 5659,5 | 5600,73 | 4110,2 | 368 | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узлов управления с установкой прибора учета теплоснабжения | 3031667 | 1215673 | 401343 | 1111484 | 303167 | 536 | 10084 |
| 25 | ул. Гузовского, д.30 | 1975 |  | кирп. | 9 | 2 | 7048,1 | 5666,5 | 3606,54 | 208 | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, приборы учета на теплоснабжение и холодное водоснабжение | 2376923 | 953126 | 314666 | 871439 | 237692 | 337 | 10084 |
| 26 | ул. Т.Кривова, д.7 | 1970 |  | кирп. | 5 | 4 | 3957,1 | 2808,6 | 2763,7 | 136 | ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | 800000 | 320793 | 105907 | 293300 | 80000 | 202 | 10084 |
| 27 | ул. Эльгера, д.28 | 1977 |  | к/п | 9 | 4 | 8820,9 | 7790,05 | 6909,05 | 354 | ремонт 4 лифтов, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, приборы учета на теплоснабжение и холодное водоснабжение | 7266923 | 2913974 | 962022 | 2664235 | 726692 | 824 | 10084 |
| 28 | ул. Т. Кривова,10 | 1975 |  | кирп. | 9 | 1 | 6376,78 | 5778,7 | 4636,7 | 444 | ремонт системы теплоснабжения, замена узла управления с установкой терморегулятора, ремонт лифта | 4466590 | 1791064 | 591304 | 1637563 | 446659 | 700 | 10084 |
| 29 | ул. Т. Кривова,14 | 1974 | 2011 | кирп. | 5 | 1 | 4599,3 | 3850,3 | 3250,80 | 338 | ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учета, горячего водоснабжения, электроснабжения, замена узла управления | 1625023 | 651620 | 215127 | 595774 | 162502 | 353 | 10084 |
| 30 | ул. Бондарева,15 | 1936 |  | кирп. | 3-4 | 4 | 2499,28 | 2499,28 | 1976,780 | 79 | ремонт стальной кровли, системы водоотведения, холодного водоснабжения с установкой прибора учета | 3222393 | 1292152 | 426593 | 1181409 | 322239 | 1289 | 10084 |
| 31 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1967 |  | пан. | 5 | 6 | 6919,6 | 5771 | 4632 | 319 | ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета, водоотведения, узла управления с установкой прибора учета на теплоснабжение | 1211923 | 485971 | 160439 | 444321 | 121192 | 175 | 10084 |
| 32 | ул. М. Павлова, д. 30 | 1979 |  | кр/п | 9 | 8 | 20019,9 | 15458,92 | 12713,92 | 715 | ремонт системы теплоснабжения, узлов управления, установка приборов учета на холодное водоснабжения | 6908343 | 2770186 | 914552 | 2532770 | 690835 | 345 | 10084 |
| 33 | ул. Эльгера, д. 16 | 1976 |  | кр/п | 9 | 6 | 15086,3 | 11739,2 | 10148,06 | 531 | ремонт 6 лифтов, замена узлов управления с установкой терморегуляторов | 8745925 | 3507041 | 1157818 | 3206473 | 874593 | 580 | 10084 |
| 34 | ул. Ахазова, д. 13 | 1978 |  | к/п | 5 | 5 | 5204,2 | 3805,8 | 3010 | 194 | ремонт кровли, ремонт системы холодного, горячего водоснабжения | 3309165 | 1326947 | 438080 | 1213222 | 330916 | 636 | 10084 |
| 35 | ул. Коллективная, д. 6 | 1958 | - | кирп. | 2 | 1 | 1412,3 | 753,3 | 675,7 | 72 | ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учета, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт кровли; узла управления; ремонт фасада | 2176810 | 872882 | 288174 | 798073 | 217681 | 1541 | 10084 |
| 36 | ул. Социалистическая, д. 2б | 1966 | - | кирп. | 5 | 1 | 3798,6 | 3798,6 | 2741,6 | 413 | ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учета, горячего водоснабжения, теплоснабжения с заменой узлов управления, приборы учета на теплоснабжение, канализации, электроснабжения; ремонт кровли; | 4258030 | 1707433 | 563694 | 1561100 | 425803 | 1121 | 10084 |
| 37 | ул. Социалистическая, д.13а | 1973 | - | кирп. | 5 | 1 | 4682,4 | 3848,4 | 3378,5 | 319 | ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учета, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; ремонт кровли; | 2974823 | 1192879 | 393818 | 1090644 | 297482 | 635 | 10084 |
| 38 | ул. Максимова, д. 2/5 | 1970 |  | пан. | 5 | 7 | 6647,6 | 4479,7 | 3711 | 372 | ремонт системы теплоснабжения, узла управления, ремонт кровли | 5325833 | 2135613 | 705054 | 1952583 | 532583 | 801 | 10084 |
| 39 | ул. Максимова, д. 11 | 1966 |  | кирп. | 5 | 2 | 1549,3 | 1549,3 | 1288,3 | 88 | ремонт кровли, узла управления с установкой прибора учета на теплоснабжение, электроснабжения | 1314457 | 527086 | 174012 | 481913 | 131446 | 848 | 10084 |
| 40 | ул. К.Маркса д. 46 | 1970 | 2009 | кирп. | 9 | 1 | 2520,6 | 2074,6 | 1952,8 | 99 | ремонт лифта | 1314567 | 527130 | 174027 | 481953 | 131457 | 522 | 10084 |
| 41 | ул. Шевченко, д. 25 | 1973 | 2011 | кирп. | 5 | 7 | 6386,99 | 6432,39 | 5344,59 | 303 | ремонт системы холодного водоснабжения, теплоснабжения, узлов управления, установка приборов учета на теплоснабжение и холодное водоснабжение | 5780954 | 2318113 | 765305 | 2119441 | 578095 | 905 | 10084 |
| 42 | ул. Шевченко, д. 27 | 1979 |  | кирп. | 5 | 6 | 4875,92 | 4547,22 | 3778,82 | 186 | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения , узлов управления, установка приборов учета на теплоснабжение и холодное водоснабжение | 5702513 | 2286659 | 754920 | 2090683 | 570251 | 1170 | 10084 |
| 43 | пр. Ленина, д. 16А | 1962 |  | кирп. | 4 | 2 | 1280,2 | 1280,2 | 1198,3 | 60 | ремонт кровли, узла управления с установкой терморегуляторов и прибора учета на теплоснабжение | 1362842 | 546488 | 180418 | 499652 | 136284 | 1065 | 10084 |
| 44 | пр. 9-ой Пятилетки, д.2 | 1976 |  | кирп. | 9 | 1 | 6659,6 | 5116,1 | 4272,3 | 455 | ремонт лифта, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, установка прибора учета на теплоснабжение и холодное водоснабжение | 3952166 | 1584785 | 523202 | 1448962 | 395217 | 593 | 10084 |
| 45 | ул. Канашское шоссе, д. 1 | 1981 |  | кирп. | 5 | 1 | 4872,9 | 3496,3 | 2141,3 | 296 | ремонт системы теплоснабжения с заменой узлов управления с установкой приборов учета, холодного водоснабжения с установкой прибора учета, электроснабжения | 5595103 | 2243588 | 740701 | 2051304 | 559510 | 1148 | 10084 |
| 46 | ул. Б.Хмельницкого, д. 72 | 1977 |  | кирп. | 5 | 1 | 5586,74 | 3653,64 | 2764,12 | 300 | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения с установкой приборов учета, кровли | 3628491 | 1454994 | 480353 | 1330295 | 362849 | 649 | 10084 |
| 47 | Эгерский бульвар, д. 29 | 1977 |  | кр/п | 9 | 5 | 11097,8 | 9613,9 | 7883,2 | 478 | ремонт 5 лифтов, установка общедомового прибора учета на холодное водоснабжение, ремонт кровли | 7983305 | 3201236 | 1056860 | 2926878 | 798331 | 719 | 10084 |
| 48 | ул.Хузангая, д. 7 | 1974 |  | кр/п | 5 | 6 | 5728,7 | 4524,7 | 3488,6 | 237 | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения с установкой приборов учета, кровли | 3268553 | 1310662 | 432703 | 1198333 | 326855 | 571 | 10084 |
| 49 | ул. Эгерский бульвар, д. 25 | 1974 |  | к/п | 5 | 10 | 9585,9 | 7505,14 | 6116,19 | 342 | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, кровли, прибор учета на теплоснабжение | 3000000 | 1202974 | 397151 | 1099875 | 300000 | 313 | 10084 |
| 50 | пр. Мира, д.33 | 1977 |  | кирп. | 12 | 1 | 4177,5 | 3697,5 | 2901,3 | 203 | ремонт 1 лифта, установка общедомового прибора на холодное водоснабжение, системы водоотведения | 1983607 | 795409 | 262597 | 727240 | 198361 | 475 | 10084 |
| 51 | ул. Хевешская, д. 31А | 1973 |  | кирп. | 5 | 7 | 6139,23 | 6119,23 | 4843,63 | 317 | ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой прибора учета, горячего водоснабжения | 3534275 | 1417214 | 467880 | 1295753 | 353428 | 576 | 10084 |
| 52 | Эгерский бульвар, д. 13 | 1973 |  | кирп. | 5 | 2 | 2632,6 | 1732,6 | 1428,2 | 333 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт узла управления холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета, ремонт кровли | 1789171 | 717442 | 236857 | 655955 | 178917 | 680 | 10084 |
| 53 | ул. Совхозная, д.5 | 1973 |  | кирп. | 5 | 1 | 3329,7 | 3005,65 | 2212,75 | 222 | ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учета, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с узлом управления, электроснабжения, ремонт фасада | 6826923 | 2737538 | 903774 | 2502919 | 682692 | 2050 | 10084 |
| 54 | ул. Чапаева, д. 14 | 1963 |  | кирп. | 4 | 3 | 2370,3 | 2190,3 | 1632,3 | 74 | ремонт системы холодного водоснабжения с установкой приборов учета, водоотведения, кровли | 2248101 | 901469 | 297612 | 824210 | 224810 | 948 | 10084 |
| 55 | ул. Энгельса, д. 15 | 1959 |  | кирп. | 4 | 4 | 3150,6 | 2566,2 | 2143,8 | 74 | ремонт кровли, водоотведения, электроснабжения | 2621006 | 1051001 | 346979 | 960925 | 262101 | 832 | 10084 |
| 56 | пр. Ленина, д. 17 | 1959 |  | кирп. | 4 | 4 | 3772,8 | 2673,9 | 2268,1 | 108 | ремонт кровли, ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета на теплоснабжение | 3067253 | 1229942 | 406054 | 1124531 | 306726 | 813 | 10084 |
| 57 | пр. Ленина, д. 54 | 1964 | 2009 | кирп. | 5 | 3 | 2762,3 | 2537,3 | 2161,8 | 127 | ремонт кровли, ремонт системы электроснабжения, водоотведения | 2975403 | 1193111 | 393895 | 1090857 | 297540 | 1077 | 10084 |
| 58 | пр. Ленина, д. 39 | 1959 |  | кирп. | 5 | 4 | 4529,1 | 3340,8 | 2463,8 | 142 | ремонт системы теплоснабжения с заменой узла управления , ремонт кровли | 4296910 | 1723024 | 568841 | 1575354 | 429691 | 949 | 10084 |
| 59 | пр. Мира, д. 35 | 1975 | - | кирп. | 12 | 1 | 5378,4 | 3872,9 | 3603,3 | 181 | ремонт системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, ремонт 2 лифтов | 7378893,99 | 2958873,99 | 976845 | 2705286 | 737889 | 1372 | 10084 |
| 60 | ул. Привокзальная, д. 6 | 1965 | - | кирп. | 5 | 5 | 5356,8 | 4616,9 | 3276,2 | 146 | ремонт системы водоотведения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета, электроснабжения | 3471947 | 1392221 | 459629 | 1272902 | 347195 | 648 | 10084 |
| 61 | ул. Чапаева, д. 5 корп. 1 | 1965 | 1980 | кирп. | 5 | 4 | 3707,6 | 3199,8 | 3199,8 | 152 | ремонт системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | 4502190 | 1805340 | 596017 | 1650614 | 450219 | 1214 | 10084 |
| 62 | пр. Мира, д. 37 | 1975 |  | кирп. | 12 | 1 | 7179,6 | 4215,6 | 3620,3 | 148 | ремонт системы теплоснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения | 4094075 | 1641688 | 541989 | 1500990 | 409408 | 570 | 10084 |
| 63 | ул. Николаева, д. 25/15 | 1970 |  | кирп. | 5 | 8 | 7735,2 | 3786,6 | 3786,6 | 210 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления, ремонт кровли | 5076319 | 2035560 | 672022 | 1861105 | 507632 | 656 | 10084 |
| 64 | Складской проезд, д.8 | 1985 |  | кирп. | 5 | 1 | 3076,4 | 2848,7 | 1965,6 | 147 | ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения кровли, узла управления с установкой прибора учета на теплоснабжение | 3311000 | 1327683 | 438323 | 1213894 | 331100 | 1076 | 10084 |
| 65 | ул. Привокзальная, д. 4 | 1966 |  | кирп. | 5 | 1 | 2030,6 | 1882,6 | 1372,1 | 193 | ремонт системы водоотведения, теплоснабжения с заменой узла управления, прибор учета на теплоснабжение, ремонт кровли | 3354360 | 1345070 | 444062 | 1229792 | 335436 | 1652 | 10084 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 358690,2 | 292510,0 | 221133,8 | 16238 |  | 231844621,99 | 92967703,99 | 30692455 | 85000000 | 23184463 | 646 |  |

________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к ведомственной целевой муниципальной адресной программе города Чебоксары "О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Чебоксары "О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасадов |  | Ремонт фундаментов |  |  | Энергетическое обследование дома |  |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей |  | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кадыкова, д. 13 | 6112673 | 5527193 | 585480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Ашмарина, д. 36 | 2969365,0 | 2969365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Р. Зорге, д. 11 | 1640656,0 | 667106 | 226834 | 504 | 746716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Р. Зорге, д. 1 | 1677117 | 1377117 | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Ашмарина, д. 36 к.1 | 2314897,0 | 907965 | 422732 | 1036 | 984200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | у. Ашмарина, д. 25 | 2007986,0 | 861641 | 164995 | 1033 | 981350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Эгерский бульвар, д. 8 | 3335191 | 706057 |  |  |  | 2 | 2629134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Эгерский бульвар, д. 14 | 2629134 |  |  |  |  | 2 | 2629134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Эгерский бульвар, д. 16/1 | 4182957 | 239256 |  |  |  | 3 | 3943701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Эгерский бульвар, д. 22 | 3255057 | 625923 |  |  |  | 2 | 2629134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Эгерский бульвар, д. 24 | 3255057 | 625923 |  |  |  | 2 | 2629134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 17 | 3908476 | 3368476 | 540000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 12 | 2584520,0 | 2044520 | 540000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Текстильщиков, д. 11 | 2023156 | 1835350 | 187806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пер. Молодежный, д. 1 | 3064150 | 1101721 | 289000 | 1123 | 1673429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Николаева, д. 46 | 2479392 | 2286621 | 192771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1588710 | 1314567 | 274143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. М.Залка, д. 16 корп.1 | 5341823 | 4021823 | 1320000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. М.Павлова, д. 62 | 3550000 | 3550000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Московский проспект, д. 7 | 3386166 | 1176166 | 560000 | 1100 | 1650000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Московский проспект, д. 31А | 3435050 | 2075050 | 560000 | 672 | 800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. М. Павлова, д. 3 | 2961667 | 2687667 | 274000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Урукова, д. 7 | 3006666 | 1950666 |  | 880 | 1056000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Пирогова, д. 28 | 3031667 | 1340467 | 334000 | 1131 | 1357200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Гузовского, д.30 | 2376923 | 2226923 | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Т.Кривова, д.7 | 800000 | 800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Эльгера, д.28 | 7266923 | 1888655 | 120000 |  |  | 4 | 5258268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Т. Кривова,10 | 4466590 | 2817883 | 334140 |  |  | 1 | 1314567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Т. Кривова,14 | 1625023 | 1350883 | 274140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. Бондарева,15 | 3222393 | 385090 | 35000 | 2612,3 | 2802303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1211923 | 937783 | 274140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. М. Павлова, д. 30 | 6908343 | 3919513 | 850000 | 2440 | 2138830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Эльгера, д. 16 | 8745925 |  | 858523 |  |  | 6 | 7887402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул. Ахазова, д. 13 | 3309165 | 2356315 |  | 1003 | 952850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Коллективная, д. 6 | 2176810 | 937660 | 145290 | 659 | 593860 |  |  |  |  | 635 | 500000 |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Социалистическая, д. 2б | 4258030 | 2876200 | 388000 | 1075 | 993830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Социалистическая, д.13а | 2974823 | 1629593 | 351400 | 1097 | 993830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Максимова, д. 2/5 | 5325833 | 3253883 | 409450 | 1750 | 1662500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Максимова, д. 11 | 1314457 | 410797 | 334000 | 438,2 | 569660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. К.Маркса д. 46 | 1314567 |  |  |  |  | 1 | 1314567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул. Шевченко, д. 25 | 5780954 | 5375318 | 405636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Шевченко, д. 27 | 5702513 | 4673837 | 1028676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | пр. Ленина, д. 16А | 1362842 |  | 608128 | 610 | 754714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | пр. 9-ой Пятилетки, д.2 | 3952166 | 2517599 | 120000 |  |  | 1 | 1314567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ул. Канашское шоссе, д. 1 | 5595103 | 5419103 | 176000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ул. Б.Хмельницкого, д. 72 | 3628491 | 2437491 | 120000 | 1020 | 1071000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Эгерский бульвар, д. 29 | 7983305 |  | 38090 | 1542 | 1372380 | 5 | 6572835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ул.Хузангая, д. 7 | 3268553 | 1901943 | 150570 | 1204 | 1216040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ул. Эгерский бульвар, д. 25 | 3000000 | 1122000 | 120000 | 2080,8 | 1758000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | пр. Мира, д.33 | 1983607 | 474223 | 50360 |  |  | 2 | 1459024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ул. Хевешская, д. 31А | 3534275 | 3483915 | 50360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Эгерский бульвар, д. 13 | 1789171 | 1106963 | 50360 | 494 | 631848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Совхозная, д.5 | 6826923 | 5236640 | 213952 |  |  |  |  |  |  | 2340 | 1376331 |  |  |  |  |  |
| 54 | ул. Чапаева, д. 14 | 2248101 | 945776 | 38400 | 780 | 1263925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ул. Энгельса, д. 15 | 2621006 | 1222294 |  | 998 | 1398712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | пр. Ленина, д. 17 | 3067253 | 640553 | 120000 | 1202 | 2306700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | пр. Ленина, д. 54 | 2975403 | 1419462 |  | 967 | 1555941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | пр. Ленина, д. 39 | 4296910 | 2578500 | 233010 | 1061 | 1485400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | пр. Мира, д. 35 | 7378893,99 | 3716123,99 |  | 574 | 574660 | 2 | 3088110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ул. Привокзальная, д. 6 | 3471947 | 3433547 | 38400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ул. Чапаева, д. 5 корп. 1 | 4502190 | 4502190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | пр. Мира, д. 37 | 4094075 | 4094075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ул. Николаева, д. 25/15 | 5076319 | 3849119 |  | 1100 | 1227200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Складской проезд, д.8 | 3311000 | 2073000 | 138000 | 814,7 | 1100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. Привокзальная, д. 4 | 3354360 | 2040860 | 38500 | 850 | 1275000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 231844621,99 | 133316350 | 15034286 | 33851 | 38948078 | 33 | 42669577 | 0 | 0 | 2975 | 1876331 | 0 | 0 |  | 0 |  |

__________________________________

Приложение 3

к ведомственной целевой муниципальной адресной программе города Чебоксары «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Чебоксары

«О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году»

| № пп | наименование монопрофильного муниципального образования | общая площадь жилищного фонда – всего | количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | количество многоквартирных домов |  |  |  |  | стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал 2012 года | II квартал 2012 года | III квартал 2012 года | IV квартал 2012 года | Всего | I квартал 2012 года | II квартал 2012 года | III квартал 2012 года | IV квартал 2012 года | Всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г. Чебоксары | 358690,2 | 16238 |  |  | 35 | 30 | 65 |  |  | 115851551,0 | 115993070,99 | 231844621,99 |
|  | Итого | 358690,2 | 16238 |  |  | 35 | 30 | 65 |  |  | 115851551,0 | 115993070,99 | 231844621,99 |

___________