ЧЕБОКСАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

от 26.01. 2000 г. 	№ 894

Об утверждении Программы переселения граждан города Чебоксары из ветхого жилого фонда на 2000-2005 г.г.

Чебоксарское городское Собрание депутатов отмечает, что переход к рыночным методам жилищного строительства и формированию рынка жилья не обеспечили улучшение дел в жилищной сфере. Это серьезно повлияло на темпы сноса ветхого жилого фонда. Не в полном объеме выполняется постановление главы администрации города Чебоксары от 27.07.95 г. № 620 «О мерах по переселению граждан из муниципального ветхого жилого фонда» и решение комиссии выездного совещания с участием представителей администрации города Чебоксары и депутатов городского Собрания по данному вопросу (протокол от 04.09.97 г.). Из 28 домов, подлежащих сносу в 1995-2000 годах, проведен снос 8 домов, переселено 95 семей.

По состоянию на 01.11.99 г. удельный вес общей площади ветхого жилья составляет 0,4 %. В городе имеется 114 ветхих жилых домов, общей площадью 26,7 тыс. кв. м, из них принадлежащих муниципалитету 59 домов (52%) общей площадью 16,4 тыс. кв. м. (61%) и принадлежащих ведомствам 55 домов (48%), общей площадью 10,3 тыс. кв. м. (39%).

В целях активизации сноса ветхого жилого фонда и оказания помощи гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Чебоксарское городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Утвердить программу сноса ветхого жилого фонда города Чебоксары на 2000-2005 г.г. («Ветхое жилье») (согласно приложению).

2. Предусмотреть целевым назначением на осуществление программы «Ветхое жилье» выделения средств за счет всех источников финансирования, обеспечивающие ежегодный ввод в эксплуатацию жилья не менее 4 тыс.кв.метров.

3. Уточнение городской Программы переселения граждан города из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2001-2005 г.г. осуществляет  координационная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству города Чебоксары.

4. Разрешить жителям частных домов проводить их реконструкцию на тех площадках, где предусмотрено сохранение и развитие индивидуальной застройки в соответствии с генеральным планом развития города. Проекты согласовать в установленном порядке.

5. Администрации города:

при отводе земельных участков под новое строительство в первую очередь рассматривать площадки, где расположены ветхие жилые дома. При этом крупным инвесторам площадки под жилищное строительство выделять комплексами, кварталами, вплоть до микрорайонов при условии активного участия их в ликвидации ветхого жилья, реконструкции, модернизации сохраняемого жилого фонда, с участием средств городского бюджета;

разработать систему льгот с целью привлечения инвесторов для застройки площадок, занятых ветхим фондом;

разработать и внедрить механизм параллельного финансирования из государственных, муниципальных и частных источников при конкурсной застройке (реконструкции) территорий, включая с жилищным строительством, развитие городских сетей, уличной сети дорог, объектов социальной инфраструктуры и других объектов;

представить в Кабинет Министров Чувашской Республики предложения по внесению необходимых изменений в законодательстве Чувашской Республики о порядке и условиях предоставления жилых помещений при расселении граждан из домов, подлежащих сносу.

6. Полученные дополнительные средства от продажи квартир и участков земли под застройку в приоритетных районах города направлять главным образом на строительство жилых домов, предусматриваемых для расселения жителей, проживающих в ветхом фонде, а также на развитие инфраструктуры.

7. Рекомендовать руководителям предприятий не государственной и не муниципальной форм собственности, имеющим на балансе жилищный фонд, в том числе ветхий, разработать внутренние правила учета и распределения жилой площади, предусмотрев в них внеочередное предоставление жилых помещений, в том числе и гражданам, проживающим в ветхом фонде, в соответствии с действующим законодательством, а также утвердить Положение о порядке предоставления жилищных субсидий гражданам, проживающих в ветхом жилом фонде из средств предприятий

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комиссии по ЖКХ Кислова Ю.М. и первого заместителя главы администрации города Чебоксары Жигалова А.П.

Глава самоуправления

города Чебоксары		А.А.Игумнов

Муниципальное унитарное предприятие Чебоксарская городская дирекция жилищно-коммунального хозяйства

П Р О Г Р А М М А

сноса ветхого жилого фонда города Чебоксары

(2000-2005 г.г.)

Чебоксары 1999

П А С П О Р Т

муниципальной комплексной программы сноса ветхого жилого фонда

| Наименование программы | Комплексная программа сноса ветхого жилого фонда г.Чебоксры |
| --- | --- |
|  | Дата принятия решения о разработке Программы |
| Государственный заказчик Программы | МУП «Чебоксарская городская дирекция ЖКХ |
|  | Основной разработчик Программы | МУП «Чебоксарская городская дирекция ЖКХ |
|  | Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели | Снос ветхого жилого фонда, улучшение жилищных условий проживающих в ветхих жилых домах |
|  | Сроки и этапы реализации Программы |

I этап   2000-2001 г.г.

II этап  2002-2003 г.г.

| III этап 2004-2005 г.г. |
| --- |
|  | Объемы и источники |

Объемы финансирования на всю программу (в ценах на 1999 г. – 144391,2 тыс.руб.), в том числе:

I этап – 35326 тыс.руб.

II этап – 50802,8 тыс.руб.

III этап- 58262,4 тыс.руб.

Источники финансирования:

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Средства организаций и предприятий

Средства населения

| Другие внебюджетные источники |
| --- |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Вторичная застройка районов с целью улучшения архитектурно-художественного облика города Чебоксары |
|  | Система Организации и контроля за реализацией Программы | Контроль осуществляет МУП Чебоксарская городская дирекция ЖКХ |

ВВЕДЕНИЕ

Одной из самых острых социальных проблем на сегодняшний день в городе Чебоксары является проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом жилом фонде.

Проблеме обеспечения жильем данной категории граждан в последние годы не уделялось достаточного внимания. Существующее положение привело к тому, что основная часть жилья пришла в непригодное состояние для постоянного проживания. В 1995 году был разработан и утвержден Постановлением главы администрации города Чебоксары № 620 от 27.07.95г. график сноса муниципального ветхого жилого фонда, в который было включено 28 жилых домов с общей площадью 6,1 тыс.кв.м.  С целью реализации данного Постановления по протоколу выездного совещания от 04.09.97 г. были улучшены жилищные условия гражданам, проживающим в 8 ветхих жилых домах, с представлением благоустроенных квартир для 95 семей общей площадью 4920,5 кв.м.  В соответствии с этим Постановлением осталось переселить 122 семьи из 20 муниципальных  жилых домов. Переселение этих граждан предусматривается произвести в первом этапе (2000-2001 г.г.). Ориентировочная сумма затрат на реализацию первого этапа составляет 35326 тыс.руб., в том числе в 2000 году  15140,2 тыс.руб., в 2001 году  20185,8 тыс.руб.

Политика финансирования за счет средств бюджетов всех уровней в условиях высокой инфляции и острого бюджетного дефицита привела к возникновению большой очереди на получение социального жилья. Предпринимались попытки решения жилищной проблемы для указанной категории граждан, посредством предоставления безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья. Однако эта форма обеспечения жильем из-за низкого уровня доходов граждан, проживающих в таких домах не получила развития.

По состоянию на 01.01.99 г. удельный вес общей площади ветхого жилья в г.Чебоксары составляет 0,4 %.

Кол-во домов

| (шт.) | Общая пло-щадь (кв.м) |
| --- | --- |

Жилая пло-щадь

(кв.м)

Кол-во квар

тир

Кол-во прож

| (чел) | Кол-во семей |
| --- | --- |

Затр.  на снос

| (т.р.) |
| --- |
| ВСЕГО | 114 | 26707 | 18323,1 | 743 | 2100 | 845 | 144391,2 |

в том числе:

-муниципальный

жилой фонд,

то же в %

-ведомственный   жилой фонд,

то же в %

59

51,8

55

48,2

16377

61,3

10330

38,7

11368,4

62

6954,8

38

433

58,3

310

41,7

1286

61,2

814

38,8

532

63

313

37

89069,8

61,7

55321,4

38,3

Основными причинами возникновения ветхого жилого фонда в городе Чебоксары являются:

естественное старение зданий

экстремальные условия формирования жилого фонда в годы индустриализации, военного и послевоенного периодов

хроническая нехватка денежных средств для выполнения капитального и текущего ремонтов

сложившиеся неблагоприятные гидрогеологические условия после строительства Чебоксарского водохранилища.

1. Характеристика ветхого жилого фонда

Ветхий жилой фонд города Чебоксары, в основном, размещается на исторических территориях города. Основной объем сосредоточен в районе улиц Б.Хмельницкого - Фучика,  К.Иванова – Водопроводная, Калинина – Декабристов, на Южном поселке и в Заволжье. Кроме того, ветхий жилой фонд размещен на локальных территориях других административных районов города. Общее количество ветхих жилых домов в городе  114, в которых проживают 845 семьи или 2100 человек, в том числе:

в муниципальном жилом фонде - 532 семьи (1286 чел.),

в том числе  Ленинский район – 85 семей (195 чел.)

Московский район - 176 семей (400 чел.)

Калининский район - 235 семей (611 чел.)

Заволжье - 36 семей (80 чел.)

в ведомственном жилом фонде 313 семей (814 чел.)

в том числе  Заволжье 68 семей  (171 чел.)

Распределение ветхого жилого фонда города Чебоксары по административным районам характеризуется следующими данными:

| Район | Количество семей | Общая жилая площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Ленинский район | 188 | 5439,2 |
| Московский район | 276 | 7980,1 |
| Калининский район | 270 | 9209,1 |
| Заволжье | 111 | 4078,6 |
| ИТОГО | 845 | 26707 |

В программу в основном вошли дома 30-50 годов постройки с деревянными и шлакобетонными стенами и деревянными перекрытиями. Оценка состояния жилого фонда производилась межведомственной комиссией, в состав которой входили представители органов надзора и БТИ. Проект очередности переселения и сноса ветхого жилого фонда (приложение № 3) составлен в соответствии с данными БТИ по проценту износа (ветхости) зданий.

Характеристика  жилых домов, предложенных к сносу по состоянию на 01.09.99 г. в целом по городу приводится в приложении № 2.

1.2. Состав семей, проживающих в ветхом жилом фонде и порядок их отселения

Состав семей, проживающих в ветхом жилом фонде, характеризуется следующими данными:

семьи из 1 чел. – 237

семьи из 2 чел. – 204

семьи из 3 чел. – 223

семьи из 4 чел. – 145

семьи из 5 чел. и более - 36

По результатам произведенного анализа по ветхому жилому фонду и на основании состава семей была определена номенклатура квартир, которые необходимо предоставить в 2000-2005 г.г.

по состоянию на 01.09.99 г.

| Год переселения | Кол-во семей |
| --- | --- |

1 ком.

на 1 чел.

1 ком.

на 2 чел.

2 ком.

на 2 чел.

2 ком.

| На 3 чел. | 3 ком. | 4 ком. | 5 ком. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 г. | 92 | 25 | 18 | 7 | 30 | 9 | 3 | - |
| 2001 г. | 121 | 32 | 25 | 11 | 30 | 21 | 1 | 1 |
| 2002 г. | 145 | 42 | 20 | 13 | 30 | 36 | 4 | - |
| 2003 г. | 154 | 50 | 25 | 11 | 40 | 24 | 3 | 1 |
| 2004 г. | 153 | 41 | 16 | 14 | 41 | 35 | 6 | - |
| 2005 г. | 180 | 47 | 27 | 14 | 53 | 34 | 4 | 1 |
| Итого | 845 | 237 | 131 | 70 | 224 | 159 | 21 | 3 |

Потребность в квартирах для переселения граждан по реализации Программы сноса 2000-2005 года:

1-комнатных квартир – 368

2-комнатных квартир - 294

3-комнатных квартир - 159

4-комнатных квартир - 21

5-комнатных квартир - 3

Основываясь на процентном соотношении сноса ветхих жилых домов в кварталах, а также учитывая объемы таких домов по отношению ко всем строениям в квартале, был принят принцип поквартального отселения.

При определении очередности отселения также в основу были положены материалы обследования инженерных сетей и коммуникаций кварталов и технология строительства новых сетей и коммуникаций.

Программой определено поквартальное отселение жильцов, проживающих в ветхом жилом фонде, начиная с района Б.Хмельницкого.

Район Б.Хмельницкого - один из самых благополучных районов в городе. Много жалоб на состояние жилого фонда, благоустройство, инженерное обеспечение и прочие.

Для обеспечения всестороннего, целостного рассмотрения и принятия решения по реализации Программы сноса ветхого жилого фонда и реконструкции существующих территорий района Б.Хмельницкого выделено 5 этапов, в том числе:

I этап - изучение, анализ существующего состояния

II этап - блок «Градостроительный»

III этап - «Законодательный блок»

IV этап - «Экономический блок»

V этап - «Инженерный блок»

I   этап

На первом этапе были изучены существующий общественный жилой фонд, его состояние, использование и целесообразность использования территорий, наличие инженерной инфраструктуры, проблемы транспортных связей - ограничение и многое прочее. Изучались наработанные и действующие программы (Программа реконструкции муниципального жилья 1997-2010 г.г, Программа сноса ветхого жилого фонда в городе Чебоксары, Программа жилищного строительства города Чебоксары), законодательные, нормативные, градорегулирующие документы. Все программы разработаны в целом по городу, а следовательно все они накладываются непосредственно на территорию района Б.Хмельницкого (как, каким образом идет взаимодействие, насколько правильно дана оценка, как идет реализация) - вот вопросы, которые ставились на I этапе «изучение», и которые решили совместно с Чебоксарской городской дирекцией ЖКХ, МУП «ГУКС», Управлением экономики (всей администрацией, институтом «Чувашгражданпроект», Российской академией Архитектуры и Строительных Наук, со всеми, кто-либо связан с этим вопросом, либо кто желает и может помочь в решении реконструкции территории.

Таким образом, основные цифры программы составили:

Программа сноса ветхого жилищного фонда г.Чебоксары

по городу - 26707 кв.м.

район Б.Хмельницкого – 2805,4 кв.м. (ориентировочно 8 %)

Программа реконструкции муниципального жилого фонда по г.Чебоксары

по городу - 67240 кв.м.

район Б.Хмельницкого - 18155 кв.м. (ориентировочно 22 %)

Программа размещения нового жилищного строительства по г.Чебоксары на 1998-2001 г.г.

по городу - 3282000 кв.м.

район Б.Хмельницкого - 10768 кв.м. (ориентировочно 33 %)

Но новое строительство предлагается программой только на новой территории, исключая рассматриваемые территории существующего района.

Практически полное отсутствие инженерной инфраструктуры, за малым исключением воды и канализации, слабо развито социальное обслуживание и прочее.

II   этап

Улица Б.Хмельницкого - исторически сложившаяся магистраль в 6-ти км. от центра города - наряду с пр.Ленина, ул.Гражданской. ул.Калинина, Московским проспектом - каркасообразующая - решена как поселковая улица около 20 м ширины, сквозная на Ишлейское направление, пересекаемое ул.Фучика (составная магистрали транспортного полукольца).

Можно отметить уникальность природный фактор (одна из высот одного из 5 холмов города) приближенный к историческому центру. Улица Б.Хмельницкого в перспективе должна иметь достаточно выразительную застройку, отвечающую принципам организации одной из главных улиц города, примером может служить пр.Ленина.

Есть ограничения связанные с наличием закрытого городского кладбища и тепличным хозяйством.

Таким образом, изучив все градостроительные аспекты влияющие на развитие территории, главным образом является то, что профили ул.Фучика и Б.Хмельницкого не соответствуют требованиям перспективы района, а что это означает?

То, что нельзя реконструировать здания, расположенные вдоль улиц Б.Хмельницкого и Фучика для того, чтобы создать транспортную пробку (которая уже ощутима) необходимо эти здания вывести из программы реконструкции и через поддерживающий ремонт ввести со временем программы ветхого жилья с высвобождением территориидля нового строительства, что существенно влияет на корректировку всех трех программ.

Таким образом, при реконструкции территории в границах существующего района Б.Хмельницкого, имеем:

по программе сноса ветхого жилья – 2805,4 кв.м.

по программе реконструкции (снос) - 18155 кв.м.

ИТОГО  -  20960,4 кв.м.

в результате имеет на освобожденных территориях нового жилья 50-60 тыс.кв.м., т.е. 30-40- тыс.кв.м. дополнительно и порядка 30-35 тыс.кв.м. до ул.Ватутина и Мельничной

для комплексной реконструкции территории района Б.Хмельницкого в юридическом отделе и отделе экономики администрации города прорабатываются очень важные два блока.

III  этап

«Законодательный блок» связан с вопросами:

порядка предоставления жилья

порядка эксплуатации ветхого жилья

порядка прописки

IV этап

«Экономический блок» - поиск путей финансирования

Механизм реализации реконструкции территории района Б.Хмельницкого может быть обеспечен таким образом:

уже в ближайшее время в русле программы сноса ветхого жилья обеспечить снос по ул.Б.Хмельницкого 30,54,38,16, ул.Фучика 28

освобождающиеся площади готовить под новое строительство

А это значить параллельно выполнить схему инженерного обеспечения с условием сегодняшнего времени (небольшие котельные с разнообразным топливом просчитать технико-экономические показатели выноса производственных территорий и их освещения.

2. Основные цели, задачи и положения Программы.

Сегодня в условиях становления рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер.

Главной целью Программы является скорейшее решение проблемы обеспечения жильем граждан, проживающих в ветхих домах, путем создания системы государственной поддержки  и использования собственных средств населения. Финансово-экономические аспекты Программы имеют основополагающее значение в осуществлении поставленных задач. Поэтому изыскание нетрадиционных путей и источников финансирования для решения проблемы являются одним из главных направлений работы.

С этой целью Программой предусматриваются:

использование государственных средств для предоставления гражданам  жилья

привлечение средств населения

развитие системы долгосрочного банковского кредитования для приобретения жилья участниками Программы  в части, не покрываемой безвозмездной субсидией

внедрение системы ипотечного кредитования.

При относительно низких доходах основной массы населения и высокой рыночной стоимости жилья политика программы нацелена на обеспечение доступности получения жилья.

Программа сноса ветхого жилого фонда носит комплексный характер, она предусматривает переселение граждан из ветхого жилого фонда как во вновь выстроенные  жилые дома социального значения, так и в жилые дома построенные под временный маневренный фонд при проведении комплексной реконструкции кварталов города Чебоксары. Дополнительными источниками финансирования строительства маневренного фонда как социального жилья являются:

налог на имущество физических лиц находящегося в их собственности жилых домов и квартир

инвестиции и кредиты иностранных инвесторов, направляемые на комплексную реконструкцию кварталов муниципальных жилых домов

средства, вырученные от реализации имущественного комплекса ветхих жилых домов и земельных участков, на которых они расположены

средства предприятий и учреждений, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся муниципальный жилищный фонд, в размере не менее 70 % стоимости жилья

Для полноценной реализации инвестиционного проекта используется организационно-правовая форма – с созданием внебюджетного фонда, в состав которого входит инвестиционные, страховые компании, уполномоченный банк, проектный институт, другие учредители и составной частью передвижного капитала которого могут быть приватизированные квартиры, земельные участки и участки для дачного строительства. Программа предусматривает системы льгот для проживающих в ветхом жилом фонде в виде получения безвозмездных субсидий для приобретения жилья в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 937. В то же время сохранена практика бесплатного предоставления жилья в муниципальном жилом фонде малоимущим гражданам, не имеющим иных возможностей улучшить жилищные условия.

Этапы реализации Программы сноса ветхого жилого фонда г.Чебоксары на 2000-2005 г.г.

| Этапы | Годы | Количество семей | Потребность в общей площади, кв.м. | Сумма затрат, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап | 2000 г. | 92 | 4453 | 15140,2 |
|  | 2001 г. | 121 | 5937 | 20185,8 |

ИТОГО

213

10390

| 35326 |
| --- |
| II этап | 2002 г. | 145 | 7437 | 25285,8 |
|  | 2003 г. | 154 | 7505 | 25517 |

ИТОГО

299

14942

| 50802,8 |
| --- |
| III этап | 2004 г. | 153 | 8007 | 27223,8 |
|  | 2005 г. | 180 | 9129 | 31038,6 |

ИТОГО

333

17136

58262,4

ВСЕГО

845

42468

144391,2

| ?????????? ? 1 |
| --- |
| Сведения о ветхом жилом фонде г.Чебоксары на 01.01.99 г. и требуемое количество жилой площади для |
| переселения согласно постановлению главы администрации г.Чебоксары от 27.07.95 г. № 620 и протоколу выездного заседания по |
| определению сноса ветхого муниципального жилья от 04.09.97 г. |
|  | Наименование | % | Год | Площадь, кв.м. | К-во | К-во | К-во | Требуемое количество квартир | Сумма |
|  | объекта | изн. по | постр. | Общая | в т.ч. | кв-р | про- | семей | ВСЕГО | Общ. | Жил. | 1 | 2 | 3 | 4 | затрат на |
| данным |
| жилая |
| жива- |
|  | площ | площ. | ком. | ком. | ком. | ком. | переселен. |
| БТИ |
|  | ющих |
|  | кв.м. | кв.м. |
| и более | тыс.руб. |
| I ЭТАП (2000 - 2001 г.г.) |
| 2000 год |
|  | 1 | ул.Б.Хмельницкого,30 | 74 | 1954 | 367 | 228,4 | 8 | 30 | 12 | 12 | 577 | 319,6 | 7 | 3 |
| 2 | 1961,8 |
| 2 | ул.К.Иванова, 91 | 79 | 1945 | 682,2 | 419,8 | 20 | 22 | 15 | 15 | 597 | 303,6 | 12 | 3 | - | - | 2029,8 |
| 3 | ул.Семашко, 4 | 69 | 1960 | 390,7 | 245,7 | 8 | 29 | 11 | 11 | 544 | 292,3 | 4 | 6 | 1 |
| 1849,6 |
| 4 | ул.Гражданская, 3 | 75 | 1935 | 185,7 | 131,7 | 5 | 19 | 7 | 7 | 373 | 218,2 | 3 | 1 | 3 | - | 1268,2 |
| 5 | ул.Ашмарина, 11 | 72 | 1953 | 573,8 | 412,8 | 16 | 54 | 19 | 19 | 1044 | 589,1 | 4 | 10 | 5 | - | 3549,6 |
| 6 | ул.Фучика,28 | 65 | 1959 | 425,6 | 284,2 | 8 | 27 | 10 | 10 | 537 | 293,5 | 2 | 7 | - | 1 | 1825,8 |
| 7 | ул.К.Иванова, 19 | 76 | 1935 | 545,2 | 364,1 | 8 | 39 | 18 | 18 | 781 | 402,5 | 11 | 7 | - | - | 2655,4 |
|  | ИТОГО по 2000 г. |
|  | 3170,2 | 2086,7 | 73 | 220 | 92 | 92 | 4453 | 2419 | 43 | 37 | 9 | 3 | 15140,2 |
| 2001 год |
|  | 8 | ул.М.Сеспеля, 16 | 74 | 1934 | 444 | 335,1 | 8 | 30 | 14 | 14 | 667 | 362,1 | 7 | 5 | 2 | - | 2267,8 |
| 9 | ул.Фучика, 37 | 65 | 1957 | 408 | 260,7 | 8 | 39 | 16 | 16 | 807 | 452,1 | 7 | 5 | 4 | - | 2743,8 |
| 10 | ул.40 лет Октября, 4 | 68 | 1959 | 83,4 | 61 | 2 | 5 | 2 | 2 | 91 | 47,2 | 1 | 1 | - | - | 309,4 |
| 11 | ул.Калинина, 91 | 68 | 1937 | 480 | 363,4 | 14 | 50 | 19 | 19 | 987 | 555,5 | 7 | 7 | 5 | - | 3355,8 |
| 12 | ул.Красноармейская,29 | 70 | 1909 | 110,8 | 82,9 | 2 | 10 | 4 | 4 | 201 | 105,6 | 1 | 3 | - | - | 683,4 |
| 13 | ул.Калинина, 93 | 42 | 1937 | 221,5 | 163,9 | 6 | 32 | 11 | 11 | 599 | 347,6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2036,6 |
| 14 | ул.К.Иванова, 31 | 66 | 1931 | 391,5 | 281,3 | 17 | 41 | 19 | 19 | 876 | 471,3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2978,4 |
| 15 | ул.Семашко, 6 | 67 | 1959 | 391,6 | 250,2 | 8 | 30 | 10 | 10 | 538 | 305,8 | 3 | 4 | 3 | - | 1829,2 |
| 16 | ул.Глинки, 29 "а" | 67 | 1962 | 127,1 | 68,8 | 4 | 12 | 6 | 6 | 269 | 146,2 | 4 | 1 | 1 | - | 914,6 |
| 17 | ул.К.Иванова, 55 | 70 | 1935 | 158,2 | 104,4 | 9 | 12 | 6 | 6 | 273 | 141,6 | 3 | 3 | - | - | 928,2 |
| 18 | ул.Ф.Павлова, 31 | 65 | 1960 | 105,6 | 54,2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 235 | 119,2 | 5 | 1 | - | - | 799 |
| 19 | ул.Ашмарина, 76 | 62 | 1959 | 142,5 | 92,9 | 4 | 10 | 5 | 5 | 233 | 128,2 | 3 | 1 | 1 | - | 792,2 |
| 20 | ул.Магницкого, 9 | 52 | 1957 | 105,4 | 79,9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 161 | 92,2 | 1 | 1 | 1 | - | 547,4 |
|  | ИТОГО по 2001 г. |
|  | 3169,6 | 2198,7 | 88 | 290 | 121 | 121 | 5937 | 3275 | 57 | 41 | 21 | 2 | 20185,8 |
|  | ВСЕГО по I ЭТАПУ |
|  | 6339,8 | 4285,4 | 161 | 510 | 213 | 213 | 10390 | 5693 | 100 | 78 | 30 | 5 | 35326 |

| Приложение 2 |
| --- |
| Сведения о ветхом жилом фонде г.Чебоксары |
| по балансовой принадлежности |
| по состоянию на 01.09.99 г. |
| N | Наименование | Год | Площадь, кв.м. | К-во | К-во | К-во | % | Сумма |
|  | объекта | постр. | Общая | в т.ч. | кв-р | про- | се- | изн. по | затрат на |
| жилая |
| жива- | мей | данным | переселен. |
| ющих |
| БТИ | тыс.руб. |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА |
| Ленинское УЖКХ |
| 1 | ул.Фучика,28 | 1959 | 425,6 | 284,2 | 8 | 27 | 10 | 65 | 1825,8 |
| 2 | ул.Фучика, 37 | 1957 | 408 | 260,7 | 8 | 39 | 16 | 65 | 2743,8 |
| 3 | ул.Б.Хмельницкого, 30 | 1954 | 367 | 228,4 | 8 | 30 | 12 | 74 | 1961,8 |
| 4 | ул.Б.Хмельницкого, 38 | 1954 | 395 | 269,8 | 10 | 25 | 11 | 60 | 1836 |
| 5 | ул.Ватутина, 27 | 1953 | 76,2 | 51,1 | 3 | 4 | 3 | 60 | 431,8 |
| 6 | ул.Пугачева, 42 | 1954 | 102,4 | 63,2 | 2 | 11 | 5 | 60 | 856,8 |
| 7 | ул.Ватутина, 40 | 1953 | 34 | 19,5 | 1 | 4 | 1 | 42 | 238 |
| 8 | ул.Пугачева, 33 | 1959 | 222,7 | 145,3 | 4 | 16 | 8 | 60 | 1288,6 |
| 9 | ул.Усадская, 89 "а" | 1960 | 89,8 | 67,5 | 4 | 6 | 4 | 65 | 489,6 |
| 10 | ул.Усадская, 89 "б" | 1960 | 181,9 | 122,3 | 8 | 17 | 9 | 60 | 1346,4 |
| 11 | ул.Яблоневая, 50/1 | 1975 | 150,4 | 96 | 4 | 16 | 6 | 50 | 1043,8 |
|  | ИТОГО |
| 2453 | 1608 | 60 | 195 | 85 |
| 14062,4 |
| Московское УЖКХ |
| 12 | ул.Гражданская, 3 | 1935 | 185,7 | 131,7 | 5 | 19 | 7 | 75 | 1268,2 |
| 13 | ул.К.Иванова, 31 | 1931 | 391,5 | 281,3 | 17 | 41 | 19 | 66 | 2978,4 |
| 14 | ул.К.Иванова, 16 | 1930 | 88,3 | 50,2 | 2 | 4 | 1 | 43 | 238 |
| 15 | ул.М.Сеспеля, 16 | 1934 | 444 | 335,1 | 8 | 30 | 14 | 74 | 2267,8 |
| 16 | ул.Красноармейская, 29 | 1909 | 110,8 | 82,9 | 2 | 10 | 4 | 70 | 683,4 |
| 17 | ул.К.Иванова, 19 | 1935 | 545,2 | 364,1 | 8 | 39 | 18 | 76 | 2655,4 |
| 18 | ул.К.Иванова, 55 | 1935 | 158,2 | 104,4 | 9 | 12 | 6 | 70 | 928,2 |
| 19 | ул.2-ая Герцена, 30 | 1939 | 126,6 | 100,9 | 3 | 3 | 1 | 59 | 187 |
| 20 | ул.К.Иванова, 91 | 1945 | 682,2 | 419,8 | 20 | 22 | 15 | 79 | 2029,8 |
| 21 | ул.К.Иванова, 10 | 1940 | 94,9 | 66,3 | 1 | 7 | 2 | 47 | 374 |
| 22 | ул.Водопровдная, 7 "а" | 1955 | 107 | 78 | 4 | 14 | 6 | 49 | 979,2 |
| 23 | ул.Нижегородская, 64 | 1951 | 459,6 | 294 | 8 | 34 | 15 | 63 | 2390,2 |
| 24 | ул.Водопроводная, 11 | 1955 | 88,3 | 54,7 | 3 | 10 | 5 | 42 | 727,6 |
| 25 | ул.Водопроводная, 13 | 1959 | 224,6 | 153,1 | 7 | 17 | 7 | 40 | 1115,2 |
| 26 | ул.Водопроводная, 27 | 1950 | 422,2 | 325,5 | 8 | 45 | 16 | 55 | 2791,4 |
| 27 | ул.Водопроводная, 15 | 1962 | 129,8 | 86 | 6 | 13 | 7 | 49 | 986 |
| 28 | ул.К.Иванова, 89 | 1952 | 365,8 | 255,4 | 8 | 43 | 15 | 20 | 2737 |
| 29 | ул.Водопроводная, 5 | 1959 | 502,1 | 354,9 | 16 | 37 | 18 | 47 | 2835,6 |
|  | ИТОГО |
| 5126,8 | 3538,3 | 135 | 400 | 176 |
| 28172,4 |
| Калининское УЖКХ |
| 30 | ул.Семашко, 4 | 1960 | 390,7 | 245,7 | 8 | 29 | 11 | 69 | 1849,6 |
| 31 | ул.Семашко, 6 | 1959 | 391,6 | 250,2 | 8 | 30 | 10 | 67 | 1829,2 |
| 32 | ул.Калинина, 91 | 1937 | 480 | 363,4 | 14 | 50 | 19 | 68 | 3355,8 |
| 33 | ул.Калинина, 93 | 1937 | 221,5 | 163,9 | 6 | 32 | 11 | 42 | 2036,6 |
| 34 | ул.Глинки, 29 "а" | 1962 | 127,1 | 68,8 | 4 | 12 | 6 | 67 | 914,6 |
| 35 | ул.Ф.Павлова, 31 | 1960 | 105,6 | 54,2 | 4 | 11 | 6 | 65 | 799 |
| 36 | ул.40 лет Октября, 4 | 1959 | 83,4 | 61 | 2 | 5 | 2 | 68 | 309,4 |
| 37 | ул.Ашмарина, 76 | 1959 | 142,5 | 92,9 | 4 | 10 | 5 | 62 | 792,2 |
| 38 | ул.Ашмарина, 11 | 1953 | 573,8 | 412,8 | 16 | 54 | 19 | 72 | 3549,6 |
| 39 | ул.Магницкого, 12 | 1957 | 291,7 | 207,4 | 8 | 31 | 10 | 64 | 1927,8 |
| 40 | ул.Магницкого, 33 | 1959 | 96,7 | 73,4 | 2 | 7 | 2 | 66 | 425 |
| 41 | ул.Магницкого, 8 | 1957 | 299,8 | 214,2 | 8 | 29 | 12 | 58 | 1958,4 |
| 42 | ул.40 лет Октября, 26 | 1957 | 118,8 | 96,1 | 2 | 9 | 3 | 65 | 482,8 |
| 43 | ул.Декабристов, 1 | 1952 | 630,2 | 456,4 | 18 | 30 | 15 | 62 | 2325,6 |
| 44 | ул.Декабристов, 2 | 1951 | 624,9 | 465,3 | 18 | 42 | 16 | 63 | 2777,8 |
| 45 | ул.Декабристов, 3 | 1952 | 628,3 | 471,3 | 5 | 41 | 16 | 62 | 2675,8 |
| 46 | ул.Декабристов, 4 | 1952 | 614,3 | 451,4 | 17 | 40 | 15 | 64 | 2720 |
| 47 | ул.Магницкого, 10 | 1957 | 300,6 | 213,3 | 8 | 26 | 9 | 49 | 1740,8 |
| 48 | ул.Магницкого, 43 | 1953 | 168,5 | 104,8 | 14 | 8 | 4 | 48 | 605,2 |
| 49 | ул.40 лет Октября, 34 | 1958 | 156,8 | 101,9 | 8 | 11 | 5 | 35 | 805,8 |
| 50 | ул.Сапожникова, 13 | 1959 | 295,2 | 208,1 | 8 | 20 | 8 | 47 | 1404,2 |
| 51 | ул.Магницкого, 9 | 1957 | 105,4 | 79,9 | 2 | 8 | 3 | 52 | 547,4 |
| 52 | ул.Сапожникова, 12 | 1958 | 296,1 | 205,6 | 8 | 25 | 9 | 30 | 1642,2 |
| 53 | ул.40 лет Октября, 3 | 1957 | 113 | 74,2 | 4 | 9 | 4 | 52 | 683,4 |
| 54 | ул.40 лет Октября, 5 | 1957 | 114,3 | 73,9 | 4 | 14 | 5 | 30 | 856,8 |
| 55 | ул.Калинина, 95 | 1940 | 411,7 | 305,7 | 8 | 28 | 10 | 60 | 1931,2 |
|  | ИТОГО |
| 7782,5 | 5515,8 | 208 | 611 | 235 |
| 40946,2 |
| МП "Инженерная защита" |
| 56 | Юности,2 | 1945 | 278,8 | 182,3 | 8 | 20 | 10 | 67 | 1482,4 |
| 57 | ул.Сосновская, 57 а | 1945 | 82,2 | 62,9 | 2 | 2 | 2 | 61 | 244,8 |
| 58 | ул.Сосновская, 59 | 1932 | 535 | 374,8 | 16 | 50 | 20 | 61 | 3542,8 |
| 59 | ул.Новая, 19 | 1939 | 118,5 | 86,3 | 4 | 8 | 4 | 60 | 618,8 |
|  | ИТОГО |
| 1014,5 | 706,3 | 30 | 80 | 36 |
| 5888,8 |
|  | ИТОГО по муниц.жил.домам | 16376,8 | 11368,4 | 433 | 1286 | 532 |
| 89069,8 |
| ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА |
| Респ.Клинич.больница 1 |
| 60 | ул.Б.Хмельницкого, 54 | 1957 | 677 | 554 | 32 | 75 | 28 | 60 | 5110,2 |
| ЖЭУ ЗАО"Чувашгр.строй" |
| 61 | пер.Ягодный, 5 | 1963 | 425,8 | 302,4 | 7 | 52 | 14 | 65 | 3080,4 |
| АО "Лента" |
| 62 | пр.Московский, 4 | 1938 | 339,8 | 247,6 | 10 | 37 | 11 | 66 | 2298,4 |
| ОАО "Спецремстрой" |
| 63 | ул.Красноармейская, 3 | 1930 | 456 | 298 | 18 | 55 | 18 | 65 | 3485 |
| 64 | ул.Котовского, 1 "б" | 1964 | 199 | 131 | 6 | 21 | 7 | 40 | 1332,8 |
|  | ИТОГО |
| 655 | 429 | 24 | 76 | 25 |
| 4817,8 |
| ГУП "Чеб.комб.хлебопрод." |
| 65 | ул.Нагорная, 6 | 1936 | 192,6 | 135,3 | 7 | 17 | 7 | 74 | 1217,2 |
| 66 | ул.З.Яковлевой, 27 | 1952 | 58,9 | 37,8 | 2 | 4 | 2 | 76 | 309,4 |
| 67 | ул.Байдукова, 17 | 1940 | 76,5 | 39,2 | 2 | 9 | 3 | 52 | 561 |
| 68 | ул.Кутузова, 67 | 1954 | 105,7 | 61,4 | 1 | 4 | 1 | 48 | 238 |
| 69 | ул.Яблоневая, 101 "а" | 1957 | 174,4 | 100,1 | 4 | 12 | 4 | 46 | 748 |
| 70 | ул.Добролюбова, 14 | 1939 | 208,7 | 129 | 8 | 18 | 9 | 61 | 1346,4 |
| 71 | ул.Калинина, 89 | 1937 | 474,5 | 239 | 14 | 40 | 17 | 64 | 2699,6 |
|  | ИТОГО |
| 1291,3 | 741,8 | 38 | 104 | 43 |
| 7119,6 |
| Чеб з-д "Металлист" |
| 72 | ул.Гражданская, 73 | 1961 | 556,9 | 385,4 | 16 | 39 | 18 | 39 | 2771 |
| 73 | ул.Гражданская, 71 | 1957 | 485,8 | 314,2 | 8 | 39 | 16 | 46 | 2597,6 |
| 74 | ул.П.Коммуны, 59 | 1959 | 227,7 | 148,5 | 8 | 19 | 8 | 36 | 1373,6 |
|  | ИТОГО |
| 1270,4 | 848,1 | 32 | 97 | 42 |
| 6742,2 |
| Чеб.ПАТП 1 |
| 75 | ул.Пржевальского, 11 | 1959 | 699,2 | 414,2 | 8 | 24 | 9 | 65 | 1676,2 |
| Чеб.Мебельная ф-ка |
| 76 | ул.Гражданская, 33 | 1953 | 222,2 | 141,4 | 9 | 19 | 7 | 35 | 1281,8 |
| 77 | ул.Яблоневая, 89 | 1960 | 199,8 | 129,4 | 5 | 16 | 5 | 56 | 955,4 |
| 78 | ул.Яблоневая, 91 | 1958 | 232,1 | 153,9 | 6 | 15 | 7 | 30 | 1152,6 |
| 79 | ул.Яблоневая, 93 | 1963 | 135,4 | 80,5 | 4 | 7 | 4 | 30 | 554,2 |
|  | ИТОГО |
| 789,5 | 505,2 | 24 | 57 | 23 |
| 3944 |
| А/к 1312 |
| 80 | ул.Б.Хмельницкого, 8 | 1951 | 140,9 | 103 | 8 | 14 | 8 | 42 | 1288,6 |
| ОАО "Акконд" |
| 81 | ул.Б.Хмельницкого, 16 | 1954 | 131,2 | 86,5 | 6 | 19 | 6 | 54 | 1142,4 |
| 82 | ул.Фучика, 51 | 1959 | 260,7 | 185,5 | 8 | 15 | 8 | 36 | 1224 |
| 83 | ул.Красногорская, 4 "а" | 1939 | 44 | 33,1 | 1 | 2 | 1 | 63 | 122,4 |
| 84 | ул.Красногорская, 6 | 1963 | 42 | 28,9 | 2 | 6 | 2 | 71 | 394,4 |
| 85 | ул.Красногорская, 1 | 1939 | 30 | 30 | 2 | 1 | 1 | 62 | 122,4 |
| 86 | ул.Красногорская, 16 | 1936 | 21,5 | 14,5 | 2 | 1 | 1 | 73 | 122,4 |
| 87 | ул.Красногорская, 22 "а" | 1963 | 111,2 | 84,2 | 3 | 10 | 3 | 67 | 598,4 |
| 88 | ул.Тельмана, 132 | 1963 | 75,2 | 49,2 | 2 | 7 | 2 | 69 | 425 |
|  | ИТОГО |
| 715,8 | 511,9 | 26 | 61 | 24 |
| 4151,4 |
| Чув.респ.инст.образ. |
| 89 | ул.Учительская, 54 | 1941 | 31,5 | 28,3 | 1 | 3 | 2 | 39 | 309,4 |
| 90 | ул.Учительская, 56 | 1941 | 109,5 | 66,6 | 3 | 9 | 3 | 55 | 598,4 |
| 91 | ул.Учительская, 60 | 1941 | 53 | 37,3 | 2 | 5 | 2 | 47 | 360,4 |
|  | ИТОГО |
| 194 | 132,2 | 6 | 17 | 7 |
| 1268,2 |
| Опытный лесхоз |
| 92 | ул.Красноармейская, 23 | 1939 | 260 | 260 | 10 | 29 | 11 | 70 | 1836 |
|  | ИТОГО по ведомст.жил.домам | 7458,7 | 5049,4 | 225 | 643 | 245 |
| 43333 |
| ЖИЛЫЕ ДОМА ЗАВОЛЖЬЯ |
| ГУП "Чуваштопсбыт" |
| 93 | ул.Нагорная, 23 | 1957 | 84,2 | 63,5 | 2 | 5 | 3 | 69 | 431,8 |
| 94 | ул.Нагорная, 29 | 1935 | 137,7 | 89,8 | 5 | 7 | 5 | 70 | 676,6 |
| 95 | ул.Нагорная, 31 | 1937 | 263,7 | 165,8 | 8 | 3 | 3 | 80 | 367,2 |
| 96 | ул.Сосновская, 43 | 1958 | 80,6 | 57,7 | 3 | 9 | 3 | 75 | 547,4 |
|  | ИТОГО |
| 566,2 | 376,8 | 18 | 24 | 14 |
| 2023 |
| Чеб.Мебельная ф-ка |
| 97 | ул.Левобережная, 4 | 1936 | 40,8 | 32 | 1 | 7 | 2 | 44 | 394,4 |
| 98 | ул.Левобережная, 4 "а" | 1940 | 64,69 | 50,5 | 2 | 5 | 2 | 60 | 360,4 |
| 99 | ул.Левобережная, 8 | 1932 | 237,4 | 185 | 4 | 13 | 6 | 80 | 928,2 |
| 100 | ул.Больничная, 6 | 1946 | 40,5 | 25,5 | 1 | 2 | 1 | 44 | 122,4 |
| 101 | ул.Просечная, 4 | 1940 | 222,9 | 140,7 | 8 | 10 | 6 | 71 | 928,2 |
| 102 | ул.Просечная, 10 | 1938 | 33,9 | 25,5 | 1 | 1 | 1 | 54 | 122,4 |
| 103 | ул.Сосновская, 31 | 1929 | 377 | 302,3 | 16 | 18 | 7 | 48 | 1268,2 |
| 104 | ул.Просечная, 19 | 1938 | 37,3 | 31,3 | 1 | 6 | 1 | 52 | 272 |
| 105 | ул.Ниж.Нагорная, 4 | 1946 | 98,6 | 63,7 | 3 | 13 | 3 | 75 | 632,4 |
| 106 | ул.Сплавная, 22 | 1948 | 105,3 | 73,5 | 4 | 2 | 2 | 57 | 244,8 |
| 107 | ул.Родниковая, 38 | 1935 | 49,5 | 38,2 | 2 | 4 | 1 | 47 | 238 |
| 108 | ул.Родниковая, 43 | 1940 | 28,4 | 19,7 | 1 | 3 | 1 | 53 | 187 |
| 109 | ул.Родниковая, 47 | 1941 | 50,2 | 36,8 | 2 | 9 | 3 | 57 | 547,4 |
| 110 | ул.Родниковая, 50 | 1949 | 43,1 | 40,7 | 2 | 2 | 2 | 66 | 244,8 |
| 111 | ул.Родниковая, 53 | 1939 | 70,2 | 53,6 | 2 | 9 | 2 | 64 | 476 |
| 112 | ул.Родниковая, 55 | 1957 | 49,7 | 39,6 | 2 | 4 | 1 | 55 | 238 |
| 113 | ул.Просечная, 9 | 1929 | 148,5 | 112,7 | 6 | 7 | 4 | 73 | 785,4 |
|  | ИТОГО |
| 1697,99 | 1271,3 | 58 | 115 | 45 |
| 7990 |
| Чеб.речной порт |
| 114 | ул.Биржевая, 8 "а" | 1953 | 607,3 | 257,3 | 9 | 32 | 9 | 60 | 1975,4 |
|  | ИТОГО по Заволжью |
| 2871,49 | 1905,4 | 85 | 171 | 68 |
| 11988,4 |
|  | ВСЕГО |
| 26707 | 18323,2 | 743 | 2100 | 845 |
| 144391,2 |
|  | В том числе: |
|  | муниципальный жилой фонд | 16376,8 | 11368,4 | 433 | 1286 | 532 |
| 89069,8 |
|  | ведомственный жилой |
| 10330,19 | 6954,8 | 310 | 814 | 313 |
| 55321,4 |
|  | фонд |

| Приложение № 3 |
| --- |
| Очередность сноса ветхого жилого фонда г.Чебоксары |
|  | Наименование | % | Год | Площадь, кв.м. | К-во | К-во | К-во | Требуемое количество квартир | Сумма |
|  | объекта | изн. по | постр | Общая | в т.ч. | кв-р | про- | семей | ВСЕГО | Общ. | Жил. | 1 | 2 | 3 | 4 | затрат на |
| данным |
| жилая |
| жива- |
|  | площ. | площ. | ком. | ком. | ком. | ком. | переселен. |
| БТИ |
|  | ющих |
|  | кв.м. | кв.м. |
| и более | тыс.руб. |
| I ЭТАП (2000 - 2001 г.г.) |
| 2000 год |
|  | 1 | ул.Б.Хмельницкого,30 | 74 | 1954 | 367 | 228,4 | 8 | 30 | 12 | 12 | 577 | 319,6 | 7 | 3 |
| 2 | 1961,8 |
| 2 | ул.К.Иванова, 91 | 79 | 1945 | 682,2 | 419,8 | 20 | 22 | 15 | 15 | 597 | 303,6 | 12 | 3 | - | - | 2029,8 |
| 3 | ул.Семашко, 4 | 69 | 1960 | 390,7 | 245,7 | 8 | 29 | 11 | 11 | 544 | 292,3 | 4 | 6 | 1 |
| 1849,6 |
| 4 | ул.Гражданская, 3 | 75 | 1935 | 185,7 | 131,7 | 5 | 19 | 7 | 7 | 373 | 218,2 | 3 | 1 | 3 | - | 1268,2 |
| 5 | ул.Ашмарина, 11 | 72 | 1953 | 573,8 | 412,8 | 16 | 54 | 19 | 19 | 1044 | 589,1 | 4 | 10 | 5 | - | 3549,6 |
| 6 | ул.Фучика,28 | 65 | 1959 | 425,6 | 284,2 | 8 | 27 | 10 | 10 | 537 | 293,5 | 2 | 7 | - | 1 | 1825,8 |
| 7 | ул.К.Иванова, 19 | 76 | 1935 | 545,2 | 364,1 | 8 | 39 | 18 | 18 | 781 | 402,5 | 11 | 7 | - | - | 2655,4 |
|  | ИТОГО по 2000 г. |
|  | 3170,2 | 2086,7 | 73 | 220 | 92 | 92 | 4453 | 2419 | 43 | 37 | 9 | 3 | 15140,2 |
| 2001 год |
|  | 8 | ул.М.Сеспеля, 16 | 74 | 1934 | 444 | 335,1 | 8 | 30 | 14 | 14 | 667 | 362,1 | 7 | 5 | 2 | - | 2267,8 |
| 9 | ул.Фучика, 37 | 65 | 1957 | 408 | 260,7 | 8 | 39 | 16 | 16 | 807 | 452,1 | 7 | 5 | 4 | - | 2743,8 |
| 10 | ул.40 лет Октября, 4 | 68 | 1959 | 83,4 | 61 | 2 | 5 | 2 | 2 | 91 | 47,2 | 1 | 1 | - | - | 309,4 |
| 11 | ул.Калинина, 91 | 68 | 1937 | 480 | 363,4 | 14 | 50 | 19 | 19 | 987 | 555,5 | 7 | 7 | 5 | - | 3355,8 |
| 12 | ул.Красноармейская,29 | 70 | 1909 | 110,8 | 82,9 | 2 | 10 | 4 | 4 | 201 | 105,6 | 1 | 3 | - | - | 683,4 |
| 13 | ул.Калинина, 93 | 42 | 1937 | 221,5 | 163,9 | 6 | 32 | 11 | 11 | 599 | 347,6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2036,6 |
| 14 | ул.К.Иванова, 31 | 66 | 1931 | 391,5 | 281,3 | 17 | 41 | 19 | 19 | 876 | 471,3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2978,4 |
| 15 | ул.Семашко, 6 | 67 | 1959 | 391,6 | 250,2 | 8 | 30 | 10 | 10 | 538 | 305,8 | 3 | 4 | 3 | - | 1829,2 |
| 16 | ул.Глинки, 29 "а" | 67 | 1962 | 127,1 | 68,8 | 4 | 12 | 6 | 6 | 269 | 146,2 | 4 | 1 | 1 | - | 914,6 |
| 17 | ул.К.Иванова, 55 | 70 | 1935 | 158,2 | 104,4 | 9 | 12 | 6 | 6 | 273 | 141,6 | 3 | 3 | - | - | 928,2 |
| 18 | ул.Ф.Павлова, 31 | 65 | 1960 | 105,6 | 54,2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 235 | 119,2 | 5 | 1 | - | - | 799 |
| 19 | ул.Ашмарина, 76 | 62 | 1959 | 142,5 | 92,9 | 4 | 10 | 5 | 5 | 233 | 128,2 | 3 | 1 | 1 | - | 792,2 |
| 20 | ул.Магницкого, 9 | 52 | 1957 | 105,4 | 79,9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 161 | 92,2 | 1 | 1 | 1 | - | 547,4 |
|  | ИТОГО по 2001 г. |
|  | 3169,6 | 2198,7 | 88 | 290 | 121 | 121 | 5937 | 3275 | 57 | 41 | 21 | 2 | 20185,8 |
|  | ВСЕГО по I ЭТАПУ |
|  | 6339,8 | 4285,4 | 161 | 510 | 213 | 213 | 10390 | 5693 | 100 | 78 | 30 | 5 | 35326 |
| II ЭТАП (2002 - 2003 г.г.) |
| 2002 год |
|  | 21 | ул.Усадская, 89 а | 65 | 1960 | 89,8 | 67,5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 144 | 72 | 4 | - | - | - | 489,6 |
| 22 | ул.Б.Хмельницкого, 8 | 42 | 1951 | 140,9 | 103 | 8 | 14 | 8 | 8 | 379 | 204,6 | 4 | 3 | 1 | - | 1288,6 |
| 23 | ул.Учительская, 54 | 39 | 1941 | 31,5 | 28,3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 91 | 47,2 | 1 | 1 | - | - | 309,4 |
| 24 | ул.Учительская, 56 | 55 | 1941 | 109,5 | 66,6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 176 | 108 | 1 | - | 2 | - | 598,4 |
| 25 | ул.Учительская, 60 | 47 | 1941 | 53 | 37,3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 106 | 63 | 1 | - | 1 | - | 360,4 |
| 26 | ул.Красноармейская,23 | 70 | 1939 | 260 | 260 | 10 | 29 | 11 | 11 | 540 | 296,8 | 5 | 4 | 2 | - | 1836 |
| 27 | ул.Левобережная, 4 | 44 | 1936 | 40,8 | 32 | 1 | 7 | 2 | 2 | 116 | 71 | 1 | - | - | 1 | 394,4 |
| 28 | ул.Левобережная,4"а" | 60 | 1940 | 64,69 | 50,5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 106 | 63 | 1 | - | 1 | - | 360,4 |
| 29 | ул.Просечная, 10 | 54 | 1938 | 33,9 | 25,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 18 | 1 | - | - | - | 122,4 |
| 30 | ул.Просечная, 19 | 52 | 1938 | 37,3 | 31,3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 80 | 53 | - | - | - | 1 | 272 |
| 31 | ул.Родниковая, 38 | 47 | 1935 | 49,5 | 38,2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 70 | 45 | - | - | 1 | - | 238 |
| 32 | ул.Родниковая, 43 | 53 | 1940 | 28,4 | 19,7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 55 | 29,2 | - | 1 | - | - | 187 |
| 33 | ул.Родниковая, 53 | 64 | 1939 | 70,2 | 53,6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 140 | 90 | - | - | 2 | - | 476 |
| 34 | ул.Котовского, 1 "б" | 40 | 1964 | 199 | 131 | 6 | 21 | 7 | 7 | 392 | 229,4 | 2 | 2 | 3 | - | 1332,8 |
| 35 | ул.Б.Хмельницкого, 54 | 60 | 1957 | 677 | 554 | 32 | 75 | 28 | 28 | 1503 | 846,7 | 8 | 13 | 6 | 1 | 5110,2 |
| 36 | ул.Больничная, 6 | 44 | 1946 | 40,5 | 25,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | 18 | 1 | - | - | - | 122,4 |
| 37 | ул.Родниковая, 47 | 57 | 1941 | 50,2 | 36,8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 161 | 92,2 | 1 | 1 | 1 | - | 547,4 |
| 38 | ул.Родниковая, 50 | 66 | 1949 | 43,1 | 40,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 36 | 2 | - | - | - | 244,8 |
| 39 | ул.Сосновская, 31 | 48 | 1929 | 377 | 302,3 | 16 | 18 | 7 | 7 | 373 | 218,2 | 3 | 1 | 3 | - | 1268,2 |
| 40 | ул.Нижегородская, 64 | 63 | 1951 | 459,6 | 294 | 8 | 34 | 15 | 15 | 703 | 380,1 | 8 | 5 | 2 | - | 2390,2 |
| 41 | ул.Водопровдная,7"а" | 49 | 1955 | 107 | 78 | 4 | 14 | 6 | 6 | 288 | 157,4 | 3 | 2 | 1 | - | 979,2 |
| 42 | ул.Водопроводная, 11 | 42 | 1955 | 88,3 | 54,7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 214 | 117 | 4 | - | 1 | - | 727,6 |
| 43 | ул.Ниж.Нагорная, 4 | 75 | 1946 | 98,6 | 63,7 | 3 | 13 | 3 | 3 | 186 | 116 | 1 | - | 1 | 1 | 632,4 |
| 44 | ул.Сплавная, 22 | 57 | 1948 | 105,3 | 73,5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 72 | 36 | 2 | - | - | - | 244,8 |
| 45 | ул.Нагорная, 31 | 80 | 1937 | 263,7 | 165,8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 108 | 54 | 3 | - | - | - | 367,2 |
| 46 | ул.Ватутина, 27 | 60 | 1953 | 76,2 | 51,1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 127 | 65,2 | 2 | 1 | - | - | 431,8 |
| 47 | ул.Ватутина, 40 | 42 | 1953 | 34 | 19,5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 70 | 45 | - | - | 1 | - | 238 |
| 48 | ул.К.Иванова, 10 | 47 | 1940 | 94,9 | 66,3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 110 | 58,4 | - | 2 | - | - | 374 |
| 49 | ул.Яблоневая, 50/1 | 50 | 1975 | 150,4 | 96 | 4 | 16 | 6 | 6 | 307 | 168,6 | 2 | 3 | 1 | - | 1043,8 |
| 50 | пр.Московский, 4 | 66 | 1938 | 339,8 | 247,6 | 10 | 37 | 11 | 11 | 676 | 404,8 | 1 | 4 | 6 | - | 2298,4 |
|  | ИТОГО по 2002 г. |
|  | 4214,09 | 3114 | 146 | 372 | 145 | 145 | 7437 | 4204 | 62 | 43 | 36 | 4 | 25285,8 |
| 2003 год |
|  | 51 | ул.Пугачева, 33 | 60 | 1959 | 222,7 | 145,3 | 4 | 16 | 8 | 8 | 379 | 204,6 | 4 | 3 | 1 | - | 1288,6 |
| 52 | ул.З.Яковлевой, 27 | 76 | 1952 | 58,9 | 37,8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 91 | 47,2 | 1 | 1 | - | - | 309,4 |
| 53 | ул.Гражданская, 33 | 35 | 1953 | 222,2 | 141,4 | 9 | 19 | 7 | 7 | 377 | 213,6 | 2 | 3 | 2 | - | 1281,8 |
| 54 | ул.Родниковая, 55 | 55 | 1957 | 49,7 | 39,6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 70 | 45 | - | - | 1 | - | 238 |
| 55 | ул.Яблоневая, 91 | 30 | 1958 | 232,1 | 153,9 | 6 | 15 | 7 | 7 | 339 | 191,2 | 4 | 1 | 2 | - | 1152,6 |
| 56 | ул.Водопроводная, 15 | 49 | 1962 | 129,8 | 86 | 6 | 13 | 7 | 7 | 290 | 148,4 | 5 | 2 | - | - | 986 |
| 57 | ул.Красногорская, 16 | 73 | 1936 | 21,5 | 14,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 18 | 1 | - | - | - | 122,4 |
| 58 | ул.Нагорная, 23 | 69 | 1957 | 84,2 | 63,5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 127 | 65,2 | 2 | 1 | - | - | 431,8 |
| 59 | ул.Нагорная, 29 | 70 | 1935 | 137,7 | 89,8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 199 | 101,2 | 4 | 1 | - | - | 676,6 |
| 60 | ул.Сосновская, 43 | 75 | 1958 | 80,6 | 57,7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 161 | 92,2 | 1 | 1 | 1 | - | 547,4 |
| 61 | ул.Красногорская,4"а" | 63 | 1939 | 44 | 33,1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | 18 | 1 | - | - | - | 122,4 |
| 62 | ул.Красногорская,22"а" | 67 | 1963 | 111,2 | 84,2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 176 | 108 | 1 | - | 2 | - | 598,4 |
| 63 | ул.Тельмана, 132 | 69 | 1963 | 75,2 | 49,2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 125 | 74,2 | - | 1 | 1 | - | 425 |
| 64 | ул.Красногорская, 6 | 71 | 1963 | 42 | 28,9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 116 | 71 | 1 | - | - | 1 | 394,4 |
| 65 | ул.Левобережная, 8 | 80 | 1932 | 237,4 | 185 | 4 | 13 | 6 | 6 | 273 | 141,6 | 3 | 3 | - | - | 928,2 |
| 66 | ул.Просечная, 4 | 71 | 1940 | 222,9 | 140,7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 273 | 141,6 | 3 | 3 | - | - | 928,2 |
| 67 | ул.2-ая Герцена, 30 | 59 | 1939 | 126,6 | 100,9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 55 | 29,2 | - | 1 | - | - | 187 |
| 68 | ул.К.Иванова, 16 | 66 | 1930 | 88,3 | 50,2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 70 | 45 | - | - | 1 | - | 238 |
| 69 | ул.Магницкого, 12 | 64 | 1957 | 291,7 | 207,4 | 8 | 31 | 10 | 10 | 567 | 325,1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1927,8 |
| 70 | ул.Магницкого, 33 | 66 | 1959 | 96,7 | 73,4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 125 | 74,2 | - | 1 | 1 | - | 425 |
| 71 | ул.40 лет Октября, 26 | 65 | 1957 | 118,8 | 96,1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 142 | 81 | 2 | - | 1 | - | 482,8 |
| 72 | ул.Декабристов, 1 | 62 | 1952 | 630,2 | 456,4 | 18 | 30 | 15 | 15 | 684 | 368,8 | 9 | 4 | 2 | - | 2325,6 |
| 73 | ул.Декабристов, 2 | 63 | 1951 | 624,9 | 465,3 | 18 | 42 | 16 | 16 | 817 | 460,1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2777,8 |
| 74 | ул.Декабристов, 3 | 62 | 1952 | 628,3 | 471,3 | 5 | 41 | 16 | 16 | 787 | 428,5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2675,8 |
| 75 | ул.Калинина, 89 | 42 | 1937 | 474,5 | 239 | 14 | 40 | 17 | 17 | 794 | 427,3 | 9 | 6 | 2 | - | 2699,6 |
| 76 | ул.Усадская, 89"б" | 60 | 1960 | 181,9 | 122,3 | 8 | 17 | 9 | 9 | 396 | 211,4 | 6 | 2 | 1 | - | 1346,4 |
|  | ИТОГО по 2003 г. |
|  | 5234 | 3632,9 | 141 | 365 | 154 | 154 | 7505 | 4132 | 75 | 51 | 24 | 4 | 25517 |
|  | ВСЕГО по II этапу |
|  | 9448,09 | 6746,9 | 287 | 737 | 299 | 299 | 14942 | 8335 | 137 | 94 | 60 | 8 | 50802,8 |
| III ЭТАП (2004 - 2005 г.г.) |
| 2004 год |
|  | 77 | ул.Декабристов, 4 | 64 | 1952 | 614,3 | 451,4 | 17 | 40 | 15 | 15 | 800 | 453,3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2720 |
| 78 | Юности,2 | 67 | 1945 | 278,8 | 182,3 | 8 | 20 | 10 | 10 | 436 | 224,8 | 6 | 4 | - | - | 1482,4 |
| 79 | ул.Сосновская, 59 | 61 | 1932 | 535 | 374,8 | 16 | 50 | 20 | 20 | 1042 | 584,7 | 7 | 8 | 5 | - | 3542,8 |
| 80 | ул.Новая, 19 | 60 | 1939 | 118,5 | 86,3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 182 | 94,4 | 2 | 2 | - | - | 618,8 |
| 81 | пер.Ягодный, 5 | 65 | 1963 | 425,8 | 302,4 | 7 | 52 | 14 | 14 | 906 | 555,8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3080,4 |
| 82 | ул.Красноармейская,3 | 65 | 1930 | 456 | 298 | 18 | 55 | 18 | 18 | 1025 | 604,1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3485 |
| 83 | ул.Яблоневая, 93 | 30 | 1963 | 135,4 | 80,5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 163 | 83,2 | 3 | 1 | - | - | 554,2 |
| 84 | ул.Нагорная, 6 | 74 | 1936 | 192,6 | 135,3 | 7 | 17 | 7 | 7 | 358 | 202,4 | 3 | 2 | 2 | - | 1217,2 |
| 85 | ул.Пржевальского, 11 | 65 | 1959 | 699,2 | 414,2 | 8 | 24 | 9 | 9 | 493 | 284,6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1676,2 |
| 86 | ул.Яблоневая, 89 | 56 | 1960 | 199,8 | 129,4 | 5 | 16 | 5 | 5 | 281 | 158,6 | 1 | 3 | - | 1 | 955,4 |
| 87 | ул.Красногорская, 1 | 62 | 1939 | 30 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 18 | 1 | - | - | - | 122,4 |
| 88 | ул.Добролюбова, 14 | 61 | 1939 | 208,7 | 129 | 8 | 18 | 9 | 9 | 396 | 211,4 | 6 | 2 | 1 | - | 1346,4 |
| 89 | ул.Б.Хмельницкого, 38 | 60 | 1954 | 395 | 269,8 | 10 | 25 | 11 | 11 | 540 | 296,8 | 5 | 4 | 2 | - | 1836 |
| 90 | ул.40 лет Октября, 3 | 52 | 1957 | 113 | 74,2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 201 | 105,6 | 1 | 3 | - | - | 683,4 |
| 91 | ул.Калинина, 95 | 60 | 1940 | 411,7 | 305,7 | 8 | 28 | 10 | 10 | 568 | 337,4 | 3 | 2 | 5 | - | 1931,2 |
| 92 | ул.Водопроводная,13 | 40 | 1959 | 224,6 | 153,1 | 7 | 17 | 7 | 7 | 328 | 170,8 | 3 | 4 | - | - | 1115,2 |
| 93 | ул.40 лет Октября, 5 | 30 | 1957 | 114,3 | 73,9 | 4 | 14 | 5 | 5 | 252 | 139,4 | 2 | 2 | 1 | - | 856,8 |
|  | ИТОГО по 2004 г. |
|  | 5152,7 | 3490,3 | 137 | 401 | 153 | 153 | 8007 | 4525 | 57 | 55 | 35 | 6 | 27223,8 |
| 2005 год |
|  | 94 | ул.Магницкого, 8 | 58 | 1957 | 299,8 | 214,2 | 8 | 29 | 12 | 12 | 576 | 314,8 | 6 | 4 | 2 | - | 1958,4 |
| 95 | ул.Сосновская, 57 а | 61 | 1945 | 82,2 | 62,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 36 | 2 | - | - | - | 244,8 |
| 96 | ул.Пугачева, 42 | 60 | 1954 | 102,4 | 63,2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 252 | 139,4 | 2 | 2 | 1 | - | 856,8 |
| 97 | ул.Б.Хмельницкого, 16 | 54 | 1954 | 131,2 | 86,5 | 6 | 19 | 6 | 6 | 336 | 187,8 | 1 | 4 | - | 1 | 1142,4 |
| 98 | ул.Байдукова, 17 | 52 | 1940 | 76,5 | 39,2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 165 | 87,6 | - | 3 | - | - | 561 |
| 99 | ул.П.Коммуны, 59 | 36 | 1959 | 227,7 | 148,5 | 8 | 19 | 8 | 8 | 404 | 228,4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1373,6 |
| 100 | ул.Водопроводная, 27 | 55 | 1950 | 422,2 | 325,5 | 8 | 45 | 16 | 16 | 821 | 455,5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2791,4 |
| 101 | ул.К.Иванова, 89 | 20 | 1952 | 365,8 | 255,4 | 8 | 43 | 15 | 15 | 805 | 461,1 | 5 | 5 | 5 | - | 2737 |
| 102 | ул.Кутузова, 67 | 48 | 1954 | 105,7 | 61,4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 70 | 45 | - | - | 1 | - | 238 |
| 103 | ул.Яблоневая, 101 "а" | 46 | 1957 | 174,4 | 100,1 | 4 | 12 | 4 | 4 | 220 | 116,8 | - | 4 | - | - | 748 |
| 104 | ул.Фучика, 51 | 36 | 1959 | 260,7 | 185,5 | 8 | 15 | 8 | 8 | 360 | 193,4 | 5 | 2 | 1 | - | 1224 |
| 105 | ул.Магницкого, 10 | 49 | 1957 | 300,6 | 213,3 | 8 | 26 | 9 | 9 | 512 | 295,8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1740,8 |
| 106 | ул.Магницкого, 43 | 48 | 1953 | 168,5 | 104,8 | 14 | 8 | 4 | 4 | 178 | 99 | 3 | - | 1 | - | 605,2 |
| 107 | ул.40 лет Октября, 34 | 35 | 1958 | 156,8 | 101,9 | 8 | 11 | 5 | 5 | 237 | 123,6 | 2 | 3 | - | - | 805,8 |
| 108 | ул.Сапожникова, 13 | 47 | 1959 | 295,2 | 208,1 | 8 | 20 | 8 | 8 | 413 | 231,6 | 3 | 3 | 2 | - | 1404,2 |
| 109 | ул.Гражданская, 73 | 39 | 1961 | 556,9 | 385,4 | 16 | 39 | 18 | 18 | 815 | 429,5 | 10 | 7 | 1 | - | 2771 |
| 110 | ул.Гражданская, 71 | 46 | 1957 | 485,8 | 314,2 | 8 | 39 | 16 | 16 | 764 | 421,8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2597,6 |
| 111 | ул.Биржевая, 8 | 60 | 1953 | 607,3 | 257,3 | 9 | 32 | 9 | 9 | 581 | 362,2 | 1 | 1 | 7 | - | 1975,4 |
| 112 | ул.Просечная, 9 | 75 | 1929 | 148,5 | 112,7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 231 | 137,2 | 1 | 1 | 2 | - | 785,4 |
| 113 | ул.Сапожникова, 12 | 30 | 1958 | 296,1 | 205,6 | 8 | 25 | 9 | 9 | 483 | 276,6 | 3 | 3 | 3 | - | 1642,2 |
| 114 | ул.Водопроводная, 5 | 47 | 1959 | 502,1 | 354,9 | 16 | 37 | 18 | 18 | 834 | 440,7 | 9 | 8 | 1 | - | 2835,6 |
|  | ИТОГО по 2005 г. |
|  | 5766,4 | 3800,6 | 158 | 452 | 180 | 180 | 9129 | 5084 | 74 | 67 | 34 | 5 | 31038,6 |
|  | ВСЕГО по III этапу |
|  | 10919,1 | 7290,9 | 295 | 853 | 333 | 333 | 17136 | 9609 | 131 | 122 | 69 | 11 | 58262,4 |
|  | ВСЕГО |
|  | 26707 | 18323,2 | 743 | 2100 | 845 | 845 | 42468 | 23638 | 368 | 294 | 159 | 24 | 144391,2 |