| ### Ч=ваш Республики ### Шупашкар хулин ### Депутатсен пух=в\ #### йыш+ну |  | ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов ### РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 8 декабря 2004 г. № 1459

О муниципальной программе «Дворы» на 2005-2010 годы

В целях создания благоприятных условий для полноценного отдыха, формирования высокой бытовой культуры населения на территориях прилегающих к постоянному месту жительства, формирования активной гражданской позиции населения, через его участие в благоустройстве и поддержанию порядка на внутридворовых территориях.

Чебоксарское городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

- Утвердить муниципальную программу «Дворы» на 2005-2010 годы (приложение).

- Финансовому управлению Министерства финансов Чувашской Республики в городе Чебоксары (Чижанова Н.Р.) и управлению экономики администрации города Чебоксары (Ялуткин В.И.) формирование расходов  бюджетов по реализации программы «Дворы» производить  за счет средств, предусмотренных в бюджете города по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство».

- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, строительству, благоустройству, транспорту и связи Ю.Ч. Шлепнева и первого заместителя главы администрации г. Чебоксары по вопросам ЖКХ Ю.С. Бессмертного.

Глава самоуправления

города Чебоксары                                                                    Н.И. Емельянов

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт муниципальной программы «Дворы» на 2005-2010 годы (далее Программа).

РАЗДЕЛ I. Содержание и проблемы и обоснование необходимости решения программным методом.

РАЗДЕЛ II. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы.

РАЗДЕЛ III. Основные направления Программы.

РАЗДЕЛ IV. Ресурсное обеспечение Программы.

РАЗДЕЛ V. Эффективность реализации Программы.

РАЗДЕЛ VI. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.

Перечень сокращений употребляемых в Программе

МУП «КРУ ЖКХ»              МУП «Калининское районное Управление ЖКХ»

МУП «ЛРУ ЖКХ»              МУП «Ленинское районное Управление ЖКХ»

МУП «МРУ ЖКХ»              МУП «Московское районное Управление ЖКХ»

МАФ                                     Малая архитектурная форма

Паспорт муниципальной Программы “Дворы» на 2005-2010 годы.

| Наименование программы | Муниципальная программа «Дворы» на 2005-2010 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Программа социально-экономического развития г.Чебоксары на 2004-2010 годы. |
| Заказчик Программы | Администрация города Чебоксары |
| Разработчик Программы | отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации города Чебоксары и МУП районные управления ЖКХ. |
| Цели и задачи Программы | Программа «Дворы» предусматривает обустройство дворовых площадок, с установкой современных архитектурных форм. Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей. Для отдыха среднего и старшего возраста населения двор предусматривается как зона отдыха. |
| Исполнители Программы | МУП районное управление ЖКХ. |
| Сроки реализации Программы | 2005-2010 годы. |
| Объемные источники финансирования | Объем финансирования на Программу всего в ценах 2004г.- 96000 тыс.руб. Источники финансирования: 1. Бюджет города Чебоксары -60000 тыс.руб., 2. Внебюджетные источники-36000 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты | Формирование в дворовых территориях условий, благоприятно влияющих на психологическое состояние человека, облагораживание архитектурного облика жилой застройки. Обеспечение здоровых условий отдыха и жизни жителей микрорайонов г.Чебоксары. повышение комфортности проживания жителей города |
| Система организации контроля | Контроль за реализацией Программы возлагается на отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации города. МУП районные управление ЖКХ, представляют информацию в администрацию районов не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным. |

I. Содержание и проблемы и обоснование необходимости решения программным методом

Муниципальная Программа «Дворы» на 2005-2010 годы  разработана в соответствие программой социально- экономического развития г.Чебоксары на 2004-2010 годы.

Важное место в планировании  застройки городских микрорайонов занимает формирование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория. Известно, что дворовая территория,  ее состояние, уровень благоустройства не всегда удовлетворяет  нормативным требованиям. В силу объективных причин в последние годы благоустройству дворовых территорий, ремонту асфальтового покрытия, озеленению, установке новых архитектурных форм не придавалось большого значения.

В городе Чебоксары существуют проблемы по благоустройству внутриквартальных территорий, к которым недостаточно уделялось внимания со стороны местного самоуправления.

Для проведения дворовых территорий к современным нормам  комфортности назрела необходимость создания данной Программы, где предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий.

II. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы

Муниципальная Программа «Дворы» на 2005-2010 годы предусматривает обустройство дворовых площадок, с установкой современных архитектурных форм.  Оборудование детских площадок должно создать для детей  мир воображения, развивать умственные, физические способности детей. Для отдыха среднего и старшего возраста населения двор предусматривается как зона отдыха.

Реализация Программы позволит дополнительно повысить разнообразие и обогащение архитектурно-художественного облика микрорайонов.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, обеспечит  здоровые условия отдыха  и жизни жителей микрорайонов.

Программа ориентирована на выполнение следующих основных задач:

- улучшение качества и культуры обслуживания жителей микрорайонов;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм;

- улучшение архитектурного облика фасад жилых домов и прелагающих дворов;

- проведение качественного ремонта асфальтовых и брусчатых покрытий;

- улучшение санитарной и экологической обстановки в микрорайонах;

- благоустройство и озеленение дворовых и внутриквартальных территорий;

- эффективное использование финансовых и материальных средств;

- восстановление, реконструкция, и создание новых детских игровых и спортивных площадок.

III. Основные направления Программы

Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляется инфраструктурные преобразование, конкретные проекты по развитию города Чебоксары.

Основным направлением в области сохранения и обновления малых архитектурных форм, асфальтовых покрытий, придомовых территорий является комплексное благоустройство дворовых территорий.

Основным направлением в области создания условий для отдыха населения, развития их физического здоровья и физиологических способностей является комплексное обустройство дворовых площадок.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также средств, привлекаемых других источников финансирования, а именно средств предприятий и организаций и граждан.

Объемы финансирования Программы определяется ежегодно в рамках местного бюджета для реализации конкретных мероприятий по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Расходуемые средства на осуществление Программы уточняются исходя из возможностей бюджетного финансирования, а также выделения собственных средств предприятий и организаций.

Ориентировочный общий объем финансирования Программы на один год составляет 16000 тыс.руб., из них: бюджетные средства - 10000 тыс.руб.; внебюджетные источники - 6000 тыс.руб.  За весь период ее реализации объем финансирования в ценах 2004 года, ориентировочно составляет 96000 тыс.руб., из них: бюджетные средства - 60000 тыс.руб.; внебюджетные источники - 36000 тыс.руб.

V. Эффективность реализации Программы

Программа разработана в русле основного направлений программы социально-экологического развития города Чебоксары на 2004-2010 годы и получению дополнительных комплексных благоустроенных дворовых территорий в интересах граждан в короткие сроки.

Экономическая эффективность данной программы имеет незначительные показатели, в основном Программе присуще улучшение социальных показателей и индикаторов. Социальная эффективность Программы достигается  за счет:

- улучшения санитарного состояния дворовых территорий

- улучшения архитектурного облика дворовой застройки МАФ;

- разнообразия оформления фасадов жилых домов;

- создания условия для отдыха среднего и старшего возраста населения г.Чебоксары;

- создания для детей и молодежи условия развития физических способностей и укрепления здоровья;

- улучшения экологической обстановки в микрорайоне;

- обновление  и расширение инженерной инфраструктуры;

- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения.

VI. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик программы - администрация города Чебоксары. Координация и оперативный контроль выполнения Программы возлагается на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ по ежегодным утвержденным депутатами Чебоксарского городского Собрания депутатов титульным листам.

Администрации районов г.Чебоксары ежеквартально обобщают информацию о ходе реализации Программы. МУП районные управление ЖКХ, представляют информацию в администрацию районов не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным.

Финансово-экономический отдел администрации города Чебоксары осуществляет контроль за рациональным и целевым использованием финансовых и иных ресурсов, направляемых на реализацию программных мероприятий.

Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию обобщает информацию о ходе реализации программных мероприятий и доводит ее до руководства города Чебоксары не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным.

Первый заместитель главы

администрации по вопросам ЖКХ                                    Ю.С.Бессмертный

Приложение 1

к муниципальной  Программе «Дворы» на 2005-2010 годы.

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации муниципальной программы «Дворы» на 2005-2010 годы.

| №№ п/п | Адрес | Наименование мероприятий |  | Исполнители |  | Срок исполнения |  | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет г. Чебоксары, тыс. руб. |  | Внебюджетные источники, тыс.р. |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Шевченко, 27 | Оборудование детской площадки; разбивка цветников. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 75 |  | 10 |
| 2 | пр. Ленина 1-7, 11-18 | Ремонт дорожек и тротуаров; оборудование спортивной и детской площадок. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 110 |  | 33 |
| 3 | ул. Хузангая,17, 21 ,27 | Ремонт цоколей и входов в подъезд; оформление цветников; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 125 |  | 11 |
| 4 | Эгерский бульвар, 43, 45, 51, 53, 49, 55 | Ремонт металлических ограждений; оборудование детской и спортивной площадки; оформление цветников. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 180 |  | 85 |
| 5 | ул. Шумилова 12, 10, 11/1 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт спортивной площадки; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 132 |  | 14 |
| 6 | ул. Энгельса, 3/1 | Ремонт дорожек и тротуаров; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 98 |  | 11 |
| 7 | ул. Совхозная, 1/1 | Ремонт дорожек и тротуаров; установка малых архитектурных форм; ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 146 |  | 13 |
| 8 | ул. Совхозная, 21; Н.Ильбекова, 7/2; пр.Ленина 1, 35; ул. Кооперативная, 14; ул. К.Маркса, 51; ул.К.Маркса, 31; пр. Ленина,13; б-р Эгерский, 49; ул. Короленко,18; ул. Ленинградская, 31; б-р. Эгерский, 41; пр.9-ой пятилетки,7/13; пр. Ленина, 51; ул. Ленинградская, 21; ул. Шумилова, 10-12; б-р. Эгерский, 57; пр. Мира, 21а; ул. Энегельса,3,3/1,3/2; ул. Энгельса, 2, 4; ул. Энгельса, 44, 46; ул. Энгельса, 13; пр.Мира,82,84,90,94-98; ул. Хевешская, 35/19; Пр. 9-ой Пятилетки,19/37; ул. Хузангая, 8/1; пр.И.Яковлева, 16; б-р. Эгерский, 55; б-р. Эгерский, 43; ул. Б.Хмельницкого 61, 59, 55, 53, 51 | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 2434 |  | 1823 |
|  | Всего по Ленинскому району: |  |  |  |  |  |  | 3300 |  | 2000 |
| Московский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Грасиса, 8 | Установка детской и спортивной площадки; ремонт асфальтобетонного покрытия; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 160 |  | 94 |
| 2 | ул. М.Залка, 14-12 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование детской и спортивной площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 380 |  | 223 |
| 3 | ул. Коллективная, 6а | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 60 |  | 35 |
| 4 | ул. Социалистическая, 13а | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 155 |  | 91 |
| 5 | ул. Социалистическая, 15 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; спортивная площадка; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 160 |  | 94 |
| 6 | ул. Гражданская, 58 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование детской и спортивной площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 295 |  | 174 |
| 7 | Пирогова,20; пр.Московский,50; ул.Энтузиастов,15,17,19; ул.Энтузиастов19/1; ул.Грасиса,6/1; ул.М.Павлова,42; ул. Унивесрситетская,20/1; ул.Чернышевского,32 | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 2190 |  | 1289 |
|  | Всего по Московского району: |  |  |  |  |  |  | 3400 |  | 2000 |
| Калининский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кадыкова, 11 | Ремонт подъездных входов, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, оформление цветников; асфальтировка и ремонт тротуаров; оборудование спортивных и хозяйственных площадок. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 300 |  | 150 |
| 2 | ул. Николаева, 53 | Ремонт подъездных входов, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, устройство цветников, асфальтировка тротуаров, оборудование спортивных и хозяйственных площадок. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 175 |  | 150 |
| 3 | ул. 324 Стрелковой Дивизии, 5, 7, 9 | Устройство детских и спортивных площадок, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, устройство цветников, асфальтировка придомовой территории. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 175 |  | 150 |
| 4 | ул. Скворцова 5,6 | Асфальтировка, установка бордюров; установка спортивной площадки; оборудование детской площадки; оформление цветников |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 125 |  | 50 |
| 5 | ул.Пролетарская,5; пр.Тракторостроителей,45; пр.Тракторостроителей,83; пр.Тракторостроителей,73; ул.Гастелло,1/72; ул. Гастелло,17; пр.Тракторостроителей,85; пр.Тракторостроителей,71; ул.Кадыкова,10; Ул.Кадыкова,14; Ул.Кадыкова,16; пр.Тракторостроителей,23; пр.Тракторостроителей,25; б-р.Эгер-ский,16/1; б-р. Эгерский,32; ул.Л.Комсомола,44,46; Ул.Пролетарская,14; ул.Пролетарская,16; Ул.Р.Зорге,10; Ул. Р.Зорге,15; ул.Яболочкова,12; ул.Гоголя,5; ул.Р.Зорге,1; ул.Р.Зорге,12; ул.И.Франко,16,204; ул.И.Франко,20,22; пр.Мира,34; 50-лет Октября,23 | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2005 год |  | 2525 |  | 1500 |
|  | Всего по Калининскому району: |  |  |  |  |  |  | 3300 |  | 2000 |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Хевешская, 11 | Оборудование детской площадки; асфальтировка придомовой территории, оформление цветников. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 150 |  | 61 |
| 2 | ул. Короленко, 8, 10, 12 | Ремонт дорожек и тротуаров; оборудование детской, спортивной и хозяйственной площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 150 |  | 16 |
| 3 | пр. Ленина,21 | Ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 100 |  | 41 |
| 4 | пр. Ленина, 24 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование детской и спортивной площадки; оформление цветников. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 160 |  | 51 |
| 5 | Пр. И.Яковлева, 10/1 | Ремонт дорожек и тротуаров; оборудование детской и хозяйственной площадок. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 145 |  | 22 |
| 6 | ул. Хузангая, 6/1 | Ремонт дорожек и тротуаров; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 135 |  | 20 |
| 7 | ул. Хузангая, 6 | Устройство детских и спортивных площадок, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, устройство цветников, асфальтировка придомовой территории. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 260 |  | 49 |
| 8 | Пр.Мира15,17,19,21,23б,; пр.Ленина,36,38; пр.Ленина11,11а, ул.гагарина16, ул.Энегельса18,22; , ул. Л.Комсомола 12,18,20; пр.9-ой пятилетки 2,2/1,2а,2/2; пр.9-ой пятилетки7/1, ул.Б.Хмельницкого,11,113; ул.Шумилова,12,12/1,12/2,13а. | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 2200 |  | 1740 |
|  | Всего по Ленинскому району: |  |  |  |  |  |  | 3300 |  | 2000 |
| Московский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Гузовского, 36, 38, 42 | Ремонт дорожек и тротуаров; оборудование детской и хозяйственной площадок; оформление цветников |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 200 |  | 118 |
| 2 | ул. Эльменя, 3 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 120 |  | 71 |
| 3 | ул. Лебедева, 25, 19, 17 | Ремонт дорожек и тротуаров; оборудование детской, спортивной и хозяйственной площадок. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 380 |  | 223 |
| 4 | ул. Максимова, 1, 3 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 325 |  | 191 |
| 5 | ул. М.Павлова, 24 | Устройство детских и спортивных площадок, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, устройство цветников, асфальтировка придомовой территории. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 200 |  | 118 |
| 6 | ул. Пирогова, 8; | Ремонт дорожек и тротуаров; оборудование детской, спортивной и хозяйственной площадки. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 130 |  | 76 |
| 7 | ул.К.Иванова,85; ул.Эльгера,8,10; ул.М.Павлова,30; ул.Гузовского,4,6,8; ул.Эльгера,14 | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 2045 |  | 1203 |
|  | Всего по Московскому району |  |  |  |  |  |  | 3400 |  | 2000 |
| Калининский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ашмарина,19 | Устройство детских и спортивных площадок, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных, устройство цветников, асфальтировка, ремонт ограждений, ремонт подъездных входов. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 276 |  | 184 |
| 2 | ул. Шумилова,31 | Асфальтировка и ремонт дорожек, тротуаров, ремонт подъездных входов, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных, устройство цветников, оборудование спортивных и детских площадок. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 235 |  | 190 |
| 3 | пр. Тракторостроителей, 71 | Асфальтировка, ремонт тротуаров; ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки и спортивной площадка; оформление цветников. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 212 |  | 175 |
| 4 | ул. Николаева, 27 | Асфальтировка, установка бордюров; ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 212 |  | 275 |
| 5 | пр. Тракторостроителей,35/19; пр. Тракторостроителей,39; пр. Тракторостроителей,37; пр. Тракторостроителей,48; Ул.Кадыкова,30; Ул.Л.Комсомола,40/1; Эгерский б-р,6/1; Эгерский б-р,24; 324-ой стр.Дивизии,4; 324-ая стр.Дивизии,19; 324-ая стр.Дивизии,21; ул.Пролетарская,4; Ул.Ашмарина,34; Ул.Ашмарина,34а; Ул.Ашмарина,36; Ул.Крупская,3; Ул.Крупская,5; Ул.50-лет Октября,20; Ул.Николаева,38; Пр.Мира,10; Ул.Декабристов,37; Ул.Николаева,32 | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2006 год |  | 2365 |  | 1176 |
|  | Всего по Калининскому району: |  |  |  |  |  |  | 3300 |  | 2000 |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр.9-ой Пятилетки, 8, 10 |  | Устройство детских и спортивных площадок, озеленение, установка и ремонт, устройство цветников, асфальтировка придомовой территории. | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2007 год |  | 400 |  | 141 |
| 2 | пр.9-ой Пятилетки, 3, 5 |  | Ремонт дорожек и тротуаров; оборудование спортивной площадки; оборудование детской площадки. | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2007 год |  | 310 |  | 66 |
| 3 | пр. И.Яковлева, 6 |  | ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской и спортивной площадки. | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2007 год |  | 300 |  | 26 |
| 4 | ул.Дзержинского,25;ул.Ленина,38/1;,ул.Маршака,4,6,12; ул.Маршака-проезд от ул. Гагарина; ул.Привокзальная,8,10, б-р. Эгерский,3,5,7,9,11,13,15; ул.Хевешская,25,27,31;ул.Фучика,28,30,32,34,36,38; пер. Ягодный,3 |  | Ремонт асфальтового покрытия. | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2007 год |  | 2290 |  | 1767 |
|  | Московский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бульвар Миттова, 41 |  | Устройство детских и спортивных площадок, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных, устройство цветников, асфальтировка придомовой территории. | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2007 год |  | 320 |  | 188 |
| 2 | ул. Гражданская,83 |  | оборудование детской площадки; оформление цветников. | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2007 год |  | 160 |  | 94 |
| 3 | ул. Энтузиастов,13 |  | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; спортивная площадка; оборудование детской площадки; оформление цветников | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2007 год |  | 220 |  | 129 |
| 4 | ул. Гузовского, 20, 22 |  | Устройство детских и спортивных площадок, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных, устройство цветников, асфальтировка придомовой территории. | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2007 год |  | 300 |  | 253 |
| 5 | ул. Т.Кривого, 12 |  | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; спортивная площадка; ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки; оформление цветников. | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2007 год |  | 220 |  | 130 |
| 6 | ул. Социалистическая, 2б |  | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование детской площадки; оформление цветников | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2007 год |  | 260 |  | 153 |
| 7 | Ул.Максимова,7; Ул. Максимова,13; Ул.Энтузиастов,3; Ул. М.Павлова,32; Ул.Гузовского,3/1; Ул.М.Павлова,11,13 |  | Ремонт дорожек и тротуаров. | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2007 год |  | 1920 |  | 1053 |
|  | Всего по Московскому району: |  |  |  |  |  |  | 3400 |  | 2000 |
| Калининский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Р.Люксембург, 3 | Асфальтировка, установка бордюров; установка и ремонт малых архитектурных; оформление цветников и озеленение; оборудование детской площадки. |  | МУП «КРУ ЖКХ» | 2007 год |  | 315 |  | 210 |  |
| 2 | ул. 324 Стрелковой Дивизии, 17, 19 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование детской и спортивной площадки; оформление цветников. |  | МУП «КРУ ЖКХ» | 2007 год |  | 310 |  | 140 |  |
| 3 | ул. Гастелло, 17, 19 | Асфальтировка, ремонт тротуаров; ремонт металлических ограждений; спортивная площадка; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «КРУ ЖКХ» | 2007 год |  | 348 |  | 132 |  |
| 4 | ул. 50-лет Октября, 24/1, 24, 22/1 | Асфальтировка, установка бордюров; спортивная площадка; ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «КРУ ЖКХ» | 2007 год |  | 338 |  | 338 |  |
| 5 | пр. Тракторостроителей,36; пр.Тракторостроителей,52; пр.Тракторостроителей,54; пр.Тракторостроителей56; пр.Тракторостроителей,30/1; ул.Пролетарская,21/22; ул.Шумилова,28; ул.Шумилова,30; ул.Пролетарская,22; пр,тракторостроителей,29; пр Тракторостроителей,33; Эгерский бульвар,8; Эгерский бульвар,10; ул.пролетарская,64 ул.Пролетарская,8; ул.Пролетарская,12; ул.Скворцова,5,4,6; ул.Ашмарина,23; ул.Кременского,30-23; ул.Р.Люксембург,3,6; ул.Никитина,9 | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «КРУ ЖКХ» | 2007 год |  | 1989 |  | 1180 |  |
|  | Всего по Калининскому району: |  |  |  |  |  | 3300 |  | 2000 |  |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Совхозная, 4 | Оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 290 |  | 31 |
| 2 | ул. Совхозная, 23 | Ремонт дорожек и тротуаров; спортивная площадка; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 250 |  | 21 |
| 3 | пр. Ленина, 11а | Ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 280 |  | 22 |
| 4 | пр. Ленина, 24 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 260 |  | 54 |
| 5 | ул. Гагарина, 23 | Ремонт дорожек и тротуаров; спортивная площадка; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 270 |  | 57 |
| 6 | Пр.Ленина,17,19; ул.Маршака,12/1,14; ул.Петрова,9,11; ул. Николаева, 16; ул.Хевешская,30; ул.Хевешская,1; пр.9-ой пятилетки,19/37; пр.9-ой Пятилетки 15/1,13; ул.Б.Хмельницкого,123,125,1; пр9-ой Пятилетки,2, 2/1,2/2; ул.Совхозная,18 | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 1950 |  | 1815 |
| 6 | Всего по Ленинскому району: |  |  |  |  |  |  | 3300 |  | 2000 |
| Московский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Эльгера, 34 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование детской и спортивной площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 260 |  | 153 |
| 2 | пр. Московский, 20 | Ремонт подъездных входов, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, устройство цветников, асфальтировка тротуаров, оборудование спортивных и хозяйственных площадок. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 200 |  | 118 |
| 3 | ул. Грасиса, 6 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование спортивной площадки; ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 150 |  | 100 |
| 4 | ул. Энтузиастов, 7/2 | Асфальтировка и ремонт дорожек, тротуаров, ремонт подъездных входов, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, устройство цветников, оборудование спортивных и детских площадок |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 260 |  | 153 |
| 5 | ул. Промышленная, 10 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; спортивная площадка; ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 240 |  | 141 |
| 6 | ул. М.Залка, 10 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт подъездных входов, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, устройство цветников, оборудование спортивных и детских площадок оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 295 |  | 173 |
| 7 | Ул.Кривова,15,17; ул.Гузовского,12/15; ул.гражданская,52; Ул.гражданская,52; ул.Энтузиастов,9; ул.Эльменя,12; б-р. Юности,4; ул. Университетская,30; ул.Лебедева,7 | Ремонт дорожек и тротуаров. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 1995 |  | 1162 |
|  | Всего по Московскому району: |  |  |  |  |  |  | 3400 |  | 2000 |
| Калининский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Никитина, 7 | Асфальтировка, установка бордюров; установка и ремонт малых архитектурных форм; оформление цветников и озеленение; оборудование детской площадки; ремонт цоколей и входов в подъезд. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 361 |  | 241 |
| 2 | ул. Пролетарская, 1, 3, 3а, 4, 6 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; спортивная площадка; ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 284 |  | 189 |
| 3 | пр. Тракторостроителей, 30, 30/1 | Ремонт подъездных входов, озеленение; установка и ремонт малых архитектурных форм; оформление цветников; асфальтировка и ремонт тротуаров; оборудование спортивных и хозяйственных площадок. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 345 |  | 197 |
| 4 | пос. Восточный, 10 | Ремонт подъездных входов; озеленение; установка и ремонт малых архитектурных форм, устройство цветников, асфальтировка тротуаров, оборудование спортивных и хозяйственных площадок. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 337 |  | 404 |
| 5 | ул. Гастелло,9; ул.Л.Комсомола,76; ул.Л.Комсомола,80,84; Эгерский бульвар,14; 324 ая Стрелковая Дивизия,9; ул.Пролетарская,3а; пр.Тракторостроителей,27; 324-ой Стрелковой Дивизии,7; ул.Никитина,5; ул.Ашмарина,25; ул.Волкова,6; ул.Ашмарина,10а,10б; ул.Текстильщиков,13а; 50-лет Октября,1; ул.Гагарина,26. | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2008 год |  | 1973 |  | 969 |
|  | Всего по Калининскому району: |  |  |  |  |  |  | 3300 |  | 2000 |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Хевешская, 31, 31а, 33 | Оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 180 |  | 28 |
| 2 | ул. Шумилова, 5 | Ремонт дорожек и тротуаров; спортивная площадка; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 290 |  | 37 |
| 3 | ул. Привокзальная, 10 | ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 210 |  | 32 |
| 4 | ул. Чапаева, 5/1 | Асфальтировка, установка бордюров; ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 140 |  | 48 |
| 5 | ул. Маршака, 2 | Ремонт дорожек и тротуаров; спортивная площадка; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 240 |  | 48 |
| 6 | Пр.Ленина,32; ул.Гагарина,6,8,10; ул.Ленина,44,46; ул.Ленина,14; пр.К.Маркса,44,62; ул.Николавева,6; ул.Ярославская,58; пр.9-ой Пятилетки,24; ул.Ушакова,23,29,664 Эгерский бульвар,25,35 | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 2240 |  | 1807 |
|  | Всего по Ленинскому району: |  |  |  |  |  |  | 3300 |  | 2000 |
| Московский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | бульвар Миттова, 12 | Асфальтировка, установка бордюров; установка и ремонт малых архитектурных форм; оформление цветников и озеленение; оборудование детской площадки; ремонт цоколей и входов в подъезд. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 280 |  | 165 |
| 2 | пр. Московский, 7 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 190 |  | 112 |
| 3 | ул. Университетская,17 | Асфальтировка, установка бордюров; ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 200 |  | 118 |
| 4 | ул. М.Павлова,62 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 300 |  | 176 |
| 5 | ул. Эльменя, 13 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; спортивная площадка; ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 160 |  | 95 |
| 6 | ул. М.Залка, 13 | Асфальтировка, установка бордюров; ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 170 |  | 100 |
| 7 | Ул.Кривова,19а; ул.Чернышевского,3; ул.Унивеситетская,30; ул.Лебедева,9; ул.Талвира,8; ул.Бепалова,2б. | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 2100 |  | 1234 |
|  | Всего по Московскому району: |  |  |  |  |  |  | 3400 |  | 2000 |
| Калининский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Магницкого, 1 | Асфальтировка, установка бордюров; установка и ремонт малых архитектурных форм оформление цветников и озеленение; оборудование детской площадки; ремонт цоколей и входов в подъезд. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 435 |  | 290 |
| 2 | ул. Л.Комсомола, 48, 50, 52 | Ремонт подъездных входов, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, оформление цветников; асфальтировка и ремонт тротуаров; оборудование спортивных и хозяйственных площадок. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 408 |  | 272 |
| 3 | пр. Тракторостроителей, 45 | Ремонт подъездных входов, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, устройство цветников, асфальтировка тротуаров, оборудование спортивных и хозяйственных площадок. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 280 |  | 120 |
| 4 | ул. Николаева, 46/1 | Устройство детских и спортивных площадок, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, устройство цветников, асфальтировка придомовой территории. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 503 |  | 168 |
| 5 | ул.Пролетарская,15; ул.пролетарская,27; ул.Кадыкова,28; пр.Тракторостроителей,21; Эгерский бульвар,28; ул.Пролетарская,3; ул.Никитина,4; ул.Ашмарина,27; ул. Волкова,8; ул.Ашмарина,13; ул.Николаева,39, ул.Николаева,35; ул.Текстильщиков,21. | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2009 год |  | 1674 |  | 1150 |
|  | Всего по Калининскому району: |  |  |  |  |  |  | 3300 |  | 2000 |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Б.Хмельницкого, 50 | Оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 100 |  | 30 |
| 2 | ул. Котовского, 30 | Ремонт дорожек и тротуаров; спортивная площадка; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 200 |  | 18 |
| 3 | пер. Ягодный, 3 | ремонт цоколей и входов в подъезд; оборудование детской площадки. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 470 |  | 38 |
| 4 | ул. Чапаева, 8/1 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; оборудование спортивной площадки; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 210 |  | 119 |
| 5 | ул.Котовского,29,30; ул.гагарина,21; ул.Хузангая,4/1; ул.Шумилова,4; ул.Хевешская,11,11/2; ул.Л.Комосомола,16; ул.Хузангая 6/1; ул.9-ой Пятилетки,17; ул.Кукшумкая,21,17; ул.Хузангая,25; Эгерский бульвар ,51,53,45 | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «ЛРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 2320 |  | 1795 |
|  | Всего по Ленинскому району: |  |  |  |  |  |  | 3300 |  | 2000 |
| Московский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. М.Павлова, 4, 4/1 | Ремонт подъездных входов, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, оформление цветников; асфальтировка и ремонт тротуаров; оборудование спортивных и хозяйственных площадок. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 300 |  | 176 |
| 2 | ул. Гузовского, 15, 17, 19, 21 | Ремонт подъездных входов, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, устройство цветников, асфальтировка тротуаров, оборудование спортивных и хозяйственных площадок. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 400 |  | 170 |
| 3 | ул. М. Павлова, 3, 5 | Устройство детских и спортивных площадок, озеленение, установка и ремонт малых архитектурных форм, устройство цветников, асфальтировка придомовой территории. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 310 |  | 150 |
| 4 | ул. Гражданская, 48 | Асфальтировка, установка бордюров; установка спортивной площадки; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 250 |  | 100 |
| 5 | ул.Университетская,22; ул.кривова,1-6 | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «МРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 2140 |  | 1404 |
|  | Всего по Московскому району: |  |  |  |  |  |  | 3400 |  | 2000 |
| Калининский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ашмарина, 23 | Асфальтировка, установка бордюров; установка и ремонт малых архитектурных форм; оформление цветников и озеленение; оборудование детской площадки; ремонт цоколей и входов в подъезд. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 517 |  | 345 |
| 2 | ул. Кадыкова, 4, 6, 10, 12 | Ремонт дорожек и тротуаров; ремонт металлических ограждений; спортивная площадка; оборудование детской площадки; оформление цветников. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 843 |  | 562 |
| 3 | ул. Пролетарская, 5 | Оборудование детской и спортивной площадки. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 855 |  | 570 |
| 4 | ул. 50-лет Октября, 20, 22 | Асфальтировка, установка бордюров; оборудование детской и спортивной площадки; оформление цветников. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 837 |  | 523 |
| 5 | Ул.кадыкова,22; ул.Кадыкова,6; ул.Р.Люксембург,1; пр.Мира,38 | Ремонт асфальтового покрытия. |  | МУП «КРУ ЖКХ» |  | 2010 год |  | 248 |  |  |
|  | Всего по Калининскому району: |  |  |  |  |  |  | 3300 |  | 2000 |

Первый заместитель главы

администрации по вопросам ЖКХ                                Ю.С.Бессмертный